Gmina Besko
ul. Podkarpacka 5

38-524 Besko  
Znak:SR-341/23/09                                                                               Besko,2009-11-16

Postępowanie przetargowe 
                                             „ Budowa Domu Kultury w Besku  

         
                                                 Wyjaśnienia do SIWZ

1)W części III pkt. 3 SIWZ Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza możliwości   
   powierzenia robót podwykonawcom. Jednocześnie §3 „Wzoru umowy” dotyczy 
  oświadczeń i zobowiązań Wykonawcy dotyczących zlecenia części przedmiotu zamówienia 
  podwykonawcom. Które zapisy są obowiązujące? Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość 
  powierzenia części robót podwykonawcom, to czy w ofercie należy wskazać zakres robot 
  przewidziany do podzlecenia? Jeśli tak, to w jakiej formie: czy może to być odrębne 
  oświadczenie?

Ad.1 Część III pkt. 3 SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia robót 
         podwykonawcom.
        W ofercie należy wskazać zakres robót przewidziany do wykonania przez 
        podwykonawców według  załącznika nr 7 do SIWZ


 Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa wykonawcy	...............................................................................................................

Adres wykonawcy	...............................................................................................................

### Wykaz podwykonawców

Przedmiot zamówienia: „Budowa Domu Kultury w Besku”.

| Lp. | Nazwa (firma) i adres podwykonawcy | Powierzona część zamówienia | Szacunkowa wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZEM: |  |

.................................................................                                                         ..............................................................

Miejscowość  dnia                               	pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania wykonawcy

2) Proszę o określenie podstawy sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia: czy kalkulacji ceny należy dokonać w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego przedmiary robót? Jeśli nadrzędna jest dokumentacja projektowa, to czy w przypadku rozbieżności przedmiarów z dokumentacją projektową Zamawiający zezwala na samodzielne wprowadzanie zmian w przedmiarach robót?

Ad.2 Przedmiary robót zostaną ujednolicone z dokumentacją projektową.  
              Kalkulacji należy dokonać w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego 
              przedmiary  robót.
              Zamawiający nie zezwala na samodzielne wprowadzanie zmian w przedmiarach 
              robót.

3)Proszę o potwierdzenie, że do oferty należy załączyć kosztorys wydrukowany w formie uproszczonej, tj. zawierający: podstawę wyceny, opis pozycji, ilość jednostek obmiarowych, jednostkę miary, cenę jednostkową oraz wartość wynikającą 
z przemnożenia ilości jednostek i ceny jednostkowej.

 Ad.3
            Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy

4)Zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ Zamawiający żąda załączenia do „Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca”  listy niezbędnych dokumentów (np. certyfikatów, dokumentów rejestracyjnych itd.). Zwracamy się z prośbą o dostosowanie zapisów SIWZ do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(z uwzględnieniem zmian z dnia 16.10.2008 r.) i rezygnację z wymogu załączenia w/w listy niezbędnych dokumentów. Zgodnie z treścią przytoczonego rozporządzenia Zamawiający może żądać od wykonawcy jedynie wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca.

Ad.4 
     Zamawiający żąda wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,     
     którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
     SIWZ 
 

      Załącznik Nr  5

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I      URZĄDZEŃ, JAKIE POSIADA WYKONAWCA.

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Lp.	Nazwa urządzenia	                                                      Uwagi

1

2

3

4

5

................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

5)W części XV SIWZ dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarta jest informacja: „Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: wraz ze składaną ofertą w oddzielnej kopercie”. Proszę o sprostowanie, ponieważ zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie dotyczy etapu składania oferty.

Ad.5

Część XV SIWZ „ Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz : Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w formie innej niż pieniądz należy dostarczyć do Zamawiającego   najpóźniej w dniu  spisania umowy.


6)  Prosimy o usunięcie zdania  § 8  pkt. 1 „jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego…” gdyż wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wadliwe zaprojektowanie przedmiotu umowy przez projektanta

Ad.6 nowe brzmienie § 8  pkt. 1 wzoru umowy

1.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych  jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.



7) Prosimy o potwierdzenie ,iż zgodnie z projektem umowy oraz SIWZ przysługujące wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

Ad.7

Zgodnie z projektem umowy  oraz SIWZ Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w oparciu o kosztorys szczegółowy. 


8)Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ pkt III/6, przepisy „prawa zamówień publicznych „ dopuszczają udzielenie zamówień uzupełniających  nie więcej niż 50% wartości zamówienia.

Ad 8
Zapis pkt. III/6 SIWZ pozostawia się  bez zmian 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

9)Prosimy o zmianę § 10 „kary umowne” ze względu , iż kary wymienione w tym punkcie dotyczą wyłącznie wykonawcy , winny zawierać się w tym punkcie kary dla wykonawcy jak i zamawiającego (opóźnienie przekazania terenu budowy , dokumentacji, opóźnienie w odbiorach , itp.)

Ad.9 
§ 10. wzoru umowy pozostawia się bez zmian

§ 10.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

·za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości  kary umownej 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 0,5%  wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 7 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

6.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

Wójt Gminy Besko
                                                                                          Mariusz Bałaban