Załącznik Nr 1do umowy Nr……… z dnia …….......

Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót

| Lp. | Zakres rzeczowy | Planowany termin wykonania /wartość |
| --- | --- | --- |
|  |  | II kw. 2012 | III kw. 2012 | IV kw. 2012 | I kw. 2013 | II kw. 2013 | III kw. 2013 | IV kw. 2013 |
| 1 | Prace geodezyjne | Wytyczenie wiaduktu i chaty nr 2 |  |  |  | Wytyczenie pozostałych |  | Inwentaryzacja powykonawcza |
| 2 | Chata nr 1 |  |  |  |  | Wykonanie chaty |  |  |
| 3 | Chata nr 2 | Stan zerowy |  |  | Pozostałe prace |  |
| 4 | Mostki drewniane |  |  |  |  |  | Wykonanie mostków |
| 5 | Drewniany wiadukt dla pieszych nad torem kolejki |  | Fundamenty |  | Pozostałe prace |  |
| 6 | Ogrodzenie terenu |  | Wykonanie ogrodzenia |  |  |  |  |
| 7 | Ścieżki turystyczne |  |  |  |  |  | Wykonanie ścieżek |
| 8 | Zakup i dostawa drzew i krzewów |  |  |  | Dostawa drzew i krzewów |  |  |  |