(Projekt umowy)

Umowa   … /2008

na wykonanie robót budowlanych sieci wodociągowej

w dniu  ........................ 2008 roku w Brodnicy

pomiędzy

GMINĄ  BRODNICA  zwaną dalej "Inwestorem" reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Brodnica - mgr Mariana Flaczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika - mgr Katarzyny Przebierały

z siedzibą w Brodnicy 41, 63-112 Brodnica

adres dla doręczeń:

Urząd Gminy w Brodnicy - 63-112 Brodnica, Brodnica  41  tel./fax 061 28 23527 / 061 28 23558

a   firmą

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

zwanym dalej  „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Inwestora w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze  zmianami) zawarto umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1. 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej  wraz                      z przyłączami w  miejscowości  Górka”.

2. Inwestycja obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego robót  tj. budowę:

a) 1265,5 mb sieci wodociągowej PE Ø 160

b)     60,5 mb sieci wodociągowej PE Ø    90

c)  183 mb przyłączy wodociągowych PE Ø 40 .

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy i w załącznikach do umowy, tj.:

  - specyfikacji  technicznej (Załącznik nr 1 do umowy),

  - złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofercie (Załącznik nr 2 do umowy),

  - kosztorysie (Załącznik nr 3 do umowy),

które stanowią integralną część niniejszej umowy.

WARUNKI OGÓLNE

Instrukcje-atesty

§ 2. 1.  Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje-atesty na wbudowane materiały w terminie  7 dni od dnia zakończenia robót.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji-atestów w terminie określonym w ust.1 Inwestor ma prawo zatrzymać z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę w wysokości 1 % wartości umowy brutto do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji i atestów.

Materiały rozbiórkowe

§ 3. 1. Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót oraz ziemia stanowią własność Inwestora i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich  zachowania. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w ofercie.

2. Wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie ziemi uzyskanej z wykopów złożonej w miejscu wskazanym przez Inwestora będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 500 m.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

§ 4. 1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje oraz możliwości techniczne  niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

b) informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

2. Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie:

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:

-

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia   07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).

Obowiązki Inwestora:

§ 5.1. Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

2. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w Umowie, to zostaje uznane, że Inwestor opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań.

3.Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

Obowiązki Wykonawcy:

§ 6.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

a) projektem budowlanym opracowanym w grudniu 2005 roku przez Zakład Projektowo-Usługowy "IWRA" ul. Północna  64-000 Kościan ,

b) warunkami pozwolenia na budowę nr AB 7351/123/07  z dnia 23 marzec 2007 roku,

c) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci wodociągowe i przyłącza wodociągowe,

d) złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją techniczną,

e) zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

3. Materiały i urządzenia, które będą służyły do wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

a) Polskim Normom,

b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

c)  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty, o których mowa               w ust. 3,  zgodnie z prawem budowlanym.

5. Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Inwestora – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

- pisemnie Inwestora o wszelkich zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, jak                 i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót,

a ponadto do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego              i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

Zapewnienie bezpieczeństwa

§ 7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie               w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska                  i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

4. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

Ubezpieczenie

§ 8. Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

1) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości nie niższej od kwoty stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w umowie,

2) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w wysokości gwarantującej naprawienie wyrządzonej szkody,

3) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do:

a) osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

b) osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

w wysokości wynikającej z ogólnych warunków ubezpieczeń NW proponowanych przez ubezpieczycieli.

Ryzyko

§ 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyka związane ze szkodą lub utratą dóbr        i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w związku z wykonywaniem Umowy.

Terminy

§ 10.1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi                w dniu  ................... 2008r

- Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu

15 grudnia 2008roku.

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy                w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych teren budowy Inwestorowi.

5. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po                                  dniu doręczenia pisma.

ODBIORY I PROCEDURA

Protokół odbioru częściowego

§11.1. Po zakończeniu każdego etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy      i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru.

2. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokoły badań i sprawdzeń,

3 .Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

4. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

5. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora                  i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

Protokół odbioru końcowego

§ 12.1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora                   o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami                        i Polskimi Normami,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto - ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

2. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora                   i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

Wady ujawnione w trakcie odbioru.

§ 13.1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady,                  to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Inwestor może odmówić odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu naprawy nie przyjmie

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia w przypadku, gdy:

- nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne) Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

Wykonanie wskazówek i poleceń Inwestora

§ 14. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

2) przedłożenia Inwestorowi na jego pisemne żądanie, zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy

Podwykonawstwo

§ 15.1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej. Do zawarcia umowy z podwykonawcami konieczna jest zgoda inwestora.

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

3. Jeżeli Inwestor uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Inwestor ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

4. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą o wykonanie części robót o których nie powiadomił w ofercie przetargowej, Inwestor może bez przekazania formalnego zawiadomienia                  o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej określonej w § 18 ust. 2 pkt. c.

5. Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia umowy.

6. Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania części robót.

7. Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Inwestorem.

GWARANCJA JAKOŚCI

§ 16.1. Wykonawca udziela 36 – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy oraz na dostarczone urządzenia i materiały. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia wad, termin gwarancji dla całego przedmiotu umowy ( dla całego zakresu robót ) biegnie od daty skutecznego usunięcia  wad.

2. Inwestor pisemnie powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

4. Strata lub szkoda w robotach, urządzeniach i materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę                i na jego koszt.

5.  Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 17. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest                     i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Kary umowne

§ 18.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 35% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę w terminie 7 dni na pisemne wezwanie Inwestora określające podstawę naliczenia kary wynikającą z postanowień niniejszej umowy.

Roszczenia odszkodowawcze.

§ 19. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 20.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie .......zł (sł. ....................................zł)

co stanowi 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, 0 których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone                 w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

- pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

4. Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za nieprawidłowo wykonane roboty.

WYNAGRODZENIE

§ 21.1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................... zł (słownie:........................................................................) brutto, w tym  obowiązujący  podatek VAT tj. ............zł (słownie: ..................................................... złotych) zgodnie z ofertą Wykonawcy i wynikiem przetargu z dnia ........................... 2008 roku.

2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego                                    z uwzględnieniem postanowień § 6,  z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 21 ust.1 Umowy.

4. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do Urzędu Gminy w Brodnicy, Brodnica 41, 63-112 Brodnica.  Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego wykonanych robót  podpisany przez inspektora nadzoru potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i bezusterkowe zakończenie. Zapłata wynagrodzenia   nastąpi  po  zakończeniu całości robót, z uwzględnieniem postanowień, § 12 i § 13 umowy.

5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy                   w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Urzędu. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują przesunięcie terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

6. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

ZMIANY UMOWY

§ 22. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

ODSTĄPIENIE

Prawo Inwestora do odstąpienia od umowy

§23.1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

2. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty pozostałe będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

3. Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

Forma odstąpienia

§ 24. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

ZAWIADOMIENIA

§ 25.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Inwestora                            i Wykonawcę w niniejszej umowie. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za doręczone.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

Postanowienia dodatkowe

§ 26.1. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

  - kwota ubezpieczenia, o której mowa w § 8 winna wynosić nie mniej niż  280.356,00 zł,

  - w przypadku wykonywania części robót przez podwykonawcę zgodnie z § 14 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie Inwestorowi zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę w formie załącznika  NR ...... do niniejszej umowy,

  - w okresie gwarancji, o której mowa w  § 16 w przypadku wystąpienia usterki - awarii mogącej  narazić Inwestora lub osoby trzecie na straty, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zapobieżenie szkodzie.

2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności                   i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

Postanowienia końcowe

§ 27.1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo budowlane, ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych.

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Inwestora.

4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

Wersja obowiązująca umowy

§ 28. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

INWESTOR							WYKONAWCA