#### 

# **Informacja dotycząca bezpieczeństwa**

# **i ochrony zdrowia**

Przebudowa ciągu pieszego

Wzdłuż rzeczki Olszynki w Czempiniu

1. **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

- Roboty przygotowawcze

obsługa geodezyjna

- Podbudowa

wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni ciągu

profilowanie i zagęszczenie koryta

wykonanie stabilizacji gruntu. cementem

- Obrzeże

ułożenie obrzeży betonowych na ławie żwirowej

- Nawierzchnia

nawierzchnia ciągu z kostki betonowej gr.6cm

zawibrowanie i zaspoinowanie nawierzchni ciągu pieszego

- Roboty wykończeniowe

plantowanie i obsianie pasów zieleni

**2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

- wodociąg PVC ø50 mm

- kabel teletechniczny

- gazociąg ø63 mm

- napowietrzna sieć energetyczna

**-** kanalizacja sanitarnaø150 mm

**3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu które mogą**

**stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- ciągi ruchu kołowego sprzętu budowlanego

- ruch kołowy technologiczny

- składowiska materiałów budowlanych

- teren prowadzonych robót drogowych

**4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót**

**budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsc i czas ich**

**występowania**

* wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem

drgań i hałasu przekraczającego 100 dB podczas całego procesu budowy

1. **Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

* określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
* wykazanie konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń
* ustalenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

**6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegając niebezpieczeństwom**

**wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach**

**szczególnego zagrożenia zdrowia**

* roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o

pozwoleniu na budowę, wymogami Prawa Budowlanego oraz projektem

budowlanym ( wykonawczym )

* w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące

ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób

trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami ( wymagania

szczegółowe są zawarte w SST )

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz