####

#  **Informacja dotycząca bezpieczeństwa**

#  **i ochrony zdrowia**

 Przebudowa ciągu pieszego

 Wzdłuż rzeczki Olszynki w Czempiniu

1. **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

 - Roboty przygotowawcze

 obsługa geodezyjna

 - Podbudowa

 wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni ciągu

 profilowanie i zagęszczenie koryta

 wykonanie stabilizacji gruntu. cementem

- Obrzeże

 ułożenie obrzeży betonowych na ławie żwirowej

- Nawierzchnia

 nawierzchnia ciągu z kostki betonowej gr.6cm

 zawibrowanie i zaspoinowanie nawierzchni ciągu pieszego

- Roboty wykończeniowe

 plantowanie i obsianie pasów zieleni

**2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

 - wodociąg PVC ø50 mm

 - kabel teletechniczny

 - gazociąg ø63 mm

 - napowietrzna sieć energetyczna

 **-** kanalizacja sanitarnaø150 mm

 **3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu które mogą**

 **stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

 - ciągi ruchu kołowego sprzętu budowlanego

 - ruch kołowy technologiczny

 - składowiska materiałów budowlanych

 - teren prowadzonych robót drogowych

**4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót**

 **budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsc i czas ich**

 **występowania**

* wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem

 drgań i hałasu przekraczającego 100 dB podczas całego procesu budowy

1. **Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**
* określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
* wykazanie konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń
* ustalenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

**6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegając niebezpieczeństwom**

 **wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach**

 **szczególnego zagrożenia zdrowia**

* roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o

 pozwoleniu na budowę, wymogami Prawa Budowlanego oraz projektem

 budowlanym ( wykonawczym )

* w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące

 ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób

 trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami ( wymagania

 szczegółowe są zawarte w SST )

 Opracował:

 mgr inż. R.Ruszkiewicz