Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR IB .K .4.2011

W dniu .....................................2011 r. w  Galewicach  pomiędzy:

# Gminą Galewice

z siedzibą w

98-405 Galewice  ul. Wieluńska 5

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanego przez:

- Marian Wojcieszak               -Wójt Gminy

a  .................................................................................................................

z siedzibą w

....................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................

została zawarta umowa treści następującej:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo  zamówień publicznych  oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę  kanalizacji sanitarnej obejmującej sieć kanalizacji w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym  wraz z tłoczniami  ścieków,  kanałami bocznymi, studzienkami rewizyjnymi, przyłączeniowymi i oczyszczalniami przydomowymi w miejscowości Kaski, Kużaj, Niwiska  Osowa  zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, aprobatami technicznymi,  normami  i sztuką budowlaną .

| Zakres rzeczowy kanalizacji sanitarnej: | KASKI | KUŻAJ | NIWISKA - OSOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| kanały grawitacyjne φ200mm | 1320,81 m | 2072,60 m | 5160,42 m |
| kanały grawitacyjne φ160mm | 123 m | 480 m | 1187,46 m |
| kanały tłoczne φ110mm | 793,56 m | 1983,33 m | 1578,72 m |
| studzienki kanalizacyjne – D-1,0m | 38 szt. | 59 szt. | 171 szt. |
| studzienki kanalizacyjne – D-0,315m | 7 szt. | 6 szt. | 30 szt. |
| pompownie ścieków | 1 szt. | 1 szt. | 3 szt. |
| oczyszczalnie przydomowe | 21 szt. | 3 szt. | 17 szt. |

2.Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  i prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę.

3.Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa opracowany na podstawie dokumentacji, projektu budowlano wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i  SIWZ,  kosztorys ofertowy stanowiący załącznik  do niniejszej umowy.

4.Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy robót, określa załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1.Termin wykonania zamówienia z zgłoszeniem przystąpienia do użytkowania upływa w dniu  30 września 2013roku.  z wymaganym terminem  pośrednim do 30 września 2012 roku  dla zadania Niwiska –Osowa bez oczyszczalni przydomowych.

2.Szczegółowy  harmonogram  realizacji robót określa załącznik  do niniejszej umowy.

3.Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:

3.1. opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy,

3.2. nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy,

3.3. nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, o której mowa w § 3, lub wprowadzenia zmian w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,

3.4. przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

3.5. zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub

zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w jednym egzemplarzu w dniu podpisania umowy.

§ 4

1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.

Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

2.Wykonawca w swoim zakresie i w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do zapewnienia  kierownika budowy.

§ 5

1.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2.Wykonawca zapewni własną organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

4.Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

5.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

6.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania  protokołu odbioru końcowego.

7.Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

3.Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i przedkłada Zamawiającemu.

4.Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić.

5.Jeżeli  w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

§ 7

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 8

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie uzgodnione w kosztorysie ofertowym.

Przygotowując ofertę cenową, Wykonawca oświadcza ,że szczegółowo zapoznał się z dokumentacją  projektową  i terenem przyszłej budowy, przewidział cały przebieg robót budowlanych i wycenił  wszystko co zostało ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i zapisach w SIWZ, a nie tylko wypełnił przedmiar robót z kosztorysem ślepym.

Jeżeli jakieś roboty lub dostawy zostały pominięte w kalkulacji wykonanej przez wykonawcę, a obejmowała to dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  i SIWZ, to roboty te lub dostawy należy wykonać w ramach podanej ceny ofertowej.

Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w projekcie budowlanym i SIWZ, a nie uwzględnione w przedmiarach robót.

W cenie oferty ujęte są wszystkie roboty budowlane, dostawy i usługi niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.

Ponadto w cenie oferty Wykonawca  również uwzględnił:

- urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

- koszty niezbędnych prób, badań ( w tym m.in. badania zagęszczenia gruntu, szczelności

zbiorników, studni  i rurociągów, pomiary energetyczne ) pomiarów wymaganych dla

prawidłowej oceny jakości robót i potrzeb odbioru przedmiotu umowy, rozruch

technologiczne,

- koszty energii elektrycznej i wody,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-koszty związane ze sprawdzeniem (zweryfikowaniem) rzędnych w projekcje kanałów

grawitacyjnych, studni, tłoczni , przyłączy z rzędnymi w terenie przed przystąpieniem do

robót,

- obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej z uzgodnieniami ZUD – 3 egz (ewentualne zmiany odcinków tras),

- sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego tj; odbudowę dróg, chodników,

przepustów, ogrodzeń oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

-odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie ograniczników w przypadku ich

uszkodzenia),

- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania

robót,

-opłata za  wykonanie robót w drogach pasie drogowym z opracowaniem projektu organizacji

ruchu dla wykonania robót w pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem

ewentualnego ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia

kolizji,

- koszty ubezpieczenia robót i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich  oraz

przewidywaną inflację,

- pierwsze wyposażenie tłoczni i oczyszczalni przydomowych z przeprowadzeniem

przeszkolenia i rozruchu,

- koszt związany z pompowaniem wody gruntowej,

-koszty innych opinii, pozwoleń, uzgodnień, badań, odbiorów i opłat wynikających z potrzeby

realizacji przedmiotu umowy,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

- ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń np. krzewów, drzew, zasiewów,

kwietników

-koszty dokonanej przed rozpoczęciem robót inwentaryzacji ewentualnej dokumentacji

fotograficznej budynków narażonych na zniszczenie, w pobliżu których będą prowadzone

roboty,

- naprawę zniszczeń wg powyższej inwentaryzacji i dokumentacji,

-ewentualne odszkodowania z tytułu uszkodzenia , zniszczenia elementów budynków,

ogrodzeń, placów i dróg,

- koszty z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,

-koszty związane z realizacją robót na obiektach eksploatowanych,

- koszty związane z opracowaniem projektu organizacji robót,

-koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem robót przy przekraczaniu dróg powiatowych i gminnych

-koszty związane z zgłoszeniem przystąpienia do użytkowania.

2.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie o której mowa w ust.1 na  kwotę brutto                  / słownie:                                                                 /,

w tym                               zł podatku  VAT.

W/w wynagrodzenie w rozbiciu na poszczególne zakresy robót ustalono na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ i kosztorysu ofertowego –załącznik do niniejszej umowy.

3.Wykonawca gwarantuje stałość ceny za roboty. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 ulegnie zmianie w razie zmiany stawki  podatku VAT.

4.Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny umownej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

5.Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 4, będzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, uwzględniając ceny ofertowe

6.Wykonawca gwarantuje stałość  stawek  za roboty dodatkowe.

§ 9

1.Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie

dwukrotnie; pierwsza płatność dla  zadania Niwiska –Osowa bez oczyszczalni

przydomowych  dla tych robót które zostały zakończone  i odebrane, natomiast pozostała

płatność po końcowym odbiorze robót i uzyskaniu  pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2.Podstawę do wystawienia jednej faktury przejściowej stanowić będzie protokół odbioru

dla robót które zostały zakończone dla zadania Niwiska -Osowa.

3.Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie

wykonana robota, protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy i uzyskane pozwolenie

na użytkowanie.

4.Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturach jako odbiorca faktury.

§ 10

Ustala się następujące terminy płatności faktur:

●  faktura przejściowa w terminie ……… dni licząc od daty  doręczenia,

●  faktura końcową w terminie  ………..dni licząc od daty  doręczenia.

Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia, o których mowa w § 9 pkt. 2 i 3.

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1)pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

2)informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o  konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

3)informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru i Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

4)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

1.Wykonawca w dniu podpisania  umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  3 % wynagrodzenia ustalonego w § 8 pkt. 2  tj.               zł (słownie:

zł            /100)

w formie ……………………………………..

2.Strony ustalają, że:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji.

3.Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 13

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

0,04 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości  0,04% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

2.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości  odsetek ustawowych.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości

2 % wynagrodzenia umownego.

3.Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14

1.Wykonawca  będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru  wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie  7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

2.Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu  14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu  w szczególności przysługują następujące uprawnienia;

-jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

-jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

-jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5.Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

§ 15

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego umowy.

2.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek objętych gwarancją w terminie najpóźniej  14  dni od ich zgłoszenia, natomiast jeżeli będzie to niemożliwe w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 16

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.Na mocy ustawy  Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 17

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaż zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia

podpisania protokółu odbioru,

3)   Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych

wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie trzech dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- W terminie 7 dni Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie siedmiu dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 18

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy  w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 21

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:

●  dokumentacja projektowa,

● kosztorys ofertowy,

● specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

● zakres rzeczowo finansowy zadania,

● harmonogram realizacji robót,

● formularz ofertowy,

● parametry techniczne podstawowych materiałów i urządzeń,

● specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY