Załącznik nr  2

UMOWA NR …………..

zawarta w dniu …………………………… w  Galewicach  pomiędzy:

# Gminą Galewice

z siedzibą w 98-405 Galewice,  ul. Wieluńska 5, reprezentowaną przez:

- Mariana Wojcieszaka - Wójta Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”

a  ...................................................................................................................................................

z siedzibą w

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”,

.......................................................................................................................................................

w rezultacie zapytania ofertowego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę boiska sportowego w Ostrówku. Przebudowa boisku sportowego polegać będzie m.in. na: plantowaniu i modelowaniu nawierzchni pod wysiew trawy na powierzchni 2108 m2 z wysiewem trawy (w tym teren boiska o wymiarach 40 m x 20 m o pow. 800 m2 wydzielony białymi liniami i liniami wewnątrz boiska). Wysiewu trawy należy dokonać min. 3 tyg. przed odbiorem końcowym zadania, tak, aby podczas odbioru był widoczny jej wzrost. Przebudowę boiska do koszykówki i do siatkówki (obecnie nawierzchnia asfaltowa) polegającej na wykonaniu nawierzchni typu tartan, składającej się z podkładu elastycznego oraz nawierzchni poliuretanowej. Na boisku o nawierzchni typu tartan należy wyznaczyć linie do gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową. Zakup i montaż piłkochwytów w ilości szt. 2 dł. 18m, h=6m. Zakup i montaż bramek do piłki nożnej i słupków do siatkówki wraz siatką. Powierzchnia użytkowa boiska do gry w piłką koszykową oraz siatkową przeznaczonej do przebudowy o nawierzchnię typu tartan wynosi 9,0m x 20,0m = 198,00m2.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i prawomocne zgłoszenia robót budowlanych.

§ 2

- Termin wykonania zamówienia  upływa w dniu  ………………………

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

  - termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie  w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności np. wystąpienia warunków pogodowych nie  pozwalających na wykonanie zamówienia,

- opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy,

- innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- Dokonanie zmian w  umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

- Wykonawca zapewnia niezbędne zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zapewnia urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni własną organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień,

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji przedmiotu umowy na skutek jego działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową lub zaniechań.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za teren budowy i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania  protokołu odbioru końcowego.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie – Prawo budowlane, wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- Na materiały i urządzenia Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i przedkłada je Zamawiającemu.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić.

- Jeżeli  w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie uzgodnione w formularzu ofertowym. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: ...........................zł brutto (słownie: …………………………………..……..), w tym podatek VAT ……….. tj. ………. zł. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Przygotowując ofertę Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się dokumentacją projektową, przedmiarem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przewidział cały przebieg robót budowlanych i wycenił pełny zakres robót. Jeżeli jakieś roboty zostały pominięte w kalkulacji wykonanej przez wykonawcę, a obejmują to projekty, to roboty te lub dostawy należy wykonać w ramach podanej ceny ofertowej. Nie będą traktowane jako zamówienie dodatkowe roboty ujęte w projektach i zapytaniu ofertowym a nie ujęte w przedmiarach robót. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane, dostawy i usługi niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiot umowy. Ponadto w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić:

  - urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

  - koszty niezbędnych prób, badań pomiarów wymaganych dla prawidłowej oceny jakości robót i potrzeb odbioru przedmiotu umowy,

  - koszty energii elektrycznej i wody,

  - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

  - odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie ograniczników w przypadku ich uszkodzenia),

  - koszty ubezpieczenia robót i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich  oraz przewidywaną inflację,

  - koszty innych opinii, pozwoleń, uzgodnień, badań, odbiorów i opłat wynikających z potrzeby realizacji przedmiotu umowy,

  - ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń np. krzewów, drzew,

  - koszty dokonanej przed rozpoczęciem robót inwentaryzacji ewentualnej dokumentacji fotograficznej, ogrodzeń, latarń, lamp itp. narażonych na zniszczenie, w pobliżu, których będą prowadzone roboty,

  - naprawę zniszczeń  lub ewentualne odszkodowania wg powyższej inwentaryzacji i dokumentacji,

  - koszty z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,

  - koszty związane z opracowaniem projektu organizacji robót,

  - koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem robót,

  - koszty wyznaczenia linii do gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową na boisku o nawierzchni typu tartan oraz koszty wyznaczenia linii na boisku piłki nożnej o wymiarach 40 m x 20 m o pow. 800 m2 z wydzielonymi białymi liniami i liniami wewnątrz boiska.

- Rozliczenie finansowe nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury sporządzonej na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru. Termin zapłaty faktury 21 dni od daty jej otrzymania.

- Wykonawca gwarantuje stałość ceny za roboty. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1  ulegnie zmianie w razie zmiany stawki  podatku VAT.

§ 6

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie wykonana robota i  protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Do protokołu dołączone będą wszystkie wymagane dokumenty związane z korzystaniem z przedmiotu umowy tj. dane techniczne wbudowanych materiałów, certyfikaty i atesty, instrukcja użytkowania, kontroli i konserwacji itp. Dokumenty te sporządzone będą w języku polskim.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze jako odbiorca faktury.

§ 7

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,04 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,04% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości  odsetek ustawowych,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8

- Wykonawca  na piśmie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu  w szczególności przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek objętych gwarancją w terminie najpóźniej 14  dni od ich zgłoszenia, natomiast jeżeli będzie to niemożliwe w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej  umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY