## Gmina Horodło, ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło

## tel.84-6515447, fax 84-6515443

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA:

„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111233L od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Janki”

CPV   45.23.31.20- 6  - Roboty w zakresie budowy dróg;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Sporządził: Andrzej Danilczuk - Inspektor ds. inwestycji.

Horodło, 19.10.2015 r.

## SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH  WARUNKÓW

## ZAMÓWIENIA

I. ZAWARTOŚĆ  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## Nazwa oraz adres zamawiającego:  Gmina Horodło, 22- 523 Horodło,

## ul. Jurydyka 1

- Tryb udzielania zamówienia:  Przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu zamówienia:

„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111233L od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Janki”

CPV   45.23.31.20- 6  - Roboty w zakresie budowy dróg;

Zgodnie z: obmiarem robót, dokumentacją techniczną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz specyfikacją techniczną. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu robót zostaną odrzucone. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zakres do realizacji:

1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,200 km;

2) roboty ziemne wykonane koparką z transportem do 1km – 380,0 m3;

3) profilowanie podłoża pod warstwę konstrukcyjną – 860,0 m2;

4) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o wytrzymałości   2,5 MPa ( gruntocement dowieziony z betoniarni) – 700 m2;

5) podbudowa właściwa z kruszywa kamiennego grub. 15 cm – 700 m2;

6) nawierzchnia z masy betonu asfaltowego dla KR – 1, gr. 5 cm - 700 m2;

7) krawężnik betonowy 12 x 25cm na ławie z betonu B-10, grub. 15 cm z oporem – 200 mb;

8) ściek z elementów betonowych grub. 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5 cm i ławie z betonu B-10 grub. 10 cm, szerokość cieku 0,6 m – 200 mb;

- Termin wykonania zamówienia :

do dnia 30.11.2015 r.,

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

- Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 zł. każda oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia tj:

- kierownikiem robót o odpowiednich uprawnieniach (1 osoba ). Kandydat na kierownika robót musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, oraz musi być czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 130.000,00 zł.

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek w zakresie potencjału technicznego i osobowego.

5.4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

5.5.  Ocena spełniania w/w warunków dokonana będzie na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie wg. formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1. oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Załącznik nr 2)

6.2. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone                     (udokumentować  wykonanie: co najmniej 2 robót o wartości minimum 130 000,00 złotych każda)

(Załącznik nr 3)

6.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia  zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w  wykonawstwie w formie oświadczenia (minimum: jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi (branży drogowej), określonymi wymaganiami Prawa Budowlanego,

(Załącznik nr 4)

6.4. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.5. ponadto zamawiający wymaga aby wraz z ofertą Wykonawca złożył kosztorys ofertowy sporządzony ściśle według załączonego obmiaru robót.

6.6. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.

6.7. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

6.7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  Pzp wg wzoru  (Załącznik 5);

6.7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1    pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.7.3 aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.7.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.7.5 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa      w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

6.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt.  6.7.2. składa dokument wystawiony w kraju którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega Wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

7.1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie faxem pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą lub osobiście)

7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Andrzej Danilczuk

tel.: (84) 6515402  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 14oo

7.4. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.

8. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

9. Termin związania ofertą:

9.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert:

10.1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien złożyć pisemną ofertę, która winna zawierać formularze sporządzone wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego i wymagane dokumenty wykazane w punkcie 6 niniejszej siwz – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.2. Wykonawca ewentualnie zastrzeże informacje zawarte w złożonej ofercie w dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżona część oferty powinna być wydzielona i wyraźnie oznaczona napisem – „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy firmy, jej adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim mechanicznie lub pisemnie nieścieralnym atramentem.

10.4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.

10.5. Na wszystkich stronicach oferty (na których znajduje się tekst) oraz dodatkowo w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany musi być złożony podpis potwierdzony pieczęcią imienną osoby 	podpisującej ofertę.

10.6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane , a kompletna dokumentacja ofertowa (wraz z załącznikami)  musi zawierać oświadczenie o liczbie stron.

10.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  i wariantowych.

10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.10.  W ofercie należy podać cenę: netto, VAT i brutto  za całość zamówienia, wynikającą ze sporządzonych kosztorysów ofertowych. Podstawą obliczenia oferty są obmiary robót:

a/ pozycji przedmiarowych nie można modyfikować tzn. zmieniać tablic wyceny, kolejności robót i ich numeracji, przenosić poszczególne pozycje obmiaru z jednego elementu do drugiego, grupować technologicznie.

b/ koszt urządzenia placu budowy, utrzymania porządku na terenie przylegającym oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i inne towarzyszące należy uwzględnić w podanej cenie.

c/ W ofercie Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

10.11. Złożona oferta musi odpowiadać:

- zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych,

-    warunkom określonym w niniejszej siwz

10.12. Ofertę należy zaadresować:

Gmina Horodło, 22-523 Horodło, ul. Jurydyka 1  – Oferta na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111233L od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Janki”

Nie otwierać przed dniem: 04.11.2015r., godz. 10 00.

11. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert:

11.1 Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

11.2.  Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Horodło, 22-523 Horodło,

ul. Jurydyka 1, sekretariat I piętro

11.3. Termin złożenia ofert -  do dnia  04.11.2015r. do godz.900.

Podany termin to data faktycznego wpływu oferty do zamawiającego.

11.3. Otwarcie ofert  jest jawne i  odbędzie się w dniu 04.11.2015 r. o godz. 10 00 w

Urzędzie  Gminy   Horodło,  ul. Jurydyka  1,  sala posiedzeń, I – piętro.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 	przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 ustawy).

11.5. Po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi:

- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,

- cenę ,

- termin wykonania,

- warunki gwarancji i terminy płatności

Wyżej wymienione informacje zostaną dostarczone Wykonawcom, którzy 	nie byli obecni przy otwarciu ofert, tylko na ich wniosek.

12.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

12.1. Pierwszym kryterium wyboru ofert jest cena oferty – najwięcej punktów w tym kryterium oceny ofert uzyska wykonawca który zaproponował najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – maksymalnie 95 pkt.

Sposób obliczenia ilości punktów w kryterium cena oferty:

C=(Cn : Cb) x 95 pkt

gdzie:

Cn – cena najniższa,

Cb – cena w ofercie badanej,

Wc – waga kryterium oceny (95 pkt)

C- cena ofertowa oferty liczonej.

12.2. Drugim kryterium oceny ofert  będzie termin gwarancji. Oferty wykonawców z najdłuższym terminem udzielonej gwarancji otrzymają największą liczbę punktów -   maksymalnie 5 pkt. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

| Ilość miesięcy udzielonej gwarancji | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 36 | 1 pkt. |
| 48 | 2 pkt. |
| 60 | 3 pkt. |
| 72 | 4 pkt. |
| 84 | 5 pkt. |

Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty podać  ilość miesięcy udzielonej gwarancji.           Jeżeli wykonawca nie wstawi żadnej wartości w formularzu oferty zamawiający uzna, że deklarowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

12.3. Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Punkty ze wszystkich kryteriów będą sumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

12.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada łącznie wszystkim wymaganiom:

a) przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych

b) SIWZ

c) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

13.1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i  adres wykonawcy, którego oferta wybrano oraz punktację przyznaną ofertom;

b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści powyższe informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

13.3. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto).

14.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

14.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

14.3.Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady –(tj. na okres  36 miesięcy lub okres zadeklarowany w ofercie) kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

15.1. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

a)  wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi),

b) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań:

c) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby;

d) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych wymagających dodatkowych robót

odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże

gruntowe;

e) zmiany przedmiotu zamówienia;

f) przedłużającej się procedury przetargowej.

- według załączonego wzoru umowy (Załącznik nr 7 )

15.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w ustawie zasad zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI – środki ochrony prawnej -  ustawy prawo zamówień publicznych.

II. Postanowienia dodatkowe siwz

1.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2. Przewiduje się  udzielenia zamówień uzupełniających z zakresu objętego zamówieniem do wysokości 30 % zamówienia podstawowego.

3. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

4. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują za pomocą faksu i pocztą.

5.Rozliczenie zadania  nastąpi w PLN.

6.Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

7.Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8.W ofercie wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy składają wspólnie dokumenty określone w punkcie 6. SIWZ spełniające warunki udziału w postępowaniu oprócz punktów od 6.7.1 do 6.7.4 które to dokumenty musi złożyć każdy członek konsorcjum. Ponadto oferta musi spełniać następujące wymagania:

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

- wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania i zostać przedłożone wraz z ofertą;

- Wykonawcy przed podpisaniem umowy będą zobowiązani do przedłożenia umowy określającej strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców);

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;

- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

III. ZAŁĄCZNIKI

nr 1 druk oferty.

nr 2 oświadczenie – art. 22 ustawy Pzp.

nr 3 wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w ostatnich 5 latach.                           nr 4 wykaz pracowników nadzoru którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zadania wraz oświadczeniem.

nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

nr 6 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

nr 7 wzór umowy.

nr 8 kosztorys ofertowy.

nr 9 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdził:  Krzysztof Bożek - Wójt Gminy Horodło

Załącznik nr 1

......................................................

/Nazwa i adres oferenta  	...................................... ..............

/miejscowość i data/

#### Gmina Horodło

ul. Jurydyka 1

22-523 Horodło

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na wykonanie:

(zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ)

„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111233L od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Janki”

- Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotowym zamówieniem za cenę:

a)netto-       ................................. zł

słownie złotych:  ......................................................................................................

b)podatek VAT.....%  -    ................................. zł

słownie złotych: .......................................................................... ............................

c) brutto-................................zł

słownie złotych: .......................................................................... ............................

- Zamówienie wykonamy w terminie do 30.11.2015 r.;

- Deklarowany okres gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty wynosi                 ( minimalny okres 36 miesięcy ) : ……………….. miesięcy.

- Warunki płatności  - wg. umowy

- Część robót przewidzianych do realizacji w podwykonawstwie:

a/……………………………………………………………………………………………

b/……………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i do dokumentacji przetargowej nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Informacje zawarte w ofercie na stronach Nr .............. stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

- Oświadczamy, że oferta zawiera .......................... stron.

- Integralną część niniejszej dokumentacji ofertowej stanowią:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy  (Załącznik nr 2),

2) wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat

(wg. zał. nr 3);

3) wykaz pracowników nadzoru, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia        (wg. zał. nr 4);

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg. zał. nr 5);

5) nr 9 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6) kosztorys ofertowy  (wg. zał. nr 8);

Podpisano:

.........................................................................

( upoważnieni przedstawiciele)

........................................................................

/podpisy i pieczątki imienne/

Uwaga:

Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Załącznik Nr 2

.........................., dnia .......................

.....................................................

#### ( pieczęć oferenta )                                        Gmina Horodło

ul. Jurydyka 1

22-523 Horodło

O Ś W I A D C Z E N I E

W TRYBIE ART. 22 ust. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111233L od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Janki”

oświadczam(y), że spełniamy(y) warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

.								.................................................................

(upoważnieni przedstawiciele wykonawcy)

................................................................

( podpisy i pieczątki imienne)

Załącznik Nr 3

........................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ WYKONYWANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Do przetargu na: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111233L od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Janki”

| Lp. | Inwestor adres telefon | Wartość zamówienia | Przedmiot wyk. roboty | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podpisano:

....................................................

/upoważnieni przedstawiciele/

......................................................

/podpisy i pieczątki imienne/

Załącznik nr 4

........................................................

Pieczęć oferenta

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Do przetargu na:„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111233L od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Janki”

| Lp. | Imię i nazwisko pracownika | Nr posiadanych uprawnień | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE

osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Podpisano:

.........................................................................

( upoważnieni przedstawiciele)

…………………………………………………………

/podpisy i pieczątki imienne/

Załącznik Nr 5

.........................., dnia .......................

.....................................................

#### ( pieczęć oferenta )                                        Gmina Horodło

ul. Jurydyka 1

22-523 Horodło

O Ś W I A D C Z E N I E

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111233L od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Janki”

oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia nas (mnie) z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podpisano:

.								.................................................................

(upoważnieni przedstawiciele wykonawcy)

................................................................

( podpisy i pieczątki imienne)

Załącznik Nr 6

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -  odrębny plik

Załącznik Nr 7

U M O W A

o roboty budowlane

zawarta w dniu ……… w Horodle  pomiędzy  Gminą Horodło, 22-523 Horodło,             ul. Jurydyka 1  zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną  przez :

mgr Krzysztof Bożek    -Wójt Gminy Horodło

a firmą …………………………… zwanym dalej Wykonawcą,  reprezentowanym przez:

………………………………………

§1

W wyniku przeprowadzonego przetargu  nieograniczonego  z dnia ……... w Horodle Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:

„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111233L od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Janki”

Zakres do realizacji:

1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,200 km;

2) roboty ziemne wykonane koparką z transportem do 1km – 380,0 m3;

3) profilowanie podłoża pod warstwę konstrukcyjną – 860,0 m2;

4) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o wytrzymałości   2,5 MPa ( gruntocement dowieziony z betoniarni) – 700 m2;

5) podbudowa właściwa z kruszywa kamiennego grub. 15 cm – 700 m2;

6) nawierzchnia z masy betonu asfaltowego dla KR – 1, gr. 5 cm - 700 m2;

7) krawężnik betonowy 12 x 25cm na ławie z betonu B-10, grub. 15 cm z oporem –    200 mb;

8) ściek z elementów betonowych grub. 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5 cm i ławie z betonu B-10 grub. 10 cm, szerokość cieku 0,6 m – 200 mb;

§ 2

2.1. Przedmiot umowy:

2.1.1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego  zgodnie z: ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz specyfikacją techniczną i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2.1.2.Części robót przewidzianych do realizacji w podwykonawstwie:

a)......................................................................................................................................... b)..................................................................................................................................

2.1.2.Wszystkie roboty zostaną wykonane własnym sumptem i staraniem przez wykonawcę.

2.2. Zmiany:

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do przedmiotu umowy za zgodą zamawiającego.

2.2.1. Na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje przedmiot umowy. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

2.2.2 W przypadku gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych, zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

2.2.3 W przypadku gdy określone w p. 2.2.2 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako roboty dodatkowe i zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie, w trybie wynikającym z art. 67 ust 1 p 6 ustawy prawo zamówień publicznych, w tej sytuacji wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o wartość zadania przekazanego do odrębnego zlecenia.

2.2.4. Roboty dodatkowe i zamienne będą rozliczane według stawek określonych w kosztorysie ofertowym.

§ 3

3.1. Należność:

3.1.1Należność  Wykonawcy za wykonanie prac  objętych niniejszą umową wynosi:

netto- ………….. zł ,

podatek Vat …. % -  ………………………………… zł,

brutto – ………….. zł, słownie  złotych:………………………………………………………. ………………………………………………………….

3.2. Zasady rozliczania i odbiorów:

3.2.1 Fakturowanie

Wykonawca wystawi  jedną fakturę zgodnie z § 3 ust. 3.1.1 po zakończeniu  zadania wraz z protokołem odbioru.

3.2.2.  Należności płatne  po odbiorze zadania.

3.2.3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia objętego fakturą jest załączenie do faktury wykonawcy faktur wystawianych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z ich oświadczeniem o otrzymaniu zapłaty za wykonane przez nich roboty.

3.2.4.Termin zapłaty - 30 dni  od dnia otrzymania faktury wraz z protokółem odbioru robót , przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę z wyjątkiem opisanym w punkcie 3.2.3. Zapłata nastąpi z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.

3.3. Odbiory:

3.3.1. Odbiór końcowy:

1. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy prawa budowlanego, potwierdzonych przez zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zamawiającego.

2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiającego  oraz w obecności wykonawcy.

3.Terminy poszczególnych czynności dotyczących odbioru określają specyfikacje techniczne.

3.3.3.  Odbiór po okresie gwarancji i rękojmi:

1. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem użytkownika oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

3.3.4  Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 4

Terminy zakończenia robót:

1. Termin wykonania zadania – 30.11.2015 r.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy: dokumentacji technicznej pozwolenia na budowę,  placu budowy – do 7 dni od daty podpisania  umowy.

2. Wykonawca na potrzeby budowy zamontuje licznik zużycia wody i energii oraz  ponosił   będzie koszty z tym związane.

3. Wykonawca uzyska zezwolenia właściwego urzędu na czasowe zajęcie pasa drogowego, ulicy placu lub zieleńca publicznego jak również poniesie wszelkie opłaty z tym związane.

4. Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia wymienionego w protokóle przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapewnić bezpieczeństwo dzieci w czasie realizacji robót podczas nauki szkolnej.

5. Wykonawca i podwykonawca odpowiada wobec osób trzecich za szkody wobec osób trzecich związanych z realizacją inwestycji i zobowiązuje się zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w dniu odbioru.

7. Materiały do wykonania powyższych robót zapewnia Wykonawca.

8. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

9. Koszt, badań i innych towarzyszących  ponosi Wykonawca.

§ 6

Zamawiający  dopuszcza zlecenie Podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy.

§ 7

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………. PLN, co stanowi 10% wartości umowy (od kwoty brutto), dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez zamawiającego oraz w walucie , w której jest płatna kwota umowy.

2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

b) 30% w ciągu 14 dni po upływie rękojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy w formie niepieniężnej, zabezpieczenie określone w § 7 ust. 3 litera b zatrzymane zostanie z wynagrodzenia końcowego wykonawcy do czasu upływu terminu gwarancji i rękojmi lub wykonawca wniesie odpowiednie zabezpieczenie w formie niepieniężnej.

4. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

6. Wykonawca w ciągu siedmiu dni ma obowiązek usunąć zgłoszone usterki.

7. W przypadku powtarzających się wad w czasie okresu rękojmi zamawiający może żądać wspólnego przeglądu obiektu.

8. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na roboty objęte niniejszą umową na okres 36 miesięcy ( lub na okres zadeklarowany w ofercie) od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego prac.

§ 8

1.Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą:

Andrzej Danilczuk  - Inspektor ds. inwestycji UG Horodło

Andrzej Strupiechowski  - Inspektor nadzoru inwestorskiego upr. bud.                  BGPK-II-8387/65/89.

2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy – ……………… upr. bud. ………………..

§ 9

Podwykonawcy:

1.Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części robót budowlanych przez podwykonawców wymienionych w Ofercie Wykonawcy. Podwykonawcy muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych im części robót.

2.Zakres robót budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców określa § 2 pkt. 2.1.2 umowy. Umowa z podwykonawcą podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego.

3.Zmiana podwykonawcy po zawarciu Umowy niniejszej  wymaga zgody  Zamawiającego.  W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymogi kwalifikacyjne nowego podwykonawcy oraz projekt umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

4.Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w tym samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 10

Umowa z podwykonawcą:

1.Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

2.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu  projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5.Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią Umowy lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

6.Wykonawca i podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.Wykonawca i podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usług wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

8.W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9.Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

10.Umowy, o których mowa w ust. 1 i 9 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje                    o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 12

Odstąpienie od umowy:

9.1.Odstąpienie od umowy przez zamawiającego:

Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może wyłącznie żądać należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, wg czynników cenotwórczych zastosowanych w ofercie przetargowej,

- jeżeli Wykonawca, mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub inspektora nadzoru, nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić     w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,

- w razie odstąpienia od umowy strony sporządzają protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, oraz uzgadniają sposób i zakres zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy

9.2.Kary umowne:

1.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 umowy.

2.Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą w przypadku:

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości  10% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 umowy,

b) zwłoki w wykonaniu każdego etapu przedmiotu umowy w wysokości  0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki,

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych protokolarnie, w wysokości  0,5% od wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki (licząc od dnia określonego jako termin usunięcia wad).

3.Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

9.3. Niezależnie od kar zapisanych w umowie strony mogą dochodzić szkód wzajemnych na zasadach ogólnych K.C.

§ 13

Zmiana umowy:

1. Zmiana umowy na korzyść zamawiającego może być dokonana tylko za zgodą obu stron.

2. Nie dopuszczalna jest zmiana umowy na niekorzyść zamawiającego, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.  Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego, Ustawy – Prawo  zamówień publicznych oraz dokumentacji przetargowej zamawiającego.

§ 15

1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową  rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

2. Integralną częścią umowy stanowi dokumentacja przetargowa przeprowadzona w trybie ustawy Pzp na którą składają się między innymi specyfikacja istotnych warunków zamówienia  oraz oferta wykonawcy.

§ 16

Umowa została sporządzona w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik Nr 8

  - Kosztorys ofertowy -  w osobnym pliku.

Załącznik Nr 9 do SIWZ

…………………………………

/miejscowość i data/

......................................................

/Pieczątka oferenta/

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111233L od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Janki”

prowadzonym przez Gminę Horodło oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej

Podpisano:

.							             .................................................................

(upoważnieni przedstawiciele wykonawcy)

................................................................

( podpisy i pieczątki imienne)

* - niepotrzebne skreślić.