Załącznik nr 2

Karniewo 2013………

PROJEKT

RIPP.271.11.2013

UMOWA NR ……..

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik  postępowania  z dnia  14.09.2012 r.

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacja drogi gminnej nr 210215W Rafały - Zalesie

Umowę zawarto w dniu  20.09.2012 r.   pomiędzy

Gminą Karniewo  ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo   zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

P.  Michała Wojciecha Jasińskiego          -              Wójta Gminy  Karniewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy    -              Marianny Michalskiej

a  firmą:

reprezentowaną przez :

1.

zwanym dalej „Wykonawcą”  zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: Modernizacja drogi gminnej nr 210215W Rafały - Zalesie

- Zakres robót

Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej średnorozpadową  emulsją asfaltową

i  kruszywem   sortowanym.

Szczegółowy zakres  przedstawiono w  projekcie  i  załączonym kosztorysie  ślepym – formularzu oferty

cenowej.

- Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną

w wysokości …………………………….zł.

słownie: …………………………………………….

4. W ramach  wynagrodzenia określonego w  § 1 pkt 2 Wykonawca  będzie ponosił koszty robót  przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy .

§ 2

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela  gwarancji na okres 2 lat  i rękojmi

na okres trzech lat.

- W celu zapewnienia właściwej jakości robót , ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10  % wartości umowy ceny  z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, …………….. zł,  które Wykonawca wniesie  w pełnej wysokości , najpóźniej w dniu zawarcia  umowy.

- Zabezpieczenie wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej  zamawiający będzie przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym .

W przypadku należytego wykonania robót , 70%  wartości zabezpieczenia  będzie zwolnione lub zwrócone w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji . Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru pogwarancyjnego. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca otrzyma wraz z odsetkami pomniejszone o koszty operacji i prowizji  bankowych.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia , zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami, staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji.

§ 3

- W ciągu  3 dni od daty  zawarcia umowy, Zamawiający zobowiązuje się przekazać

Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy, księgę obmiarów.

§ 4

- Zakres robót  określony w §  1 winien być wykonany  do   ……………………….  roku.

- W okresie obowiązywania umowy cena  ustalona w przetargu nie będzie podlegać waloryzacji.

§ 5

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru                                  ……………………..

- Inspektor Nadzoru powinien uzyskać  akceptację Zamawiającego ,przed wykonaniem swoich czynności, w zakresie powodującym zwiększenie kosztów robót.

- Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rzeczowych i finansowych rozliczeń robót.

Zakres uprawnień  inspektora nadzoru wynika z art.25 i 26 ustawy „Prawo Budowlane”

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy  będzie  ……………………………….

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru aprobaty techniczne na materiały, które zamierza użyć do realizacji zamówienia.

§ 6

1. ODBIORY ROBÓT

1.1. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru . Informację z czynności  odbioru  i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

Odbiór robót ulegających zakryciu nie uprawnia do fakturowania tych robót

1.2. Odbioru  częściowego nie przewiduje się.

1.3. Odbiór końcowy zostanie dokonany w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o  zakończeniu całego zadania  i gotowości robót do odbioru.

Do odbioru  Wykonawca przedłoży kompletny operat kolaudacyjny , który powinien zawierać:

- kosztorys powykonawczy  w układzie kosztorysu ofertowego (rozliczenie finansowe całego zadania)

- księgę obmiaru

- sprawozdanie techniczne Wykonawcy

- protokoły odbioru robót poprawkowych

- aprobaty techniczne na wbudowane materiały

- opinię techniczną Inspektora Nadzoru z adnotacją , że roboty zostały całkowicie

zakończone i obiekt może  być przekazany do użytkowania.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

3.1 Jeśli wady nadają się do usunięcia , to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia wad

3.2 Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

  - jeśli nie uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  i technicznej.

  - Jeżeli  z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

1. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 5 dni  przed  upływem  okresu gwarancji, który wynosi  2

lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru   końcowego.

- Po upływie okresu gwarancji Zamawiający  będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi. Okres rękojmi wynosi  3 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru   końcowego . Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający dokona odbioru robót .

- Z czynności odbioru końcowego , odbioru  pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad.

§ 7

1.  Płatność faktur

- Nie przewiduje się płatności częściowych.

- Faktura końcowa płatna będzie w ciągu  14 dni od daty przyjęcia przez zamawiającego faktury końcowej

2.Fakturowanie robót:

Faktura końcowa może być wystawiona po  dokonaniu końcowego  odbioru i przekazaniu drogi do   użytkowania.  Podstawą do rozliczenia ostatecznego  jest protokół   odbioru końcowego.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

- każdy dzień zwłoki w oddaniu robót  objętych umową w wysokości 0.05 % ceny umownej .

- każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,02%ceny umownej

- odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % ceny umownej.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną  za:

- nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości 0,02 %  ceny umownej za każdy dzień zwłoki.

- odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości       10 % ceny umownej.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

- odebrać wykonane roboty

- zapłacić za wykonane roboty

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 9

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim  powstałe w związku  z  wykonywaniem przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o dobry stan techniczny zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas realizacji obiektu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają  rozstrzygnięciu właściwego Sądu Gospodarczego

§ 13

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					                             WYKONAWCA