###### UMOWA Nr …………(PROJEKT)

zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy:

Gminą Kiernozia, z siedzibą w Kiernozi, ul. Sobocka 1A, reprezentowaną  przez:

Zenona Kaźmierczaka – Wójta Gminy Kiernozia

przy kontrasygnacie Agnieszki Wojdy - Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej  części umowy „Zamawiającym”, z jednej strony,

a

…………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą………………………………………. ,ul. …………………., wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………..

lub

Panem/Panią………………………….zam……………………………(adres),przedsiębiorcą prowadzącym działalność pod firmą…………………………..……..(nazwa)

REGON …………………………., NIP …………………………,

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EURO opublikowanym w BZP poz…………… z dnia ……….. oraz siedzibie i stronie internetowej Zamawiającego.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza, 
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: Naprawa dróg gminnych na osiedlu Tadeusza Kościuszki oraz ul. Ogrodowej w Kiernozi, tj.:

2.  Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Przekroje;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2.

Termin

#### 1.Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31 grudnia 2013 r.,

2. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych termin wydłuża się do 30 kwietnia 2014 r.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

W zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do:

- protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy,

- urządzenia terenu budowy w tym wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- wykonania oznakowania terenu budowy,

- ubezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego,

- prowadzenia dokumentacji budowy – dziennik budowy (wewnętrzny),

- podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,

- wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,

- realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy (wewnętrznego),

- niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu, na jego prośbę, szczegółowych informacji dotyczących przebiegu prac w zakresie, w jakim będzie to określone przez Zamawiającego,

- przestrzegania przepisów ppoż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących 
w budownictwie,

- utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- przekazania atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych Prawem Budowlanym,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenia Zamawiającemu,

- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem 
do wewnętrznego dziennika budowy (wewnętrznego) i uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, 
o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni po dokonaniu odbioru końcowego,

- usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji jakości.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 5.

Zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie

Ewentualne zmiany postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści ofert.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

    - nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,

    - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia,

    - zmian osobowych: wykazanych pracowników i osób upoważnionych – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego,

    - zmiany podwykonawcy lub innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca – wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących 
w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej,

    - zmiana terminów realizacji w następujących przypadkach:

- wstrzymania realizacji prac spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- działania siły wyższej,

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac,

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,

Zmiana terminu może ulec przesunięciu wyłącznie za zgodą Zamawiającego tylko 
o niezbędny czas ustalony indywidualnie, w zależności od przyczyny zwłoki, na pisemny wniosek Wykonawcy.

    - zmiany wynagrodzenia umownego:

- w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu  ofertowego.

- w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych 
w projekcie budowlanym i kosztorysie nakładczym -  zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym,

- ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

Każda w ww. zmian nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy i musi zostać potwierdzona 
w protokole konieczności spisanym przez strony umowy.

§ 6.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ryczałtową:

netto ……………………….

(słownie: ………………………………………………………)

podatek VAT w stawce 23 %:…………………………. (słownie: ………………………………………………)

brutto …………………………. (słownie: …………………………………………………)

w tym:

Naprawa drogi gminnej na osiedlu Tadeusza Kościuszki:

za kwotę ryczałtową netto …………………….. zł.

(słownie: ………………………………………………………)

podatek VAT w stawce 23%:……………………… zł

(słownie: ……………………………………..)

co stanowi kwotę ryczałtową brutto ……………………… zł.

(słownie: ………………………………………………………………………..).

Naprawa ulicy Ogrodowej:

za kwotę ryczałtową netto ………………………… zł.

(słownie: ……………………………………………….

podatek VAT w stawce 23%:……………………. zł

(słownie: ………………………………………………)

co stanowi kwotę ryczałtową brutto  ……………………. zł.

(słownie: ………………………………………………..).

zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Kwota ryczałtowa obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ oraz załącznikach tj.: dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysie nakładczym, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia jak również prac uznanych przez wykonawcę w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.

- Wykonawca oświadcza, iż dokonał wyceny przedmiotu umowy na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorys nakładczy.

- Wykonawca w toku wykonywanych robót jest obowiązany do zaniechania wykonywania robót wskazanych przez inspektora nadzoru, a potwierdzonych protokółem konieczności. 
W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu robót Zamawiający ma prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy.

§ 7.

Podwykonawstwo

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umów 
z podwykonawcami – na warunkach wskazanych w przedłożonej umowie w trybie art. 6471 k.c.

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy oraz przedłożyć projekt zawieranej z nim umowy, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego winy.

§ 8.

Przedstawiciele stron na budowie

- Nad prawidłowym przebiegiem robót funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie – inspektor nadzoru: ……………………..

- Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie: ……………………...

Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję Kierownika robót posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

§ 9.

Odbiory

- Odbiór robót zanikowych:

- Wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych,  wpisem do dziennika budowy (wewnętrznego) oraz pismem dostarczonym do siedziby zamawiającego,

- Zamawiający dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem do dziennika budowy (wewnętrznego).

- Protokół odbioru końcowego (dla każdego z zadań określonych w § 1 oddzielnie):

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy (wewnętrznego) oraz pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót tj.:

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dziennik budowy (wewnętrzny),

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 
i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- kosztorys powykonawczy;

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac;

- w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru;

- zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru;

- protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Wady ujawnione w trakcie odbioru:

- jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę;

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi;

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad;

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników odbioru, spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru.

§ 10.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 PLN  (pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 500,00 PLN  (pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 pkt 1.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany  do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. Zobowiązania do pokrycia przez Wykonawcę szkody o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczą również zawinionej przez wykonawcę utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

§ 11.

Rozliczenia i płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi faktury końcowe oddzielnie dla każdego 
z zadań określonych w § 1 i 6 niniejszej umowy.

- Termin płatności każdej z faktur końcowych – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia 
u Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia każdej z faktur końcowych będzie podpisany protokół odbioru końcowego oddzielnie dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 i 6 niniejszej umowy. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi kompleksowo po wykonaniu ostatniego z zadań określonych w § 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

- Należność wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury płatna będzie przelewem na konto ................................ Nr ………………………...........................................................................

- Rozliczenie ewentualnych zakresów robót wykonywanych przez podwykonawców nastąpi 
w oparciu o protokół odbioru technicznego oraz przedstawienie dokumentu terminowej zapłaty należności przez Wykonawcę za te roboty.

§ 12.

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakres robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy na okres 3 lat.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.

- Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach 
w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku ich nieusunięcia Zamawiający zleca usunięcie usterek podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie 
w wysokości 5% wartości  brutto niniejszej umowy tj. kwotę………………. złotych,

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający:

- zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane

- zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

§14.

Odstąpienie od umowy

- Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w niniejszym paragrafie.

- Zmawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie bez uzasadnienia, bądź przerwał bez uzasadnienia prace i ich nie kontynuuje a czas opóźnienia z tego tytułu przekroczył 15 dni kalendarzowych;

- gdy Wykonawca nie stosuje się do pisemnych wskazówek Zamawiającego;

- gdy Wykonawca realizuje umowę z rażącym naruszeniem jej warunków i zasad w szczególności §1 i §3;

- gdy Wykonawca realizuje umowę z naruszeniem przepisów prawa bądź reguł sztuki budowlanej.

- Odstąpienie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

- Wykonawca zabezpieczy wszystkie wykonywane przez siebie prace;

- strony w terminie 7 dni od skutecznego odstąpienia przystąpią do inwentaryzacji Wykonanych na dzień odstąpienia prac;

- strony przystąpią do odbioru robót nadających się do odbioru na dzień odstąpienia;

- wykonawcy przysługuje wynagrodzenia za roboty odebrane do dnia odstąpienia; 
za pozostałe prace które nie nadają się odbioru Wykonawcy należy się wynagrodzenie, 
o ile i w takim zakresie w jakim roboty te będą nadawały się do wykorzystania celem kontynuowania na nich prac.

- Wykonawca uprzątnie plac budowy i udostępni go Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy.

- rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego według stawek i założeń przyjętych w kosztorysie ofertowym.

§ 15.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej  zaakceptowanej przez obie strony.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 16.

Integralną częścią umowy  jest:

- Oferta - załącznik nr 1,

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 3.

§ 17.

# Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego, 
i 1egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY: