Urząd Gminy w Kiernozi udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Przebudowa dróg gminnych Tydówka (Olszyny) i Osiny:

Pyt. 1

W pkt. VI SIWZ oraz Sekcji III Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający żąda od Wykonawcy, dla spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, wykazania w okresie ostatnich pięciu lat minimum trzech inwestycji instalacji kolektorów słonecznych o wartości każda nie mniej niż 600 000,00 zł brutto. W/w przetarg dotyczy wykonania robót drogowych. Prosimy o zmianę w/w warunku na odpowiadający przedmiotowi przetargu.

odp. 1

Warunek w Pkt. VI SIWZ oraz Sekcji III Ogłoszenia o zamówieniu zostają zmienione:

Pkt. VI SIWZ:

„posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) tj.:

- wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat (termin należy liczyć od dnia składania ofert) minimum trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączą dokumenty potwierdzające ich wartość oraz, że roboty te zostały należycie wykonane. Przez zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć zakończenie i oddanie do użytku w latach 2005 – 2010 minimum trzech inwestycji przebudowy dróg o wartości każda nie mniej niż 600 000,00 zł brutto. „

Sekcja III Ogłoszenia:

(…)Przez zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć zakończenie i oddanie do użytku w latach 2005 – 2010 minimum trzech inwestycji polegających na robotach drogowych o wartości każda nie mniej niż 600 000,00 zł brutto.

Pyt. 2

Zgodnie z pkt. XI ppkt. d) SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty „szczegółowe wyliczenie przedmiotu zamówienia (wg Załącznika nr 2) oraz przedmiar robót (wg Załącznika nr 3)”. Prosimy o wyjaśnienie:

- czy żądając przedmiaru robót Zamawiający miał na myśli kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi robót?

- czy Wykonawca wpisując w Załączniku nr 3 elementy scalone z kosztorysów ofertowych (np. przebudowa jezdni głównej, poszerzenia jezdni – mijanki itp.) spełni wymagania Zamawiającego odnośnie „Szczegółowego wyliczenia przedmiotu zamówienia?”

Jeśli nie prosimy o wyjaśnienie, jakich informacji potrzebuje Zamawiający.

odp. 2

Zamawiający miał na myśli załączenie kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi. Nie wymaga kosztorysu szczegółowego.

Pyt. 3

Zgodnie z pkt XI ppkt. e) SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Harmonogramu prac – Załącznik nr 9. Jednocześnie w druku harmonogramu rzeczowo finansowego (zał. Nr 9) jest zapis: „Harmonogram rzeczowo finansowy sporządzony będzie przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy”. Prosimy o doprecyzowanie, kiedy Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Harmonogram – do przetargu czy umowy?

odp. 3

Wykonawca jest obowiązany dostarczyć harmonogram na etapie podpisywania umowy.

Pyt. 4

W związku z koniecznością sporządzenia Harmonogramu rzeczowo finansowego w podziale kwartalnym prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe robót zgodnie z harmonogramem?

odp. 4

Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.

Pyt. 5

Konstrukcja jezdni zaprojektowana w projekcie technicznym „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osiny” jest inna niż przyjęta w kosztorysie ofertowym. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wykonania w/w zadania zgodnie z konstrukcją podaną w kosztorysie ofertowym.

odp. 5

Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał wykonania w/w zadania zgodnie z konstrukcją podaną w kosztorysie ofertowym.

Pyt. 6

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót do wykonania na drodze gminnej przez wieś Osiny nie wchodzi wykonanie poboczy, robót wykończeniowych i oznakowania pionowego.

odp. 6

Zamawiający potwierdza, że w zakres robót na drodze gminnej przez wieś Osiny nie wchodzi wykonanie poboczy, robót wykończeniowych i oznakowania pionowego.

Pyt. 7

Zgodnie z projektem technicznym „Przebudowa drogi gminnej w m. Tydówka” i opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ należy wykonać na w/w drodze pobocza wzmocnione żwirem. Nie ma tej pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wykonania poboczy bądź dopisanie tej pozycji do kosztorysu.

odp. 7

Zamawiający będzie wymagał wykonania poboczy. Przewiduje się wyprofilowanie i umocnienie poboczy żwirem gr. 15 cm - pozycja ta zostanie dopisana do kosztorysu ofertowego.

Pyt. 8

Prosimy o podanie rodzaju emulsji asfaltowej wg PN – EN do skropienia nawierzchni.

odp. 8

Rodzaj emulsji do skropienia nawierzchni wg PN-EN K1-65

Pyt. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warstw asfaltowych wg PN – EN i WT2 2010 dla warstwy wiążącej na AC11W35/50 dla drogi w m. Osiny i AC11W35/50 dla drogi w m. Tydówka?

odp. 9

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na warstwy asfaltowe (wiążąca) wg obowiązujących PN-EN i WT2 2010 na AC11W35/50 dla drogi w m. Osiny i AC16W35/50 dla drogi w m. Tydówka.

Pyt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warstw asfaltowych wg PN-EN i WT2 2010 dla warstwy ścieralnej na AC11S50/70?

odp. 10

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na warstwy asfaltowe (ścieralna) wg obowiązujących PN-EN i WT2 2010 na AC11S50/70.

Pyt. 11

Prosimy o podanie wymagań dla kruszyw, wypełniacza i lepicza, jakie mają być zastosowane do wykonania warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej wg obowiązujących norm i WT 2010

odp. 11

Wymagania wg aktualnych obowiązujących wytycznych technologicznych z 2010 r.