Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/67/03

Rady Gminy w Kijach

z dnia 17 września 2003 r.

# Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

| L.p. | Wyszczególnienie, rodzaj i miejsca realizacji inwestycji wieloletniego programu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków roku budżetowego 2003 | Wysokość wydatków roku budżetowego 2004 | Wysokość wydatków roku budżetowego 2005 | Wysokość wydatków roku budżetowego 2006 | Wysokość wydatków roku budżetowego 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Dokumentacja budowlana sieci wodociągowej dla m. Czechów, Janów, Gartatowice | Gmina | 2003 | 76.000,00 | 76.000,00 | ___ | ___ | ___ | ____ |
| 2. | Koncepcja wodociągowania pozostałej części gminy i kanalizacji gminy | Gmina | 2003 | 23.000,00 | 23. 000,00 | ___ | ___ | ___ | ____ |
| 3. | Dokumentacja budowlana sieci wodociągowej i I etap sieci kanalizacyjnej | Gmina | 2003 – 2004 | 382.242,00 | 28.000,00 | 354.242,00 | ___ | ____ | _____ |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej dla m. Czechów, Janów, Gartatowice w tym: | Gmina | 2003- 2004 | 2.045.871,72 | _____ | 1.460.000,00 SAPARD 585.871,72 BUDŻET GMINY |  |  |  |
|  | dla m. Czechów |  |  | 1.021.302,20 |  | 730.000,00 SAPARD |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 291.302,20 BUDŻET GMINY |  |  |  |
|  | dla m. Janów, Gartatowice |  |  | 1.024.569,52 |  | 730.000,00 SAPARD |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 294.569,52 BUDŻET GMINY |  |  |  |
| 5. | Budowa wodociągów dla pozostałej części gminy | Gmina | 2004 – 2006 | 5.727.110,00 | _____ _____ | ERDF 866.741,00 371.461,00 BUDŻET GMINY | 1.483.322,00 635.709,00 | 1658914,00 710.963,00 |  |
| 6. | Budowa kanalizacji I etap | Gmina | 2004 – 2006 | 6.196.000,00 | _____ _____ | ERDF 1.141.000,00 489.000,00 BUDŻET GMINY | 1.507.100,00 645.900,00 | 1.697.500,00 715.500,00 |  |
| 7. | Budowa oczyszczalni | Gmina | 2004 - 2006 | 2.200.000,00 | _____ _____ _____ | WFOŚiGW 490.000,00 ERDF 147.000,00 63.000,00 BUDŻET GMINY | 1.010.000,00 343000,00 147.000,00 |  |  |
| 8. | Budowa kanalizacji II etap | Gmina | 2007- 2010 | 27.913.636,00 | ____ | ____ | _____ | ____ | 27.913.636,00 |
| 9. | Dokumentacja budowlana II etap kanalizacji | Gmina | 2006 | 600.000,00 | ____ | ____ | _____ | 600.000,00 | _____ |
| 10. | Modernizacja drogi gminnej Gartatowice – Sędziejowice | Gmina | 2004 | 299.727,39 | ___ _____ | SAPARD 210.000,00 89.727,39 BUDŻET GMINY |  |  |  |
| 11. | Modernizacja drogi gminnej we wsi Włoszczowice | Gmina | 2005 | 300.000,00 | ____ | ____ | 300.000,00 | _____ | _____ |
| 12. | Modernizacja drogi gminnej we wsi Rębów ( ok. 300 mb.) | Gmina | 2006 | 250.000,00 | ____ | ____ | ____ | 250.000,00 | _____ |
| 13. | Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej - dokumentacja | Gmina | 2004 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  |
| 14. | Zaplecze rekreacyjno – sportowe - dokumentacja | Gmina | 2004 | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  |
| 15. | Umianowice - droga | Gmina | 2004 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |