Załącznik Nr 4

Do uchwały Nr VI/23/2007

Rady  Gminy Kołbiel

z dnia 12 marca 2007r.

PLAN   WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w roku 2007

oraz limity wydatków na

wieloletnie programy inwestycyjne

planowane do realizacji

przez gminę Kołbiel

| Lp. | Dz. | Rozd. | Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadania / | Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie /program/ | Okres realizacji zadania / programu/ | Łączne nakłady w zł ( 12 + 13+14+15+ 16+17+18) | Wysokość wydatków w zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | w roku budżetowym 2007 |  |  |  |  | w latach: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Dotna zad. własne | Środki na zad. zlecone | Inne środki Pożyczki Kredyty | Razem ( 8 + 9 + 10 + 11) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| 1. | 010 | 01010 | Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Gózd i Skorupy | Urząd Gminy | 1 rok | 135.232 | 135.232 | - | - | - | 135.232 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych | Urząd Gminy | 3 lata | 1.500.000 | - | - | - | - | - | 600.000 | 500.000 | 400.000 | - | - | - |  |  |
| 3. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siwianka | Urząd Gminy | 1 rok | 810.000 | 710.000 | 100.000 |  |  | 810.000 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4. | 750 | 75023 | Zakup urządzeń komputerowych do Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 1 rok | 15.900 | 15.900 | - | - | - | 15.900 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5. | 801 | 80101 | Budowa boisk szkolnych | Urząd Gminy | 1 rok | 40.000 | 40.000 | - | - | - | 40.000 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6. | 801 | 80101 | Opracowanie projektu technicznego na wykonanie remontu dachu w Szkole Podstawowej w Rudzienku | Urząd Gminy | 1 rok | 10.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7. | 801 | 80101 | Remont dachu w Szkole Podstawowej w Rudzienku | Urząd Gminy | 1 rok | 100.000 | 100.000 | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 8. | 851 | 85121 | Remont dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli | Urząd Gminy | 1 rok | 120.000 | 120.000 | - | - | - | 120.000 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 9. | 900 | 90001 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbiel | Urząd Gminy | 2 lata | 1.603.547 | 1.418.000 | - | - | - | 1.418.000 | 185.547 | - | - | - | - | - |  |  |
| 10. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w gminie Kołbiel | Urząd Gminy | 7 lat | 15.440.068 | 821.647 | - | - | - | 821.647 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.338.421 |  |  |
| 11. | 900 | 90001 | Wykup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Kołbieli | Urząd Gminy | 1 rok | 11.000 | 11.000 | - | - | - | 11.000 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 12. | 900 | 90015 | Opracowanie projektu technicznego na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kołbiel | Urząd Gminy | 1 rok | 30.000 | 30.000 | - | - | - | 30.000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  | 19.802.747 | 3.411.779 | 100.000 | - | - | 3.511.779 | 3.185.547 | 2.900.000 | 2800000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.338.421 |  |  |

Sporządził: