PROJEKT                          UMOWA NR ............./2012

Zawarta w dniu ..........................2012r. pomiędzy Gminą Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy ul.Szkolna 1 ,   reprezentowaną przez:

1.Adam Budyta  - Wójta Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

zwanym dalej „Zamawiającym",

a ................................................................, z siedzibą ...............................................................

zarejestrowanym w .............................................................. pod numerami................................ reprezentowanym przez :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą ",

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych  jako ogłoszenie Nr ………..…….............   została zawarta umowa o treści następującej:

§1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą  „Przebudowa ulic w m.Kołbiel: ul.Jana Kilińskiego, ul.Józefa  Zamoyskiego, powiat otwocki, województwo mazowieckie”

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

2.1.Przebudowa ulicy Józefa Zamoyskiego w km  0+075 -:- 0+ 209

2.1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi)

w terenie równinnym -  0,134 km

2.1.2. Wykonanie koryta mechanicznie  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem  podłoża w gr.

kat. III  gł. Koryta 70 cm z zał. i transportem urobku na odkład na od.l do 1 km - 770,50 m2.

2.1.3.ułozenie warstwy geowłókniny  - 670,0 m2.

2.1.4. Wykonanie warstwy odsączającej  z piasku gr. w-wy 20 cm   -  636,50 m2,

2.1.5. Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm  -  536,00 m2.

2.1.6. Ustawienie krawężników  betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem –

134,00 mb

2.1.7. Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 na ławie betonowej z oporem   -  134,00 mb,

2.1.8. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cem.-piask.

. gr.3 cm  -  536,00 m2.

2.1.9. Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych  60 x 50 x 15 cm na ławie

betonowej  B-10 o wym.  0,60m x 0,2 m.  -  134,00 mb.

2.1.10.Ułożenie przepustów fi 300 mm z rur PCV   - 3,0m

2.1.11.Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych  -  6,0 szt.

2.1.12.Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej  -  4,0 szt.

2.1.13.Reczne profilowanie skarp i poboczy  -  134,00 m2.

2.1.14.Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych  -  szt.2.

2.1.15.Przymocownie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków -   3,0 szt.

2.2.Przebudowa ulicy  Jan  Kilińskiego w km 0+007  -:- 0+199.

2.2.1.Robotry pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym –

0,199 km..

2.2.2. Rozebranie chodników  z kostki brukowej na podsypce piaskowej  -   40,0 m2.

2.2.3.Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej –

20,00 m.

2.2.4. Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokości

20,00 cm  kategoria gruntu   I-IV   -   1.579,23 m2.

2.2.5. Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde

dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV (wsp.6,0)  -  1.579,23 m2

2.26. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie  mechaniczne,

grubość warstwy po zagęszczeniu  10 cm   -    1.579,23 m2.

2.2.7. Warstwa odsączająca  w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne,

grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cz9 wsp.10,0) 1.579,23 m2

2.2.8. Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu  12,0 cm  -

1.579,23m2

2.2.9. Podbudowy betonowe bez dylatacji , grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy

1 cm (wsp.8,0) -   1.579,23 m2

2.2.10..Ławy betonowe z oporem pod krawężniki -      24,60 m3.

2.2.11.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej  -    410,00 m,

2.2.12.Ławy betonowe  zwykłe pod obrzeże     -   4,70m3.

2.2.13.Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z

wypełnieniem spoin  zaprawą cementową -        313,50 m.

2.2.14.Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników,  głębokość 20 cm,

kategoria gruntu     I-IV  -   471,0 m2.

2.2.15.Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde

dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV (wsp.2,0) – 471,0m2.

2.2.16.Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczanie mechaniczne,

grubość warstwy po zagęszczeniu  10 cm  -        471,00 m2.

2.2.17.Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

-   471,00 m2

2.2.18.Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy

ponad 8 cm (WSP.2,0) -   471,00m2

2.2.19. Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej, układanej na

podsypce cementowo-piaskowej  -          471,00 m2.

2.2.20. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości  8 cm, szarej układanej na

podsypce cementowo-piaskowej  -         1.579,23 m2.

2.2.21. Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni  i chodników, głębokość 20 cm,

kategoria gruntu  I-IV  -         411,50 m2.

2.2.22.Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde

dalsze5 cm, kategoria gruntu I-IV  (wsp.3,0) -   411,50m2

2.2.23.Warstwa odsączająca  w korycie lub na całej  szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne,

grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -         411,50 m2.

2.2.24. Podbudowy betonowe bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu  12 cm –

411,50m2.

2.2.25.Podbudowy betonowe bez dylatacji , grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy

1 cm  (wsp.3,0).

2.2.26.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka

cementowo-piaskowa  -    225,00 mb.

2.2.27. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na

podsypce cementowo-piaskowej-   411,50 m2.

2.2.28.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t  na odległość do 1 km, grunt

kat. III -        504,00m3.

2.2.29.Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, wymiary elementów  40x 60 cm   -

194,30 m2.

2.2.30.Ułożenie ścieków z podwójnych elementów betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej, grubość prefabrykatów 15,0 cm -            38,0 m.

2.2.31.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i

gazowe -       14,00 szt.

2.2.32.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe  kanalizacji

sanitarnej    -     7,0  szt.

2.2.33.Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii  I-III  -

1.505,00m2.

2.2.34.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy  50,00 mm -          3,00 szt.

2.2.35.Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne, przymocowanie tablic o powierzchni

ponad  0,3  m2   -     4,00 szt.

Szczegółowy zakres robót zawierają:

2.1.Przedmiary robót.

2.2.Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa ulic w m.Kołbiel: ul.Jana Kilińskiego w

km 0+007 -:- 0+199 odcinek I, ul.Jana Kilińskiego w km 0+000 -:- 0+044 odcinek II,

ul.Józefa Zamoyskiego w km 0+000 -:- 0+209,  ul. Targowa w km 0+000 -:- 0+250

odcinek I, ul.Targowa w km 0+000 -:- 0+039 odcinek II, ul.Targowa w km 0+000 -:-

0+160 odcinek III gm.Kołbiel. powiat otwocki, województwo  mazowieckie”.

§2

1. Realizacja  przedmiotu umowy  nastąpi w terminie 5 dni od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30 września 2012 roku.

2. Finansowanie zamówienia nastąpi w 2012 roku.

3.Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia w terminie 5 dni od dnia udzielenia zamówienia  i wszystkie roboty i czynności określone w niniejszej umowie oraz dokumentacji stanowiącej jej załączniki  wykona w terminie do dnia 30 września 2012 roku, jest to termin  odbioru  wykonanych robót i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

§3

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy załączniki do umowy wymienione w §1 w dniu podpisania umowy.

2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie   ...........................................................

.......................................................................................................................... posiadający uprawienia  budowlane ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

3. Inspektorem nadzoru  upoważnionym  przez  Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadanie stanowiące przedmiot u mowy będzie :  ...............................................

.................................................................................................................................................

4.Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego poza pełnieniem swoich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca  1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku, Nr 207 poz. 2016) do korygowania w porozumieniu z autorem projektu  zauważonych błędów  w dokumentacji technicznej  oraz zmian wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.

§4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac (teren) budowy ,  projekt budowlany  w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

a) wynajęcia , urządzenia , utrzymania terenu pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem i

ogrodzeniem terenu budowy,

b) zapewnienia ochrony znajdującego się na terenie budowy i jego zapleczem  oraz

zapewnić niezbędne warunki bezpieczeństwa

c) uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

§5

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa  jakości  i certyfikaty, zgodnie z dostarczonym projektem budowlanym, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi  ..................................................................... zł. netto, słownie złotych:. ......................................

.............................................................................,  po doliczeniu podatku  Vat w wysokości  ............. % to jest .   ................................................................. zł, wysokość wynagrodzenia  wynosi  .............................................................................................. zł  brutto słownie złotych ..................................................................................................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  Projektem budowlanym,  obowiązującymi

przepisami i normami technicznymi.

3. Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia za roboty  podane przez

Zamawiającego  w przedmiarze robót,  a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzeniu

kosztorysu ofertowego.

4. Wykonawca posiada prawo wystawiania faktur przejściowych za wykonane i odebrane  przez

Zamawiającego roboty budowlane, na podstawie  wspólnie uzgodnionych i podpisanych

protokołów  odbiorów  częściowych

5.Faktura końcowa wystawiona będzie  po dokonaniu całkowitego i  zadawalającego odbioru

przedmiotu zamówienia  przez Zamawiającego,  uporządkowaniu terenu zaplecza  budowy,  po

zakończeniu  wszystkich robót przez   Wykonawcę  z zachowaniem  warunków określonych  w

§2.

6. Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21

dni od dnia  złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio zaakceptowanej przez

Zamawiającego z  konta Zamawiającego w BS Mińsk Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055

0808 2000 0010.

7. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie 30 dni  od dnia złożenia

przez Wykonawcę faktury z uwzględnieniem postanowień  §2, §6 pkt 7, §7 pkt 1 i 2, §9  ust.1.

8. Zakresy  rzeczowe i finansowe wystawianych faktur muszą być zgodne z kosztorysem

ofertowym i  protokółami  odbioru robót. Postanowienia ust.6 ust.7, powyżej stosuje

się odpowiednio.

§7

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń dokonanych w trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych , urządzeń melioracyjnych , w szczególności  rurociągów drenarskich , najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót lub ich elementów.

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych  użytkowanych w trakcie  realizacji zamówienia , a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu  budowlanego (np. spycharki) najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót lub ich elementów.

3. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach  dokumentacji, natychmiast po ich wykryciu.

4. Wykonawca  ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu  konieczność wykonania robót dodatkowych  niezbędnych do  wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.

§8

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z prawidłowego zastosowania  technologii robót odpowiada Zamawiający.  Za inne szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca.

2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie i uszkodzenie znaków  geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji.

3.Za uszkodzenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy dokumentacji technicznej odpowiada Zamawiający.

§9

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach :

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości  3%  wartości przedmiotu umowy określonej w §6  (przed naliczeniem

podatku vat)  za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

3% wartości  przedmiotu umowy określonej w §6 (przed naliczeniem podatku vat)

za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §11 oraz rękojmi w wysokości 3% wartości przedmiotu umowy

określonej w §6 (przed naliczeniem podatku  vat) za każdy dzień zwłoki poczynając od

dnia wyznaczonego na usunięcie  wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w

dodatkowo wyznaczonym terminie, kary umowne ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają

podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,

określonej w §6  (przed naliczeniem podatku vat) ,

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy dokumentacji wraz z placem (terenem)

budowy w wysokości  1% wartości przedmiotu umowy określonej w §6

(przed naliczeniem podatku Vat)  za   każdy dzień zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego ,   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości

.10% wartości    przedmiotu umowy  określonego w §6  (przed naliczeniem  podatku    Vat).

§10

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy w wysokości  ............  miesięcy.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji.

§11

1.Zgodnie z art.147 - 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z  2007 roku  Nr 223, poz.1655  ze zmianami). Wykonawca złoży na rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  w wysokości  5%  wartości przedmiotu umowy  netto, t.j. ........................................... zł.

2. Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia  wykonania umowy wymienioną w     §11  pkt 1,  w postaci  ( określonej w art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych) ..............

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy B.S Mińsk Mazowiecki O/Kołbiel  Nr  19 9226 00050808 2000 0010  a dowód wniesienia zabezpieczenia przedłoży w dniu podpisania umowy.  Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie    w formie poręczenia bankowego lub gwarancji, dokumenty te muszą określać, że zapłata  z  nich  nastąpi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4.Zabezpieczenie wniesione w  pieniądzu  będzie gromadzone na koncie w B.S Mińsk Mazowiecki O/Kołbiel  Nr  19 9226 00050808 2000 0010  i  będzie oprocentowane jak wkład terminowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy który wniósł

zabezpieczenia nastąpi :

a)  70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez zamawiającego za należycie  wykonane,

b) 30%   wysokości  zabezpieczenia w  terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady,

6. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi po 7 dniach od doręczenia wystąpienia Zamawiającego. Zamawiający ma prawo  zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy i pokryć koszty  naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej . Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca. Postanowienie   §10  ust.1 stosuje się odpowiednio .

§12

1.Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy  wykonanego w całości po pisemnym zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych złożonym w biurze Zamawiającego  na 7 dni przed terminem określonym w §2 ust.1 umowy.

2. Wykonawca przedłoży Komisji Odbioru  kompletny operat powykonawczy wykonanych robót budowlanych w dniu odbioru przedmiotu umowy określonym w §2 ust.1 umowy.

3. Operat powykonawczy musi zawierać:

a) oświadczenie  kierownika  budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

b)  rozliczenie rzeczowe  i  finansowe  wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy, w tym certyfikaty, atesty materiałów użytych do wykonania zamówienia,

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną  przez właściwy WODGiK

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych  oraz innych ustaw mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą się odbywały w formie pisemnych aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych prze Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§15

Poniższe załączniki stanowią integralną część  umowy:

1. Kosztorys ofertowy

2. Oferta Wykonawcy,

3. Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa ulic w m.Kołbiel: ul.Jana Kilińskiego w

km 0+007 -:- 0+199 odcinek I, ul.Jana Kilińskiego w km 0+000 -:- 0+044 odcinek II,

ul.Józefa Zamoyskiego w km 0+000 -:- 0+209,  ul. Targowa w km 0+000 -:- 0+250

odcinek I, ul.Targowa w km 0+000 -:- 0+039 odcinek II, ul.Targowa w km 0+000 -:-

0+160 odcinek III gm.Kołbiel. powiat otwocki, województwo  mazowieckie”

§16

Umowę  niniejszą sporządzono  w dwóch egzemplarzach  po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                              Wykonawca: