PROJEKT

UMOWA NR ............./2013

Zawarta w dniu ..........................2013r. pomiędzy Gminą Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy ul.Szkolna 1 ,   reprezentowaną przez:

1.Adam Budyta  - Wójta Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

zwanym dalej „Zamawiającym",

a ................................................................, z siedzibą ...............................................................

zarejestrowanym w .............................................................. pod numerami................................ reprezentowanym przez :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą ",

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych  jako ogłoszenie Nr ………..…….............   została zawarta umowa o treści następującej:

§1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą  "Przebudowa ulic – dróg wewnętrznych  w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli  -  ul.Żwirowa” ,   nr ew. dz.1089 – ul.Żwirowa w km 0+000 -:- 0+170..

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, - 170,00 mb,

2.2. Wykopy mechaniczne w gr.kat.III z transportem urobku na odl. do 1,0 km, - 612,00 m3,

2.3. Transport gruntu na dalsze 4,0 km , - 612,00 m3,

2.4. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. warstwy  10,00  cm, -  1156,75  m2,

2.5. Wykonane warstwy odsączającej z piasku, gr. warstwy za dalsze 5,0 cm,  - 1156,75 m2

2.6. Wykonanie podbudowy  z chudego betonu  gr. warstwy 12,0 cm  -  1036,75 m2,

2.7. Wykonanie podbudowy z chudego betonu , gr. warstwy  za dalsze  3,0 cm -  1036,75 m2.,

2.8. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej  betonowej szarej o gr. 8,0cm na podsypce

cementowo-piaskowej  gr.3,0 cm  -  1036,75 m2,

2.9. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik  -  21,24 m2,

2.10.Ustawienie krawężników betonowych  wystających o wym.  15 x 30 na podsypce

cementowo-piaskowej gr.5,0 cm  -  354,00 mb,

2.11.Ustawienie  obrzeży betonowych o wym.  6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 5,0 cm   -   289,00 mb,

2.12. Wykonanie warstwy odsączającej  z piasku , gr. warstwy 10,0 cm, pod chodnik i

zjazdy  - 564,50 m2.,

2.13. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik , warstwa górna

gr. 8 cm, -  418,50 m2,

2.14. Wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego pod chodnik, warstwa górna gr. warstwy  za

dalsze  2,0 cm  -  418,50 m2,

2.15.Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej  gr.8,0 cm  na podsypce

cementowo-piaskowej   gr. 3,0 cm   -   418,50 m2,

2.16. Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. warstwy 12,0 cm na zjazdach -  146,00 m2,

2.17. Wykonanie podbudowy z chudego betonu , gr. warstwy za dalsze  3,0 cm na

zjazdach – 146,00 m2,

2.18. Wykonanie wjazdów i wyjazdów z  kostki brukowej betonowej  kolorowej  gr. 8,0cm na

podsypce cementowo-piaskowej gr.3,0 cm  -   146,00 m2,

2.19. Wykonanie ławy betonowej zwykłej  pod krawężnik  -  1,80 m3,

2.20. Ustawienie krawężników  betonowych  wtopionych  o wym. 15 x 30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 5,0 cm   -   90,0  mb,

2.21. Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej  -  8 szt,

2.22. Regulacja  pionowa zaworów wodociągowych i gazowych  -  26 szt,

2.23. Ustawienie  słupków z rur stalowych dla znaków drogowych  -  2 szt,

2.24. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków  -  2 szt.

3. Szczegółowy zakres robót zawiera:

3.1. „Przedmiar  robót.

3.2. Projekt  budowlany „ Przebudowa ulic – dróg wewnętrznych  w osiedlu domów

jednorodzinnych w m.Kołbiel, powiat otwocki, województwo mazowieckie nr. ew. dz. 1058

ul.Górna; 1089 ul.Żwirowa; 1108 ul. 3-go Maja; 1127 ul.Spółdzielcza; 957 ul.Graniczna;

989 i 1046 ul.Polna; 1017 ul.Myśliwska; 1006 i 1046 ul.Sienkiewicza; 1046 ul.Leśna; 1035/2

ciąg bez nazwy; 974 i 1073 ul. 30-go Lipca”  w części i dotyczącej ul.Żwirowa.

§2

1. Realizacja  przedmiotu umowy  nastąpi w terminie do dnia 10 czerwca 2013 roku   .

2. Finansowanie zamówienia nastąpi w 2013 roku.

3.Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia w terminie 10 dni od dnia udzielenia zamówienia publicznego  i wszystkie roboty i czynności określone w niniejszej umowie oraz dokumentacji stanowiącej jej załączniki  wykona w terminie do dnia 10 czerwca 2013 roku, jest to termin  odbioru  wykonanych robót i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

§3

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy załączniki do umowy wymienione w §1 w dniu podpisania umowy.

2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie   ...........................................................

.......................................................................................................................... posiadający uprawienia  budowlane ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

3. Inspektorem nadzoru  upoważnionym  przez  Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadanie stanowiące przedmiot u mowy będzie :  ...............................................

.................................................................................................................................................

4.Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego poza pełnieniem swoich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca  1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku, Nr 207 poz. 2016) do korygowania w porozumieniu z autorem projektu  zauważonych błędów  w dokumentacji technicznej  oraz zmian wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.

§4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac (teren) budowy ,  projekt budowlany  w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

a) wynajęcia , urządzenia , utrzymania terenu pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem i

ogrodzeniem terenu budowy,

b) zapewnienia ochrony znajdującego się na terenie budowy i jego zapleczem  oraz

zapewnić niezbędne warunki bezpieczeństwa

c) uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

§5

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa  jakości  i certyfikaty, zgodnie z dostarczonym projektem budowlanym, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi  ..................................................................... zł. netto, słownie złotych:. ......................................

.............................................................................,  po doliczeniu podatku  Vat w wysokości  ............. % to jest .   ................................................................. zł, wysokość wynagrodzenia  wynosi  .............................................................................................. zł  brutto słownie złotych ..................................................................................................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  Projektem budowlanym,  obowiązującymi

przepisami i normami technicznymi.

3. Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia za roboty  podane przez

Zamawiającego  w przedmiarze robót,  a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzeniu

kosztorysu ofertowego.

4. Wykonawca posiada prawo wystawiania faktur przejściowych za wykonane i odebrane  przez

Zamawiającego roboty budowlane, na podstawie  wspólnie uzgodnionych i podpisanych

protokołów  odbiorów  częściowych

5.Faktura końcowa wystawiona będzie  po dokonaniu całkowitego i  zadawalającego odbioru

przedmiotu zamówienia  przez Zamawiającego,  uporządkowaniu terenu zaplecza  budowy,  po

zakończeniu wszystkich robót przez Wykonawcę z zachowaniem warunków określonych w §2.

6. Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21

dni od dnia  złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio zaakceptowanej przez

Zamawiającego z  konta Zamawiającego w BS Mińsk Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055

0808 2000 0010.

7. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie 30 dni  od dnia złożenia

przez Wykonawcę faktury z uwzględnieniem postanowień  §2, §7 pkt 1 i 2, §9 ust.1.

8. Zakresy  rzeczowe i finansowe wystawianych faktur muszą być zgodne z kosztorysem

ofertowym i  protokółami  odbioru robót.

§7

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń dokonanych w trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych , urządzeń melioracyjnych , w szczególności  rurociągów drenarskich , najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót lub ich elementów.

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych  użytkowanych w trakcie  realizacji zamówienia , a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu  budowlanego (np. spycharki) najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót lub ich elementów.

3. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach  dokumentacji, natychmiast po ich wykryciu.

4. Wykonawca  ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu  konieczność wykonania robót dodatkowych  niezbędnych do  wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.

§8

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z prawidłowego zastosowania  technologii robót odpowiada Zamawiający.  Za inne szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca.

2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie i uszkodzenie znaków  geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji.

3.Za uszkodzenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy dokumentacji technicznej odpowiada Zamawiający.

§9

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach :

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości  3%  wartości przedmiotu umowy określonej w §6  (przed naliczeniem

podatku vat)  za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

3% wartości  przedmiotu umowy określonej w §6 (przed naliczeniem podatku vat)

za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §11 oraz rękojmi w wysokości 3% wartości przedmiotu umowy

określonej w §6 (przed naliczeniem podatku  vat) za każdy dzień zwłoki poczynając od

dnia wyznaczonego na usunięcie  wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w

dodatkowo wyznaczonym terminie, kary umowne ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają

podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,

określonej w §6  (przed naliczeniem podatku vat) ,

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy dokumentacji wraz z placem (terenem)

budowy w wysokości  1% wartości przedmiotu umowy określonej w §6

(przed naliczeniem podatku Vat)  za   każdy dzień zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego ,   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości

.10% wartości    przedmiotu umowy  określonego w §6  (przed naliczeniem  podatku    Vat).

§10

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy w wysokości  ............  miesięcy.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji.

§11

1.Zgodnie z art.147 - 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z  2007 roku  Nr 223, poz.1655  ze zmianami). Wykonawca złoży na rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  w wysokości  5%  wartości przedmiotu umowy  netto, t.j. ........................................... zł.

2. Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia  wykonania umowy wymienioną w     §11  pkt 1,  w postaci  ( określonej w art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych) ..............

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy B.S Mińsk Mazowiecki O/Kołbiel  Nr  19 9226 00050808 2000 0010  a dowód wniesienia zabezpieczenia przedłoży w dniu podpisania umowy.  Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie    w formie poręczenia bankowego lub gwarancji, dokumenty te muszą określać, że zapłata  z  nich  nastąpi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4). Zamawiający zatrzyma  na poczet zabezpieczenia wadium wniesione w pieniądzu

5.Zabezpieczenie wniesione w  pieniądzu  będzie gromadzone na koncie w B.S Mińsk Mazowiecki O/Kołbiel  Nr  19 9226 00050808 2000 0010  i  będzie oprocentowane jak wkład terminowy.

6. Zwrot zabezpieczenia przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy który wniósł

zabezpieczenia nastąpi :

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez zamawiającego za należycie  wykonane,

b) 30%   wysokości  zabezpieczenia w  terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady,

7. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi po 7 dniach od doręczenia wystąpienia Zamawiającego. Zamawiający ma prawo  zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy i pokryć koszty  naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej . Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca. Postanowienie   §10  ust.1 stosuje się odpowiednio .

§12

1.Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy  wykonanego w całości po pisemnym zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych złożonym w biurze Zamawiającego  na 7 dni przed terminem określonym w §2 ust.1 umowy.

2. Wykonawca przedłoży Komisji Odbioru  kompletny operat powykonawczy wykonanych robót budowlanych w dniu odbioru przedmiotu umowy określonym w §2 ust.1 umowy.

3. Operat powykonawczy musi zawierać:

a) oświadczenie  kierownika  budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

b)  rozliczenie rzeczowe  i  finansowe  wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy, w tym certyfikaty, atesty materiałów użytych do wykonania zamówienia,

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną  przez właściwy WODGiK

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych  oraz innych ustaw mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą się odbywały w formie pisemnych aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych prze Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§15

Poniższe załączniki stanowią integralną część  umowy:

1. Kosztorys ofertowy

2. Oferta Wykonawcy,

3. Projekt budowlany „ Przebudowa ulic – dróg wewnętrznych  w osiedlu domów jednorodzinnych w m.Kołbiel, powiat otwocki, województwo mazowieckie nr. ew. dz. 1058  ul.Górna; 1089 ul.Żwirowa; 1108 ul. 3-go Maja; 1127 ul.Spółdzielcza; 957 ul.Graniczna; 989 i 1046 ul.Polna; 1017 ul.Myśliwska; 1006 i 1046 ul.Sienkiewicza; 1046 ul.Leśna; 1035/2 ciąg bez nazwy; 974 i 1073 ul. 30-go Lipca”  stanowiący  załącznik do pisma  z dnia 11.03.2009 roku Znak SAB 7352/88/09.

§16

Umowę  niniejszą sporządzono  w dwóch egzemplarzach  po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                              Wykonawca: