WZÓR                     			UMOWA NR ............./2009

Zawarta w dniu ......................2009r. pomiędzy Gminą Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy ul. ............................, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez:

1. ...................................... - Wójt Gminy Kołbiel

2. ……………………….. – Zastępca Wójta Gminy Kołbiel

a ................................................................,z siedzibą ...............................................................

zarejestrowaną w .............................................................. pod numerami.................... zwaną dalej „Jednostką Projektową", reprezentowaną przez :

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu …………………..  zawarto umowę o treści następującej:

§1.

1. Zamawiający zleca a Jednostka Projektowa przyjmuje „„ WYKONANIE DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWO- GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI   KANALIZACYJNYMI DLA M.: BORKÓW, RUDZIENKO, RUDNO GM.KOŁBIEL Z WŁACZENIEM W KANALIZACJĘ ISTNIEJĄCĄ W M.KOŁBIEL” (CPV 74.23.22.20-2) wg. zakresu określonego w ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH stanowiącym załącznik nr l do niniejszej umowy (przedmiot umowy).

2. Wszystkie koszty  uzgodnień obciążają Jednostkę Projektową.

§2

1. Zamawiający przekaże Jednostce Projektowej w terminie 5 dni od daty podpisania umowy:

1.1.„Koncepcję programowo-przestrzenną kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla Gminy Kołbiel – aktualizacja”.

1.2..Mapy do celów projektowych miejscowości Borków, Rudno, Rudzienko gm.Kołbiel

1.3. Inne niezbędne dokumenty na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej, określone w załączniku nr l do umowy, w tym uzyskanie warunków technicznych podłączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej sieci zapewni Jednostka Projektowa.

§3

Jednostka Projektowa zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

§4

1. Jednostka Projektowa zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby, wykonaną kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową w pięciu egzemplarzach, w terminie do dnia .........................

2. Jednostka Projektowa zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i wydawana jest w stanie kompletnym. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji projektowej.

§5

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej  będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez obie strony (data odbioru).

§6

W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa ma obowiązek pełnienia czynności nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego oraz ma obowiązek przybycia na budowę w trakcie wykonywania robót w przypadku wystąpienia konieczności wyjaśnienia rozwiązań technicznych projektu, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

§7

1. Wynagrodzenie Jednostki Projektowej za przedmiot umowy, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie:

1) netto w kwocie ……………. zł (słownie: ……………………………………………………. ),

2) podatek VAT w wysokości  …. %  t.j.. ……………………… zł.

3) brutto w kwocie ………………………………………………………… zł (słownie: ……….

……………………………………………………………………………………………………..).

2. Wysokość wynagrodzenia nie podlega zmianom z jakiegokolwiek tytułu i obejmuje całość kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej wg zakresu określonego w załączniku  nr l, do umowy oraz  w §2 ust.2  oraz  w  §6 umowy

§8

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturami, wystawionymi na podstawie podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w § 5, do wysokości  80% wartości przedmiotu umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia do wysokości 100% nastąpi, po protokolarnym przejęciu przez  Zamawiającego  dokumentacji projektowej  określonej  w §1  i wystawieniu faktury (końcowej?), w terminie 21 dni od daty przejęcia wymienionych  dokumentów  wraz z fakturą.

3. Należność z tytułu realizacji umowy będzie płatna przelewem na konto Jednostki Projektowej podane w fakturze.

4. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego.

§9

Z chwilą dokonania zapłaty za wykonany przedmiot umowy, na Zamawiającego przechodzą wszelkie prawa majątkowe i autorskie do realizacji projektu budowlanego, na podstawie dostarczonego opracowania.

§10

Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna względem Zamawiającego:

1) za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji zadania,

2) z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze,

3) za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi i Polskimi Normami,

4) za wadliwe wykonywanie nadzoru autorskiego.

§11

O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia Jednostkę Projektową w terminie 7 dni roboczych od wykrycia wady.

§ 12

Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, wykonując swoje uprawnienia względem Jednostki Projektowej, może:

1) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Jednostce Projektowej odpowiedni termin,

2) obniżyć wynagrodzenie Jednostce Projektowej w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć.

W przypadku wadliwego wykonywania czynności nadzoru autorskiego Zamawiający może polecić Jednostce Projektowej zmianę pracownika wykonującego czynności nadzoru autorskiego.

§13

Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub w części na potrzeby realizacji zadania.

§14

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Jednostka Projektowa płaci Zamawiającemu kary umowne:

-	z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. l pkt.3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu ustalonego w § 4,

-	z tytułu nieterminowego usuwania wad dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. l pkt.3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia wad,

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Jednostkę Projektową w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

3. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary potrąci należną mu karę z dowolnej należności Jednostki Projektowej lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

5. W przypadku nieterminowego regulowania wynagrodzenia Jednostce Projektowej przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek.

§15

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w szczególności w przypadku:

1)	wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi

2)	przerwania wykonania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 10 dni,

3)	w razie postawienia Jednostki Projektowej w stan likwidacji lub upadłości,

2. W przypadkach określonych w ust. l pkt.l)- 3) Jednostka Projektowa:

- zapłaci Zamawiającemu, niezależnie od postanowień § 15, karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. l pkt.3) niniejszej umowy,

3. Jednostka Projektowa może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie wykona swoich obowiązków wynikających z § 2.

§16

1. Na przedmiot umowy (zastosowane rozwiązania projektowe) Jednostka Projektowa udziela

Zamawiającemu ……………….  gwarancji.

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Odpowiedzialność Projektanta zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi i strony postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy się wraz z upłynięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót, wykonywanych na podstawie prac projektowych, będących przedmiotem umowy.

§17

l .W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw - Kodeks Cywilny, ustawa Prawo zamówień publicznych i Prawo Budowlane oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

4.1.ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH (załącznik nr l)

4.2. Oferta Jednostki Projektowej (załącznik nr 2).

5. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY                      JEDNOSTKA PROJEKTOWA