PROJEKT

UMOWA NR ............./2014

Zawarta w dniu ..........................2014 roku  pomiędzy  Gmina Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy ul.Szkolna 1 ,   reprezentowaną przez:

1.Adam Budyta  - Wójta Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

zwaną dalej „Zamawiającym",

a

zarejestrowanym w ........................................................ pod numerem ............................      reprezentowanym przez :

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą ",

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w dniu . .............................roku    została zawarta umowa o treści :

§1.

1.Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą  " Remont świetlicy wiejskiej w Rudzienku – wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy”

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  ze sztuką budowlaną  przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§2

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia  15 września  2014 roku

2. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy  w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy  i wszystkie roboty budowlane związane z przedmiotem umowy wykona w terminie do dnia 15 września  2014.

§3

1. Ze strony Wykonawcy kierownikiem robót budowlanych  będzie  ...........................................

....................................................................................................................................  posiadający uprawienia  budowlane ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

2. Inspektorem nadzoru upoważnionym przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie: ..............................................

.......................................................................................................................................................

§4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren budowy  w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

2.1. wynajęcia, urządzenia, utrzymania i zabezpieczenia terenu pod zaplecze budowy,

2.2. zapewnienia ochrony i zabezpieczenia  znajdującego się na terenie budowy i jego

zaplecza mienia oraz zapewnienia niezbędnych warunków bezpieczeństwa,

2.3. całkowitego uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

§5

Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa  jakości i certyfikaty, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami technicznymi i innymi przepisami.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi

................................... zl. netto, słownie :. ..................................................................................

..................................................................................... po doliczeniu podatku  Vat w wysokości

23% to  jest  ........................ zł   wysokości  wynagrodzenia  wynosi .................................zł

brutto słownie : .............................................................................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i normami

technicznymi.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone  na podstawie kosztorysu ofertowego

jest  niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom kosztów wykonania

robót kształtujących się na rynku  w czasie wykonywania niniejszej umowy .

4. Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia za roboty  podane przez

Zamawiającego  w przedmiarze robót,  a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzeniu

kosztorysu ofertowego.

5. Zamawiający przewiduje możliwość składania przez Wykonawcę  faktur przejściowych za

wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane  na podstawie wspólnie

uzgodnionych i podpisanych protokołów odbiorów częściowych.

5 Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w

ciągu  14  dni od złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio zaakceptowanej przez

Zamawiającego z  konta Zamawiającego w BS Mińsk Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055

0808 2000 0010.

6 Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie ustalonym przez strony

umowy z uwzględnieniem postanowień  §2  pkt 1 i 2, §7  pkt  1  i  2, §9  ust.1

7. Zakres  rzeczowy i finansowy wystawionej faktury  musi być zgodny z kosztorysem

ofertowym i  protokółem odebranych robót budowlanych.

§7

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń

dokonanych w  trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych, w  szczególności  rurociągów

drenarskich, najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót  lub ich elementów.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt zniszczeń na drogach lokalnych

użytkowanych w  trakcie  realizacji zamówienia, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego

sprzętu   budowlanego  najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót lub ich  elementów.

3.Wykonawca  ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu  konieczność wykonania robót

dodatkowych  niezbędnych do  wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

4.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie  opóźnienia w

wykonaniu robót.

§8

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z

prawidłowego zastosowania  technologii robót odpowiada Zamawiający.  Za inne szkody

wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca.

2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń obiektów  nadziemnych widocznych w

terenie oraz uszkodzenie znaków  geodezyjnych

§9

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach :

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości 3%  wartości przedmiotu umowy określonej w §6   za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

0,1 % wartości  przedmiotu umowy określonej w §6  za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §10 oraz rękojmi w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy

określonej w §6  za każdy dzień zwłoki poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie  wad.

W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w dodatkowo wyznaczonym terminie, kary umowne

ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu

dodatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości  10% wartości przedmiotu umowy,

określonej w §6,

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy placu (terenu) budowy w wysokości 0,1%

wartości przedmiotu umowy określonej w §6 za   każdy dzień zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego,   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości

10% wartości    przedmiotu umowy  określonego w §6 .

§10

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy w  okresie ………….  miesięcy.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji, (§6 ust.6 i §12).

§11

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy  wykonanego w całości do dnia  15 września 2014 roku po spełnieniu następujących warunków:

1. Po zakończeniu całości robót objętych umową

2. Wykonawca w terminie 2 dni przed  terminem odbioru określonego umową złoży  Zamawiającemu operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać :

a) oświadczenie  kierownika  budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

b)  rozliczenie rzeczowe  i  finansowe  wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy, w tym certyfikaty, atesty materiałów użytych do wykonania zamówienia,

.

§12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych  oraz innych przepisów mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny  właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§13

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą  sporządzone w formie pisemnej  podpisane przez Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§15

Integralną część umowy stanowi:

1. Oferta Wykonawcy,

§16

Umowę  niniejszą sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym  dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                      Wykonawca: