UMOWA NR  ….. /2015

Zawarta w dniu ………….. 2015 roku  pomiędzy  Gminą Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy ul. Szkolna 1 ,   reprezentowana przez:

1.Adam Budyta  - Wójta Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

………………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym w  Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej   reprezentowanym przez :

1. ……………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą ",

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  ……… r. pod poz. …………….. została zawarta umowa o treści :

§1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji  zadanie inwestycyjne

polegające na  budowie placów zabaw w formie zaprojektuj i zbuduj. Zakres zamówienia

polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu placów zabaw :

Zadanie nr 1: Organizacja placu zabaw przy Urzędzie Gminy w Kołbieli ul. Szkolna 1

Zadanie nr 2: Organizacja placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Kołbieli ul. Szkolna 8.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: opracowanie dokumentacji , dostawa urządzeń i materiałów  oraz wykonanie robót budowlanych związanych z montażem urządzeń .

3. Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć zamawiającemu atesty wszystkich zamontowanych urządzeń i wbudowanych materiałów.

§2

1. Termin wykonania zamówienia : 24.08.2015r.

2. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia

niniejszej umowy  i roboty budowlane oraz czynności  określone w umowie wykona w

terminie do dnia 24 .08.2015r.

§3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac (teren) budowy  w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

2.1.  wynajęcia , urządzenia , utrzymania i ubezpieczenia terenu pod zaplecze budowy wraz z

oświetleniem i  ogrodzeniem terenu budowy,

2.2.zapewnienia ochrony i ubezpieczenia  znajdującego się na terenie budowy i jego

zaplecza mienia oraz   zapewnić niezbędne warunki bezpieczeństwa

2.3. całkowite uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

2.4. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami

budowlanymi  §7  §8

§4

Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa  jakości  i certyfikaty, zgodnie z   obowiązującymi normami technicznymi, przepisami.

§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi

Zadanie 1; Organizacja placu zabaw przy Urzędzie Gminy w Kołbieli ul. Szkolna 1

wynosi  …………………………..złotych brutto.

Zadanie 2: Organizacja placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w kołbieli ul. Szkolna 8

wynosi  ……………………………… złotych brutto.

Łączne wynagrodzenie wynosi ………….złotych netto plus ….. % podatek Vat  tj. ………

Wynagrodzenie brutto wynosi ………………..  słownie: …………………………………..

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i normami

technicznymi.

6. Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane i odebrane przez

zamawiającego  wyposażone place zabaw.

7. Faktury przejściowe wystawiane będą   przez Wykonawcę   po zakończeniu i odebraniu przez

zamawiającego  wyposażonego placu rekreacyjno-sportowego  według kolejności  realizacji.

Faktura końcowa wystawiona będzie  po dokonaniu całkowitego i  zadawalającego odbioru

Przedmiotu zamówienia  przez Zamawiającego,  uporządkowaniu terenu zaplecza  budowy, po

zakończeniu  wszystkich robót przez Wykonawcę  z zachowaniem  warunków określonych  w

§2  pkt 1 i 2.

8. Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21

dni od złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio zaakceptowanej przez

Zamawiającego  z konta Zamawiającego w BS Mińsk Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055

0808 2000 0010.

9. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie ustalonym przez strony

umowy z uwzględnieniem postanowień  §2  pkt 1 i 2, §6 pkt 7, §7  pkt  1  i  2, §9  ust.1

10. Zakresy  rzeczowe i finansowe wystawianych faktur muszą być zgodne z kosztorysem

ofertowym i  protokółami  odbioru elementów robót.. Postanowienia ust.6, powyżej stosuje

się odpowiednio.

§6

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń dokonanych w

trakcie prowadzenia robót .

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie  opóźnienia w

wykonaniu robót.

§7

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z

prawidłowego zastosowania  technologii robót odpowiada Zamawiający.  Za inne

szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca.

2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie i

uszkodzenie znaków  geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych

wykazanych w dokumentacji.

§8

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach :

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości  0,1 %  wartości przedmiotu umowy określonej w §6  (przed naliczeniem

podatku vat)  za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

0,1 % wartości  przedmiotu umowy określonej w §6 (przed naliczeniem podatku vat)

za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §10 oraz rękojmi w wysokości  0,01 % wartości przedmiotu umowy

określonej w §6 (przed naliczeniem podatku  vat) za każdy dzień zwłoki poczynając od

dnia wyznaczonego na usunięcie  wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w

dodatkowo wyznaczonym terminie, kary umowne ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają

podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości  10% wartości przedmiotu umowy,

określonej w §6  (przed naliczeniem podatku vat) ,

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy dokumentacji wraz z placem (terenem)

budowy w wysokości  0,01% wartości przedmiotu umowy określonej w §6

(przed naliczeniem podatku Vat)  za   każdy dzień zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego ,   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości

10% wartości    przedmiotu umowy  określonego w §6  (przed naliczeniem

podatku    Vat).

§9

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy w wysokości  ……………  miesięcy.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji.

§10

1.Zgodnie z art.147 - 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z  2004 roku  Nr 19, poz.177 ze zmianami). Wykonawca złoży na rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  w wysokości  2%  ceny całkowitej podanej w ofercie,  t.j. ………………………..

2. Wykonawca wniesie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymienioną w     §11  pkt 1,  w postaci  ( określonej w art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych)

gwarancji ubezpieczeniowej  ………………………………………………………………………

3.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w pełnej wysokości  przed  zawarciem  umowy.  Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego lub gwarancji, dokumenty te muszą określać,  że zapłata  z  nich  nastąpi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4.Zabezpieczenie w pieniądzu  będzie gromadzone na koncie  w BS Mińsk Mazowiecki

Nr 19 9226 0005 0055  0808 2000 0010 i będzie oprocentowane jak wkład terminowy.

5. Zwolnienie  (wypłacenie) przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  wniesionego zabezpieczenia nastąpi :

a)  70% wysokości zabezpieczenia  po odbiorze  robót w ciągu 30 dni,

b) 30%   wysokości  zabezpieczenia po upływie okresu  gwarancji  w ciągu 15 dni,

6. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi po 5 dniach od doręczenia wystąpienia Zamawiającego. Zamawiający ma prawo  zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy i pokryć koszty  naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej . Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca.

§11

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy  wykonanego w całości po zakończeniu robót  objętych umową.

Wykonawca przedłoży ponadto:

- oświadczenie  kierownika odpowiedzialnego za montaż i odbiór urządzeń, że roboty zostały

wykonane należycie,

- rozliczenie finansowe zamontowanych urządzeń  w tym certyfikaty, atesty materiałów

użytych do wykonania zamówienia .

§ 12

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych  oraz innych ustaw mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą się odbywały w formie pisemnych aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych prze Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§15

Poniższe załączniki stanowią integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy,

2.Projekty zagospodarowania działek .

§16

Umowę  niniejszą sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                                                       Wykonawca: