Zał. Nr.4

PROJEKT

UMOWA NR ............./2007

Zawarta w dniu ..........................2007 roku  pomiędzy Gminą Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy ul.Szkolna 1 ,   reprezentowaną przez:

1.Adam Budyta  - Wójta Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

zarejestrowanym w ........................................................ pod numerem ............................      reprezentowanym przez :

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą ",

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w dniu . .............................roku    została zawarta umowa o treści następującej:

§1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą  " Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Gózd i Skorupy  gm.Kołbiel".

2.Zakres robót do wykonania w ramach  "Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Gózd i Skorupy gm.Kołbiel"  obejmuje:

- wykopy jamiste o głębokości  do 3,0m  w ilości  745,60 m3,

- wykopy liniowe o ścianach pionowych , szerokości  0,8 - 2,5 m  w ilości 745,60 m3,

- zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów w ilości  745,60 m3,

- zasypanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8 - 2,5 m w ilości 737,60 m3,

- pełne umocnienie balami drewnianymi  wraz z rozbiórką scian wykopów  2.958,80 m2,

- zagęszczenie nasypów mechaniczne  w ilości 1.483,20 m3,

- przewierty śred.200 mm o długości do 20m  maszyną do wierceń poziomych - 12,0m,

- przewierty śred.150 mm o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych  - 24,0m,

- ręczne rozplantowanie ziemi w ilości 8,0m3,

- przeciąganie rurociągów przewodowych o śred.100mm w rurach ochronnych  -  12,0 m,

- przeciąganie rurociągów przewodowych o śred. 50mm w rurach ochronnych  -  12,0 m,

- montaż rurociągów  ciśn. z rur PVC łączonych na wcisk na gł.do 4,0m    -  717,0 m,

- montaż zasuw żeliwnych klinowych owalnych kołnierzowych o śred. 100 mm -  1,0 kpl,

- montaż hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm gł. zabudowy 1500mm   -  7,0 kpl,

- kształtki żeliwne ciśnieniowe o średnicy  100 mm    -  25,0 szt,

- montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych śred.110mm łączonych na wcisk-13,0szt

- wykonanie bloków oporowych   -  0,38 m3,

- próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC o śred. do 110 mm  -  2,0 próby,

- dezynfekcja rurociągów  sieci wodociągowej o średnicy  do 150 mm, krotność- 4,0, dł.200m,

- jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm, krotność- 4,0, dł.  200m,

- nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zew. 110mm  -  24 kpl,

- montaż przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE w wykopach do głęb.3,0m-118,0

- montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach

budynków mieszkalnych o średnicy 40 mm z polietylenu -  115,0 mb,

- montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych na  ścianach

budynków niemieszkalnych o średnicy  20, 00mm -   5,0m,

- montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża o średnicy  20,00 mm  -  1,00 szt.,

- montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych  o średnicy 20,00 mm   -  24,0 kpl,

- montaż zaworów antyskażeniowych o średnicy  25,0 mm   -  24,0 kpl,

- montaż studni wodomierzowych z kręgów betonowych o średnicy  1200,0 mm  -  1,0st.,

- wykonanie podstawy studni betonowej   -  1,0 m3,

- izolacje z materiałów rolowych, powierzchni poziomych - pierwsza warstwa-  3,0772 m2,

- izolacje z materiałów rolowych, powierzchni pionowych- pierwsza warstwa -  10,99 m2.

3.Szczegółowe rozwiązania zawiera projekt budowlany zatwierdzony decyzją  nr 634 P/06 wydaną przez Starostę Otwockiego  dnia 28 czerwca  2006 roku.

§2

1. Realizacja  przedmiotu umowy  nastąpi w terminie do dnia .................................  2006 r.

2. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia w terminie od dnia ....................... 2006 r.

i wszystkie roboty i czynności określone w niniejszej umowie oraz dokumentacji

stanowiącej jej załaczniki  wykona w terminie do dnia .......................  2006 roku i jest to

termin  odbioru  wykonanych robót i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

§3

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany  wymieniony w §1 pkt.3. w dniu podpisania umowy.

2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie   ...........................................................

.......................................................................................................................... posiadający uprawienia  budowlane ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

3.Inspektorem nadzoru upoważnionym przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie: ..............................................

.......................................................................................................................................................

§4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac (teren) budowy  w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

a) wynajęcia , urządzenia , utrzymania terenu pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem i

ogrodzeniem terenu budowy,

b) zapewnienia ochrony znajdującego się na terenie budowy i jego zaplecza mienia oraz

zapewnić niezbędne warunki bezpieczeństwa

c) uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

§5

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa  jakości  i certyfikaty, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi

................................... zł. netto, słownie :. ..................................................................................

..................................................................................... po doliczeniu podatku  Vat w wysokości  .........% to  jest  ........................ zł   wysokość wynagrodzenia  wynosi ....................................zł  brutto słownie : .............................................................................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  projektem budowlanym, obowiązującymi

przepisami i normami technicznymi.

3. Ceny jednostkowe ustalone w tabeli elementów na podstawie kosztorysu ofertowego

szczegółowego są niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom kosztów wykonania

robót kształtujących się na rynku  budowlanym w czasie wykonywania niniejszej umowy .

4. Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia za roboty  podane przez

Zamawiającego  w przedmiarze robót,  a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzeniu

kosztorysu ofertowego.

5. Rozliczenie robót z wykonawcą nastąpi wg:

a.- cen jednostkowych przedmiarowych podanych w tabeli elementów robót wyliczonych

na podstawie kosztorysu ofertowego,

b)- ilości   faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez zamawiającego   we

wspólnie podpisanym protokóle odbioru

6. Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane i odebrane przez

zamawiającego elementy robót wyszczególnione w załączonej do kosztorysu  ofertowego

tabeli elementów  robót.

7. Faktury przejściowe wystawiane będą  przez Wykonawcę do wysokości 90% kwoty

określonej  w §6.  Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu całkowitego i

zadawalającego odbioru robót  przez Zamawiającego, uporządkowaniu terenu zaplecza

budowy, po zakończeniu  wszystkich robót przez Wykonawcę  z zachowaniem

warunków określonych  w  §2  pkt 1 i 2.

8. Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych za wykonane roboty nastąpi w ciagu 21

dni od złożenia przez Wykonawcę  faktury uprzednio zaakceptowanej przez

Zamawiającego  z konta Zamawiającego w BS Mińsk Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055

0808 2000 0010.

9. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie ustalonym przez strony

umowy z uwzględnieniem postanowień   §2  pkt 1 i 2, §6 pkt 7, §7  pkt  1  i  2, §9  ust.1

10. Zakres  rzeczowy i finansowy wystawianych faktur muszą być zgodne z kosztorysem

ofertowym i  protokółami  odbioru elementów robót.

§7

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń dokonanych w

trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych , urządzeń melioracyjnych , w

szczególności  rurociągów drenarskich , najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót

lub ich elementów.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych  użytkowanych w

trakcie  realizacji zamówienia , a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu

budowlanego (np.spycharki) najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót lub ich

elementów.

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach

dokumentacji, natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca  ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu  konieczność wykonania robót

dodatkowych  niezbędnych do  wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie  opóźnienia w

wykonaniu robót.

§8

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z

prawidłowego zastosowania  technologii robót odpowiada Zamawiający.  Za inne

szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca.

2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie i

uszkodzenie znaków  geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych

wykazanych w dokumentacji.

3.Za uszkodzenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy

dokumentacji technicznej odpowiada Zamawiający.

§9

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach :

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości .............. %  wartości przedmiotu umowy określonej w §6  za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

.......... % wartości  przedmiotu umowy określonej w §6  za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §10 oraz rękojmi w wysokości ...........% wartości przedmiotu umowy

określonej w §6  za każdy dzień zwłoki poczynając od  dnia wyznaczonego na usunięcie

wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w     dodatkowo wyznaczonym terminie, kary

umowne ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają  podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu

dadatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości .............% wartości przedmiotu umowy,

określonej w §6,

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy dokumentacji wraz z placem (terenem)

budowy w wysokości  ...................% wartości przedmiotu umowy określonej w §6

za   każdy dzień zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego ,   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości

................% wartości    przedmiotu umowy  określonego w §6.

§10

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy w wysokości  ............  miesięcy.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji.

§11

1.Zgodnie z art.147 - 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z  2004 roku  Nr 19, poz.177 ze zmianami). Wykonawca złoży na rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  w wysokości  5%  wartości przedmiotu umowy,  t.j. ..................................................................... zł.

2. Wykonawca wniesie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymienioną w     §11  pkt 1,  w postaci  ( określonej w art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych) ..............

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w pełnej wysokości  przed  zawarciem  umowy.  Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego lub gwarancji, dokumenty te muszą określać,  że zapłata  z  nich  nastąpi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4.Zamawiający zatrzyma  na poczet zabezpieczenia wniesione wadium .

5.Zabezpieczenie w pieniądzu  będzie gromadzone na koncie  w BS Mińsk Mazowiecki

Nr 19 9226 0005 0055  0808 2000 0010 i będzie oprocentowane jak wkład terminowy.

6. Zwolnienie  (wypłacenie) przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  wniesionego zabezpieczenia nastąpi :

a)  70% wysokości zabezpieczenia  po odbiorze  robót w ciągu 30 dni,

b) 30%   wysokości  zabezpieczenia po upływie okresu  gwarancji  w ciągu 14 dni,

7. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi po 7 dniach od doręczenia wystąpienia Zamawiającego. Zamawiający ma prawo  zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy i pokryć koszty  naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej . Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca. Postanowienie   §10  stosuje się odpowiednio .

§12

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy  wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

1. Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami

2. Wykonawca w terminie 3 dni przed  terminem odbioru określonego umową złoży  Zamawiającemu operat powykonawczy do sprawdzenia , który musi zawierać :

a) dziennik budowy z właściwymi wpisami i oświadczeniem  kierownika  budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

b)  rozliczenie rzeczowe  i  finansowe  wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy, w tym certyfikaty, atesty materiałów użytych do wykonania zamówienia,

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną  przez właściwy WODGiK.

3. Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) operatu powykonawczego  Zamawiający w ciągu 2 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów .

4.Po otrzymaniu kompletnego operatu powykonawczego w wyznaczonym terminie Zamawiający w terminie 1 dnia  przed upływem terminu odbioru wyznaczonego  umową powoła Komisję Odbioru.

5.Czynności odbiorowe Zamawiający  rozpocznie w dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej wciągu 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru , że przedmiot umowy nie jest należycie przygotowany do odbioru, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 10 dni roboczych , Zamawiający  przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe Zamawiającego.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych  oraz innych ustaw mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą się odbywały w formie pisemnych aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych prze Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§15

Poniższe załączniki stanowią integralną część  umowy:

1. Kosztorys ofertowy

2. Oferta Wykonawcy,

3.Projekt budowlany  zatwierdzony decyzją Starosty otwockiego z dnia  28.czerwca  2006 roku,  Nr  634 P/06 ,  znak  SAB 7351/495/06.

§16

Umowe  niniejszą sporządzono  w czterech jednobrzmiących egzemplarzach  po 2 egz dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                              Wykonawca: