U M O W A   Nr      / 2007

zawarta w dniu  …………..  2007 roku w   Kołbieli   pomiędzy :

Gminą  Kołbiel

zwana dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

1.	Adam Budyta   - Wójt Gminy

2.	Ewa  Mazek      - Z-ca Wójta

a

……………………………………………………………… zwanym dalej "Wykonawcą " reprezentowanym przez: ……………………………………. .

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości  Rudzienko gm.Kołbiel”  ul. Szkolna 11 na działce  nr  ……….

2.  Zakres robót do wykonania polega w szczególności na :

- rozebraniu pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych mocowanych do łat

drewnianych o pow.- 774,54 m2,

- wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych,

- rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do

użytku,

- przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 z cegły

silikatowej 2,13 m3, wykonanie ich tynków i dwukrotne malowanie,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - 60 szt.

- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe i kleszcze o pow. 25m,

- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii na pow. - 774.54 m2,

- przycięcie i przybicie kontrłat i łat,

- pokrycie dachu blachodachówką z blachy powlekanej o pow.- 774,54 m2

- obróbki z blachy powlekanej o szer ponad 25 cm w rozwinięciu  - 227,14m2,

- montaż prefabrykowanych rynien dachowych i rur spustowych z blachy powlekanej,

- montaż siatek zabezpieczających rynny – 158,80m,

- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej oraz innych elementów mocowanych

na dachu,

- wywiezienie materiałów z rozbiórki.

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera kosztorys ofertowy wykonawcy  załączony  do oferty  .

3. Realizacja i finansowanie  przedmiotu umowy nastąpi w roku 2007.

§ 2

1. Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie siedmiu dni od dnia podpisania niniejszej  umowy .

2. Ostateczny termin zakończenia realizacji i wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………………., który rozumiany jest jako termin odbioru wykonanych robót i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty  wraz ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych oraz teren budowy  w terminie do dnia ………………………….

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

a) wynajęcia, urządzenia,  utrzymania,  teren pod  zaplecze budowy wraz  z oświetleniem  i ogrodzeniem  terenu budowy,

b) zapewnienia ochrony znajdującego się na terenie budowy i jego zaplecza  mienia oraz

zapewnić  niezbędne  warunki bezpieczeństwa ,

c) uporządkowania  terenu zaplecza i  budowy po zakończeniu  wszystkich robót , jak i

każdego z ich etapów .

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty, zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i opracowaną oraz dostarczoną Wykonawcy dokumentacją.

§ 6

1.	Wynagrodzenie netto Wykonawcy  za wykonanie   przedmiotu umowy wynosi ……………………….. zł, słownie złotych : ………………………………………………

Po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wysokości ……. % , tj. …………………

wysokość wynagrodzenia wynosi …………………………………  złotych ,  słownie

złotych : ………………………………………………… .

2.	Wynagrodzenie Wykonawcy  obejmuje wszystkie roboty i czynności,  niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem określonym w zgłoszeniu zamiaru

przystąpienia do robót budowlanych  oraz obowiązujących przepisach i normach

technicznych.

3.	Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane i odebrane protokolarnie przez Zamawiającego elementy robót i czynności  wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym, .

4. Faktura końcowa Wykonawcy wystawiona będzie po zadowalającym i protokolarnym dokonaniu odbioru i przejęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji

5.   Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej za wykonanie

poszczególnych elementów  robót i czynności oraz wykonanie całego przedmiotu

umowy nastąpi w ciągu 21 dni od złożenia przez Wykonawcę stosownej faktury,

uprzednio zaakceptowanej przez  Zamawiającego na wskazane konto bankowe

Wykonawcy.

6.  Wystawiane faktury muszą być zgodne z podpisanymi przez  Zamawiającego

protokółami odbioru  robót.

§ 7

1.	Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót  dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

2.	Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót powstałej z racji niewykonania lub niewykonywania obowiązków  ciążących na Zamawiającym.

§ 8

Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, odpowiada

Wykonawca.

§ 9

Każdorazowa zmiana rozmiaru rzeczowego przedmiotu umowy (zwiększenie lub zmniejszenie) może nastąpić na podstawie obustronnie uzgodnionego  aneksu do umowy.

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte przedmiotem umowy w wysokości  ……… m-cy.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji..

§ 11

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości

§ 12

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu  umowy w następujących przypadkach i wysokościach:

1   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)    za opóźnienie w rozpoczęciu  robót w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości  …… % wartości przedmiotu umowy  określonej w  § 6 (przed naliczeniem podatku VAT)  za każdy dzień zwłoki.

b)	za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia i przekazania przedmiotu umowy lub jej poszczególnych elementów w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości ……. %  wartości przedmiotu umowy określonej w § 6 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień  zwłoki.

c)za zwłokę  w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania            gwarancji określonej w §10  i  rękojmi za wady w wysokości ……. % wartości przedmiotu umowy określonej w § 6  (przed naliczeniem podatku VAT)  za   każdy dzień zwłoki poczynając od  dnia  wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad w dodatkowo wyznaczonym terminie , kary umowne   ustalone w pkt.b i c ulegają  podwyższeniu o 50 %  licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, za każdy dzień zwłoki

d)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, określonej  w §6 (przed naliczeniem   podatku VAT) .

e) jeżeli kary umowne określone w pkt a-e nie pokryją poniesionych strat, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych , placu (terenu) budowy w wysokości ……% wartości przedmiotu umowy określonej w §6  (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości ……% wartości przedmiotu umowy określonej w §6  (przed naliczeniem podatku VAT).

c) 	za nieterminowe  płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy stosowne  odsetki ustawowe  za każdy dzień  zwłoki od terminu  płatności określonego w niniejszej umowie , których wysokość określają  obowiązujące przepisy .

§ 13

1.	Wykonawca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i rękojmi  w wysokości   5 %  wartości przedmiotu umowy

2.  Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia wykonania umowy wymienioną w § 13 pkt 1 w formie ………… w wysokości …………. ( słownie złotych :  ………………..)

3.	Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie w pieniądzu wpłata wymaganego

zabezpieczenia winna nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego lub gwarancji, dokumenty te muszą określać, że zapłata z nich nastąpi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia .

5.  Zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot zabezpieczenia następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane , pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6.	Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego

zabezpieczenia nastąpi:

a) 70% wysokości zabezpieczenia po odbiorze robót w ciągu 30 dni,

b)	30% wysokości zabezpieczenia po upływie okresu gwarancji w ciągu 14 dni.

7.	Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy i pokryć koszty naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej. Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca. Postanowienia § 12 ust.1 stosuje się odpowiednio.

§ 14

Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych dostarczy Zamawiającemu:

a)	oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

b)	rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy.

c)	paszporty, certyfikaty wbudowanych materiałów, zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne wraz z gwarancją Wykonawcy zgodnie z § 10,

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy  Kodeksu  Cywilnego,  Prawa zamówień publicznych oraz innych ustaw mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby

Zamawiającego .

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                        Wykonawca :