Zał. Nr 4.   PROJEKT

UMOWA NR ............./2008

Zawarta w dniu ..........................2008 roku  pomiędzy  Gmina Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy u..Szkolna 1 ,   reprezentowana przez:

1.Adam Budyta  - Wójta Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

zarejestrowanym w ........................................................ pod numerem ............................      reprezentowanym przez :

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca ",

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w dniu . .............................roku    została zawarta umowa o treści :

§1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne polegające na budowie " Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kołbiel i Gadka  gmina Kołbiel"

2.Zakres rzeczowy obejmuje budowę:

2.1. stacji podciśnieniowej  SP1 (pompownia),

2.2. zalicznikowe instalacje elektryczne przepompowni,

2.3. przyłącze wodociągowe do stacji podciśnieniowej,

2.4. sieć przewodów kanalizacyjnych,

2.5. przewiert sterowany w rurach osłonowych pod rzeką Świder

wraz z przeciągnięciem rur przewodowych  PE 200.

3.Szczegółowy  zakres robót, technologii wykonawstwa zawarty jest w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją  Starosty otwockiego z dnia 21 listopada 2007 roku, Nr 1656 P/07  znak  sprawy S.A.B. 7351/868/07.  Zamawiający na etapie opracowania dokumentacji, dokonał wyboru systemu kanalizacji podciśnieniowej, wybierając wariant optymalny dla warunków terenowych przedmiotowej inwestycji i niezawodnego działania . Wymieniona wyżej dokumentacja stanowi integralną część niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazania w nazwy materiałów, urządzeń i aparatury należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to że zgodnie z art.29 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza  stosowanie materiałów, urządzeń i aparatury równorzędnej. Dostawca materiałów, urządzeń i aparatury  równoważnej winien się  wykazać działającymi instalacjami z wybudowanymi zamiennymi materiałami, urządzeniami i aparaturą w okresie nie dłuższym niż okres  gwarancji- minimum 36 miesięcy. Równoważność oferowanych materiałów, urządzeń i aparatury w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić autor dokumentacji technicznej.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

4.1. Obsługa geodezyjna całości zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą w 3 egz. Dla

Zamawiającego

4.2. rozebranie a następnie  przywrócenie do stanu poprzedniego nawierzchni ulic, chodników

i poboczy ulic w ciągach których będą prowadzone roboty kanalizacyjne oraz terenu

działek prywatnych po robotach kanalizacyjnych,

4.3. wykonanie badania stopnia  zagęszczenia  gruntu w wykopach po robotach

kanalizacyjnych prowadzonych w pasach drogowych,

4.4  zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót budowlanych,

4.5. zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót budowlanych,

4.6. prowadzenie niezbędnych prób, badań i rozruchu kanalizacji i przepompowni,

4.7. opracowanie niezbędnych dokumentów do eksploatacji kanalizacji  i przepompowni t.j.

instrukcji BHP, instrukcji eksploatacji,

4.8. opracowanie dokumentacji powykonawczej,

4.9. zlecenie i opłacenie niezbędnych  nadzorów  specjalistycznych (energetyka,

telekomunikacja,  zakład gazownictwa, konserwator zabytków,  itp.)

4.10. przygotowanie i  składanie  wniosków o zajęcie pasa drogowego  ulic, w których będą

prowadzone roboty budowlane

4.11. zgłoszenia z 3 dniowym wyprzedzeniem właścicielom bądź zarządcom działek

prywatnych wejścia w teren z robotami budowlanymi..

§2

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia  31 sierpnia 2010 roku.

2. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy  w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy  i roboty budowlane oraz czynności  określone w umowie  oraz dokumentacji  stanowiącej jej załączniki wykona w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

3.Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany ściśle według harmonogramu rzeczowo-finansowego organizacji i wykonania robót opracowanego przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę na podstawie harmonogramu finansowego w uzgodnieniu z Zamawiającym.

§3

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany  wymieniony w §1 pkt.3. w dniu podpisania umowy.

2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie   ...........................................................

.......................................................................................................................... posiadający uprawienia  budowlane ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

3.Inspektorem nadzoru upoważnionym przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie: ..............................................

.......................................................................................................................................................

§4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac (teren) budowy  w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

2.1.  wynajęcia , urządzenia , utrzymania i ubezpieczenia terenu pod zaplecze budowy wraz z

oświetleniem i  ogrodzeniem terenu budowy,

2.2.zapewnienia ochrony i ubezpieczenia  znajdującego się na terenie budowy i jego

zaplecza mienia oraz   zapewnić niezbędne warunki bezpieczeństwa

2.3. całkowite uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

2.4. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami

budowlanymi  §7  §8

§5

Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa  jakości  i certyfikaty, zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi

................................... zl. netto, słownie :. ..................................................................................

..................................................................................... po doliczeniu podatku  Vat w wysokości

22% to  jest  ........................ zł   wysokości  wynagrodzenia  wynosi .................................zł

brutto słownie : .............................................................................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  projektem budowlanym, obowiązującymi

przepisami i normami technicznymi.

3. Ceny jednostkowe ustalone w tabeli elementów na podstawie kosztorysu ofertowego

szczegółowego są niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom kosztów wykonania

robót kształtujących się na rynku  budowlanym w czasie wykonywania niniejszej umowy .

4. Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia za roboty  podane przez

Zamawiającego  w przedmiarze robót,  a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzeniu

kosztorysu ofertowego.

5.Rozliczenie robót z wykonawca  nastąpi wg:

5.1. cen jednostkowych przedmiarowych podanych w tabeli elementów robót wyliczonych

na podstawie kosztorysu ofertowego,

5.2. ilości   faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez zamawiającego   we

wspólnie podpisanym protokóle odbioru.

6. Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane i odebrane przez

zamawiającego elementy robót wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym

organizacji i wykonania robót stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

7. Faktury przejściowe wystawiane będą   przez Wykonawcę  zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym  organizacji i wykonania robót.  Faktura końcowa wystawiona będzie

po dokonaniu całkowitego i  zadawalającego odbioru robót  przez Zamawiającego,

uporządkowaniu terenu zaplecza  budowy, po zakończeniu  wszystkich robót przez

Wykonawcę  z zachowaniem    warunków określonych  w  §2  pkt 1 i 2.

8. Zaplata przez Zamawiającego faktur przejściowych za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21

dni od złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio zaakceptowanej przez

Zamawiającego  z konta Zamawiającego w BS Mińsk Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055

0808 2000 0010.

9. Zaplata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie ustalonym przez strony

umowy z uwzględnieniem postanowień  §2  pkt 1 i 2, §6 pkt 7, §7  pkt  1  i  2, §9  ust.1

10. Zakresy  rzeczowe i finansowe wystawianych faktur muszą być zgodne z kosztorysem

ofertowym i  protokółami  odbioru elementów robót.. Postanowienia ust.6, powyżej stosuje

się odpowiednio.

§7

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń dokonanych w

trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych , urządzeń melioracyjnych , w

szczególności  rurociągów drenarskich , najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót

lub ich elementów.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych  użytkowanych w

trakcie  realizacji zamówienia , a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu

budowlanego (np. spycharki) najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót lub ich

elementów.

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach

dokumentacji, natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca  ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu  konieczność wykonania robót

dodatkowych  niezbędnych do  wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie  opóźnienia w

wykonaniu robót.

§8

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z

prawidłowego zastosowania  technologii robót odpowiada Zamawiający.  Za inne

szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca.

2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie i

uszkodzenie znaków  geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych

wykazanych w dokumentacji.

3.Za uszkodzenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy

dokumentacji technicznej odpowiada Zamawiający.

§9

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach :

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości .............. %  wartości przedmiotu umowy określonej w §6  (przed naliczeniem

podatku vat)  za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

.......... % wartości  przedmiotu umowy określonej w §6 (przed naliczeniem podatku vat)

za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §10 oraz rękojmi w wysokości ...........% wartości przedmiotu umowy

określonej w §6 (przed naliczeniem podatku  vat) za każdy dzień zwłoki poczynając od

dnia wyznaczonego na usunięcie  wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w

dodatkowo wyznaczonym terminie, kary umowne ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają

podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości .............% wartości przedmiotu umowy,

określonej w §6  (przed naliczeniem podatku vat) ,

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy dokumentacji wraz z placem (terenem)

budowy w wysokości  ...................% wartości przedmiotu umowy określonej w §6

(przed naliczeniem podatku Vat)  za   każdy dzień zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego ,   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości

................% wartości    przedmiotu umowy  określonego w §6  (przed naliczeniem

podatku    Vat).

§10

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy w wysokości  ............  miesięcy.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji.

§11

1.Zgodnie z art.147 - 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z  2004 roku  Nr 19, poz.177 ze zmianami). Wykonawca złoży na rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  w wysokości  5%  wartości przedmiotu umowy,  t.j. ..................................................................... zł.

2. Wykonawca wniesie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymienioną w     §11  pkt 1,  w postaci  ( określonej w art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych) ..............

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w pełnej wysokości  przed  zawarciem  umowy.  Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego lub gwarancji, dokumenty te muszą określać,  że zapłata  z  nich  nastąpi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4.Zamawiający zatrzyma  na poczet zabezpieczenia wniesione wadium .

5.Zabezpieczenie w pieniądzu  będzie gromadzone na koncie  w BS Mińsk Mazowiecki

Nr 19 9226 0005 0055  0808 2000 0010 i będzie oprocentowane jak wkład terminowy.

6. Zwolnienie  (wypłacenie) przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  wniesionego zabezpieczenia nastąpi :

a)  70% wysokości zabezpieczenia  po odbiorze z robót w ciągu 30 dni,

b) 30%   wysokości  zabezpieczenia po upływie okresu  gwarancji  w ciągu 14 dni,

7. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi po 7 dniach od doręczenia wystąpienia Zamawiającego. Zamawiający ma prawo  zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy i pokryć koszty  naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej . Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca. Postanowienie   §10  stosuje się odpowiednio .

§12

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy  wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

1. Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami

2. Wykonawca w terminie 3 dni przed  terminem odbioru określonego umową złoży  Zamawiającemu operat powykonawczy do sprawdzenia , który musi zawierać :

a) dziennik budowy z właściwymi wpisami i oświadczeniem  kierownika  budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

b)  rozliczenie rzeczowe  i  finansowe  wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy, w tym certyfikaty, atesty materiałów użytych do wykonania zamówienia,

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną  przez właściwy WODGiK.

3. Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) operatu powykonawczego  Zamawiający w ciągu 2 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów .

4.Po otrzymaniu kompletnego operatu powykonawczego w wyznaczonym terminie Zamawiający w terminie 1 dnia  przed upływem terminu odbioru wyznaczonego  umową powoła Komisję Odbioru.

5.Czynności odbiorowe  Zamawiający  rozpocznie w dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej wciągu 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru , że przedmiot umowy nie jest należycie przygotowany do odbioru, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 10 dni roboczych , Zamawiający  przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe Zamawiającego.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych  oraz innych ustaw mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą się odbywały w formie pisemnych aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych prze Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§15

Poniższe załączniki stanowią integralną część umowy:

1. Kosztorys ofertowy

2. Oferta Wykonawcy,

3.Projekt budowlany  zatwierdzony decyzją Starosty otwockiego z dnia 13 lipca   2006 roku,  Nr  714 P/06 ,  znak  SAB 7351/821/06.

§16

Umowę  niniejszą sporządzono  w czterech jednobrzmiących egzemplarzach  po 2 egz dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                              Wykonawca: