Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr  ZP. 341-07/2010

(WZÓR UMOWY)

zawarta w dniu ............................2010 roku w  Komarówce Podlaskiej  pomiędzy:

- Gminą Komarówka Podlaska reprezentowaną przez Wójta Gminy Ireneusza Demianiuka, zwaną dalej „Zamawiającym" a,

- Firmą: ................................................................................................................... zwaną dalej „Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

........................................................... została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót

budowlanych obejmujących „Wykonanie dostaw kruszywa dolomitowego o uziarnieniu

ciągłym 0 – 31,5 mm na remont lokalnych dróg gminnych na terenie Gminy Komarówka

Podlaska ilości 5 600 ton”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki jego

wykonania określone są w SIWZ.

§ 2.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) udostępnienie, miejsca ( odcinka drogi ) na dowożony materiał,

2) zapewnienie nadzoru przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

3) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone

na terenie wykonywanych dostaw.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest do poddania kontrolnemu ważeniu wskazanej dostawy w obecności obu stron,

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego kruszywa może nie odpowiadać wskazanej normie, to wówczas kruszywo zostanie poddane badaniu laboratoryjnemu. Próbki do badań zostaną pobrane w obecności obu stron.

- Utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie drogi.

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności p.poż. w trakcie wykonywania dostaw.

- Współpraca ze służbami Zamawiającego.

- Zapewnienie realizacji dostaw przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników.

- Zapewnienie odpowiedniego sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach.

- Przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru.

- Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego.

§ 3.

Termin realizacji Umowy

1.	Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do

30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. W celu zapewnienia rytmiczności dostaw Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do dostarczenia na wskazane miejsce kruszywa w ilości nie mniejszej jak – dostawa dzienna min. 300 ton kruszywa.

3.	Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy

dokumentów, określonych co do rodzaju w § 4 umowy.

§ 4.

Odbiór robót

- Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości dostaw materiałów wymienionych w SIWZ. Odbiorom częściowym podlegają dostawy materiałów wykonane na poszczególne drogi.

- Do odbioru końcowego Wykonawca obowiązkowo dostarcza:

- Dzienne raporty dostaw zgodne z harmonogramem załączonym do umowy,

- Certyfikat jakości o zgodności z normą podaną w SIWZ,

§ 5.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- 1.	Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości …….…..…………….złotych (słownie: ………………………………………………………..złotych), w tym kwota netto wynosi ………………… złotych (słownie:………………………..…………………… złotych) oraz podatek VAT wg stawki ………….% wynosi ………………………..złotych (słownie: ……………………………………………………………..złotych).

2.	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta – ………………………………………………………………………………….

3.	Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone dostawy materiałów na poszczególne drogi. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.	Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 3 przyjmuję się datę uznania na rachunku Wykonawcy.

§ 6.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zamawiający nie żąda wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy.

§ 7.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 8.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, np. poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

- za nie wykonanie dziennych dostaw kruszywa określonych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wykonawca zapłaci karę w wysokości odpowiadającej kosztom przestoju maszyn wynajętych przez zamawiającego do profilowania drogi w trakcie dostaw kruszywa,

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za  każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio  w  każdym  z

tych dni.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania  udokumentowane i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego części przedmiotu umowy.

5.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 9.

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

4.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Gmina Komarówka Podlaska

Urząd Gminy

ulica:                              Krótka - 7

kod miejscowość:          21-311 Komarówka Podlaska

Wykonawca:

Nazwa wykonawcy:     ...................................................................................................

ulica:                            ...................................................................................................

kod miejscowość          ..................................................................................................

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.	Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6.	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

- ofertę Wykonawcy,

- specyfikację istotnych warunków zamówienia.

7   Strony   deklarują,  iż   w   razie  powstania   jakiegokolwiek   sporu   wynikającego  z

interpretacji  lub  wykonania  umowy,  podejmą  w  dobrej  wierze  rokowania  w  celu

polubownego  rozstrzygnięcia  takiego  sporu.  Jeżeli rokowania, o których mowa

powyżej  nie  doprowadzą  do  polubownego  rozwiązania  sporu  w  terminie 7 dni od

pisemnego    wezwania   do    wszczęcia    rokowań,  spór    taki    Strony    poddają

rozstrzygnięciu  przez  właściwy  Sąd   dla  Zamawiającego.

8.	Przedstawicielami Stron są:

a)	Zamawiającego:

Przedstawiciel ogólny: Jan  Jabłoński

b)	Wykonawcy:

................................................................

9. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których

jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a pozostałe Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: