W Z Ó R    U M O W Y

zawarta w dniu ……….. w Nieszawie pomiędzy

Gminą Miasta Nieszawa

z siedzibą przy ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa,

REGON 910866407, NIP 891-162-31-12

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta – Mariana Tołodzieckiego,

Przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta Mariana Ochocińskiego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

....................., zam. w ........................

prowadzącym działalność pod nazwą:..................

z siedzibą w .....................................,

mającym nadany nr NIP .............................

oraz REGON ...................................,

zwanym dalej ,,Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest Remont promu samochodowo-osobowego „Nieszawa” w miejscowości Nieszawa dla odnowienia świadectwa klasy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w szczególności zgodnie:

  - z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej „SIWZ”,

  - ze złożoną ofertą,

  - z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,

  - z harmonogramem prac stanowi załącznik do umowy.

- SIWZ ,harmonogram prac, oferta Wykonawcy są integralną częścią niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się SIWZ i nie wnosi do niej uwag.

§ 2

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy a ich zakończenia do dnia 15.11.2014 r.

- Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku:

  - Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe do 20% poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w przedmiarze robót w trakcie realizacji zadania,

  - zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

- Terminy określone w harmonogramie prac za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być zmienione pod warunkiem ,że nie wpłyną na termin końcowy wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

- Zamawiający jest zobowiązany do:

  - protokolarnego przekazania Wykonawcy promu „Nieszawa” w dniu zawarcia umowy do etapu I oraz od 1.10.2014 r. do etapu II.

  - odebranie przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

  - zapłaty wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

  - udostępnienia terenu w pobliżu przeprawy promowej celem przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.

- Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

  - zagospodarowania miejsca wykonywanych prac remontowych tj. zaplecza socjalnego, technicznego dla potrzeb własnych,

  - zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu wykonywanych prac remontowych w szczególności pod względem przeciwpożarowym i bhp,

  - zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac remontowych przed dostępem niepowołanych osób,

  - użycia materiałów do wykonania przedmiotu niniejszej umowy posiadających stosowne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie przez Polski Rejestr Statków,

  - realizacji przedmiotu umowy zgodnie z załączonym harmonogramem prac,

  - uporządkowania terenu oraz naprawienia nawierzchni sąsiadujących dróg uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.

§ 4

- Wykonawca na czas trwania umowy zawrze umowę ubezpieczeniową na swój koszt od odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub osobie powstałe w związku z wykonywaną działalnością o wysokości sumy nie niższej niż 100.000,00zł.

- Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczeniową w dniu zawarcia umowy.

- W przypadku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia zawartego na okres krótszy niż przewiduje umowa jest on zobowiązany do zawierania kolejnych umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej .

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w miejscu prowadzenia prac remontowych oraz na terenie przyległym do niego, a związanych z prowadzonymi pracami np.: zniszczenie lub zabrudzenie gruntem dróg dojazdowych itp.

§ 5

- Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnym powiadomieniem nie później niż w dniu określonym w § 2 ust. 1.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru w ciągu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Zamawiający czynności odbioru zakończy w ciągu 3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia czynności odbiorowych.

- Z czynności odbioru strony sporządzają protokół.

§ 6

- Odbiór końcowy przeprowadza powołana przez Zamawiającego komisja, która w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli przedmiot umowy został wykonany bez wad komisja spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót.

- Jeżeli Zamawiający podczas dokonywania odbioru końcowego stwierdzi, że przedmiot umowy zawiera wady, wstrzyma się z odbiorem do czasu usunięcia stwierdzonych wad wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić gotowość do odbioru końcowego. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7

- Jeżeli stwierdzone wady zostaną usunięte po terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1) to Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania.

- W przypadku odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń uważa się, że Wykonawca spełnił zobowiązanie w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

§ 8

Jeżeli podczas czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

§ 9

- Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie faktycznie wykonanej ilości robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego z zachowaniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W cenie uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wartość przedmiotu umowy strony określają na ………………………………………… brutto.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie:

  - faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę,

  - protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy,

  - kosztorysu powykonawczego,

w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło sumę iloczynów ilości rzeczywiście wykonanych robót i cen jednostkowych prac (zawartych w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym). Ilości podane w przedmiarze są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie będzie żądał dodatkowych roszczeń finansowych w przypadku zrezygnowania Zamawiającego z wykonania poszczególnych etapów prac.

§ 10

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji

umowy na rzecz osób trzecich.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1,§ 4 ust.1

- w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 2 pkt 6,

- w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji robót określonych w harmonogramie prac,

- w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji,

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50.000,00 zł.

- W przypadku, gdy wartość naliczonej kary umownej nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych w umowie, które uprawniają Zamawiającego do naliczania kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do łącznego naliczania kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie stosownego oświadczenia i noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………. w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 2 tj. kwotę ……………. zł (słownie……………).

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- 70% wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a 30% zabezpieczenia pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu jest oprocentowane w wysokości równej oprocentowaniu wkładów oszczędnościowych na rachunku a’vista w banku obsługującym Zamawiającego.

§ 13

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi udziela Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

- Wykonawca ustala następujące warunki udzielonej gwarancji:

  - Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady, jakie ujawnią się lub powstaną w okresie gwarancji;

  - O wystąpieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie od jej wystąpienia telefonicznie, faksem lub mailem a następnie pisemnie potwierdzić listem poleconym.

  - Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie, datę i miejsce oględzin wyznacza się Wykonawcy w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 2,

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie w nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wyznaczonego na oględziny wady. Za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, termin usunięcia wady może być przedłużony,

  - w szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, albo wystąpienia szkody o dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do jej usunięcia,

  - Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad na własny koszt,

  - jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający jest uprawniony bez utraty praw wynikających z gwarancji, do zlecenia wykonania usunięcia wady wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów usunięcia wady w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do zapłaty przez Zamawiającego,

  - usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie,

  - termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli zawiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji,

  - udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne materiały wchodzące w skład przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.

- W terminie 14 dni przed upływem gwarancji, Zamawiający z udziałem Wykonawcy przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy w celu dokonania ewentualnych napraw gwarancyjnych.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku :

  - opóźnienia się Wykonawcy w rozpoczęciu prac poza terminy określone w harmonogramie prac tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby przedmiot umowy został ukończony w umówionym terminie,

  - realizowania przez Wykonawcę robót w sposób sprzeczny z umową.

2. Strony przyjmują, iż zajęcie chociażby części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, zgłoszenie wniosku o upadłość Wykonawcy mogą być przyczynami uzasadniającymi odstąpienie od umowy zależnymi od Wykonawcy.

§ 14

1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane niżej:

1) dla Wykonawcy: …………………………………….

2) dla Zamawiającego: Urząd Miasta Nieszawa, ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa z zastrzeżeniem możliwości ich doręczania także na adres e-mail Zamawiającego um.nieszawa@nieszawa.pl, faksu 54 283-81-22 , na adres e-mail Wykonawcy ….., faksu ….. ze skutkiem na dzień wysłania e-mail lub faksu do godziny 15.00 w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

2. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni powiadomić pisemnie drugą Stronę o nowym adresie. Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu. W przypadku braku zawiadomienia korespondencja wysłana na poprzedni adres uznana jest za doręczoną.

§ 15

Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będzie reprezentował Pan ………………...a Wykonawcę Pan …………………...

§ 16

Nadzór inwestorski nad pracami remontowymi sprawował będzie Pan ……….

§ 17

Wszystkie sprawy sporne, dla których Strony umowy nie znajdą polubownego rozwiązania,

będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy:

1) Prawa zamówień publicznych,

2) Kodeksu cywilnego.

§ 19

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA