### Załącznik nr 10 do SIWZ

### U M O W A  Nr  ...............

Zawarta w dniu .............2011r. pomiędzy:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

.......................................................................

.......................................................................

a  firmą: ..................................................................

..................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

......................................................................

Strony zawierające umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego Nr GKM.271.7.2011 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

"Sukcesywną dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, podłóg w mieszkaniach komunalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka”

2.  Szczegółowy zakres rzeczowy zadania ustala  książka przedmiarów

3.  Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania

oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia.

5.1. Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji kosztorysowej, polegających

na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa.

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia

proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

c) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem

umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót.

d) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

5.2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien

jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

5.3. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają

niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

5.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej umowie w części dotyczącej

zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.

5.4.1. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty przedstawionego w ofercie, nowy

specjalista musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

5.4.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że

nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

5.4.3. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego

specjalistę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 2

1.  Termin rozpoczęcia robót -  ……………

2.  Termin zakończenia robót – ....................

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie za cenę:

- w kwocie brutto złotych: ......................... zł.

(słownie: ........................................... i ......./100zł.),

zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

2. Wynagrodzenie to nie będzie podlegało waloryzacji do końca trwania umowy za wyjątkiem

zmiany podatku VAT. W takim przypadku ceny zostaną dostosowane aneksem do umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. obejmuje również koszty prac niezbędnych do

wykonania zakresu umownego określonego w  § 1 ust. 2 umowy.

§ 4

1.   Inspektorem nadzoru ustanowiono ........................

Uprawnienia budowlane Nr ...................,

który jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie.

2.   Kierownikiem budowy ustanowiono ..........................

Uprawnienia budowlane Nr ..............................,

który jest przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

§ 5

- Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy odbioru robót, w którym nie stwierdzono wad i usterek wykonawczych.

§ 6

Ustala się termin na zapłatę faktury na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy:

................................................................................................................................................... .

§ 7

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmii za wady przedmiotu umowy jest rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.

- Termin gwarancji wynosi 36 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, z zasadami wiedzy technicznej i przepisami Prawa Budowlanego;

  - protokolarnego przejęcia budowy;

  - załatwiania we własnym zakresie wszelkich spraw formalno - prawnych

(przed właściwymi osobami, ew. urzędami, które są związane z wykonaniem

przedmiotu umowy).

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekt, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane

bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu i ponosi

wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.

- Pozyskania miejsca, zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy.

- Zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych.

- Zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Dbanie o należyty stan i porządek na terenie budowy.

- Wykonanie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcą.

§ 9

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli termin usunięcia wad przekroczy ustalony termin zakończenia robót określony w §2 ust.2 umowy, Zamawiający zastosuje ustalenia § 12 umowy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać

dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub żądać wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcia wad po upływie okresu rękojmii.

§ 10

1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych z następujących tytułów:

1)Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu umownego realizacji robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w § 3  za każdy dzień opóźnienia oraz dodatkowo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za kwestionowany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości

10 % wynagrodzenia umownego,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego z uwzględnieniem art. 145 ustawy „Prawo zamówień publicznych”,

2.Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

1.Zgodnie z art.145 ust.1 ustawy ,,Prawo zamówień publicznych’’, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Spory rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,

l egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA