# PRZETARG  NIEOGRANICZONY

Budowa sieci wodociągowej Oporowo- Bobulczyn

z    wymianą przyłączy wodociągowych

o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

ogłoszony  B. Z. P.

Znak sprawy: ZP/IW/01/2007

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Budowa sieci wodociągowej Oporowo- Bobulczyn

z    wymianą przyłączy wodociągowych

o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

ogłoszony  B. Z. P.

ZATWIERDZAM

........................................................

Prezes Spółki

Ostroróg, dnia 16.11.2007

Zamawiający :

### Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: 64-560 Ostroróg,  ul. Wroniecka 26

Ofertę należy opracować w oparciu o przedłożoną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  (S.I.W.Z.).

# CZĘŚĆ     I

- ZAMAWIAJĄCY

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- ZAWARTOŚĆ OFERTY

- WADIUM

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

- ZAWARCIE UMOWY

- SKŁADANIE OFERT

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- WYJAŚNIENIA SIWZ

- ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- OTWARCIE OFERT

- KRYTERIA OCENY OFERT

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

#### CZĘŚĆ     II

DANE TECHNICZNE

CZĘŚĆ     III

WARUNKI  REALIZACJI  UMOWY

WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM NALEŻYTEGO WYKONANIA

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA zwana dalej siwz, postępowania udzielanego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.  z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej pzp.

##### ZAMAWIAJĄCY:

### Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: 64-560 Ostroróg,  ul. Wroniecka 26

REGON 634489361, NIP 787-14-47-630

Tel.(061) 2916748,  Fax (061) 2916537

strona internetowa: www. ostrorog. biuletyn net

e-mail        : zgkwik@02.pl

, zwany dalej Zamawiającym.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

budowa wodociągu od węzła W- 25 do węzła W- 33 o długości

374m (z rur PEHD 125 mm – 76,00 mb, z rur PCW 110 mm – 298,00 mb) z  wymianą 15 szt. przyłączy PEHD 32/40mm, o łącznej długości 427,26m

włączenie do istniejącej sieci w węźle W25

Szczegółowy zakres prac określają warunki techniczne oraz  Część II  do niniejszej SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównywanie ternu.

45.11.12.00 –0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45.23.13.00 –8 Roboty montażowe  sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych

##### INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień  uzupełniających.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: pięć miesięcy od daty zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur uniemożliwiających wykonanie robót  budowlanych i instalacyjnych zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz normami PN lub PN-EN – prace zostaną wstrzymane na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz  wznowione ponownie. Uzasadniona przerwa w realizacji robót stanowić będzie podstawę do  aneksu terminowego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

## Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej sporządzoną czytelnie, w języku polskim.

## Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

      - Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana  i opieczętowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą/e w rejestrze handlowym lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej (dalej „Osoby Uprawnione”). Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez inną  niż Osoba Uprawniona, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do składania oferty, podpisywania dokumentów przetargowych, składania oświadczeń woli, udzielania informacji i wyjaśnień – wymagamy przedłożenia pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez Osoby  Uprawnione lub uwierzytelnionej przez notariusza  kopii takiego pełnomocnictwa.

      - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

      - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      - Pożądane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.

      - Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ i zawierać wszelkie wymagane niniejszą SIWZ załączniki i dokumenty.

      - Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób. Zalecane jest by poprawki były parafowane przez Osoby Uprawnione.

      - Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, składającym ofertę, zawierającym umowę w sprawie zamówienia publicznego, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

      - Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy przedstawić w oddzielnej zaklejonej kopercie z napisem „TAJEMNICA”. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. tj. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami).

# ZAMAWIAJĄCY ZWRACA UWAGĘ, ŻE WYBÓR ZASTRZEŻONYCH DOKUMENTÓW NALEŻY DO WYKONAWCY W ZAKRESIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA, z tym że niedopuszczalne jest zastrzeżenie w ofercie danych, które podawane są do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert oraz tych wszystkich dokumentów, które związane są z ceną oferty – tj. cen jednostkowych stanowiących podstawę obliczenia ceny itp., a także dokumentów, które są jawne na podstawie odrębnych przepisów

# /rejestry KRS oraz ewidencji działalności gospodarczej/.

Brak  stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na

włączenie  całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji przetargowej

oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

      - Załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Osoby Uprawnione.

      - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  Dopuszczalna jest forma pisemna.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY TYCH WARUNKÓW

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

    - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. W celu potwierdzenia  spełnienia  niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do      ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są  przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy pzp,   wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz      właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego      Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie  zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym,

i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności

Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania

się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany

będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i

doświadczenie):

- wykazać osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności z wyszczególnieniem kierownictwa ( minimum  1 osoba musi pełnić funkcję kierownika, posiadać kwalifikacje zawodowe potwierdzone wymaganymi uprawnieniami w zakresie budowy sieci wod.-kan. oraz  aktualne zaświadczenie o przynależności do PIIB ).

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są

przedłożyć wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

niniejszej SIWZ wraz z wymaganymi uprawnieniami oraz aktualnym zaświadczeniem o

przynależności do PIIB;

- wykaz  wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy- w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością  robotom  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty  te zostały wykonane należycie.

- Wymagane jest udokumentowanie wykonania:

- min. trzech zadań w zakresie budowy wodociągu z rur PEHD 125mm x 7,4mm(PE100,SDR 17,PN10) i długości co najmniej 350 m każde.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są

przedłożyć wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do

niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty  te zostały wykonane należycie.

    - Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):

- Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 80 tys. PLN. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5)   Złożyć oświadczenie, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej

SIWZ, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu w imieniu wszystkich Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty, o których mowa  w  pkt. 1.1.a), 1.2.a,b,c), 1.3.a,b) i 1.4.a)  mogą
być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę [Osoby Uprawnione lub  
Umocowanego  Pełnomocnika].

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI wg formuły „spełnia-nie spełnia”.

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia
do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od           wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja  2006r. Dz. U. Nr 87, poz.605).

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  dokumentów, o których mowa pkt 1.1.a), 1.2.b), 1.2.c), składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające  odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2.a) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym  oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty wraz z tłumaczeniem na język polski.

##### DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez co najmniej jednego z nich):

- certyfikaty lub atesty lub  inne dokumenty, potwierdzające jakość oferowanych rur: wodociągowych PEHD i PCW

##### WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są stosować przepisy kodeksu cywilnego oraz pzp w szczególności w zakresie solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VI SIWZ, a także winni złożyć dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VII SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wadium winno być wniesione przez wszystkich  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum). Oznacza to, iż jeżeli wadium wnoszone jest przez jednego członka Konsorcjum lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Konsorcjum w niniejszym postępowaniu, to wadium winno być wniesione w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla całego Konsorcjum.

IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz ofertowy wg załączonego wzoru;

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego  załącznik nr 1  do SIWZ;

- Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie , sporządzony na podstawie  wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;

- Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

- Parafowany wzór umowy wraz z wypełnionymi załącznikami:

      - SKŁADNIKAMI  CENOTWÓRCZYMI  – na Załączniku A,

      - HARMONOGRAMEM RZECZOWYM ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH  - na Załączniku B1,

      - HARMONOGRAMEM FINANSOWYM, uwzględniającym wydatki w 2007 roku do kwoty 300.000,00 zł – na Załączniku B2,

      - SCHEMATEM  PŁATNOŚCI  - na Załączniku C;

- Dowód wniesienia/wpłacenia wadium, zgodnie z pkt X;

- Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na Załączniku nr 4;

6)  Kosztorys ofertowy w formie pisemnej  wraz z załącznikiem w formie elektronicznej

na CD na bazie programu   Norma Pro z możliwością  wczytywania  kosztorysów

utworzonych  w poprzednich  wersjach Normy oraz programach:  Strix, Zuzia, Koma,

Winbud, Leonardo i Sskobud, Seko, Forte, Rodos, Kobra do wersji 5, a poprzez format

ATH- z programów Penta, Edbud oraz innych programów  zapisanych w  formacie ATH;

7)  Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

albo zaświadczenia o  wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej;

8)  W przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

9)   Pozostałe dokumenty wymienione w pkt VI i VII niniejszej SIWZ.

- Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. VI i VII, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

- Wykonawcy, którzy:

  - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (art. 24 ust. 1 pkt 1);

  - są wykonawcami, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego  (art. 24 ust. 1 pkt 2);

  - są wykonawcami, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art.24 ust. 1 pkt 3);

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 4);

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 5);

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 6);

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 7);

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 8);

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 24 ust. 1 pkt 9);

  - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 (art. 24 ust. 1 pkt 10);

  - Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

zostaną wykluczeni.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 pzp.

##### X. WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000 PLN 
/ słownie: osiem tysięcy złotych / .

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądz przelewem na konto bankowe Zamawiającego : Bank Spółdzielczy Duszniki  Filia Ostroróg 11907200020330273220000001

2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancje bankowe;

4) gwarancje ubezpieczeniowe;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

3.   Gwarancje  bankowe i ubezpieczeniowe  oraz poręczenia bankowe wniesione tytułem

wadium dla uznania  przez Zamawiającego za satysfakcjonujące muszą:

- wskazywać Zamawiającego jako uprawnionego z tytułu gwarancji lub poręczenia,

- umożliwiać bezwarunkowo i nieodwołalnie  płatność kwoty wadium,

- termin zobowiązania gwaranta lub poręczyciela winien być równy co najmniej  okresowi związania  wykonawcy ofertą,

- wymienić Wykonawcę składającego ofertę w przypadku Wykonawców  występujących  wspólnie (Konsorcjum) muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy, wchodzący w skład Konsorcjum. Oznacza to, iż jeżeli wadium wnoszone jest przez jednego członka Konsorcjum lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Konsorcjum w niniejszym postępowaniu, to wadium winno być wniesione w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.   Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał  za

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego

przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia

przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, do oferty należy wpiąć kopię wadium, natomiast oryginał załączyć  w kopercie z ofertą.

5.  Wykonawca, który złożył ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie   
            wykluczony.

6.   Zamawiający zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 pzp.

##### XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość prowadzenia rozliczeń między Wykonawcą i Zamawiającym w walucie PLN.

##### XII. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY WYKONAWCA ZAWARŁ UMOWĘ W SPRAWIE 
      ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WARUNKACH OKREŚLONYCH WE WZORZE 
      UMOWY zawartym w Części III SIWZ.

XIII. SKŁADANIE  OFERT:

- Ofertę należy składać w biurze Zamawiającego( biuro ZGKWiK): 64-560 Ostroróg,

ul. Wroniecka  14  w terminie do 10 grudnia 2007 ,  do godz. 1000

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej:

  - nazwą i adresem składającego ofertę

hasłem :	Oferta przetargowa – „zwodociągowanie miejscowości Bobulczyn”.

  - zapisem: Nie otwierać przed dniem 10.12.2007 godzina 1100

- Oferta złożona po terminie, zwrócona zostanie bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust. 2 pzp.

###### XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

###### XV. WYJAŚNIENIE SIWZ

    - Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie za pośrednictwem faxu. Nr faxu Zamawiającego ( 061 29 16537).

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ faxem pod nr 061- 2916537

    - Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

    - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona  na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

    - Zamawiający przedłuży termin składania ofert określony w pkt XIII.1, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

    - O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.

    - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

#### XVI. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku zmiany treści oferty, Wykonawca składa oświadczenie, że zamienia ofertę, wskazuje zakres i rodzaj zmian lub uzupełnień. Jeżeli zmiana treści oferty wymaga wymiany lub przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca składa te dokumenty. Powyższe oświadczenie, ewentualnie nowe dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: jak w pkt XIII.2, z dopiskiem „ZMIANY”.

3.  Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć

dopiskiem "WYCOFANIE".

XVII. SPOSÓB  OBLICZENIA  CENY:

Cenę oferty należy obliczyć stosując następujące założenia:

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz inne koszty wynikające z umowy.

- Wykonawca zastosuje obowiązującą stawkę podatku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług.

- W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu oferty poda cenę z zerową  stawką VAT,  Zamawiający  na etapie  oceny i porównywania  ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie  z art. 2  pkt. 1 u.p.z.p. mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy O cenach z dnia  5 lipca 2001r. (Dz. U. Z 2001 Nr 97 poz. 1050 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 91 ust. 3a u.p.z.p.

- Cena winna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, netto, brutto.

- Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki powyżej  0,5 grosza  zaokrągla się do 1 grosza.

XVIII. OTWARCIE  OFERT:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2007 o godzinie 11:00 w lokalu  Zamawiającego – Ostroróg, ul. Wroniecka 14  (budynek Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg)

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie tych informacji, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający przekaże mu informacje wymienione w pkt. 2 i 3.

XIX. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
          OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPSÓB OCENY OFERT:

    - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

    - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 pzp.

    - Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

    - W przypadku stwierdzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Po dokonaniu oceny ofert pod względem formalnym, komisja dokona oceny ważnych ofert wg następującego kryterium:

cena  brutto oferty .................................................................................          100%

Opis sposobu  obliczania kryterium  przy założeniu 1% = 1 pkt

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie brana pod uwagę:

cena brutto oferty

Za najniższą zaoferowaną  wartość brutto oferty przyznaje się maksymalną ilość

punktów tj. 100.

Za zaoferowanie ceny wyższej przyznaje się punkty wg następującego wzoru

najniższa oferowana cena brutto oferty

C      --------------------------------------------------------      x 100

cena brutto badanej oferty

##### XX.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.   Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2.	Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

3.	Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1)	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2)	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego

3)	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4)	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5)	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy

- nazwę Wykonawcy, w przypadku wykonawców występujących wspólnie powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum). Oznacza to, iż jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest przez jednego członka konsorcjum lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania konsorcjum w niniejszym postępowaniu, to zabezpieczenie winno być wniesione w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;

- kwotę gwarancji/poręczenia;

- termin ważności gwarancji/poręczenia;

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela: musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, „płatne na pierwsze pisemne żądanie i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- wszelkie spory dotyczące udzielonych gwarancji/poręczeń podlegają rozstrzygnięciu zgodnie prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych

ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 PZP

##### 7)	Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się

##### art. 149 PZP.

##### XXI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
           WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI pzp, przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

- Protest:

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest faksem do zamawiającego ( Nr 061 29 16 537)

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:

7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 pzp.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

- Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

a)  treści ogłoszenia;

b)   postanowień SIWZ;

c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Protest inny, niż wymieniony w pkt 12 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt 12 i 13, uznaje się za jego oddalenie.

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
        WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
        PUBLICZNEGO:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  o których mowa w pkt 1a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Jawność postępowania:

    - protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia;

    - udostępnienie  wskazanej oferty (ofert) nastąpi po jej(ich) sprawdzeniu i złożeniu  wniosku;

    - Zamawiający określi termin, miejsce  udostępnienia  oferty (ofert);

    - Zamawiający wyznaczy osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność przeglądu;

    - Zamawiający nie wyraża zgody na kopiowanie dokumentów lub udostępnianie ofert do ich kopiowania poza siedzibą Zamawiającego;

    - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione;

    - Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

##### XXIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Piotr Ptaszyński – tel. 061- 2916537,

Robert Głowacki – tel.061- 8359198

F O R M U L A R  Z    O F E R T Y

Przedmiot  przetargu:  Budowa sieci wodociągowej Oporowo- Bobulczyn

z    wymianą przyłączy wodociągowych

### Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: 64-560 Ostroróg,  ul. Wroniecka 26

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej Oporowo-Bobulczyn z wymianą przyłączy wodociągowych my niżej podpisani

Nazwa   (firmy)  :   .........................................................................................................................

Adres (siedziba)  :   .......................................................................................................................

Tel./fax  :   .....................................................................................................................................

Adres e-mail:   ...............................................................................................................................

oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę :

Cena  netto robót budowlano – montażowych ogółem

/  dla wodociągu /

.....................................

/cyfrowo/

............................................................................................................................................................

/słownie/

Stawka podatku VAT ogółem – 7%, tj. 		.....................................

/cyfrowo/

Cena  brutto robót budowlano – montażowych ogółem

/  dla wodociągu /

.................................

/cyfrowo/

.....................................................................................................................................................................

Cena  netto robót budowlano – montażowych ogółem

/  dla przyłączy /

.....................................

/cyfrowo/

............................................................................................................................................................

/słownie/

Stawka podatku VAT ogółem – 7%, tj. 		.....................................

/cyfrowo/

Cena  brutto robót budowlano – montażowych ogółem

/  dla przyłączy /

.................................

/cyfrowo

-2-

Termin  realizacji przedmiotu zamówienia:  5 miesięcy od daty podpisania umowy.

W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz normami PN lub PN-EN – prace zostaną wstrzymane na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz ponownie wznowione. Uzasadniona przerwa w realizacji robót stanowić będzie podstawę do aneksu terminowego z wybranym Wykonawcą

Gwarancja jakości na okres –	36 miesięcy od daty odbioru Przedmiotu umowy,

tj. dnia podpisania przez Strony Protokołu

Końcowego.

#### Warunki  płatności – 	przelew w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT

#### przez Zamawiającego.

Wykonawca  oświadcza,  że:

1. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia,

2. Zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia oraz uzyskał niezbędne informacje

do przygotowania oferty i realizacji zamówienia,

3. Nie wnosi zastrzeżeń do dokumentów przetargowych.

4. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie : ………………………….

Termin  związania  ofertą -	30  dni  od  terminu składania  ofert.

................................................................................................

Podpis  i pieczątki( a)

osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania

w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 1

............................................				....................................., dnia ....................

( nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, w którym przedmiotem  jest :

Budowa sieci wodociągowej Oporowo- Bobulczyn  z    wymianą przyłączy wodociągowych – etap I

o zakresie robót:

- wodociąg z rur PEHD 125 mm od węzła W- 25 do węzła W- 33 o długości 374m

- wymianą 15 szt. przyłączy PEHD 32/40mm, o łącznej długości 427,26m

oświadczamy, iż:

1)   spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp:

  - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1);

  - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2);

  - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3).

2)   nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

publicznych.

................................................................................................

Podpis  i pieczątki( a)

osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania

w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

............................................				....................................., dnia ....................

( nazwa i adres wykonawcy)

wykazać osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności z wyszczególnieniem kierownictwa ( minimum  1 osoba musi pełnić funkcję kierownika, posiadać kwalifikacje zawodowe potwierdzone wymaganymi uprawnieniami w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz  aktualne zaświadczenie o przynależności do PIIB ).

| Lp. | Wykaz osób i podmiotów realizujących zadanie | Kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

................................................................................................

Podpis  i pieczątki( a)

osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania

w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik   nr 3

............................................				....................................., dnia ....................

( nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz  wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy- w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością  robotom  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty  zostały wykonane należycie.

Wymagane jest udokumentowanie wykonania:

- min.trzech zadań w zakresie budowy wodociągu z rur PEHD 125mm x 7,4mm(PE100,SDR 17,PN10) i długości co najmniej 350 m każde.

| Wykaz wykonanych robót - krótka charakterystyka | Wartość w PLN | Data wykonania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- |

................................................................................................

Podpis  i pieczątki( a)

osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania

w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

............................................				....................................., dnia ....................

( nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

Niniejszym oświadczam, że przed złożeniem oferty w postępowaniu ,

Budowa sieci wodociągowej Oporowo- Bobulczyn  z    wymianą przyłączy wodociągowych

dokonano wizji lokalnej terenu budowy.

................................................................................................

Podpis  i pieczątki( a)

osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania

w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik  Nr  5

............................................				....................................., dnia ....................

( nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz

podmiotów (podwykonawców), którzy będą wykonywać zamówienie

lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Nazwa i dane dotyczące podwykonawcy (adres, telefon itp.) | Roboty, które mają zostać zlecone |
| --- | --- | --- |

................................................................................................

Podpis  i pieczątki( a)

osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania

w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

CZĘŚĆ II

- OPRACOWANIE KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Kosztorysy szczegółowe załączone do oferty na budowę sieci wodociągowej Oporowo- Bobulczyn od węzła W- 25 do węzła W- 33 z  wymianą 15 przyłączy wodociągowych i włączeniem do istniejącej sieci w węźle W25 należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej w układzie kosztorysów ślepych w formie pisemnej wraz załącznikiem w formie elektronicznej na CD na bazie programu Norma, wraz z załączonymi certyfikatami oraz innymi dokumentami do przewodów wodociągowych.

Spis dokumentacji:

- PRZEDMIAR ROBÓT- BOBULCZYN / sieć wodociągowa (W25 –W33)

- PRZEDMIAR ROBÓT- BOBULCZYN / przyłącza wodociągowe

- TECHNOLOGIA- sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA –wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych /   Zwodociągowanie miejscowości Bobulczyn w gminie Ostroróg

- PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU KOŁOWEGO- Bobulczyn/ sieć wodociągowa

- PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI – Bobulczyn- sieć wodociągowa

W przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy kosztorysem ślepym
a dokumentacją projektową, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. Warunkiem wprowadzenia korekty do kosztorysu ofertowego będzie uzyskanie zgody Zamawiającego w terminie przewidzianym ustawą.

Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających
z dokumentacji, powinna także obejmować koszty robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np.:

- koszty wszystkich robót przygotowawczych,

- koszty utrzymania placu budowy,

- koszty zorganizowania placu budowy (w tym doprowadzenie mediów, zabezpieczenie wykopów, ogrodzenia, place składowe materiałów, odkładów ziemi i humusu),

- wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.,

- zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w sześciu egzemplarzach,

- koszty wywozu odpadów oraz na żądanie dostarczenie Użytkownikowi kart przekazania odpadów,

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów ;

- usunięcia drobnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem

- odtworzenia sieci drenarskich,

- wykonania dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach,

- badania stopnia zagęszczenia gruntu zasypowego,

- doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania terenu,

- koszty zajęcia terenów ulicznych i koszty wynikające z ograniczeń ruchu ulicznego podczas transportu,

- koszty organizacji ruchu kołowego na czas budowy,

- montaż i demontaż tymczasowych dróg do wywozu zbędnego gruntu,

- koszty wyłączeń linii energetycznych,

- koszty koordynacji przy wymianie infrastruktury z robotami drogowymi.

Wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia a nie wyszczególnionych w odrębnych pozycjach kosztorysu ofertowego, uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny czynności ujętych w przedmiarze robót lub narzuty.

W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca winien dbać o porządek na terenie budowy, m.in. poprzez ustawienie pojemników na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firmę posiadającą aktualne zezwolenie organów na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów. Koszty ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowy i finansowy. Harmonogram rzeczowy powinien być podzielony co najmniej na następujące części:

- prace przygotowawcze, w tym zakup materiałów

- wodociąg,

- przyłącza,

- odtworzenia.

W harmonogramie należy uwzględnić ograniczenia terminowe zwarte w Części II SIWZ p. II Warunki szczegółowe pp. 2 Etapowanie robót.

Harmonogram finansowy powinien zawierać podział na miesiące i elementy robót. W części dotyczącej roku 2007 harmonogram musi obejmować wydatki w kwocie 300.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia także w dalszym etapie. Podstawą wypłaty środków będzie udokumentowanie przez Wykonawcę zakupu materiałów do zakresu pracy objętych zamówieniem. Wykonawca zobowiązany będzie również wskazać miejsce zmagazynowania materiałów i na własny koszt przechowywać je do momentu ich użycia w procesie inwestycyjnym.

W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur uniemożliwiających wykonanie robót wodociągowych zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz normami PN lub PN-EN – prace zostaną wstrzymane na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz wznowione ponownie. Uzasadniona przerwa w realizacji robót stanowić będzie podstawę do aneksu terminowego z wybranym Wykonawcą.

Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Wykonawca dostarczy całość materiału na realizację przedmiotowego zadania.

Cena ofertowa winna być określona dla całego zadania z podziałem na:

- cenę netto  robót budowlano – montażowych,

- cenę brutto robót budowlano – montażowych,

oraz w rozbiciu na :

- cenę netto robót budowlano-montażowych – wodociąg,

- cenę netto robót budowlano-montażowych – przyłączy.

Uwaga: 	- Ewentualne upusty należy uwzględnić w cenach jednostkowych do poszczególnych pozycji kosztorysowych.

W ramach gwarancji, jak i również w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych wad w terminie 14 dni lub w innym terminie obustronnie uzgodnionym.

W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 14 dni lub uzgodnionym między stronami zamawiający zleci usunięcie tych wad na ryzyko i koszt Wykonawcy.

W przypadku awarii wodociągu:

- czas niezbędny do naprawy w zależności od rozmiarów rur:

-	przyłącza - 4 godz.,

-	wodociągu - 6 godz.,

Odbudowa nawierzchni:	48 godzin później.

- WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

- Opracowanie harmonogramu.

Wykonawca przedstawi w ofercie Zamawiającemu harmonogram robót uwzględniający wszelkie szczególne wymagania zawarte w SIWZ i dokumentacji technicznej oraz uwzględni warunki rzeczywiste. Harmonogram ten powinien być zasadniczo zgodny z harmonogramem zawartym w ofercie i powinien uwzględniać warunki dostaw urządzeń i armatury, czynności rozruchowe oraz wstrzymanie prac ze względu na warunki zimowe. Harmonogramy uwzględniające ograniczony zakres robót lub ich wstrzymanie mogą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, ale akceptacja taka nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku - zawartego w umowie – zakończenia robót w uzgodnionym czasie. Harmonogram robót będzie aktualizowany przez Wykonawcę i przedkładany Zamawiającemu w formie papierowej co 30 dni.

- Istniejące instalacje.

Z powodu niepełnych danych na temat rzędnych uzbrojenia terenu może okazać się konieczne przeprowadzenie wykopów próbnych. Wykonawca winien zaznajomić się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, wodociągi, sieci drenarskie, itp. przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, rurociągów, kabli elektrycznych, linii lub instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcę podczas prowadzenia robót. Wykonawca winien niezwłocznie naprawić bez opóźnień, wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także jeśli to konieczne, przeprowadzić inne prace nakazane przez Zamawiającego.

- Dostarczenie mediów do placu budowy.

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszystkie ustalenia dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa, oświetlenia i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, gdzie są one niezbędne do wykonania czynności objętych zamówieniem. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty.

- Uwagi ogólne.

Miejsce wywozu ziemi zbędnej Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów powinny być starannie formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu terenu do stanu pierwotnego przy zakończeniu robót. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty oczyszczenia jezdni. Pnie i systemy korzeniowe, które będą narażone na uszkodzenia w trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób np. osłony z desek, siatki itp. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie i roboty. Wszelkie koszty związane z badaniami jakości robót i materiałów ponosi Wykonawca. Raporty z wynikami badań Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sukcesywnie.

Wszelkie urządzenia zaprojektowane należy traktować jako przyjęte przez projektanta do założeń projektu. Inwestor dopuszcza zastosowanie równorzędnych urządzeń i materiałów.

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest potwierdzający ich jakość. Materiały bez atestu nie będą dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca przygotuje inwestycję oraz stosowną dokumentację do przekazania jej do użytkowania.

CZĘŚĆ III

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WRAZ

Z ZABEZPIECZENIEM NALEŻYTEGO

WYKONANIA

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do przedłożenia umowy wg załączonego wzoru wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze.

# Umowa o prace budowlano –montażowe nr

dalej zwana „Umową”

zawarta w dniu .................... 2007 r. w Ostrorogu pomiędzy:

### Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: 64-560 Ostroróg,  ul. Wroniecka 26

zarejestrowaną w sądzie rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163831,

kapitał zakładowy 8.023.500zł. (w całości opłacony),

zwana w dalszej części Umowy „Zamawiającym:, reprezentowana przez:

- Janina Florek – Prezes

a

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

mającego siedzibę w

..................................................................................................................................................

(adres Wykonawcy)

zarejestrowaną w ......................................................................................................................

dnia ........................................................pod nr KRS .............................................

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(imiona, nazwiska i stanowiska służbowe umocowanych przedstawicieli)

Zamawiający i Wykonawca zwani są także w dalszej części Umowy łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną.

Zważywszy, że:

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej pzp. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy,

Strony postanawiają co następuje:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania - budowysieci wodociągowej Oporowo- Bobulczyn  z    wymianą przyłączy wodociągowych – etap I

- zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (zwaną w dalszej części Umowy „Przedmiotem Umowy”).

Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w:

  - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowanej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w wyniku którego Umowa zostaje zawarta (zwana w dalszej części umowy „SIWZ”),

  - Dokumentacji projektowej (zwana w dalszej części Umowy „Dokumentacją Projektową”),

  - Ofercie,

  - Harmonogramie finansowym – Załącznik B2 do Umowy,

  - Harmonogramie rzeczowym robót – Załącznik B1 do Umowy, zawierającym podział realizacji Przedmiotu Umowy na poszczególne etapy robót i terminy ich realizacji (zwany w dalszej części Umowy „Harmonogramem rzeczowym”).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Polskimi Normami, Prawem budowlanym, ogólnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością.

- W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz normami PN lub PN-EN – prace zostaną wstrzymane na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz ponownie wznowione. Uzasadniona przerwa w realizacji robót stanowić będzie podstawę do aneksu terminowego z wybranym Wykonawcą.

§ 2

- Strony postanawiają, iż rozpoczęcie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi dnia [.................].

- Całkowite zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia [..................].

- Wykonanie Umowy nastąpi w oparciu o terminy określone w Harmonogramie rzeczowym.

- Wykonawca zobowiązany jest raz w miesiącu aktualizować Harmonogram rzeczowy
i przedstawiać go do pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego Harmonogramu rzeczowego.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy ustalone zostaje przy uwzględnieniu składników cenotwórczych określonych w Załączniku A do Umowy na kwotę .............................. słownie ................................................................... ..................................................................................... (dalej zwane „Wynagrodzeniem”).

- Wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów VAT; kwota Wynagrodzenia zostanie powiększona o kwotę podatku VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Zapłata Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o schemat płatności, stanowiący Załącznik C do Umowy, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia drobnych kolizji
z uzbrojeniami podziemnymi nie ujętych w dokumentacji projektowej tj. wszelkich instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych do średnicy 150 mm oraz instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

- Zapłata Wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o Schemat płatności, stanowiący załącznik C do Umowy na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie dokonanie przez Strony odbioru częściowego prac objętych Przedmiotem Umowy i podpisanie protokołu odbioru częściowego prac (zwany w dalszej części Umowy „Protokołem częściowym”)
a faktury końcowej podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy (zwany w dalszej części Umowy „Protokołem Końcowym”).

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać prace konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych prac wyniknie z winy Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwiększenia kwoty Wynagrodzenia. W pozostałych wypadkach kwota ewentualnego wynagrodzenia zostanie przez Strony ustalona na mocy odrębnego porozumienia.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP ................................

§ 4

- Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru w osobie: Edward Lerczak Nr uprawnień budowlanych 291/81/Pw

- Wykonawca wyznacza Kierownika budowy w osobie:

......................................................., nr tel. ....................................,

Nr uprawnień budowlanych: ..............................................................................................

...........................................................................................................................................

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom przez niego upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy.

§ 5

Kierownik budowy zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru poszczególnych etapów robót ulegających zakryciu i uzyskania ich odbioru przez Inspektora nadzoru z jednoczesnym przedłożeniem atestów i aprobat technicznych dla wbudowanych materiałów,
w szczególności:

- wykopów / odbiór podłoża, szerokości wykopu i jego profilu,

- ułożenie rurociągu i jego obsypanie ze sprawdzeniem stopnia zagęszczenia udokumentowanym świadectwem,

- odbioru w stanie odkrytym dokonują również przedstawiciele .........................

§ 6

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość prac objętych Przedmiotem Umowy.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości
i zwróci się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego. Podstawę zgłoszenia gotowości odbioru stanowi stosowny zapis Kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - oryginał dziennika budowy,

  - dokumentację powykonawczą,

  - atesty na materiały i urządzenia,

  - instrukcję eksploatacji,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych Umową,

  - oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

  - geodezyjną dokumentację powykonawczą.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane oraz w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej Strony ustalą termin odbioru końcowego.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty objęte Przedmiotem Umowy nie zostały zakończone lub zgłosi zastrzeżenia do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, wówczas Strony uzgodnią termin ponownego wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, wówczas:

- jeżeli wady Przedmiotu Umowy dadzą się usunąć – Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady Przedmiotu Umowy nie dadzą się usunąć:

    - Zamawiający może obniżyć Wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem,

    - Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli wady Przedmiotu Umowy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Strony sporządzą z czynności odbioru protokół, zwierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad oraz zaproponować nowy termin odbioru robót zakwestionowanych jako wadliwych. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie.

§ 7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto i w postaci: ............................................................................................... na wartość ............................... słownie: .......................................................................... ....................................................................................................... za przedmiot Umowy.

- Załącznikiem do Umowy jest dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – Załącznik D.

- Zamawiający zwraca Wykonawcy:

  - 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym za dzień wykonania zamówienia uważa się dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego, tj podpisania przez Strony Protokołu Końcowego (od którego liczony jest początek biegu terminu gwarancji),

  - 30% zabezpieczenia nie później niż 15 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego niezwłocznie po upływie terminu rękojmi lub gwarancji.

§ 8

- Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Przedmiotu Umowy za pomocą podwykonawcy/podwykonawców.

- W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy za pomocą podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu ostatecznego projektu umowy
z podwykonawcą wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie podwykonawcy (referencje). Brak sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia mu ostatecznego projektu umowy wraz z referencjami uważane będzie za wyrażenie zgody na zawarcie umowy w przedstawionym
w projekcie brzmieniu. Umowa pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcą skutkuje wobec Zamawiającego, o ile projekt tejże Umowy zostanie przez Zamawiającego zaakceptowany lub upłynie 14-dniowy termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego udzieli mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania podwykonawcy jak za swoje własne, a w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość
i jakość robót, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z fakturą przedstawić Zamawiającemu podpisane przez podwykonawcę oświadczenia o braku zaległości finansowych Wykonawcy wobec podwykonawcy na dzień nie wcześniejszy niż 3 dni przed dniem wystawienia faktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności wynikającej z faktury do czasu całkowitego wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym.

- W razie zgłoszenia przez podwykonawcę wobec Zamawiającego roszczeń związanych
z brakiem zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wobec podwykonawcy, a także pokryje wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku ze zgłoszeniem roszczeń przez podwykonawcę wobec Zamawiającego z tego tytułu.

- W przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wszelkich kwot należnych Wykonawcy (w tym wynagrodzenia)
z należnościami wynikającymi z zapłaty dokonanej przez niego na rzecz podwykonawcy z tytułu należnych podwykonawcy od Wykonawcy kwot. Jednocześnie, w takiej sytuacji Zamawiający uprawniony będzie do zaspokojenia się także
z zabezpieczenia, o którym mowa w § 6. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 3 dni od dnia kiedy zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zaspokojeniu się przez Zamawiającego
z zabezpieczenia.

- Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

§ 9

- Na wykonane prace stanowiące Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu końcowego.

- Strony ustalają okres rękojmi na równy okresowi gwarancji. W ramach gwarancji, jak również w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych wad w terminie 14 dni lub innym terminie obustronnie uzgodnionym.

W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi
w terminie 14 dni lub uzgodnionym między stronami Zamawiający zleci usunięcie tych wad na ryzyko i koszt Wykonawcy.

W przypadku awarii wodociągu:

  - czas niezbędny do naprawy w zależności od rozmiarów rur:

    - przyłącza			- 4 godz.,

    - wodociągu		- 6 godz.

Odbudowa nawierzchni 48 godz. później.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 30% Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 30% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od umowy
z przyczyn, za które sam odpowiada,

- w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania umowy, jednakże nie więcej niż 20% Wynagrodzenia,

- w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy, nie więcej jednak niż 20% Wynagrodzenia.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający.

- W sytuacji, gdy wysokość szkody poniesionej przez Strony będzie przenosić wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strony będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 4
z Wynagrodzenia.

§ 10

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną robót w zakresie wytyczenia osi głównych, punktów z reperami roboczymi wraz z inwentaryzacją geodezyjną w stanie odkrytym
i powykonawczą.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

- Zamawiający zobowiązuje się przeprowadzić regulacje terenowo-prawne dla terenów nie będących terenem ulicznym i drogą, a także zobowiązuje się ponieść koszt ich zajęcia.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia wszystkich prac odbywających się na placu budowy, jak również stosowania metod przy ich wykonywaniu z uwzględnieniem zasad bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz utrzymania należytego ładu
i porządku na terenie budowy, wywozu śmieci i odpadów, do powstania których się przyczynił.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.

- Integralną część Umowy stanowią:

  - zawiadomienie o wyborze Wykonawcy,

  - formularz oferty,

  - załącznik A – Składniki cenotwórcze,

  - załącznik B1 – Harmonogram rzeczowy,

  - załącznik B2 – Harmonogram finansowy,

  - załącznik C – Schemat płatności,

  - załącznik D – dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

- W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie:

    - Odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,

    - Prawo budowlane,

    - Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

- Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu, w przeciwnym razie pisma doręczone na adres wskazany w Umowie uważa się za skutecznie doręczone.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:						Wykonawca:

ZAŁĄCZNIK A

# SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE

| POZ. | OPIS | DANE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dla robót budowlano-montażowych (bez podatku VAT) Robocizna (stawka roboczogodziny) Koszty ogólne (od R do S) Zysk (od R, S, Ko) | ................... zł ................... % ................... % ................... zł ................... % .................................................. Podpis i pieczątki( a) osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
|  | Stawka roboczogodziny - razem z narzutami Koszty zakupu od M (%) Uwaga ! Zamawiający może żądać udostępnienia do wglądu faktur za wbudowany i rozliczony materiał. |  |

ZAŁĄCZNIK B1

#### HARMONOGRAM RZECZOWY

(z podziałem na: 	- prace przygotowawcze, wodociąg, przyłącza, odtworzenia).

................................................................................................

Podpis  i pieczątki( a)

osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania

w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

ZAŁĄCZNIK B2

#### HARMONOGRAM FINANSOWY

Z PODZIAŁEM NA MIESIĄCE REALIZACJI

................................................................................................

Podpis  i pieczątki( a)

osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania

w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

ZAŁĄCZNIK C

#### SCHEMAT PŁATNOŚCI

| POZ. | OPIS | POTWIERDZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA OPISANYCH WYMAGAŃ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : rozliczenie kwoty 300.000,00 zł na prace przygotowawcze i zakup materiałów winno nastąpić do dnia 28.12.2007r. Faktury miesięczne – częściowe, potwierdzone przez inspektora nadzoru wg procentowego zaawansowania robót z kosztorysu ofertowego do wysokości 70% wartości zadania do czasu odbioru końcowego, z zapłatą należności w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych. | .................................................. Podpis i pieczątki( a) osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| 2. | Faktura końcowa na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy z zapłatą należności w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych. |  |