MIASTO I GMINA OSTRORÓG

reprezentowana przez

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

ul. Wroniecka 14

64-560 Ostroróg

tel. (0-61) 2916565, fax (0-61) 2916597

www.Ostrorog.pl lub www.ostrorog.biuletyn.net

e-mail: Ostrorog_UMiG@wokiss.pl

# OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„WYKONANIE PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI BININO- DOBROJEWO”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi Binino-Dobrojewo w km 0 +250 do 0+525.

Zadanie obejmuje wykonanie m.in. czynności:

- roboty pomiarowe

-wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni lub chodnika

- roboty ziemne

- ułożenie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego

- ułożenie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego

- wyrównanie podbudowy tłuczniem

- skropienie nawierzchni  asfaltem

- ułożenie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej

- roboty ziemne koparkami chwytakowymi

- ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża

- ułożenie ław pod krawężniki

- ułożenie obrzeży betonowych

- ułożenie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z kostki betonowej na szarej podsypce cementowo-piaskowej.

CPV- 45.00.00.00-7, 45.23.32.20 -7

Termin wymagany wykonania zamówienia – do dnia 20 czerwca 2007r.

Wadium w wysokości 2.000 zł ( dwatysiącezłotych 00/100) należy wnieść w formie i terminie określonym w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej a także nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm. –dalej „upzp”)

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 „upzp”,

- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie i rzetelnie co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

- posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- posiadanie przez kierownika budowy uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r. ze zm.)

- wniesienie wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu : - spełnia/ nie spełnia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest  do pobrania ze strony internetowej : www.ostrorog.biuletyn.net oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 22 w godz. 8.00 –15.00 - cena 25,00 zł. W przypadku przekazywania za pośrednictwem poczty – za zaliczeniem pocztowym – cena wynosi 35,00 zł. Warunkiem otrzymania SIWZ jest złożenie przez wykonawcę wniosku o jej przekazanie. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać faksem pod numer (061) 2916597. Sposób płatności: przelew na konto Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu – BS Duszniki -96 9072 000 2033 001422 000 000 2

Termin składania ofert: 07 maja 2007r. do godz. 11:00 w siedzibie UMiG,

ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg pok. Nr 12.

Termin otwarcia ofert :07 maja 2007r. o godz.11.15 w siedzibie UMiG,

ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg pok. Nr 35.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.