Tabela Nr 35. Źródła finansowania projektów

Załącznik Nr 2 do PRLok. Miasta Przasnysza – Projekty, terminarz realizacji, koszt, źródła finansowania, spodziewane rezultaty przeprowadzenia inwestycji na lata 2004-2013.

W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALENGO (ZPORR) PRIORYTET 3. ROZWÓJ LOKALNY ORAZ INNYCH MOGĄCYCH UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE.

| l.p. | Dziedzina | Tytuł projektu / zadania oraz jego zakres | Podmioty realizujące | Oczekiwane rezultaty | Termin realizacji | Wartość [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m-c i rok rozpoczęcia | m-c i rok zakończenia | Ogółem | Dofinansowanie z FS | Udział własny |
| 1. | 34 | Modernizacja stacji uzdatniania wody | MZGKiM sp. z o.o. | Dostosowanie jakości wody uzdatnionej do wymogów unijnych | 09.2003 | 06.2005 | 2.698 |  | 2.698, w tym: 1.698 śr. własne 1.000 WFOŚiGW |
| 2. | 34 | Sieć wodociągowa w ul. Pszenicznej, dł. 100 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci | 08.2004 | 09.2004 | 13 |  | 13 |
| 3. | 34 | Sieć wodociągowa w ul. Św. Floriana, dł. 110 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci | 08.2004 | 09.2004 | 14 |  | 14 |
| 4. | 34 | Sieć wodociągowa ul. Prostej, dł. 197 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci | 08.2004 | 12.2005 | 27 |  | 27 |
| 5. | 34 | Sieć wodociągowa w ul. Pukiańca i Kotkowskiego, dł. 302 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci | 09.2004 | 12.2005 | 40 |  | 40 |
| 6. | 34 | Sieć wodociągowa w ul. Kisielewskiego, dł. 211 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci | 09.2004 | 12.2005 | 28 |  | 28 |
| 7. | 34 | Sieć wodociągowa w ul. Królewieckiej, dł. 110 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci | 09.2004 | 12.2005 | 14 |  | 14 |
| 8. | 34 | Uzbrojenie powstającego osiedla w okolicach ul. J. Pawła II, wodociąg + kanalizacja, dł. 4000 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci | 01.2006 | 12.2007 | 1170 | 819 | 351 |
| 9. | 34 | Sieć wodociągowa w ul. Zielonej, dł. 90 m | MZGKiM sp. z o.o. | Poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom poprzez zapewnienie cyrkulacji w pierścieniu | 01.2006 | 12.2007 | 12 |  | 12 |
| 10. | 34 | Sieć wodociągowa w ul. Kąpielowej, dł. 125 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci | 01.2006 | 12.2007 | 17 |  |  |
| 11. | 34 | Rozbudowa strefy denitryfikacyjnej na oczyszczalni ścieków | MZGKiM sp. z o.o. | Dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do wymogów unijnych | 01.2007 | 12.2009 | 780 | 546 | 234 |
| Perspektywiczne inwestycje w okresie do 2013 roku |
| 1. | 34 | Sieć wodociągowa w ul. Pielgrzymkowej i Kolejowej, dł. 2225 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci, poprawa warunków dostarczania wody do pd – wsch części miasta | 01.2008 | 12.2013 | 374 | 261 | 113 |
| 2. | 34 | Sieć wodociągowa w ul. nowoprojektowanej w okolicy targowiska, dł. 200 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci | 01.2008 | 12.2013 | 27 |  | 27 |
| 3. | 34 | Sieć wodociągowa od ul. Piaski do ul. Westerplatte, dł. 200 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci, poprawa jakości wody poprzez zapewnienie cyrkulacji w pierścieniu | 01.2008 | 12.2013 | 27 |  | 27 |
| 4. | 34 | Sieć wodociągowa w ul. Willowej do ul. Kolejowej, dł. 125 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci, poprawa jakości wody poprzez zapewnienie cyrkulacji w pierścieniu | 01.2008 | 12.2013 | 17 |  | 17 |
| 5. | 34 | Sieć wodociągowa w ul. Polnej (końcówka), dł. 85 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci | 01.2008 | 12.2013 | 11 |  | 11 |
| 6. | 34 | Sieć wodociągowa oś Błonie, dł. 2345 m | MZGKiM sp. z o.o. | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci, poprawa jakości wody poprzez zapewnienie cyrkulacji w pierścieniu | 01.2008 | 12.2013 | 312 | 218 | 94 |
| 7. | 34 | Sieć kanalizacyjna w ul. Kolejowej, dł. 1350 m | MZGKiM sp. z o.o. | Odbiór ścieków z nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do k.s. | 01.2008 | 12.2013 | 415 | 290 | 125 |
| 8. | 34 | Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Stawki i Westerplatte, dł. 1200 m | MZGKiM sp. z o.o. | Odbiór ścieków z nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do k.s. | 01.2008 | 12.2013 | 360 | 252 | 108 |
| Projekty zgłoszone przez Podmioty działające w Przasnyszu podczas powstawanie PRLok |
| 1. | 161; 1a, 1b, 1c. | Docieplenie budynku i elewacji | ‘Wspólny Dom’ WSM | Zapobieganie powstawania wilgoci i przemarzania ścian – poprawa warunków życia mieszkańców | 10.2004 08.2005 08.2006 | 11.2004 09.2005 09.2006 | 22 30 30 |  |  |
| 2. | 161 | Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie | ‘Wspólny Dom’ WSM | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi | 06.2005 | 10.2005 | 35 |  |  |
| 3. | 161 | Zagospodarowanie terenu – Plac zabaw dla dzieci i młodzieży | ‘Wspólny Dom’ WSM | Zaktywizowanie dzieci i młodzieży | 05.2006 | 07.2006 | 30 |  |  |
| 4. | 161 | Dobudowa sali konsumpcyjnej i bazy hotelowej | Snack Bar Dorota Krynicka | Zwiększenie oferty gastronomicznej, hotelowej, powstanie nowych miejsc pracy | 10.2004 | 10.2005 | 300 |  |  |
| 5. | 162 | Klimatyzacja (wentylacja z odzyskiem ciepła) | Snack Bar Dorota Krynicka | Zmniejszenie emisji spalin | 05.2005 | 12.2005 | 60 |  |  |
| 6. | 161 | Rozbudowa piekarni – nadbudowa piętra pomieszczeń socjalnych | Piekarnia-Cukiernia Barbara Chełchowska | Poprawa warunków pracy, zwiększenie ilości miejsc pracy | 04.2005 | 04.2006 | 100 | 50 |  |
| 7. | 162 | Klimatyzacja pomieszczeń | Piekarnia-Cukiernia Barbara Chełchowska | Zmniejszenie wilgotności ścian i sufitów, poprawa warunków pracy | 05.2006 | 12.2006 | 60 |  |  |