Załącznik nr 1  do Uchwały  Rady Miejskiej w Przasnyszu

Nr XXXIII/232/2005  z dnia 27 października 2005 r.

Wyciąg z Tabeli 34. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla Miasta Przasnysza na lata 2004-2015 z uwzględnieniem projektów własnych, dofinansowanych ze źródeł krajowych i przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych UE w tys. zł.

| Lp. | Nazwa projektu | Nakłady |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 - 2015 | Oczekiwane rezultaty. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | suma | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki własne | Fundusze pomocowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp | Nazwa | suma | śr. wł. | f. pom. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-15 | Oczekiwane rezultaty. | źródła fin. |
|  | Budowa ul. Sadowej II etap (od skrzyż. z ul. Świerkową do skrzyż. z ul. Orlika) | 1379 | 1379 | - | 46* | 1333 | - | - | - | - | Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skrócenie dojazdu do szpitala | środki własne pochodzące z budżetu miasta 64%, środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych 36% |
|  | Modernizacja ulicy Orlika W Przasnyszu | 2750 | 1750 | 1000 | - | 50 | 2700 ( w tym śr wł 1750) | - | - | - | Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skrócenie dojazdu do szpitala | środki własne pochodzące z budżetu miasta - 64%, środki z funduszy strukturalnych –36%. |
|  | Poprawa jakości drogi oraz dostępności usług w ciągu ulic Gdańska-Mazowiecka w Przasnyszu | 1115 | 335 | 780 | 15* | 250 | 850 (w tym śr. wł 335.) | - | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | środki własne pochodzące z budżetu miasta - 30,0%, środki z funduszy strukturalnych – 70,0%. |