Załącznik Nr 1. Tabela 34. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla Miasta Przasnysza na lata 2004-2015 z uwzględnieniem projektów własnych, dofinansowanych ze źródeł krajowych i przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych UE w tys. zł.

| Lp. | Nazwa projektu | Nakłady | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 - 2015 | Oczekiwane rezultaty. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | suma | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki własne | Fundusze pomocowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa ul. Kurpiowskiej. | 215 | 215 | - | 215 | - | - | - | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 100% |
|  | Budowa wodociągu w ul. Leszno. | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - |  | - | Doprowadzenie wody do nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do sieci | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 100% |
|  | Budowa chodników przy ul. Makowskiej (droga krajowa nr 57) | 400 | 400 | - |  | 50 | 350 | - | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 100% |
|  | Budowa ul. Gałczyńskiego z przebudową linii napowietrznej n.n. | 85 | 85 | - | 85 | - | - | - | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 100% |
|  | Wykup gruntów. | 513 | 513 | - | 103 | 20 | 50 | 100 | 100 | 140 | Pozyskanie inwestorów poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 100% |
|  | Budowa chodników w ul. Baranowskiej i Żwirki i Wigury (współfinansowanie przebudowy drogi woj. nr 544) | 512 | 512 | - | 107 | 255 | 150 | - | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 100% |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Rzemieślnicza: ul. Rzemieślnicza, Zaciszna, Prosta, Krzywa, Łąkowa. | 373 | 373 | - | 368 | 5 | - | - | - | - | Odbiór ścieków z nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do kolektora sanitarnego, likwidacja szamb poprawa środowiska naturalnego | Środki własne pochodzące z budżetu miasta -22%, środki własne pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW – 78%. |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Rolnicza: ul. Rolnicza, Sadowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Miodowa, Pszeniczna i Baranowska. | 1493 | 1493 | - | 1173 | 320 | - | - | - | - | Odbiór ścieków z nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do kolektora sanitarnego, likwidacja szamb poprawa środowiska naturalnego | Środki własne pochodzące z budżetu miasta – 32%, środki własne pochodzące z WFOŚiGW – 68%. |
| lp | Nazwa | suma | śr. wł. | f. pom. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-15 | Oczekiwane rezultaty. | źródła fin. |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Węgierka - dokończenie. | 72 | 72 | - | 72 | - | - | - | - | - | Odbiór ścieków z nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do kolektora sanitarnego, likwidacja szamb, poprawa stanu środowiska naturalnego | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 100%. |
|  | Ogrodzenie targowicy na ul. Gołymińskiej. Zagospodarowanie terenu targowicy. | 168 | 168 | - | 16 | 27 | 25 | - | - | 100 | Poprawa bezpieczeństwa na targowicy miejskiej | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 100%. |
|  | Oświetlenie ulic. | 210 | 210 | - | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 100%. |
|  | Budowa ul. Rowerowej wraz z odwodnieniem. | 300 | 300 | - | 20* | 30 | 250 | - | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 100%. |
|  | Budowa pawilonu sportowego na stadionie miejskim. | 2671 | 2671** | - | 294* | 350 | 2027 | - | - | - | Zwiększenie oferty w zakresie sportu, poprawa dostępności do bazy sportowej i rekreacyjnej | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 81%, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 19%. |
|  | Budowa ścieżek rowerowych. | 240 | 240 | - | 40 | - | 100 | 50 | 50 | - | Zwiększenie oferty w zakresie sportu, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez eliminację ruchu samochodowego | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 100%. |
| lp | Nazwa | suma | śr. wł. | f. pom. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-15 | Oczekiwane rezultaty. | źródła fin. |
| 16 | Zakup komputerów, rozbudowa sieci informatycznej jed. budżet. | 344 | 344 | - | 25 | 45 | 55 | 50 | 100 | 69 | zwiększenie dostępności do informacji | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 100%. |
|  | Przebudowa RDT na siedzibę SGGW, Biblioteki Publicznej i Urzędu Miasta (porozumienie ze Starostwem i SGGW) | 5585 | 5585 | - | 100* | 5485 | - | - | - | - | Poprawa dostępności do zbiorów bibliotecznych, rozwój Zamiejscowego Wydziału SGGW, poprawa warunków obsługi interesantów Urzędu Miasta | środki wł. pochodzące z budżetu miasta 12%, środki wł. pochodzące z emisji obligacji 88%, |
|  | Budowa ul. Sadowej II etap (od skrzyż. z ul. Świerkową do skrzyż. z ul. Orlika) | 1379 | 1379 | - | 46* | 1333 | - | - | - | - | Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skrócenie dojazdu do szpitala | środki własne pochodzące z budżetu miasta 64%, środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych 36% |
|  | Modernizacja ulicy Orlika | 2750 | 1750 | 1000 | - | 50 | 2700 ( w tym śr wł 1750) | - | - | - | Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skrócenie dojazdu do szpitala | środki własne pochodzące z budżetu miasta - 64%, środki z funduszy strukturalnych –36%. |
|  | Poprawa jakości drogi oraz dostępności usług w ciągu ulic Gdańska-Mazowiecka. | 1115 | 335 | 780 | 15* | 250 | 850 (w tym śr. wł 335.) | - | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | środki własne pochodzące z budżetu miasta - 30,0%, środki z funduszy strukturalnych – 70,0%. |
|  | Budowa wodociągu w ul. Królewieckiej | 80 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom | środki własne pochodzące z budżetu miasta 100% |
|  | Budowa ul. Pstrej. | 231 | 231 | - | 11* | - | 220 | - | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | środki własne pochodzące z budżetu miasta 100% |
| lp | Nazwa | suma | śr. wł. | f. pom. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-15 | Oczekiwane rezultaty. | źródła fin. |
| v | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leszno, Piaski, Gołymińskiej. | 1228 | 1228 | - | - | 828 w tym: -488 pożyczka WFOSiGW -349 środki własne | 400 | - | - | - | Odbiór ścieków z nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do kolektora sanitarnego, likwidacja szamb poprawa stanu środowiska naturalnego | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 60%, środki pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW 40%. |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szosa Ciechanowska i ul. Piłsudskiego. | 860 | 860 | - | - | 35 | 825 w tym: -400 pożyczka WFOSiGW -425 środki wł. | - | - | - | Odbiór ścieków z nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do kolektora sanitarnego, likwidacja szamb poprawa stanu środowiska naturalnego | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 53%, pożyczka z WFOŚiGW 47% |
|  | Budowa ulicy Norwida i ul. B. Prusa i ul. Lotników (os. Wschód I). | 325 | 125 | 200 | - | - | 220 | 105 | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 39%, środki z fund. strukturalnych 61% |
|  | Budowa budynków mieszkalno - socjalnych na ul. Zawodzie. | 4900 | 2900 | 2000 | - | 90 | 810 | 1200 | 1000 | 1800 | Poprawa sytuacji mieszkaniowej w zasobach komunalnych | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 59%, środki z funduszy strukturalnych - 41%. |
|  | Remont Ratusza, rewitalizacja rynku i ulic Starego Miasta. | 3000 | 1500 | 1500 | - | - | 50 | 1000 | 1000 | 950 | Zachowanie obiektów dziedzictwa kultury materialnej | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Przebudowa ul. Sosnowej. | 1000 | 400 | 600 | - | - | 100 | 900 | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta -40%, środki z funduszy strukturalnych - 60%. |
| lp | Nazwa | suma | śr. wł. | f. pom. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-15 | Oczekiwane rezultaty. | źródła fin. |
|  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1, nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1. | 800 | 800 | - | - | - | 800 | - | - | - | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez oszczędności w zapotrzebowaniu na energię cieplną | środki własne pochodzące z budżetu miasta - 100%, |
|  | Budowa ul. Spokojnej z kanalizacją deszczową. | 98 | 98 | - | - | - | 98 | - | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 100% |
|  | Budowa ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym. | 800 | 800 | - | - | - | 400 | 100 | 100 | 200 | Poprawa bezpieczeństwa i zagospodarowanie cmentarza | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 100%, |
|  | Remont mostu na rzece Węgierce w ciągu ulicy Mostowej. | 400 | 200 | 200 | - | - | - | 400 | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Budowa trybun i infrastruktury na stadionie miejskim | 500 | 250 | 250 | - | - | - | 500 | - | - | Zwiększenie oferty w zakresie sportu, poprawa stanu bazy sportowej | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Budowa sali gimnastycznej z boiskiem przy Gimnazjum | 2000 | 1000 | 1000 | - | - | - | 2000 | - | - | Zwiększenie oferty w zakresie sportu, poprawa warunków uprawiania sportu i zwiększenie ilości dyscyplin sportowych | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Budowa ul. Zduńskiej. | 180 | 180 | - | - | - | - | 180 | - | - | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 100% |
| lp | Nazwa | suma | śr. wł. | f. pom. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-15 | Oczekiwane rezultaty. | źródła fin. |
|  | Budowa ulic: M. Obojskiego, Pukiańca, Ostoja - Kotkowskiego. | 1600 | 800 | 800 | - | - | - | 500 | 600 | 500 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Budowa ulic na os. Wschód III: J. Tuwima, S. Kisielewskiego, K. Baczyńskiego. | 1500 | 700 | 800 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 46,7%, środki z funduszy strukturalnych - 53,3%. |
|  | Termomodernizacja i remont MDK-u i kina. | 2000 | 1000 | 1000 | - | - | - | 100* | 1000 | 900 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez oszczędności w zapotrzebowaniu na energię cieplną | Środki własne pochodzące z budżetu miasta 50%, środki własne pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW - 50%. |
|  | Budowa dróg wraz z infrastrukturą: ul. Sadowa w 2007 r. ul. Rolnicza i Żytnia w 2008 r., Pszeniczna i Jaśminowa w 2009 r. | 4000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 1000 | 1000 | 2000 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Gospodarka odpadami (wysypisko). | 700 | 350 | 350 | - | - | - | - | 700 | - | Dostosowanie wysypiska do standardów unijnych | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
| lp | Nazwa | suma | śr. wł. | f. pom. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-15 | Oczekiwane rezultaty. | źródła fin. |
|  | Budowa miasteczka ruchu drogowego. | 150 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - | Podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie prawa ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach miasta | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Słowackiego. | 700 | 700 | - | - | - | - | - | 700 | - | Odbiór ścieków z nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do kolektora sanitarnego, likwidacja szamb poprawa stanu środowiska naturalnego | środki własne pochodzące z budżetu miasta – 100% |
|  | Budowa ulic na os. Rzemieślnicza. | 1000 | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Budowa ulic na os. Piaski. | 1000 | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Budowa zbiornika retencyjnego. | 3000 | 900 | 2100 | - | - | - | - | - | 3000 | Zapobieganie powodziom i zwiększenie oferty turystyczno- rekreacyjnej | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 30%, środki z funduszy strukturalnych - 70%. |
| lp | Nazwa | suma | śr. wł. | f. pom. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-15 | Oczekiwane rezultaty. | źródła fin. |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Błonie | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | 700 | Odbiór ścieków z nieruchomości nie posiadających obecnie dostępu do kolektora sanitarnego, likwidacja szamb poprawa stanu środowiska naturalnego | środki własne pochodzące z budżetu miasta – 100% |
|  | Budowa ulicy zbiorczej obszarowej (J. Pawła II) w północno-wschodniej części miasta. | 8000 | 3200 | 4800 | - | - | - | - | - | 8000 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 40%, środki z funduszy strukturalnych - 60%. |
|  | Budowa ulic na os. Błonie. | 2000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | 2000 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Budowa ulic na os. Waliszewo. | 2000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | 2000 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Budowa krytej pływalni na stadionie miejskim. | 8000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | 8000 | Zwiększenie oferty w zakresie sportu i rekreacji, podniesienie stanu zdrowia mieszkańców Przasnysza | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Budowa ulic: Kolejowa, Pielgrzymkowa, Westerplatte. | 2200 | 1200 | 1000 | - | - | - | - | - | 2200 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 54,5%, środki z funduszy strukturalnych - 45,5%. |
| lp | Nazwa | suma | śr. wł. | f. pom. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009-15 | Oczekiwane rezultaty. | źródła fin. |
|  | Budowa zespołu boisk na osiedlu Orlika. | 300 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | 300 | Zwiększenie oferty w zakresie sportu, poprawa warunków uprawiania sportu i zwiększenie ilości dyscyplin sportowych | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
|  | Budowa boisk przy Szkołach Podstawowych. | 300 | 150 | 150 | - | - | - | - |  | 300 | Zwiększenie oferty w zakresie sportu, poprawa warunków uprawiania sportu i zwiększenie ilości dyscyplin sportowych | Środki własne pochodzące z budżetu miasta - 50%, środki z funduszy strukturalnych - 50%. |
| Razem: | 73984 | 46304 | 27680 | 2707 | 9223 | 10610 | 8735 | 8050 | 34659 |  |  |

* - tylko koszty opracowania dokumentacji technicznej,

** - projekt realizowany ze środków Totalizatora Sportowego i innych.