Przasnysz, dnia 25.07.2016 roku

Miasto Przasnysz

ul. Jana Kilińskiego 2

06-300 Przasnysz

tel. + 48 29 752 49 00

ZAPYTANIE OFERTOWE

z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Miasto Przasnysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej  w pasach gminnych dróg publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego czyszczenia i monitoringu sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 821 mb(wg wykazu poniżej)  z wszelkich osadów i przeszkód oraz wydobyciem, transportem i przekazaniem odpadów do unieszkodliwienia.

- Zakres usługi obejmuje:

- wykonanie czyszczenia sieci specjalistycznym samochodem do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z wybraniem urobku.

- wykonanie czyszczenia studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych z wybraniem urobku.

- Wykonanie inspekcji TV-monitoringu wizyjnego czyszczonej sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 821 mb, dostarczenie raportu na płycie DVD/CD obejmującego: opis, grafikę i foto-raport odcinka, film z inspekcji, statystykę z monitoringu w ilości 1 egz. dla każdego monitorowanego odcinka.

- przekazanie na koszt własny odpadów wytworzonych w trakcie czyszczenia sieci kanalizacyjnej do zakładu unieszkodliwiania

Zakres zamówienia podano w zestawieniu poniżej:

| L.p. | Opis pozycji podstawy nakładów | Długość kanału głównego mb | Studnie szt. | Wpusty szt. | Szacunkowy % zamulenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Wojskowa mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem o średnicy Ø200 i Ø300 | 148 | 4 | 8 | 50 |
| 2. | ul. Al. Wojska Polskiego mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem o średnicy Ø300 | 180 | 8 | - | 50 |
| 3. | ul. Orlika mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem o średnicy Ø600 | 40 | 3 | 6 | 60 |
| 4. | ul. Miła mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem o średnicy Ø250 | 453 | 13 | 13 | 70 |
| RAZEM | 821 | 28 | 27 | - |

# Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 4. O zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować: specjalistycznym samochodem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, kamerą do inspekcji TV umożliwiającą pomiar spadków,

- referencje.  Wykonawca załączy do oferty referencje dotyczące prawidłowego wykonania i ukończenia co najmniej dwóch usług  polegające na czyszczeniu  kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej w tym wpustów ulicznych, studni rewizyjnych; każda o wartości co najmniej  10 000 złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

UWAGA:

Ze względu na specyfikę usług objętych zamówieniem, rozliczenie za ich wykonanie odbywać się będzie w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane w „Formularzu Cenowym” i rzeczywiste ilości wynikające z bieżących potrzeb zamawiającego w okresie realizacji zamówienia.

W tabeli „Formularza Cenowego” przedstawiono orientacyjny zakres usług, co oznacza, że poszczególne pozycje mogą być wykonane w większym lub mniejszym zakresie

Umowa z wybranym wykonawcą będzie podpisana na ceny jednostkowe i one stanowić będą podstawę do obliczenia należności za wykonane prace.

Zakres wykonanych prac nie może przekroczyć wartości umowy.

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2016r.

# Opis sposobu obliczenia ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie  kosztorysowe opisane w art. 630 § 2 i 631 kc. za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza wynikającą z załącznika nr 2 do oferty.

  - Ceny jednostkowe poszczególnych prac wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym, muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również zawierać koszty: wszelkich prac przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszących, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza robót, oznakowania terenu prowadzenia prac.

  - Nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty).

# Postanowienia końcowe

- Termin wykonania: do dnia 30.09.2016r.

- W razie pytań proszę kontaktować się z P. Przemysławem Górowskim tel.  29 456 49 24  lub z P. Mariuszem Brodzińskim tel. 29 756 49 19.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty proszę złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Przasnyszu, przy ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz lub drogą elektroniczną na adres e-mail: im@przasnysz.um.gov.pl do dnia 10.08.2016r. do godz. 15:30.

# Załącznik Nr  1	Formularz oferty cenowej na wykonanie czyszczenia i monitoringu wizyjnego sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta przasnysz.

Nazwa i adres WYKONAWCY :

...................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: …….

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …….

numer telefonu: (**)

Numer faksu: (**)

e-mail

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Przasnysz, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę, wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego:

CENA OFERTOWA NETTO: ……………….	zł

słownie złotych:

Podatek VAT … % : …………………………..zł

CENA OFERTOWA BRUTTO: ………………………. zł

słownie złotych:

Oświadczamy, że:

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z terminem określonym w zapytaniu ofertowym.

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Oferta została złożona na …………………….. stronach

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 	.............................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr  2	KOSZTORYS OFERTOWY

| L.p. | Opis pozycji podstawy nakładów | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Wojskowa mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem o średnicy Ø200 i Ø300 | 148 mb |  |  |  |
| 2. | ul. Al. Wojska Polskiego mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem o średnicy Ø300 | 180 mb |  |  |  |
| 3. | ul. Orlika mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem o średnicy Ø600 | 40 mb |  |  |  |
| 4. | ul. Miła mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem o średnicy Ø250 | 453 mb |  |  |  |
| 5. | Studnie kanalizacji deszczowej | 28 szt. |  |  |  |
| 6. | Wpusty kanalizacji deszczowej | 27 szt. |  |  |  |
| RAZEM |  |

# Załącznik Nr  3	Wzór UMOWY

UMOWA

Dnia ……………………………..w Przasnyszu pomiędzy Miastem Przasnysz , adres siedziby : ul. Jana Kilińskie 2,  06-300 Przasnysz

NIP: 761-15-25-385                                            REGON: 550  667 876

zwanym  w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  w imieniu którego działa Burmistrz Przasnysza  w osobie Waldemara Trochimiuka

przy kontrasygnacie Skarbnika -   Zofii Zatońskiej

a 
„………………………………………………………………………………………………………………..……..

NIP: …………………. REGON: ………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez  …………………………………….………….. została  zawarta  umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiot umowy:

1) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zamówienie  pod nazwą  „Wykonanie czyszczenia wraz z monitoringiem wizyjnym sieci kanalizacji deszczowej w Przasnyszu.” w zakresie szczegółowo określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym.

2. Zagospodarowanie odpadów:

1) 	Odpady wytworzone i wydobyte w trakcie realizacji zamówienia winny być usunięte i unieszkodliwione na koszt wykonawcy  przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm).

2)	Wykonawca zobowiązany jest do  przedłożenia przed odbiorem  prac  potwierdzenia przez zakład unieszkodliwiania przyjęcia odpadów i osadów z okresu, jaki obejmuje protokół.

3 . Wynagrodzenie Wykonawcy:

- Wynagrodzenie za wykonanie roboty wymienione w kosztorysie powykonawczym nie może przekroczyć wartości ……………………………………………………………………….

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę ……………………………… złotych netto + 23% VAT = ……….……………… złotych brutto
(słownie złotych: …………………………………………………………………………) należność obliczoną w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane w formularzu cenowym i rzeczywiste ilości wykonanych  usług.

§2

- Termin realizacji umowy:

- Zakończenie  w terminie  do ………………………. r.

§ 3

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji umowy.

- Nadzór nad realizacją  zamówienia z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Przemysław Górowski podinspektor ds. inwestycji drogowych.

§ 4

- Odbiory robót:

- Odbiór końcowy zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru całości wykonanej usługi oraz przedłożenie Zamawiającemu raportu z inspekcji kanałów w wersji papierowej (1) egz. + wersja elektroniczna wraz z zestawienie rzeczowo – finansowe  wykonanych robót.

§ 5

## 1.  Rozliczenie umowy:

## 1)	Niniejsza umowa przewiduje wynagrodzenie ilościowo – wartościowe.  Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót i usług i cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w " Formularzu Cenowym".

## Fakturowanie robót i płatność faktur:

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony Umowy bezusterkowy  protokół odbioru końcowego, na kwotę ustaloną w zestawieniu rzeczowo – finansowym sporządzonym przez Wykonawcę.

- Termin płatności  wynosi  30  dni od daty przyjęcia  przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za datę zapłaty przyjmuje się  datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniowa z tytułu prowadzonej   działalności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

§ 7

- Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Formularz cenowy.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym  w każdym z niżej wymienionych przypadków:

- Wykonawca konsekwentnie nie wywiązuje się za swoich zobowiązań wynikających z umowy.

- Wykonawca  podzleci w jakimkolwiek zakresie  usługi objęte niniejszą umową bez zgody Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł (dwieście złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni roboczych – w wysokości 500 zł (pięćset złotych) brutto za każdy dzień przerwy.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

- Odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% całkowitej wartości umowy.

§ 10

- Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają  rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający a  jeden  Wykonawca.

Podpisy stron

ZAMAWIAJĄCY					                WYKONAWCA

.................................................                         ................................................

Kontrasygnata Skarbnika:..............................................

# Załącznik nr 4   oświadczenia wykonawcy

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu zapytania ofertowego na czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Przasnysz. oświadczam/my, że dysponujemy sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia.

| L.p. | Nazwa jednostki sprzętowej | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- |

........................., dn. .........................	                           			  ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Footnotes

Podpisuje osoba fizyczna. Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.