|  | Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr: XIX/161/08 Rady Gminy Radomyśl n/ Sanem z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy |
| --- | --- |

Wykaz limitów wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

pn. „Budowa i poprawa infrastruktury technicznej, społecznej i środowiskowej

w Gminie Radomyśl nad Sanem”

| Lp | Nazwa zadania i jego cel | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji i łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w zł. w latach: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej nr 101315 R Pniów- Czekaj Pniowski w celu poprawy atrakcyjności regionu. | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2008 -2009 520 000 zł | 20 000 zł | 500 000 zł | - |
| 2 | Wzrost potencjału gospodarczego gminy poprzez przebudowę dróg gminnych nr 101308 R Zalesie Antoniowskie – Orzechów , nr 101 306 R Zalesie Antoniowskie – Łążek Chwałowski | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2008- 2010 760 000 zł | 625 000 zł | 130 000 zł | 5 000 zł |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej nr 101 304 R Witkowice - Chwałowice - Łążek Chwałowski jako poprawa powiązań komunikacyjnych gminy Radomyśl nad Sanem | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2010 250 000 zł | - | - | 250 000 zł |
| 4 | Ochrona Środowiska naturalnego Gminy Radomyśl nad Sanem w obszarze Natura 2000 w aglomeracji – m.Radomyśl n/Sanem poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Radomyśl nad Sanem oraz projektowanie sieci kanalizacyjnej w gminie | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2007 – 2011 11 761 000 zł | 37 333 zł | 3 500 000 zł | 5 000 000 zł |
| 5 | Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w obszarze Natura 2000 poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w aglomeracji - Żabno i Wola Rzeczycka | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2011 – 2012 6 000 000 zł | - | - | - |
| 6 | Ochrona wartości przyrodniczych w strefie ochronnej „Rezerwatu Pniów” poprzez rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pniów i Nowiny | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2011 –2013 4 500 000 zł | - | - | - |
| 7 | Kompleksowa termomodernizacja bazy lokalowej GSPZOZ w Radomyślu nad Sanem – Ośrodki Zdrowia w: Radomyślu nad Sanem, Antoniowie, Rzeczycy Długiej | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2009-2010 450 000 zł | - | 250 000 zł | 200 000 zł |
| 8 | Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego ludności wiejskiej poprzez rozbudowę bazy lokalowej GSPZOZ– OZ w: Radomyślu nad Sanem, Antoniowie, Rzeczycy Długiej | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2007-2010 3 036 660 zł | 652 500 zł | 1 820 000 zł | 500 000 zł |
| 9 | Budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz urządzenie bloku żywieniowego w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Antoniowie | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2007 – 2010 2 355 000 zł | 900 000 zł | 820 000 zł | 610 000 zł |
| 10 | Poprawa warunków nauczania w zakresie wychowania fizycznego i kształcenia ustawicznego – budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej oraz urządzenie centrum informatycznego i pracowni języków obcych w Woli Rzeczyckiej | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2007-2110 2 040 000 zł | 220 000 zł | 1 100 000 zł | 650 000 zł |
| 11 | Poprawa warunków nauczania w zakresie wychowania fizycznego – rozbudowa przyszkolnej sali w Radomyślu nad Sanem | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2009 – 2013 1 790 000 zł | - | 40 000 zł | 300 000 zł |
| 12 | Poprawa warunków nauczania w zakresie wychowania fizycznego poprzez budowę przyszkolnej sali gimnastycznej w Rzeczycy Długiej | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2009 – 2013 1 790 000 zł | - | 40 000 zł | 200 000 zł |
| 13 | Zagospodarowanie placów publicznych w miejscowości Radomyślu nad Sanem | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2008 – 2009 330 000 zł | 230 000 zł | 100 000 zł | - |
| 14 | Zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturowych poprzez modernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chwałowicach | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2007 – 2010 1 922 000 zł | 22 000 zł | 1 000 000 zł | 900 000 zł |
| 15 | Zwiększenie spójności społecznej mieszkańców poprzez modernizację budynku Domu Ludowego w Żabnie. | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2007 – 2010 517 000 zł | 2 000 zł | 500 000 zł | 5 000 zł |
| 16 | Stworzenie warunków do kultywowania tradycji lokalnych i regionalnych poprzez modernizację budynku Domu Ludowego w Dąbrówce Pniowskiej | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2008 – 2011 157 000 zł | 7 000 zł | - | 100 000 zł |
| 17 | Zagospodarowanie centrum wsi i modernizacja Domu Ludowego w Pniowie | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2010-2011 150 000 zł | - | - | 100 000 zł |
| 18. | Kompleksowa teromomodernizacja obiektów szkolnych | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem | 2009-2010 800 000 zł | - | 300 000 zł | 500 000 zł |
| OGÓŁEM: | 2 715 833 zł | 10 100 000 zł | 9 320 000 zł |