Załącznik nr 7

Wzór umowy

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Sulejowie  w dniu  ................. pomiędzy:

1.  Gminą Sulejów

z siedzibą w  Sulejowie ul. Konecka 42

reprezentowaną przez :

Burmistrza – Stanisława Baryłę

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

2. firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych,  została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Przedszkola w Przygłowie, łącznie z centralnym ogrzewaniem, kotłownią i pomieszczeniami socjalnymi. Rozbudowa przedszkola samorządowego w Przygłowie gm. Sulejów w następującym zakresie polegać będzie na:

- dobudowaniu części gospodarczej o powierzchni zabudowy – 49,86 m² z bloczków gazobetonowych grubości 24 cm odmiany M700 na zaprawie cementowo-wapiennej       i ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem FS 15 (wg projektu architektoniczno- budowlanego).

- wykonaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej 230/400V ( wg załączonego projektu).

CPV   45.11.00.00-1,   45.21.41.00-1,   45.40.00.00-1,   45.26.28.00-9,   45.31.00.00-3,    45.31.11.00-1.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia robót objętych przedmiotem umowy ustala się na dzień podpisania protokołu przekazania placu budowy,

2. Termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy – 30.09.2009 rok.

3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru;

d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

5. Termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia robót, o których mowa w § 8 ust. 5 i 6 niniejszej umowy. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w ewentualnym protokole konieczności, o którym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy i ostatecznie w aneksie do umowy.

6. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3-ch dni od podpisania umowy.

(  4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie  .......................................    zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................oraz zaświadczenie o przynależności do

Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa Nr .......................................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................oraz zaświadczenie o przynależności do

Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa Nr .......................................................

( 5

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

2. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże

go Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy oraz za bezpieczeństwo i organizację ruchu przy realizacji inwestycji objętej  niniejszą umową.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

własnych wg. wykazu zawartego w przedmiarze robót i kosztorysie  ofertowym.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą

techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

badania na żądanie Zamawiającego  jakości i robót wykonanych z materiałów wykonawcy na

terenie budowy, a także sprawdzenie ciężaru i ilości zużytego materiału.

5. Badania, o których jest mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny.

( 8

- Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie  kosztorysowe wynikające z oferty Wykonawcy wybranej  w trybie przetargu nieograniczonego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą  ............................ zł  brutto (słownie:  .............................................................................................................), kwotą ........................... zł netto (słownie: .................................................................................................), w tym podatek VAT w wysokości ……….%, co stanowi kwotę ………… zł (słownie: ……………………………………...).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były zamieszczone w załączniku nr 2 do siwz i jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629,630 i 631 kc.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2  zawiera ponadto następujące koszty:

- wykonania robót tymczasowych ( tj. tych robót, które nie są uwzględnione w przedmiarach robót, a które są potrzebne do wykonania robót ujętych w przedmiarach, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót),

- prac towarzyszących, takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacja placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymanie zaplecza budowy, odbiory wykonanych robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

5. W przypadku gdy do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, głównego księgowego zamawiającego i samego zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

6. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

7. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi  po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót  na podstawie wystawionej faktury.

§ 9

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

1. Rozliczenie będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru i powołaną komisję odbiorową.

2. W odbiorach uczestniczy przedstawiciel Zamawiającego.

3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub po zakończeniu etapu

robót.

4. Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót – z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu ( w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w § 8 ust. 2  wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót ( a nie w kosztorysie ofertowym!) – w takim przypadku wynagrodzenie określone w § 8 ust. 2  zostanie proporcjonalnie zmniejszone  lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

b) w przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

- w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR zastosowane zostaną pozycje KNNR, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego.

5. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych do końca roku 2009. Począwszy od dnia 03.08.2009 r. ceny robót podane w kosztorysach ofertowych będą przeliczane wskaźnikami inflacji, publikowanymi przez GUS w Monitorze Polskim. Przeliczenie będzie dotyczyło fakturowanych elementów robót wykonanych zgodnie z harmonogramem, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

§ 10

- Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona zakres rzeczowy robót:

1) ………………………………………………

2) ……………………………………………….

3) ………………………………………………..

2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, wymaga zgody Zamawiającego. Po zawarciu umowy z podwykonawcą, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z podwykonawcą, pod rygorem naliczenia kar umownych.

3. Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszym podwykonawcą.

4. Umowy z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności

i przekazane Zamawiającemu.

§ 11

1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy lub pisemnym

zawiadomieniem, a Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7-miu dni od daty

zawiadomienia o gotowości do odbioru

2. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak też i terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia :

  - jeśli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

  - jeśli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania

wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5. Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad, które ujawniono przed upływem okresu rękojmi.

§ 12

- Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary  umowne.

- Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,1 %

wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień zwłoki.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji – w  wysokości  0,1 % wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień

zwłoki  liczonej od  dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości  20 %   wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2  umowy.

- za przekroczenie terminu do przekazania umowy zawartej z Podwykonawcą, o której mowa w § 10 ust. 2  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2  umowy za każdy dzień zwłoki.

b.   Wykonawca naliczy kary umowne Zamawiającemu :

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto

wymienionego w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego

w wysokości 20 % wynagrodzenia netto wymienionego w § 8 ust. 2  umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość  kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 13

Zamawiający ma obowiązek uregulować fakturę za roboty w terminie 30 dni od daty otrzymania wraz z niezbędnymi dokumentami odbiorowymi.

§ 14

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się  uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty  wykonanych robót,  po uprzednim ich  zinwentaryzowaniu.

§ 15

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji i rękojmi, której okres wynosi 36 miesięcy  licząc od dnia końcowego odbioru robót, stwierdzonych protokołem.

( 16

Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

( 17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla zamawiającego.

( 18

Umowę niniejszą sporządzono w  4  jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  3 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                       WYKONAWCA :