Wzór umowy                                                                                                    Załącznik nr 6

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Sulejowie  w dniu  ................. pomiędzy następującymi Stronami:

1  Gminą Sulejów

z siedzibą w  Sulejowie ul. Konecka 42

reprezentowaną przez :

Burmistrza – Stanisława Baryłę

zwana w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

2. firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,  została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na   przebudowie ulicy Nadpilicznej w Sulejowie. Roboty obejmują swoim zakresem przebudowę  w istniejącym  pasie drogowym w osiedlu budownictwa jednorodzinnego jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym chodnikiem wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Długość drogi etap I -  115,50 mb, etap II – 161,00 mb. Odwodnienie drogi do  istniejącej kanalizacji deszczowej. Projektowana jezdnia posiadać będzie  zmienną szerokość tj. Na odcinku od ulicy Staropiotrkowskiej 4,50 mb ujętej w projekcie jako etap I, natomiast na odcinku równoległym do Staropiotrkowskiej tj. etap II, szerokość jezdni wynosić będzie 5,00 mb. Na całym odcinku przewidziany jest obustronny chodnik który posiadał będzie szerokość ca 1.5 mb. Spadek poprzeczny jezdni – daszkowy – 2%, a na łuku jednostronny 2%. Chodnik ze spadkiem 2% w kierunku do jezdni.

Sieć kanalizacji deszczowej swym zakresem rzeczowy obejmuje rurociągi:

- Rurociągi pvc fi 400 x 11,7 – 162,00 mb

- Rurociągi pvc fi 315 x 9,2 – 113,0 mb

- Rurociągi pvc fi 160 x 4,7 – 40,0 mb

- Studnie zbiorcze pp fi 400 z włazem żeliwowym typ 40 t na teleskopie  - 2 kpl

- Studnie żelbetową fi 1200 z włazem żeliwowym fi 600 typ 40 t   -  6 kpl

- Komora kanalizacyjna murowana na kanale deszczowym dn 1000  -  1 kpl

Wypust uliczny z osadnikiem i koszem betonowym fi 400 z kratą uchylną na zawiasach klasy c 250.

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją techniczną  i ofertą Wykonawcy z załączonym przedmiarem robót.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia robót  określa się na dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy  do 31 sierpnia 2007r.

3. Pierwszy etap obejmuje wykonanie  robót instalacyjnych oraz robót części drogowych do wysokości środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego w budżecie gminy na rok 2006, drugi etap obejmuje całkowite wykonanie robót z terminem zakończenia do 31.08.2007r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3-ch dni od podpisania umowy.

(  4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie.......................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................oraz zaświadczenie o przynależności do

Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa Nr .......................................................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................oraz zaświadczenie o przynależności do

Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa Nr .......................................................

( 5

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

2. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże

go Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy oraz za bezpieczeństwo i organizację ruchu przy realizacji inwestycji objętej  niniejszą umową.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

własnych wg. wykazu zawartego w przedmiarze robót  i kosztorysie  ofertowym.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą

techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

badania na żądanie Zamawiającego  jakości i robót wykonanych z materiałów wykonawcy na

terenie budowy, a także sprawdzenie ciężaru i ilości zużytego materiału.

5. Badania, a których jest mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny.

( 8

- Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie  kosztorysowe wynikające z oferty Wykonawcy wybranej  w trybie przetargu nieograniczonego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą  ................... zł netto (słownie :  .............................................................................................................), kwotą .............................. zł brutto (słownie .................................................................................................)

- W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia mieszczą się koszty:

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadujących z wykonywanymi robotami;

- wytyczenie głównych osi budowy i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

- wykonanych odbiorów technicznych;

- Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi  w dwóch transzach:

  - Pierwsza – do 25 grudnia 2006r. po zakończeniu i protokolarnym odbiorze części wykonanych robót,  na podstawie faktur wg cen jednostkowych netto wynikających z kosztorysu ofertowego plus podatek VAT z etapowaniem w sposób jak określony został w § 2 ust. 2 umowy.

  - Druga – po całkowitym zakończeniu i protokolarnym odbiorze części wykonanych robót,  na podstawie faktur wg cen jednostkowych netto wynikających z kosztorysu ofertowego plus podatek VAT z etapowaniem w sposób jak określony został w § 2 ust. 2 umowy.

§ 9

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

  - 1. Rozliczenie będzie się odbywało dwoma fakturami: - Pierwsza – do 25 grudnia 2006r. po zakończeniu i protokolarnym odbiorze części wykonanych robót,  druga – po całkowitym zakończeniu i protokolarnym odbiorze wykonanych robót.  Roboty muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru w wysokościach i terminach określonych w niniejszej umowy.

2. W odbiorach uczestniczy przedstawiciel Zamawiającego

3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub po zakończeniu etapu

robót.

( 10

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów częściowych stanowiących podstawę wystawienia

faktury przejściowej będą roboty wymienione w ( 2,  pkt.3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy lub pisemnym

zawiadomieniem, a Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7-miu dni od daty

zawiadomienia o gotowości do odbioru .

3. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak też i terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia :

  - jeśli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

  - jeśli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeśli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania

wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

6. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji

oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§ 11

- Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary  umowne.

- Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  1 %

wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień zwłoki;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji – w  wysokości  1 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień

zwłoki liczonej od  dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości  20 %   wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  umowy;

b.   Wykonawca naliczy kary umowne Zamawiającemu:

- za opóźnienie w przekazaniu planu budowy w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto

wymienionego w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  umowy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość   kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 12

Zamawiający ma obowiązek uregulować faktury za roboty w terminie 30 dni od ich otrzymania wraz z niezbędnymi dokumentami odbiorowymi.

§ 13

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się  uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty  wykonanych robót, po uprzednim ich  zinwentaryzowaniu.

( 14

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi 36 miesięcy  licząc od dnia końcowego odbioru robót.

( 15

Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

( 16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy

kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy

rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla zamawiającego.

( 18

Umowę niniejszą sporządzono w  4  jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                       WYKONAWCA :