**Załącznik Nr 2**

**UMOWA**

**nr ………………………..**

zawarta w dniu **………….2016 r.** w Urzędzie Miejskim w Sulejowie pomiędzy:

**Gminą Sulejów**

z siedzibą: 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42,

NIP: 771-17-68-348,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

którą reprezentuje:

**Burmistrz – Wojciech Ostrowski**

a

**…………………………….**

z siedzibą: …………………………….

NIP: ………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

którą reprezentuje:

**…………………………….**

**§1**

1. Zamawiający zgodnie z zapytaniem cenowym zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty drogowe związane z odtworzeniem pobocza przy drodze gminnej nr 110413E miejscowości Kałek od skrzyżowania z droga powiatową 1913E na odcinku 1120 mb do przystanku komunikacyjnego na wysokości budynku OSP.
2. Prace budowlane będą wykonane zgodnie z technologią określoną w zapytaniu cenowym, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej.
3. Odcinek odtworzenia pobocza o długości 1120 mb

Zakres robót do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia:

- Mechaniczne ścięcie pobocza o szerokości 1m, grubości 15 cm na odcinku 1120 mb.

- Wywiezienie części urobku ze ścinania pobocza własnym transportem i na własny koszt oraz zagospodarowanie go we własnym zakresie.

- Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego dolomit (frakcji 0-31,5)

- Warstwowe mechaniczne zagęszczenie pobocza o gr. 15 cm, szer. 1 m na odcinku 1120 mb

- Naprawa oberwanych nawierzchni asfaltowych masą bitumiczną na gorąco gr. 5 cm o powierzchni ok. 40m2

- Naprawa wjazdów na pola uprawne poprzez ułożenie kruszywa łamanego dolomit (frakcji 0-31,5) oraz warstwowe dogęszczenie wraz z wyprofilowaniem nawierzchni na całej długości naprawianego pobocza

Prace należy wykonać w oparciu o warunki techniczne i przedmiaru robót

Wykonawca zobowiązany jest także do:

* Opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu
* Oznakowania budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu

**§2**

1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

* Rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;
* Zakończenie robót – do 30 listopada 2016 roku.

1. Przez wykonanie zamówienia rozumie się dokonanie odbioru końcowego. Odbiór wykonanych robót uzna się za dokonany jeśli Strony sporządzą bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia, stwierdzający kompletne i zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy.
2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru robót.
3. W przypadku wystąpienia ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń w mieniu osób trzecich, użytkowników dróg, ogrodzeń, budynków odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

**§3**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;
2. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

**§3**

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przejęcie terenu robót od zamawiającego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;
2. Wykonanie przedmiotu umowy z odpowiednich materiałów oraz okazanie na żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego użytego wyrobu.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych.
4. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, tym także ruchem pojazdów;
5. Wykonawca jako podmiot świadczący usługę objętą zakresem niniejszej umowy zapewnia, że zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których realizowane będą roboty, w tym szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza technicznego, warunkami hydrologicznymi, możliwością zasilania w energię, wodę i inne media oraz uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. W związku z tym nie będzie to podstawą Wykonawcy do zgłaszania wobec Zamawiającego jakichkolwiek żądań lub roszczeń.

**§4**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości……………….. zł brutto (słownie:………….). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie………. zł.
2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi po wystawieniu faktury VAT na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru robót, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę robót.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie do 14 dni od daty odbioru.
5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawionej przez niego faktury w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury, chyba że w tym terminie Zamawiający zakwestionuje na piśmie jakość wykonanych robót objętych fakturą lub kwotą faktury.

**§5**

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy może dotyczyć zmiany terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia

**§6**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za wypowiedzenie umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca   
w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.

b) w przypadku nie wykonania usługi w terminie uzgodnionym  
w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia.

c) w przypadku nie należytego wykonania usługi określonego w § 1 pkt 3 w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

• za wypowiedzenie umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.

**§7**

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§8**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§9**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

**Zamawiający: Wykonawca:**