Załącznik Nr 6

UMOWA NR ……………….

Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru  najkorzystniejszej oferty  z dnia  …………..   w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym  w trybie  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej  progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. , Nr  113, poz. 759 z późn. zm. )

W dniu ……………. w  Starym Szelkowie  pomiędzy  Gminą  Szelków,  zwaną w dalszej treści   “Zamawiającym”, w imieniu której działa  Wójt Gminy Arnold Maciej Grossmann

przy kontrasygnacie Skarbnika w osobie Alicji Malinowskiej

a firmą ………………………………………………………………………………..

NIP      ……………………….         REGON    …………………………….................

mającym  siedzibę  w  ………………………………………………………………………………….

działającą  na podstawie …………………………………………………………………………..........

reprezentowaną przez ………………………………………………………………..............................

zwaną dalej „Wykonawcą”,  zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zamówienia pod nazwą

„ Przebudowa drogi gminnej Nr 20/14 w miejscowości Bazar”

23    Zakres zamówienia obejmuje:

I etap- odprowadzenie wód powierzchniowych z terenu drogi gminnej

- wykonanie kanału deszczowego o średnicy Ø200 mm z rur PVC  -   320,5 mb,

- wykonanie przykanalików deszczowych  o średnicy  Ø160 mm  z rur PVC  -  30,5mb

- wykonanie typowych betonowych rewizyjnych studzienek  Ø 1200 mm -   11,0 kpl

- wykonanie typowych betonowych rewizyjnych studzienek

Ø 1200 mm z osadnikiem h-0,5m  -     1,0 kpl

- wpusty uliczne Ø 500 m przykrawężnikowe   -    10,0 kpl

II etap – przebudowa drogi

- rozbiórka budynku istniejącej kotłowni

- wykonanie przebudowy drogi z kostki brukowej  o pow.  937m2

szerokość jezdni  - 4,50 m – 5,50 m (jednopasmowa, dwukierunkowa)

-  obustronne pasy zieleni o szerokości zmiennej/g rysunku Nr 1 projektu

budowlanego,

-  wykonanie chodnika  z kostki brukowej o szerokości zmiennej 152m2 ,

-  wykonanie wjazdów bramowych o zmiennej szerokości w dostosowanych do

istniejących bram o pow. 204m2.

- wykonanie miejsc postojowych – parkingów

III etap

-  wykonanie chodnika  z kostki brukowej o szerokości zmiennej  - 152 m2,

- wykonanie wjazdów bramowych o zmiennej szerokości w dostosowanych do

istniejących bram -204m2.  .

- wykonanie przebudowy drogi z kostki brukowej  o pow.  937m2

szerokość jezdni  - 4,50 m – 5,50 m (jednopasmowa, dwukierunkowa)

-  oznakowanie

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarach robót .

Dokładny zakres  jest przedstawiony w dokumentacji projektowej,

szczegółowych  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

oraz przedmiarami robót  stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji.

3.   Wymagania dla materiałów.

3.1 Materiały zaproponowane do wbudowania muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności z normami.

3.2 Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  na materiały przewidziane do wbudowania. W przypadku zastosowania materiałów nie zaakceptowanych, Wykonawca dokona ich wymiany na polecenie Inspektora Nadzoru. Koszty z tym związane obciążają Wykonawcę

4.    Podwykonawstwo: Podwykonawcom powierzone zostanie wykonanie następujących

Etapów/części/  zamówienia

………………………………………………………………………………………..

- Wynagrodzenie Wykonawcy

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę :

I  - etap

..………. zł netto  + ………… zł  23%  VAT = ……………. zł bruto

Słownie: ………………………………………………………………………,

II  - etap

..………. zł netto  + ………… zł  23%  VAT = ……………. zł bruto

Słownie: ………………………………………………………………………,

III –etap

..………. zł netto  + ………… zł  23%  VAT = ……………. zł bruto

Słownie: ………………………………………………………………………,

Łączna wartość zamówienia wynosi: ………………………..  zł netto

………………………..  zł VAT

………………………... zł brutto

Słownie:   ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

5.2  Klauzula o zmienności ceny umowy : Nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych zaproponowanych w kosztorysie ofertowym

  - W ramach  wynagrodzenia określonego w  § 1 pkt 5 Wykonawca  będzie ponosił:

- koszty prac pomiarowych,

- koszty ustawienia i utrzymania oznakowania związanego z czasową zmianą organizacji ruchu,

- koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami,

- koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

5.4  Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w

fakturze w sposób następujący:

a)  I  etap -  po  dokonanym odbiorze  końcowym w ciągu  30 dni od daty podpisania protokołu

odbioru i przedłożeniu dokumentów , o których mowa w § 5 ust. 2 umowy.

b)  II  etap - po dokonanym odbiorze końcowym  w ciągu  30 dni od daty podpisania protokołu

odbioru i przedłożeniu dokumentów , o których mowa w § 5 ust. 2 umowy.

c) III  etap -  po dokonanym odbiorze końcowym w ciągu  30 dni od daty podpisania protokołu

odbioru i przedłożeniu dokumentów , o których mowa w § 5 ust. 2 umowy jednak

nie  wcześniej niż  po 30 marca 2014rr.

§ 2

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela  gwarancji i rękojmi  na okres  36  miesięcy – zgodnie z ofertą przetargową.

2.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w dniu  podpisania  przez strony umowy  protokołu odbioru końcowego

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

4. Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez  strony umowy protokołu odbioru końcowego.

5. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych.

6. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to  zakupu niezbędnych  materiałów, transportu,  oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady.

§ 3

# Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy  w terminie  do:

I etap –    odwodnienia do  30 grudnia 2012r.

II etap – roboty budowlane  do 30 lipca 2013r.

III etap -  roboty budowlane  do 30 lipca 2014r.

Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania prac I etapu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, które miałyby wpływ  na jakość wykonanego zamówienia.  Przedłużenie terminu może nastąpić na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się pisemne zgłoszenie gotowości    inwestycji do    odbioru końcowego, potwierdzone przez  inspektora nadzoru.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą,

z kosztorysami ofertowymi oraz projektami budowlano-wykonawczymi.

§ 4

1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  Inspektor  Nadzoru  w osobie ……………………….. posiadający uprawnienia budowlane ……………………………..

2. Wykonawca  ustanawia Kierownika  budowy/robót  w osobie   …………. posiadającego uprawnienia budowlane w Nr ………………

§ 5

ODBIORY ROBÓT

1. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót.

2. Odbiór końcowy każdego z etapów  zostanie dokonany w ciągu  30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora  Nadzoru zakończenia  i gotowości robót do odbioru.

Do odbioru  Wykonawca przedłoży :

- zestawienie rzeczowo – finansowe wykonanych robót  w układzie kosztorysu ofertowego,

- aprobaty techniczne na wbudowane materiały w oryginale lub kopie potwierdzone za

zgodność,

3 Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 5 dni  przed  upływem  okresu

gwarancji, który wynosi  36 miesięcy , licząc od dnia podpisania protokołu odbioru

końcowego .

4. Z czynności odbioru   końcowego i pogwarancyjnego  będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

-   jeśli wady nadają się do usunięcia , to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia wad

-   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

  - jeśli nie uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  i technicznej.

  - Jeżeli  z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

  - Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.

Zastępcze   usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które

naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 6

## 1. Rozliczenie umowy

## Niniejsza umowa przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe  . Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistych  ilości  wykonanych robót ustalonych obmiarem i cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

2. Fakturowanie robót i płatność faktur:

2.1.Wykonawca może wystawić  faktury częściowe po podpisaniu protokołów odbiorów

częściowych

2.2 Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę  w oparciu o  protokół   odbioru końcowego .

2.3 Termin płatności faktur  wynosi  do 30  dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego .

Za datę zapłaty uważać  się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą przelewu.

§ 7

Kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

- każdy dzień zwłoki w oddaniu robót  objętych umową w wysokości   200 zł .

- każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości  150 zł

- odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % całkowitej ceny umownej.

- Łączne zobowiązania  Wykonawcy z tytułu kar  umownych  nie mogą przekroczyć 25%

całkowitej  wartości umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną  za:

- nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości  200 zł  za każdy dzień

zwłoki.

- odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych , w wysokości 10 %  całkowitej ceny umownej.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

- odebrać wykonane roboty

- zapłacić za wykonane roboty

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniowa z tytułu prowadzonej działalności .

Kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż  wartość brutto  niniejszej umowy.

Ubezpieczeniem muszą być objęte:

- zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy

- zniszczenia mienia Zamawiającego i własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy.

- osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy i  prowadzone roboty oraz dbać o dobry stan techniczny zabezpieczenia  przez cały czas realizacji robót.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

§ 9

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- oferta przetargowa

- kosztorys ofertowy

§ 10

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego,

przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają zakaz cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy

§ 11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają  rozstrzygnięciu sądu

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego .

2. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje

Zamawiający a  jeden  Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY					                WYKONAWCA

.................................................                         ................................................

kontrasygnata Skarbnika:..............................................