UMOWA   NR ………..

Na wykonanie robót budowlanych poniżej 14 000 euro art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm)

Dnia  ………….2011 r.  w Starym Szelkowie pomiędzy Gminą Szelków

adres siedziby:  Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków

NIP: 757-14-16-453             REGON: 550668373

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Wójt Gminy

w osobie Arnolda Macieja Grossmanna

przy kontrasygnacie Skarbnika -   Alicji Malinowskiej

a firmą ……………………………..

adres siedziby:  ………………………………..

NIP:                 , REGON:

działającą na podstawie

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją zamówienia pod nazwą:

„Remont budynku  Ośrodka Zdrowia w Starym Szelkowie”

które zostały szczegółowo określone w Ofercie Wykonawcy, Zapytaniu ofertowym i przedmiarze robót.

- Wymagania dla materiałów.

(1) Materiały zaproponowane do wbudowania muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności z normami.

(2) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  na materiały przewidziane do wbudowania. W przypadku zastosowania materiałów nie zaakceptowanych, Wykonawca dokona ich wymiany na polecenie Inspektora Nadzoru. Koszty z tym związane obciążają Wykonawcę

- Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę : netto …………..  zł, plus 23 % podatek VAT ……….. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ……………..zł

(słownie: …………………………………………………………….zł)

- W okresie realizacji umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych

zaproponowanych w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą  procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto będzie ustalone w oparciu  o ceny jednostkowe z oferty.

- W ramach wynagrodzenia określonego w  § 1ust. 3 umowy Wykonawca  będzie ponosił koszty :

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

§ 2

Gwarancja jakości i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi  na okres 36 miesięcy – zgodnie z ofertą.

  - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu  podpisania  przez strony umowy  protokołu odbioru końcowego

  - Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

  - Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez  strony umowy protokołu odbioru końcowego.

  - Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych.

  - Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy  to  zakupu niezbędnych  materiałów, transportu,  oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 3

# Termin realizacji Umowy

- Rozpoczęcie robót  - nie później niż 3 dni od przekazania terenu budowy protokołem.

- Protokolarne przejęcie terenu  budowy nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy

- Zakończenie całości robót  w terminie  do 31.10.2011r.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się pisemne zgłoszenie gotowości inwestycji do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 4

1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  Inspektor  Nadzoru  w osobie …………….posiadający uprawnienia budowlane …………….

2. Wykonawca  ustanawia Kierownika  budowy/robót  w osobie …………………. posiadającego uprawnienia budowlane w Nr ………………………

§ 5

ODBIORY ROBÓT

- Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

- Odbiór końcowy /ostateczny/ zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia  i gotowości robót do odbioru.

- Do odbioru Wykonawca przedłoży:

- zestawienie rzeczowo – finansowe wykonanych robót w układzie kosztorysu ofertowego (kosztorys powykonawczy),

- jeżeli wymagają tego przepisy prawa na wskazane materiały certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu, aprobaty techniczne na wbudowane materiały w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność.

- Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 15 dni przed upływem okresu gwarancji, który wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Z czynności odbioru  częściowego, końcowego i pogwarancyjnego  zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeśli wady nadają się do usunięcia, to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia wad.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeśli nie uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  i technicznej.

  - jeżeli  z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

  - Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 6

## Rozliczenie umowy

## Niniejsza umowa przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.  Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót ustalonych obmiarem i cen jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- Inspektor Nadzoru sprawdzi zestawienie wartości wykonanych robót (kosztorys powykonawczy) w ciągu 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę zestawienia (kosztorysu powykonawczego), a Zamawiający zatwierdzi zestawienie (kosztorys powykonawczy) w ciągu 5 dni od sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.

- Termin płatności faktur wynosi do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 50 złotych  brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek,

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

dłuższej niż 5 dni – w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień przerwy,

(4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –

w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 ust. 3

umowy.

- Łączne zobowiązania Wykonawcy z tytułu kar  umownych  nie mogą przekroczyć 35%   wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 1 ust. 3

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną za:

(1) nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości 50 zł brutto za

każdy dzień zwłoki.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że  posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu prowadzonej działalności.

Ubezpieczeniem są objęte:

- zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy,

- zniszczenia mienia zamawiającego i własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

- osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy i prowadzone roboty oraz dbać o dobry stan techniczny zabezpieczenia  przez cały czas realizacji robót.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

§ 9

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Oferta Wykonawcy,

- kosztorys ofertowy.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od

powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

- Wykonawca nie rozpoczął robót  w terminie wskazanym w § 3 niniejszej umowy,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących  po  jego stronie realizację przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w umowie,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny

z niniejszą umową,

(5)  w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

(1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

(2)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

- Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada, obowiązany jest do:

(1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

(2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do

wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które

zostały nabyte,

(3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty

odstąpienia od umowy.

§ 11

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY					                WYKONAWCA

................................................                                       ................................................

Kontrasygnata Skarbnika:...............................