Gmina Szelków, Stary Szelków 39, 06-220 Szelków, w okresie 03.11.2006r.

do 30.08.2007r. zrealizowała Projekt Nr Z/2.14/III/3.2/1654/05 „Budowa wodociągu we wsiach: Ciepielewo, Orzyc, Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo” z dofinansowaniem Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 705.101,77 zł oraz ze współfinansowaniem ze środków budżetu państwa w kwocie 108.477,19 zł.

Całkowita wartość Projektu wyniosła kwotę 2.101.785,00 zł, z tego wydatki

kwalifikowane stanowiły kwotę 1.084.771,96 zł. Dofinansowanie z Unii

Europejskiej stanowiło 65% wydatków kwalifikowanych, zaś z budżetu

państwa odpowiednio 10%.

Projekt był realizowany w oparciu o Umowę nr Z/2.14/III/3.2/1654/05/U/51/06 zawartą w dniu 19 października 2006 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Szelków na dofinansowanie Projektu nr Z/2.14/III/3.2/1654/05 o nazwie: „Budowa wodociągu we wsiach: Ciepielewo, Orzyc, Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji.

Odbioru końcowego „Budowy wodociągu we wsiach: Ciepielewo, Orzyc, Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo” dokonano w dniu 30.08.2007r., Decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami nr PINB.7114-2-25/2007 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Makowie Mazowieckim uzyskano dnia 29.10.2007 roku.

W wyniku realizacji projektu zrealizowano wszystko, co było zaplanowane:

1/ Wskaźniki produktu: 03.2.33. Długość wybudowanej sieci wodociągowej

51, 48 km, czyli w 100%,

2/ Wskaźniki rezultatu:

a/ 03.2.90 Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej 1002 osoby,

czyli w 100%,

b/ 03.2.89 Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do

sieci wodociągowej 343 sztuki, czyli w 100%.

W wyniku realizacji Projektu wzrosła liczba osób korzystających z wodociągu.

Podwyższyło to atrakcyjność obszaru zarówno dla inwestycji wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Realizacja projektu przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.