GMINA Torzym

UL. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 193.000 EURO

W TRYBIE ART. 39 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.)

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, budowy i remontu dróg gminnych w Torzymiu.

CPV: 71.32.00.00-7 (Usługi inżynierskie w zakresie projektowania)

BGN-II-341- 4 /2010

Zatwierdził:

Z-ca Burmistrza

/-/ Bogdan Szczepaniak

Torzym, maj 2010

BGN-II-341-4/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 206.000 EURO

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I REMONTU DRÓG GMINNYCH W TORZYMIU

1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym.

2. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193.000 euro.

3. Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulic Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i Gen. Świerczewskiego w Torzymiu z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający przewiduje złożenie zamówienia uzupełniającego, dodatkowego, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

6. Termin wykonania zamówienia:

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do 31-08-2010r., w tym:

1) Projekt budowlany z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę i pozwolenie wodnoprawne do 31-08-2010r.

2) Projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych do 31-08-2010r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz

niepodlegający wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy,

2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowym i prowadzą działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem,

3) nie posiadają zaległości płatności w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych w organach

US i ZUS,

4) posiadają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, tj. projektant branży drogowej

- minimum 1 osoba,

- minimalne doświadczenie i kwalifikacje: osoba z 5-letnim doświadczeniem w sporządzaniu

projektów branży drogowej, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności drogowej, przynależąca do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz która wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania minimum 3 projekty przebudowy, budowy dróg lub parkingów o zakresie i złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia.

Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe danego projektanta rozumie się lata

czynne zawodowo przepracowane na stanowisku jak proponowane, przy projektowaniu

podobnych projektów w danej branży.

5) zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie mniej niż 3 dokumentacje

projektowe w zakresie budowy, przebudowy dróg lub parkingów o zakresie i złożoności zbliżonej

do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który nie dysponuje potencjałem kadrowym - osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia musi dołączyć do Oświadczenia nr 3/2 pisemne ZOBOWIĄZANIA (wg wzoru druku

Oświadczenia nr 3/3) innych podmiotów, które udostępnią mu osoby do wykonania zamówienia. Tym

samym o zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w chwili trwania postępowania nie

dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia, ale wykaże, iż takim

potencjałem będzie dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa wraz z ofertą

dokumenty wymienione w pkt 17. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców

zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

8. Opis sposobu porozumiewania się z wykonawcami

1) Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, wnioski oraz

dokumenty:

- fax-em (nr 068 34 13 181),

- pocztą, przesyłką kurierską,

- osobiście w pok. 14 (sekretariat) w Urzędzie Miasta w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32.

2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. 13 niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.torzym.pl.

5) Wykonawców, którzy pobrali specyfikację przetargową ze strony internetowej Zamawiającego

prosi się o pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie, celem umożliwienia

przekazania udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi oraz dokonanych modyfikacji.

6) Zamawiający będzie przesyłał zawiadomienia, informacje i oświadczenia do Wykonawcy fax-em

pod numer wskazany w ofercie. Jeżeli zamawiający nie otrzyma tego samego dnia roboczego

potwierdzenia otrzymania fax-u, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia

i oświadczenia pocztą pod adres wskazany w ofercie.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Mirosław Kondraciuk, tel.068 341-62-31.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi obejmować realizację całości zamówienia.

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w jednym egzemplarzu, pisemnie, wg wzorów druków

opracowanych przez Zamawiającego składających się na niniejszą specyfikację i w formie

zapewniającej czytelność treści.

4) Oferta musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, tzn.

wszystkie strony oferty musza być trwale połączone ze sobą.

5) W przypadku przedstawienie w ofercie odpisów dokumentów lub ich kopi, to muszą być one

poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

6) Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Integralną częścią oferty są załączniki do oferty wymagane przez

Zamawiającego oraz parafowany projekt umowy.

7) Wykonawca zdobędzie wszystkie niezbędne informacje w celu określenia ceny oferty.

12. WYKONAWCY muszą złożyć w OFERCIE następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy – zał. nr 1,

2) Formularz cenowy – zał. nr 2,

3) Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy – zał. nr 3/1, 3/2, 3/3;

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert,

5) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert,

6) Informację o osobach, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (wg zał. nr 4 „Potencjał

kadrowy”), informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji zawodowych / uprawnień

wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.4. niniejszej

specyfikacji. Do informacji winny być dołączone uprawnienia budowlane do projektowania w

branży drogowej (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo

budowlane) oraz aktualny na dzień składania ofert dokument potwierdzający przynależność do

właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz życiorys zawodowy projektanta,

7) Informację o doświadczeniu Wykonawcy (wg zał. nr 5 „Doświadczenie zawodowe”), informacja

musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 7.5 niniejszej specyfikacji. Do

informacji winny być dołączone dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że usługi zostały

wykonane należycie,

8) Parafowany projekt umowy,

Wykonawca, który nie dysponuje potencjałem kadrowym - osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia musi dołączyć do Oświadczenia nr 3/2 pisemne ZOBOWIĄZANIA (wg wzoru druku

Oświadczenia nr 3/3) innych podmiotów, które udostępnią mu osoby do wykonania zamówienia. Tym

samym o zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w chwili trwania postępowania nie

dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia, ale wykaże, iż takim

potencjałem będzie dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) –

(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

PRZETARG NIEOGRANICZONY: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY, BUDOWY I REMONTU DRÓG GMINNYCH W TORZYMIU

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT, tj. 21/05/2010r. godz. 10:05

do dnia 21/05/2010r. do godz. 10:00 w pok. 14 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21/05/2010r. o godz. 10:05 w pok. 11 (Sala posiedzeń) tut. urzędu.

Z uwagi na wpływające codziennie do Urzędu znaczne ilości korespondencji i niebezpieczeństwo

omyłkowego przedwczesnego otwarcia oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie

oferty osobiście lub pocztą kurierską do siedziby Urzędu pod wskazany wyżej adres.

W przypadku przesłania oferty decyduje data jej doręczenia.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania,

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, po upływie terminu przewidzianego na wniesienia protestu.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego

oznakowania oferty lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.

Zamawiający wraz ze specyfikacją przekazuje wykonawcy formularz cenowy (zał. nr 2).

W formularzu cenowym wykonawca wypełnia poszczególne pozycje. Suma poszczególnych

elementów w formularzu cenowym daje wartość netto przedmiotu zamówienia. Do tak obliczonej

wartości Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług wg stawek obowiązujących na dzień

sporządzenia oferty. Tak wypełniony formularz cenowy załącza do oferty. Cenę należy podać

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej.

Nie dopuszcza się dokonywania rozliczeń w walutach obcych.

16. Opis kryteriów oceny ofert.

ZAMAWIAJĄCY przy ocenie złożonych ofert będzie kierował się następującym kryterium:

cena ofertowa - waga 100 %,

Oferta może otrzymać od 0 do 100 pkt

Wykonawca który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 pkt, pozostali wykonawcy

odpowiednio mniej, stosownie do nw. wzoru :

cena najniższej oferty

CENA = ———————————————— x 100 pkt

cena badanej oferty

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zawiadamia pisemnie wykonawców o wynikach przetargu. Wykonawca, którego oferta

została wybrana zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce i termin podpisania umowy. Umowa podpisana zostanie

w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli

w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

18. Zamawiający nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Istotne dla stron postanowienie treści zawieranej umowy.

Zamawiający wymaga aby zwycięzca przetargu zawarł z nim umowę na załączonym do specyfikacji

druku projektu umowy. Zamawiający określił w nim istotne warunki umowy, a w szczególności:

termin i warunki płatności, warunki realizacji robót, odsetki i kary umowne oraz inne postanowienia.

20. Zmiana umowy.

Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, z wyjątkiem:

1) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT,

2) zmiany koordynatora ze strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie

wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia,

3) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy.

Zmiany, o których mowa wymagają pisemnej akceptacji zamawiającego.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie

w postaci aneksu.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o

udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują

środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI (art. 179 i następne) ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 233  poz. 1655) z późn. zm.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego dotyczącego:

1) opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

22. Załączniki:

zał. nr A – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 1 – wzór formularza ofertowego

zał. nr 2 – wzór formularza cenowego

zał. nr 3/1, 3/2, 3/3 – wzory oświadczeń

zał. nr 4 – wzór zał. „Potencjał kadrowy”

zał. nr 5 – wzór zał. „Doświadczenie zawodowe”

zał. nr 6 – projekt umowy

BGN-341/4/10									Zał. A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i  Gen. Świerczewskiego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Projekt budowlano – wykonawczy obejmuje:

1. Przebudowę ulic Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i  Gen. Świerczewskiego w

Torzymiu.

2. Budowę odwodnienia.

3. Przebudowę ewentualnych kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej.

4. Projekt organizacji ruchu (docelowy i na czas budowy)

5. Pozwolenie wodno prawne

II. Wykonanie dokumentacji projektowej

1. Materiały wyjściowe

1) Uzyskanie map do celów projektowych  leży po stronie wykonawcy.

2. Orientacyjne parametry:

1) Ulica Świebodzińska – (droga gminna) Długość  290 mb (1740 m2), chodnik dwustronny, z wjazdami na posesje.

Nawierzchnia: masa bitumiczna

Chodniki z nawierzchnią z kostki polbruk

Oświetlenie drogowe - istniejące.

Budowa odwodnienia.

Stan obecny: nawierzchnia bitumiczna, połączona z drogą gminną, powiatową i drogą wojewódzką nr 138

2) Ulica Świebodzińska (droga powiatowa nr 1264F) – Długość 230 m (1380 m2) chodnik jednostronny z wjazdem na posesję.

Nawierzchnia: masa bitumiczna

Chodnik z nawierzchnią z kostki polbruk

Budowa oświetlenia drogowego

Budowa odwodnienia.

Stan obecny: nawierzchnia bitumiczna, połączona z drogą gminną i drogą krajową nr 2

2) Ulica Kasztanowa – Długość 140 mb (560 m2), z chodnikiem jednostronnym (156 m2), z wjazdami na posesje.

Nawierzchnia: kostka polbruk

Chodnik z nawierzchnią z kostki polbruk

Oświetlenie drogowe - istniejące.

Budowa odwodnienia.

Stan obecny: nawierzchnia z frezowiny bitumicznej na bruku, połączona z drogą gminną i drogą krajową A-2

3) Ulica Walki Młodych – Długość 250 mb (210 mb szer. 4 m i 40 mb szer. 6 m w sumie 1080 m2), z chodnikiem jednostronnym i  wjazdami na posesje.

Nawierzchnia: masa bitumiczna

Oświetlenie drogowe - istniejące.

Budowa odwodnienia.

Stan obecny: nawierzchnia bitumiczna, chodnik jednostronny, połączona z drogą gminną i drogą wojewódzką nr 138.

4) Ulica Gen. Świerczewskiego – długość 315 mb (1890 m2) z chodnikiem jednostronnym, wjazdy na posesje.

Nawierzchnia: masa bitumiczna

Oświetlenie drogowe - istniejące.

Budowa odwodnienia.

Przepust na rzece Ilance

Stan obecny: nawierzchnia bitumiczna – 50 mb (300 m2), kostka kamienna 110 mb (660 m2) nawierzchnia brukowa 155 mb (930 m2), chodnik jednostronny 182 m2, połączona z drogą gminną i drogą krajową A-2

3. Zakres dokumentacji:

1) wystąpienie do właścicieli mediów o wymagane warunki techniczne

2) projekt budowlano-wykonawczy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami niezbędnymi do zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę oraz z opłatami za wszystkie uzgodnienia

3) projekt wykonawczy

4) projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci. Zakres przebudowy istniejącej infrastruktury powinien zapewniać możliwość prawidłowego dostosowania istniejącej infrastruktury do nowych warunków

5) docelowy projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i

poziome, oraz na czas budowy

6) opracowanie Przedmiarów Robót (dla wszystkich asortymentów) w kolejności technologicznej

ich wykonania

7) opracowanie Kosztorysu Inwestorskiego dla wszystkich branż oraz zbiorczego zestawienia

kosztów

8) opracowanie formularza Kosztorysu Ofertowego do Dokumentacji projektowej służącej do

opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych (materiały przetargowe)

9) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

10) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120. póz. 1126).

11) pozwolenie wodnoprawne

4. Wymagania dla projektu

1) Projekt powinien być wykonany na mapie do celów projektowych. Skala planów sytuacyjnych i

planszy zbiorczej 1:500, rozwiązania szczegółowe w skali zapewniającej ich czytelność.

2) Docelowy projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i

poziome należy uzgodnić w wymaganych przepisami organach (instytucjach).

3) Podczas projektowania i w przypadku wystąpienia wariantowych rozwiązań projektowych oraz

napotkania innych wątpliwości należy dokonać roboczych uzgodnień z Zamawiającym

4) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa, w

szczególności:

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, póz. 60 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43, póz. 430 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, póz. 627 z

późn. zm.),

Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, póz. 1133),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. Nr 120., póz. 1126),

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, póz. 414 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr

202, póz. 2072 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, póz. 1389).

5. Wymagania ogólne

1) Organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, protokółu) okresowych spotkań (w tym

również ze stronami postępowania) w siedzibie Zamawiającego w celu przedstawienia

problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych

wymagających wyboru. Spotkania odbywać się będą nie rzadziej niż raz na miesiąc. Oficjalne

notatki z w/w spotkań należy wstępnie złożyć do zatwierdzenia. Materiały graficzne ze

spotkań zostają u Zamawiającego.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie

ich sporządzania. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do

przedstawienia zaawansowania prac projektowych.

3) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w opracowaniu wszelkich uwag przedłożonych przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia

4) Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie prawa

majątkowe w całości, automatycznie z chwilą przekazania dokumentacji i podpisania

protokołu odbioru. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt

budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach

realizacyjnych.

5) Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie udzielać wyjaśnień i odpowiadać na pytania

zadane w postępowaniu przetargowym o wykonawstwo prac budowlanych objętych projektem

i dotyczących projektu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania listy pytań od Zamawiającego w

formie pisemnej.

6) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonaniem

wszelkich prac związanych z realizacją projektu na podstawie odrębnej umowy zawartej z

Zamawiającym.

6. Skład dokumentacji projektowej

1) W skład dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie

robót budowlanych (materiały przetargowe) wchodzi:

projekty wykonawcze

informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - element projektu wykonawczego,

przedmiar robót,

kosztorys ofertowy (tabela elementów rozliczeniowych),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

2) Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi również element projektu budowlanego.

3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w następującej ilości:

Projekt budowlany – 6 egzemplarzy

Projekty wykonawcze – 5 egzemplarzy,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 5 egzemplarzy

Projekt organizacji ruchu drogowego – 3 egzemplarze

Przedmiar robót – 3 egzemplarze

Kosztorys ofertowy – 3 egzemplarze

Kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze

Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację w w/w

składzie zarchiwizowaną na płytach CD w plikach w formatach źródłowych (doc, xls, dwg, kst.) w 2

egzemplarzach.

Dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych

(Materiały Przetargowe) w składzie w/g powyższego opisu, poza wersją papierową należy dostarczyć

Zamawiającemu zarchiwizowana na płycie CD w plikach w formacie pdf w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia (materiały

przetargowe) musi być tożsama z przekazaną wersją papierową.

Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją

oryginalną (papierową).

UWAGA:

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi

dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia

rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem

dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

Wykonawca (pracownia) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości

automatycznie z chwilą przekazania dokumentacji i podpisania protokołu odbioru.

W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub w

dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych oraz w trakcie statutowej działalności

zarządcy drogi.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz

pisemne oświadczenie Jednostki Projektowej, że jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma

służyć i pozwala na realizacje zadania

Dokumentacja musi być sprawdzona zgodnie z wymogami art. 20, ust. 1 Ustawy Prawo

Budowlane.

III. Termin realizacji

Całość zamówienia (z uzyskaniem pozwolenia na budowę) należy zrealizować w terminie do 31/08/2010 r. w tym:

1. Projekt budowlany z wnioskiem o pozwolenie na budowę do 31/08/2010r.

2. Projekt wykonawczy, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych do 31/08/2010r.

ZAŁĄCZNIK nr 1

BGN-II-341-5/09

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 206.000 euro na opracowanie

dokumentacji projektowej przebudowy wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i  Gen. Świerczewskiego w Torzymiu.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę brutto ............................. zł,

słownie: ............................................................................. zł, w tym podatek VAT 22%.

Termin płatności: ……… dni

2. Termin realizacji zamówienia: do ..-….-2010r.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze

wzorem umowy i specyfikacją techniczną) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy

warunki w niej zawarte;

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.);

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany

w SIWZ;

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

7. Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr ...........do nr ............ .

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : *

1/ ....................................................................................................... ;

2/ ....................................................................................................... ;

3/ ....................................................................................................... ;

4/ ....................................................................................................... ;

5/ ....................................................................................................... ;

6/ ....................................................................................................... ;

7/ ....................................................................................................... ;

8/ ....................................................................................................... ;

9/ ....................................................................................................... ;

10/ ..................................................................................................... ;

10. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach

...................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom

niniejszego postępowania .

................................................................

podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Uwaga :

* - jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta

za zgodność z oryginałem

ZAŁĄCZNIK nr 2

BGN-II-341-4/10

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i  Gen. Świerczewskiego w Torzymiu.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie

z poniższymi cenami:

| L.p | ELEMENT USŁUGI PROJEKTOWEJ - ETAP | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami |  |
| 2. | Projekty wykonawcze |  |
| 3. | Projekt organizacji ruchu |  |
| 4. | Kosztorys inwestorski z przedmiarami robót |  |
| 5. | Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót |  |
| CENA OFERTOWA NETTO |  |
| VAT 22% |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO |  |

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentacji także w wersji elektronicznej (siwz – opis przedmiotu zamówienia).

........................................................... ................................................................

miejscowość, dnia podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

BGN-II-341-4/10

ZAŁĄCZNIK NR 3/1

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późn. zm.)

...............................................

data, Miejscowość

.........................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli

wykonawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru albo

zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej lub umowy spółki lub konsorcjum

BGN-II-341-4/10

ZAŁĄCZNIK NR 3/2

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1

pkt 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

...............................................

data, Miejscowość

.........................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli

wykonawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru albo

zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej lub umowy spółki lub konsorcjum

Uwaga:

Załącznikiem do OŚWIADCZENIA NR 3/2 jest ZOBOWIĄZANIE, które składają inne podmioty

udostępniające osoby zdolne do wykonania zamówienia

BGN-II-341-4/10

ZAŁĄCZNIK NR 3/3

ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązujemy się do udostępnienia na rzecz …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy składającego ofertę)

następujących osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wymienić osoby, sprzęt, urządzenia, wyposażenie techniczne itd.)

do realizacji zamówienia: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulic Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i  Gen. Świerczewskiego w Torzymiu.

...............................................

data, Miejscowość

.........................................................

osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu

w imieniu podmiotu udostępniającego potencjał/osoby

zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK nr 4

BGN-II-341-4/10

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

POTENCJAŁ KADROWY

Składając ofertę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulic Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i  Gen. Świerczewskiego w Torzymiu

oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby:

| L.p | IMIĘ I NAZWISKO | PROPONOWANE STANOWISKO | KWALIFIKACJE | WYKAZ OPRACOWANYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga:

W kol. 4 wpisać: wykształcenie, specjalność zawodową, rodzaj i nr uprawnień, nr członkowski Izby

Inżynierów Budownictwa.

Do niniejszego formularza należy załączyć dokumenty opisane w pkt 17.6 siwz i winny

potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu

........................................................... ................................................................

miejscowość, dnia podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 5

BGN-II-341-4/2010

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i  Gen. Świerczewskiego w Torzymiu oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone przed wszczęciem niniejszego postępowania), w okresie ostatnich trzech lat następujące usługi

projektowe:

| l.p. | zamawiający/ odbiorca usług | wartość prac projektowych netto/ brutto | zakres usług projektowych | określenie czy wykonawca był głównym czy podwykonawcą | czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | początek (m-c, rok) | koniec (m-c, rok) |

Do niniejszego formularza należy załączyć dokumenty opisane w pkt 17.7) siwz i winny

potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu

........................................................... ................................................................

miejscowość, dnia podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

UMOWA

O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

W dniu ……… 2010 r. pomiędzy Gminą Torzym z siedzibą w przy ul. Wojska Polskiego 32, zwaną

dalej Zamawiającym

reprezentowaną przez Burmistrza Ryszarda Stanulewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marka Sodela

a

…………………………………………………………………..

w imieniu której zgodnie z wpisem do rejestru działają:

……………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzonych negocjacjach została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na opracowaniu

dokumentacji projektowej remontu i przebudowy ulic Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i Gen. Świerczewskiego  w Torzymiu z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2. Projekt budowlano – wykonawczy obejmuje:

1) przebudowę ulic  Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i Świerczewskiego w Torzymiu,

2) budowę oświetlenia drogowego,

3) przebudowę ewentualnych kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej.

4) projekt organizacji ruchu docelowy i na czas budowy.

5) pozwolenie wodnoprawne

1. Orientacyjne parametry:

1) Ulica Świebodzińska – (droga gminna) - Długość  290 mb (1740 m2), chodnik dwustronny, z wjazdami na posesje

Nawierzchnia: masa bitumiczna

Chodniki z nawierzchnią z kostki polbruk

Oświetlenie drogowe - istniejące.

Budowa odwodnienienia.

2) Ulica Świebodzińska (droga powiatowa nr 1264F) – Długość 230 m (1380 m2) chodnik jednostronny z wjazdem na posesję.

Nawierzchnia: masa bitumiczna

Chodnik z nawierzchnią z kostki polbruk

Budowa oświetlenia drogowego

Budowa odwodnienia.

3) Ulica Kasztanowa – Długość 130 mb (520 m2), z chodnikiem jednostronnym (156 m2), z wjazdami na posesje.

Nawierzchnia: kostka polbruk

Chodnik z nawierzchnią z kostki polbruk

Oświetlenie drogowe - istniejące.

Budowa odwodnienienia.

4) Ulica Walki Młodych – Długość 226 mb (904 m2), z chodnikiem jednostronnym i  wjazdami na posesje.

Nawierzchnia: masa bitumiczna

Oświetlenie drogowe - istniejące.

Budowa odwodnienienia.

5) Ulica Gen. Świerczewskiego – długość 315 mb (1890 m2) z chodnikiem jednostronnym, wjazdy na posesje.

Nawierzchnia: masa bitumiczna

Oświetlenie drogowe - istniejące.

Budowa odwodnienienia.

Przepust na rzece Ilance

3. Dokumentacja projektowa obejmuje:

1) projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami niezbędnymi do zatwierdzenia projektu

i zgłoszenia robót budowlanych ,

2) projekty wykonawcze,

3) przedmiary robót ,

4) kosztorys inwestorski i ofertowy dla wszystkich branż wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi projektowej określonej w § 1 zgodnie

z warunkami określonymi przez Zamawiającego i obowiązującymi w tej mierze przepisami

w terminie do dnia 31/08/2010 r. w tym:

1) projekt budowlany z wnioskiem o pozwolenie na budowę

2) projekty wykonawcze, kosztorysy z przedmiarami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robót

2. Wykonawca (jednostka projektująca) dołączy do opracowania:

2.1. Oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami

techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2.2. Oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem

robót i kosztorysem ofertowym. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i formularze kosztorysów

ofertowych winny być sprawdzone i podpisane przez projektanta.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i

sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

4. Wykonawca w czasie wykonywania zamówionej pracy jest zobowiązany na żądanie

Zamawiającego udzielić mu każdorazowo wyjaśnień dotyczących przebiegu prac.

5. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia z Zamawiającym w postępowaniu

administracyjnym w sprawie uzyskania zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na

budowę dla przedmiotowej inwestycji.

§3

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z

ofertą Wykonawcy na kwotę:

Cena ofertowa netto ………. PLN

Podatek VAT (22 % ) ……… PLN

Cena ofertowa brutto ……... PLN

Cena ofertowa brutto słownie: …………………………………………………….. złotych,.

2. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen ze względu na wzrost kosztów Wykonawcy.

3. Cena umowna obejmuje również cenę projektów branżowych, których opracowanie wyniknie na etapie projektowania.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po protokolarnym przekazaniu i odbiorze poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Zapłata faktury nastąpi w terminie ….. dni od daty złożenia faktury wraz z podpisanym protokołem

przekazania i odbioru.

6. Należności za wykonane usługi będą płatne przelewem na konto …………………………………….

7. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.

8. Wykonawca przedmiotu zamówienia przenosi na Zamawiającego w całości majątkowe prawa autorskie do

wykonanego projektu automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego.

§4

1. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od

umowy przez Zamawiającego lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

4. W szczególności Wykonawca odpowiada za brak zgodności rozwiązań projektowych z przepisami prawa budowlanego oraz za brak zgodności rozwiązań projektowych z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i kosztorysem ofertowym, i ponosi z tego tytułu wszystkie konsekwencje finansowe wynikające na etapie realizacji projektu (robót budowlanych). Zamawiający wymaga aby dokumenty wymienione w zdaniu poprzednim potwierdzał projektant.

§5

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa, w szczególności:

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, póz. 60 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, póz. 414 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120., poz.

1126),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, póz. 2072 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie udzielać odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu

o wykonawstwo prac budowlanych objętych projektem i dotyczących projektu w ciągu 3 dni od

momentu otrzymania listy pytań od Zamawiającego w formie pisemnej.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany projektu na własny koszt w przypadku oprotestowania

postępowania o wykonawstwo prac budowlanych objętych projektem (w przypadku gdy przedmiotem

protestu jest ograniczenie dostępu do wykonania prac budowlanych spowodowanych wskazaniem

urządzeń konkretnych firm, technologii itp. – naruszenie zasad uczciwej konkurencji w myśl ustawy

o prawo zamówień publicznych).

§7

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ustala się kary umowne w następujących

wysokościach:

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

a) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca -

w wysokości 20 % całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

b) zwłoki w wykonaniu poszczególnego elementu przedmiotu zamówienia jak i jego całości -

w wysokości 0,5% za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od umownego terminu ich

dostarczenia,

c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5%  za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od

dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

1.2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy,

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitej kwoty wynagrodzenia

umownego brutto.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy, po protokolarnym przekazaniu i odbiorze zakończonej części dokumentacji.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary

umowne.

4. W przypadku określonym w § 5 ust. 3 niniejszej umowy kary umowne nie obowiązują.

5. Wykonawca ponosi koszty robót budowlanych dodatkowych, które zaistnieją na etapie wykonawstwa w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

§8

1. Wykonawca wyznacza Pana  ………………………….. do kierowania pracami projektowymi

stanowiącymi przedmiot Umowy.

2. Zamawiający wyznacza Pana Mirosława Kondraciuka na koordynatora prac w zakresie

realizacji obowiązków umownych.

§9

1. Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i miejscach

obustronnie ustalonych. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

2. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

§10

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.

2. W przypadku konieczności zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie, należy do pełnienia każdej funkcji wskazać osobę, która posiadać będzie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe co najmniej takie jak podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 7.4. - Potencjał kadrowy.

3. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 nie

później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 1 w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

5. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1 bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§11

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację w wersji tradycyjnej w ilości

Projekt budowlany – 6 egzemplarzy

Projekty wykonawcze – 5 egzemplarzy,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 5 egzemplarzy

Projekt organizacji ruchu drogowego – 3 egzemplarze

Przedmiar robót – 3 egzemplarze

Kosztorys ofertowy – 3 egzemplarze

Kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze

2. Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację w w/w

składzie zarchiwizowaną na płytach CD w plikach w formatach źródłowych (.doc, .xls, .dwg, .kst)

w 2 egzemplarzach.

3. Dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych (Materiały Przetargowe) w składzie:

a) Projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) przedmiar robót,

d) kosztorys ofertowy (tabela elementów rozliczeniowych),

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy dostarczyć Zamawiającemu zarchiwizowaną na płycie CD w plikach w formacie .pdf w 2 egzemplarzach.

4. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia (materiały przetargowe) musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca odpowiada za zgodność

wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową).

5. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do

opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych

Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz

Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

a) użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb

ustawowych i statutowych zadań Gminy Miejskiej Kościerzyna, w tym w szczególności przekazać

opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań

projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część

specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,

c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie

własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką.

§12

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty z postępowania przetargowego:

a) formularz cenowy,

b) opis przedmiotu zamówienia.

§13

1. Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym

w ofercie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§14

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej

umowy na osobę trzecią.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177) z późniejszymi zmianami.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						 WYKONAWCA