BGN.II.272.5.2011

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.

„PRZEBUDOWA I REMONT OŚRODKA ZDROWIA W TORZYMIU ”

Zatwierdzam:

Burmistrz Torzymia

/-/ Ryszard Stanulewicz

Torzym, czerwiec 2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Torzym

66-235 Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

Zwana dalej Zamawiającym

Zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

Poniżej równowartości kwoty 4 845 000 euro  na zadanie p.n.:

"Przebudowa i remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Torzymiu”

I . NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

NIP: 927-14-52-983

REGON: 970770439

Tel. 68 34 13 012

Fax 68 34 13 181

Godziny urzędowania – poniedziałek - piątek: 7.15-15:15

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej  www.torzym.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 32.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2010  roku Nr 113, poz. 759 z późn.zm ) zwanej dalej ustawą Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów:

- remont drewnianej  konstrukcji dachowej

- pokrycie dachu blacha powlekaną

- remont i wymiana stolarki okiennej

- wydzielenie pomieszczenia kotłowni gazowej

- instalacje gazowe

- montaż kotła gazowego z węzłem cieplnym i opomiarowaniem

Szczegółowy zakres robót zawarty w „Formularzu cenowym” zał. nr 6.

CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45215000-7 Roboty w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu umowy – do 15.09.2011

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Przez Wykonawcę rozumie się osobę fizyczną , osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art.2 pkt 11 ustawy Pzp).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum) –art.23 ustawy Pzp.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy,

którzy:

1) spełniają warunki określone w przepisie art.22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art.24 ust.1 Pzp.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający stwierdzi, iż wykonawca spełni warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp jeśli wykaże, że:

W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA:

-  wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji budynku , o wartości nie mniejszej niż 250. 000 zł brutto, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj. osobą kierownika budowy posiadającego doświadczenie przy realizacji co najmniej 2 kontraktów dotyczących budowy lub remontu obiektów budowlanych, legitymującego się uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności ogólnobudowlanej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 200.000 zł.

Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VIII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp (art.26 ust.2a ustawy Pzp).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji  zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art.26 ust. 2b ustawy Pzp).

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIA INNYCH WYMAGAŃ.

A) Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w  postępowaniu oraz

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,

Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione  oświadczenia i dokumenty:

-w formie oryginału :

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału z art.22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik Nr 3

do SIWZ),

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp

(załącznik Nr 4 do SIWZ).

- w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, opatrzonej imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem: (§6.1. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane):

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert,   a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, które zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt A) z niniejszej SIWZ

Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są  uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie  powołania określonej osoby).

4 .Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w dziale VII 2) a, warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy   - w  tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

5. Dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa w pkt 4 , zostały wykonane zgodnie   z  zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

6. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu – w szczególności

pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy  wykonywaniu zamówienia.

7.  Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

B)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna,  konsorcjum) – art.23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawcy ponoszą  solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie  zamówienia, Wykonawcy ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania  ich o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w  postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, oraz  załączają do  oferty – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  zobowiązany jest złożyć samodzielnie - dokument wymieniony w dziale VIII pkt A) 3 SIWZ.

4. Oświadczenie wymienione w części VIII pkt A) 1 Wykonawcy mogą złożyć na jednym  dokumencie  (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z  Wykonawców).

5. Oświadczenie wymienione w dziale VIII pkt A)2 SIWZ , musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie, (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym , umowie s.c. , statucie etc.) .

6. Wszyscy wykonawcy wspólnie  ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako wspólne dla nich wszystkich dokumenty wymienione w dziale VIII pkt A) 4 –  A) 6.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za  zgodność z oryginałem przez tegoż Wykonawcę.

C) Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w § 4 Rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.  w sprawie rodzajów dokumentów , jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A)3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające  odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokument, o którym mowa w pkt C1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu , o którym mowa w pkt C)1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem ,  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt C)2, stosuje się odpowiednio.

4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem  na język polski.

D) Pozostałe informacje

1. Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich  złożenia  w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniczne byłoby unieważnienie postępowania (art.26 ust.3

ustawy Pzp).

2. Oświadczenia lub dokumenty , o których mowa w pkt 1 powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp (art.26 ust. 4 ustawy Pzp).

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW.

1. Zgodnie z dyspozycją przepisu art.27 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy  przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz  informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej  - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawcy zwracają się pisemnie do zamawiającego kierując korespondencję na adres:

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Fax (68) 34 13 181

lub e-mailem na adres: z-caburmistrza.torzym.pl

4. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający  obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 , lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

7. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie  internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

8. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną  zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków  zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

10. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do  zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści  ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy  czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści  na stronie internetowej www.torzym.pl

11. Osobą upoważnioną  do kontaktów z Wykonawcami są:

- Bogdan Szczepaniak, tel. 68 341 6212

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Cena oferty winna być ceną skalkulowaną na podstawie  dokumentacji technicznej i   specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , przedmiary mają  jedynie charakter  pomocniczy.

Cena zawiera ponadto koszty wywozu i utylizacji gruzu, koszty robót  przygotowawczych  i porządkowych.

2. Cena jest ceną ryczałtową.

Zgodnie z art.632 § 1: Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie  ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Zgodnie z § 2 cyt. artykułu : Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażąca stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę  zamówienia.  W związku powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE  WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ  PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

XII. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający posłuży się następującym

wzorem:

Cmin

An=-------------x100pkt x100%

Cn

gdzie:  An-liczba punktów, którą zamawiający  przyzna ofercie n za spełnienie kryterium A

t.j. ceny .

Cmin – minimalna cena wśród  ofert niepodlegających odrzuceniu

Cn-cena oferty badanej

100 pkt –maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w zamówieniu.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy ( wg załącznika nr 2 do SIWZ)

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków

udziału , określone w dziale VIII SIWZ

- formularz cenowy (zał. nr 6)

3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją  treścią

treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących

załącznikami do niniejszej SIWZ.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz parafować przez co najmniej jedną z osób podpisujących ofertę.

7. Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z opisem

znajdującym się w dziale VIII SIWZ, przy czym „Formularz ofertowy”,  oświadczenia wymienione w dziale VIII pkt A) 1 i pkt A)2 SIWZ – muszą być złożone  w formie oryginału.

8. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez Wykonawcę  zgodnie z  zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.

9. W przypadku pełnomocnictwa – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę.

10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie , za wyjątkiem

materiałów określonych w art.97  ust.2 ustawy Pzp (na pisemny wniosek Wykonawcy,

którego oferta nie została wybrana).

11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Pzp.

12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu i opisać wg

następującego wzoru:

Gmina Torzym

„Przebudowa i remont Ośrodka Zdrowia w Torzymiu”.

Nie otwierać przed dniem 01/07/2011r. przed godz. 10.05

Nazwa, dokładny adres i telefon Wykonawcy.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o  wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych  wymagań jak składania  ofert , oznakowanych dopiskiem „ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad

jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANE”.

16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, niezwłocznie.

17. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art.11 ust.4

ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jed. Dz.U. z

2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm) , które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed

dostępem   –  zostały załączone do oferty w osobnej kopercie z dopiskiem  „Informacje

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

1) Przez tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 w/w ustawy – rozumie się

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą ,

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich

poufności.

2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

18. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w formularzu

ofertowym należy wskazać zakres tych prac.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej.

3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć

przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza wykonawca.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy zamawiającego: BS Krosno Odrz. o/Torzym 70 9656 0008 2060 0271 2000 0003.

W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej zamawiający zwróci je wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one

przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez zamawiającego za należycie wykonanie.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30%

wysokości zabezpieczenia.

6.Pozostałe 30% zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu , po upływie okresu rękojmi

za wady .

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Urząd Miejski , ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, w pokoju nr 14 (Sekretariat)

nie później niż do dnia 01/07/2011 do godz. 10.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia  01/07/2011 o godz. 10.05 w pokoju nr 11 (Sala posiedzeń).

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek,

Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy

Wykonawców a także informacje dotyczące ceny.

7. Zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Pzp protokół  wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki

do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub

unieważnieniu postępowania, z tym ,że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę,

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie zawarcia umowy.

2 Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni –

jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pisemnie – z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1 lit a)

ustawy Pzp, t.j. : Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego

przed upływem terminu, o którym mowa powyżej , jeżeli w postępowaniu została złożona

tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania , o których mowa w art.93 ust.1 ustawy

Pzp.

4. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży uprawnienia osób, które będą

kierowały robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i  urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych wraz z  zaświadczeniami tych osób o  przynależności do  właściwej   Izby

Samorządu Zawodowego.

XIX. ISOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.

1. Treść projektu umowy znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej przyczyn, z

uwzględnieniem podawanych warunków do ich wprowadzenia:

*  Zmiany unormowań prawnych w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących

przepisach podatkowych , w tym zmiany podatku VAT.

* Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy w razie wystąpienia

niesprzyjających warunków pogodowych  typu długotrwałe opady deszczu, nawalne opady

deszczu, gradobicie, trąby powietrzne  i inne zjawiska atmosferyczne  uniemożliwiające

prowadzenie robót budowlanych  zgodnie z technologią ich wykonania.

Ponadto przewiduje się przedłużenie terminu wykonania umowy  w przypadku

konieczności wprowadzenia zmian projektu.

*Zamawiający dopuszcza zmiany osób  kierujących robotami, lub nadzorujących roboty, w

przypadku utraty przez te osoby uprawnień, ze  względu na stan zdrowia, z przyczyn

losowych, z zachowaniem równoważności uprawnień nowych osób.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności za zgodą obu stron.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , przysługują środki

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której

mowa w art.154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub zaniechania

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust.8, dlatego odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

Załączniki do SIWZ:

1.Projekt umowy – zał. Nr 1

2.Formularz ofertowy  - zał. Nr 2

3.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  z art.22 ust.1 ustawy Pzp -  zał. Nr 3

4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. –  zał. Nr 4.

5.Wykaz zrealizowanych zamówień – zał. Nr 5.

6. Formularz cenowy.

Zał. Nr 1

Umowa w oparciu o postępowanie przetargowe Nr  BGN.II.272.5./2011

z dnia .../.../2011 r.

zawarta pomiędzy

Gminą Torzym

reprezentowaną przez:

Ryszarda Stanulewicza Burmistrza Torzymia

przy kontrasygnacie Marka Sodela Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej części umowy zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy wykonawcą.

§ 1.

Zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania p.n. „Przebudowa i remont Ośrodka Zdrowia w Torzymiu”.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w formularzu cenowym.

§ 2.

1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z ceną ofertową wynosi:

cena netto : ……………….. + należny podatek VAT 23% t.j………………. zł

cena brutto : ………………... zł

słownie: ………………………………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Ponadto wynagrodzenie obejmuje następujące koszty: koszty wywozu i utylizacji gruzu, wszelkich robót  przygotowawczych i porządkowych

Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia  przedstawionej w

ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3.Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w

obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

4.Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty doręczenia

faktury.

5.Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie przekazane na konto wskazane na fakturze.

6.Zamawiajacy dopuszcza częściowe składanie faktur, po odbiorach częściowych ,

potwierdzonych protokołami odbiorów.

§ 3.

Termin zakończenia robót: 31 sierpnia 2011 r.

Przedłużenie terminu może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych

w rozdziale XIX siwz.

§ 4.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Ustanowienie kierownika budowy wskazanego przez Wykonawcę.

2. Wyznaczenie i opłacenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Protokólarne przekazanie placu budowy.

4. Powołanie komisji odbioru końcowego.

5. Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.

6. Terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wyznaczenie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiedzialnego kierownika budowy najpóźniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zamawiający będzie mieć wpływ na wybór i ewentualną zmianę kierownika budowy.

1) Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji Zamawiającego.

2) Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, wykonanym z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, z zachowaniem postanowień Ustawy - Prawo budowlane oraz innych obowiązujących przepisów, w tym norm i warunków technicznych, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy (zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy.

3. Organizacja terenu budowy.

4. Użycie wyrobów budowlanych posiadających odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz bieżące dokumentowanie certyfikatów bezpieczeństwa i deklaracji zgodności. Zamawiający może polecić usunięcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy dowolnej części robót, jeżeli materiały i jakość wykonania robót nie spełniają wymagań zlecenia i prawa budowlanego. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych ( jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót), to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego.

5. Oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innych miejsc, które mogą stanowić część placu budowy.

6. Utrzymywanie robót w dobrym stanie, zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem, stosowanie materiałów i urządzeń budowy o standardzie niezbędnym do wykonania oraz utrzymywania robót w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakość.

7. Utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia, w tym dróg dojazdowych w należytym porządku oraz systematyczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i urządzeń prowizorycznych.

8. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

9. W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury, zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - Wykonawca naprawi je i doprowadzi do stanu poprzedniego.

10. Ubezpieczenie na własny koszt robót, realizowanych w ramach niniejszej umowy.

11. Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, bezpośrednio po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

12. Ponoszenie odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich za szkody powstałe w trakcie wykonywania umowy.

13. Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem robót lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

14. Zapewnienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego pełnej dostępności do robót, jak również informowanie stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy, kiedy roboty zanikające i ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.

15. Usunięcie z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie terenu budowy w stanie uporządkowanym nadającym się do użytkowania, w terminie na odbiór końcowy.

16. Pisemne powiadomienie Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru końcowego.

17. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym,

18. Nieodpłatne usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek.

19. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za plac budowy od momentu przekazania placu budowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego.

20. Ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

21. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokładnie z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty oraz możliwościami zasilania w energię, wodę itp. i nie wnosi uwag.

§ 5.

Zakończenie robót stwierdzone zostanie protokołem odbioru robót spisanym w obecności zamawiającego i wykonawcy. O terminie zakończenia robót zawiadamia wykonawca.

Zamawiający ma obowiązek do 7 dni wyznaczyć termin odbioru.

§ 6.

1.Wykonwca udziela 3 lata  gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

2.Strony ustalają odpowiedzialność za wady na zasadach rękojmi wg kodeksu cywilnego na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.

§ 7.

1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w    wysokości 5 % ceny ofertowej określonej w druku ofertowym w formie ....................................w wysokości ………………….. zł . Kwota ta jest kwotą ostateczną wartości zabezpieczenia i nie będzie podlegała zmianie  bez względu na ostateczną wartość niniejszej umowy.

2.Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem umowy przy czym 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone/zwolnione Wykonawcy po odbiorze końcowym, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone/zwolnione nie później niż w 15 dniu  po  upływie okresu  rękojmi za wady.

§ 8.

1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

-	za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy ,

-	za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

-	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej wykonawcy.

Kary będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody wykonawcy.

2.Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn za które  ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10%   wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji   przedstawionej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli  szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 10.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,

jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA:

Nr  BGN.II.272.5./2011

Zał. Nr 2.

FORMULARZ    OFERTOWY

................................................................                                                     ..................................

(miejscowość, data)

(pieczęć firmowa wykonawcy, nazwa, adres)

telefon....................................................

faks.........................................................

GMINA TORZYM

ul. WOJSKA POLSKIEGO 32

66-235 TORZYM

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn  „Przebudowa i remont Ośrodka Zdrowia w Torzymiu ”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków

zamówienia na  kwotę brutto: ........................................................................................... zł

(słownie:.......................................................................................................................... złotych)

w tym kwota netto: .............................................................................................................. zł

(słownie:..........................................................................................................................złotych)

podatek VAT w wysokości  23%, tj.: .....................................................................................zł

(słownie:...........................................................................................................................złotych)

zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny zawartym w  Rozdziale X siwz.

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne  do

właściwego  wykonania zamówienia , w tym zapoznaliśmy się z przyszłym terenem objętym

zamówieniem.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia określamy  jak w warunkach zawartych we wzorze

umowy  t.j. do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Oświadczamy, że załączony do siwz projekt umowy (załącznik Nr 1) został przez nas

zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia

umowy na  wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

zamawiającego oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających ze siwz.

6. Nie zamierzamy powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia.*

Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy:*

*niewłaściwe skreślić

| L.P | Zakres robót zlecanych podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

7. Załącznikami do niniejszej oferty są podpisane i potwierdzone  przez uprawnione osoby         reprezentujące wykonawcę:

Zał. Nr 1:  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24

ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zał. Nr 2 : Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust1 uPzp.

Zał. Nr 3  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zał. Nr 4 : Wykaz wykonanych robót (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zał. Nr 5 :  Formularz cenowy.

Zał. Nr 6  : Pełnomocnictwo (jeżeli wymagane).

………………………………….                             …………………………………………………….

Podpis i pieczątka osób/osoby wskazanych w dokumencie

( data  )                                                 upoważniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadające pełnomocnictwo

Nr  BGN.II.272.5./2011

Załącznik Nr 3

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

W zakresie określonym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania na  „Przebudowa i remont Ośrodka Zdrowia w Torzymiu”

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy:

……………………………………

(pieczątka i podpis)

Data: …………………………….

Nr  BGN.II.272.5./2011

Załącznik Nr 4

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr , poz.1655 z późn. zm) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy:

……………………………………

(pieczątka i podpis)

Data: …………………………….

Nr  BGN.II.272.5./2011

Załącznik Nr 5

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

| L.p. | Wartość brutto | Przedmiot zamówienia (rodzaj wykonywanych robót) | Czas realizacji od – do (dzień, miesiąc, rok) | Zamawiający | Doświadczenie własne Wykonawcy/ Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |

Uwaga :

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunków, o których mowa w dziale VII pkt 2)a niniejszej specyfikacji.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty , potwierdzające , iż zamówienia te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy:

……………………………………

(pieczątka i podpis)

Data: …………………………….

* niepotrzebne skreślić

**na podstawie delegacji ustawowej określonej w art.26 ust. 2b do wykazu należy dołączyć w

szczególności pisemne zobowiązania  innych podmiotów do oddania Wykonawcy do

dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z

nich przy wykonywaniu zamówienia.

BGN.II.272.5.2011

Załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia: Przebudowa i remont budynku przychodni lekarskiej w Torzymiu.

Modernizacja-przebudowa i rozbudowa budynku przychodni lekarskiej z apteką

| 1 SROPODACH - kod CPV 45215100-8 1.1 Konstrukcje drewniane dachowe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Cena brutto (Cena ryczałtowa) |
| 1 | KNR 2-02 0406-05 | Belki stropowe BSDR1 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. | m3 drew. | 0,21 |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0409-04 | Wymiany stropowe i krokwi, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. | m3 | 0,213 |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0409-03 | Nadbitki krokwi, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. | m3 | 1,296 |  |  |
| 1.2 Konstrukcje stalowe |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0125-05 | Założenie belek stropowych BS1 stalowych, HEB 260 kg | kg | 1302.0 |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0125-05 | Założenie belek stalowych stropowych BS2, BS3 kg | kg | 1361.150 |  |  |
| 6 | KNNR 7 0904-02 analogia | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych | kg | 2663.150 |  |  |
| 1.3 Pokrycie dachowe |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NNRNKB 202 0535-04 | z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach | m2 | 629.003 |  |  |
| 8 | NNRNKB 202 0539-01 | z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów | m | 70.120 |  |  |
| 9 | NNRNKB 202 0539-02 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów | m | 103.960 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0629-06 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania | m2 | 629.000 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0631-01 | Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków | m2 | 629.000 |  |  |
| 12 | KNR K-05 0102-01 | Mocowanie folii dachowej wiatrochronnej na krokwiach | m2 | 629.000 |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne z wełny mineralnej z płyt "SUPERROCK" układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm | m2 | 96.600 |  |  |
| 14 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne z wełny mineralnej z płyt "SUPERROCK" układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm | m2 | 222.272 |  |  |
| 15 | KNR 2-22 0602-03 | Podbitki drewniane z desek grubości 25 mm heblowanych i impregnowanych | m2 | 73.576 |  |  |
| 1.4 Obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |

| 16 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 108.200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 24.600 |  |  |
| 18 | KNR 2-02 0509-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku | m | 108.200 |  |  |
| 19 | KNR 2-02 0511-04 | Rury spustowe okrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku | m | 24.600 |  |  |
| 20 | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku | m2 | 32.460 |  |  |
| 21 | KNR 2-17 0152-01 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. 100 mm | szt. | 18.000 |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0108-11 + 4x0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 5 km | m3 | 9.276 |  |  |
| 23 | wycena indywidualna | Utylizacja odpadów - przyjecie na składowisko , wraz z opłatą środowiskową - zmieszany gruz ceglany i inne materiały | t | 13.726 |  |  |
| 2 STAN WYKOŃCZENIOWY - kod CPV 45400000-1 2.1 Stolarka okienna |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 3 0701-02 | Remont zabytkowych okien - poddasze | m2 | 1.200 |  |  |
| 25 | KNR 19-01 1309-02 | Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej zabytkowej - poddasze | szt. | 2.000 |  |  |
| 26 | KNR 0-19 0929-10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - O2/2 | m2 | 60.492 |  |  |
| 27 | KNR 0-19 0929-11 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - O3/2 | m2 | 7.498 |  |  |
| 28 | KNNR 2 1105-01 | Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone - GGL | m2 | 2.621 |  |  |
| 29 | KNR-W 2- 02 1015-03 analogia | Okno rej. stałe fabrycznie wykończone o pow. 0.7-1.0 m2 - OP1 i OP2 | m2 | 3.400 |  |  |
| 30 | KNR 2-02 0129-02 analogia | Obsadzenie prefabr. podokienników wewnętrznych z konglomeratów marmurowych | szt | 32.000 |  |  |
| 31 | NNRNKB 202 2143- 02 analogia | Parapety zewnętrzne z blachy stalowej lakierowanej | m | 50.500 |  |  |
| 2.2 Pomieszczenie kotłowni |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 4-04 0102-01 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej | m3 | 0.800 |  |  |
| 33 | KNNR 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych PCV | m2 | 7.01 |  |  |
| 34 | KNR 2-02 1204-03 | Drzwi stalowe ocieplane przeciwpożarowe o pow.do 2 m2 - DK1 | m2 | 1.800 |  |  |
| 35 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegieł kratówek gr.1/2ceg. - parter | m2 | 30.682 |  |  |
| 36 | KNNR 2 0901-02 | Tynki cienkowarstwowe gipsowe grubości 10 mm na nowych ścianach ceramicznych wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo ściany zewnętrzne | m2 | 30.682 |  |  |
| 37 | KNR 0-14 2012-02 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 | 7.010 |  |  |
| 38 | KNR 0-14 2012-04 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę | m2 | 7.010 |  |  |
| 39 | NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1130-03 | Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej ABS 400 gr. 10 mm | m2 | 7.010 |  |  |
| 40 | KNR K-04 0602-01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie (np. Superflex ) - parter | m2 | 7.010 |  |  |
| 41 | NNRNKB 202 2806-05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej elastycznej - parter | m2 | 7.010 |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja-przebudowa i rozbudowa budynku przychodni lekarskiej z apteką |  |  |  |  |  |  |
| 1 Instalacje gazowe |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Cena brutto (Cena ryczałtowa) |
| 1 | KNR-W 2-15 0304-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 12,400 |  |  |
| 2 | KNR-W 2-19 0216-01 | Przejścia gazociągu przez ściany murowane grub. 1 cegły dla przyłączy o śr. nom.50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.80 mm | przej. | 1,000 |  |  |
| 3 | KNR-W 2-15 0307-04 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm | 100 m | 0,120 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-15 0312-04 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 1,000 |  |  |
| 5 | KNR 7-08 0102-02 analogia | Detektor gazu typu DEX-1z modułem alarmowym ( światło + dżwięk) | ukł | 1,000 |  |  |
| 6 | KNR 7-08 0102-02 analogia | zawór elektromagnetyczny z głowicą samozamykającą MAG-1 | ukł | 1,000 |  |  |
| 2 Technologia kotłowni |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR-W 2-15 0501-02 | Montaż kotła gazowego z regulatorem | kocioł | 1,000 |  |  |
| 8 |  | Dostawa materiałów: Kocioł gazowy Viessman Typ Vitorond 200 z regulatorem typu Vitotronik 300. | kpl | 1,000 |  |  |
| 9 | 215-0436- 01-00 | Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji | urządz. | 1,000 |  |  |
| 10 | KNR-W 2-15 0510-02 | Naczynia wzbiorcze N 80 | szt. | 1,000 |  |  |
| 11 | KNR-W 2-15 0513-02 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 65 mm | m | 1,600 |  |  |
| 12 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawór spustowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 13 | KNR-W 2-15 0514-04 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm i grubości ścianek do 3.65 mm łączonych przez spawanie | m | 26,000 |  |  |
| 14 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 15 | KNR 0-34 0101-16 | Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m | 26,000 |  |  |
| 16 | KNR-W 2-15 0517-02 | Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi | kpl. | 1,000 |  |  |
| 17 | KNR-W 2-15 0530-03 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei | szt. | 1,000 |  |  |
| 18 | KNR-W 2-15 0530-04 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei | szt. | 3,000 |  |  |
| 19 | KNR-W 2-15 0507-01 | Urządzenie uzdatniające wodę kotłową VS 20/12OZ | kpl. | 1,000 |  |  |
| 20 | KNR 7-07 0101-01 | Pompy obiegowe c.o25POr40 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 21 | KNR-W 2-15 0411-04 | Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 12,000 |  |  |
| 22 | kalk. własna | Montaż czopucha do kotła ze stali kwasoodpornej fi 180 mm | kpl | 1,000 |  |  |
| 23 | kalk. własna | Montaż komina do kotła ze stali kwasoodpornej fi 180 mm | kpl | 1,000 |  |  |
| 24 | KNR-W 2-15 0224-04 | Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1.0 m | kpl. | 1,000 |  |  |
| 25 | kalk. własna | Neutralizatory kwasoodporne, o średnicy: 300 mm | kpl | 1,000 |  |  |
| 26 | KNNR 4 2017-02 analogia | Przejścia przez ścianę i wykonanie przejść szczelnych masą ognioochronną przejście | przej. | 3,000 |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |

Wartości poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________		________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do	Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy			  reprezentowania wykonawcy