Numer sprawy: OSW 341-4/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania:

„Przebudowa czterech odcinków dróg na terenie Gminy Trojanów”

Numer sprawy: OSW 341-4/08

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Trojanów

Urząd Gminy w Trojanowie

08-455 Trojanów

Strona WWW: www.trojanow.pl.

E-mail:drogi@trojanow.pl

Godziny urzędowania: 8.oo - 16.oo

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity - Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zmianami),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 241 poz. 1763),

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje roboty budowlane.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa czterech odcinków dróg:

- odcinka drogi gminnej Nr 131210 W w miejscowości Babice, o dł. 883 mb,

- odcinka drogi gminnej Nr 131205W w miejscowości Wola Korycka Górna o dł. 290 mb

- odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Korycka Górna, o dł. 190 mb,

- odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Życzyn, o dł. 535 mb,

polegająca na wykonaniu  nawierzchni bitumicznej na istniejących podbudowach betonowych, według załączonych do SIWZ przedmiarów robót.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV – 4523220-7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

Przedmiar robot załączony do SIWZ.

-

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówionego zadania innej osobie

(podwykonawcy). W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie

część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami techniczno-technologicznymi i przedmiarem robót.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia, do: 31.08.2008r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych.

2.2 Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, z tym, że nie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków  lub złożenie dokumentów zawierających błędy,  skutkować będą wykluczeniem po wyczerpaniu toku postępowania o którym mowa w art. 26 ust.3 Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli:

3.1 jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Pzp, lub błędy w obliczeniu ceny,

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 1,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 2

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                    w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- cztery kosztorysy ofertowe uproszczone (odrębny kosztorys na każdy odcinek drogi)  z wyszczególnieniem cen jednostkowych poszczególnych pozycji z narzutami sporządzony na podstawie czterech załączonych do SIWZ przedmiarów robót.

-

C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- nie wymaga się.

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A1 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.

Oferta winna zawierać:

- wymagane oświadczenia i dokumenty opisane w SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

W oryginale należy złożyć: formularz ofertowy i oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także dokumenty z punktu B.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Pytania do Zamawiającego muszą być skierowane na adres:

Urząd Gminy Trojanów, 08-455 Trojanów 57 A, faksem, na nr: (025) 682-71-95,

-

Każda ze stron na żądnie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach wykonania zamówienia jest: P. Tadeusz Szpadzik, tel. (025) 682-71-20.

- w sprawach udzielenia zamówienia, potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji prze-

kazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest: P. Stanisław Piwoński, tel. (025) 682-71-20 w 34,

w godz. pomiędzy 8.30 a 15.30

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami, a odpowiedzi udziela wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2008-07-24.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko jeden raz zwrócić się do wykonawców na wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty.

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

-

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

- nie określa się innych wymagań.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego/ w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Trojanowie

Trojanów 57 A, 08-455 Trojanów

Pokój nr 3, sekretariat.

do dnia 2008-06-25 do godz. 930

2. Oznakowane oferty następujące: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy czterech odcinków dróg na terenie Gminy Trojanów.

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

4. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Trojanowie

08-455  Trojanów 57 A, Pokój nr 14.

dnia 2008-06-25 o godz. 1000

-

6. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji i warunki płatności.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2 oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena oferty                                                           |100     |

---------------------------------------------------------------------------

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

-

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              	Cena oferty

Wzór:                         		O = Cn / Co X W

Sposób oceny:                	O - ocena oferty w punktach

Cn - cena oferty najtańszej

Co - cena oferty ocenianej

W - procentowa waga ceny oferty

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy

ogłoszeń,

- zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, podając w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz

ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

-

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Postanowienia umowy zawarto we:

- wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 5.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej ( protest ) w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

7. Zamawiający przekaże kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

-

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: drogi@trojanow.pl

2. Adres strony internetowej: www.trojanow.pl

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo do wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- udostępnienie może mieć miejsce w obecności członka komisji, wyłącznie w siedzibie

zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji.

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust 1, Pzp.

3. Ogłoszenie o zamówieniu.

4. Dokumentacja określająca przedmiot przetargu - cztery przedmiary robot.

5. Wzór umowy.

Trojanów dnia 2008-06-03

Wójt

/-/ Krzysztof Tomaszek

-

Załącznik Nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:	.............................................................................................................................

Siedziba:	.............................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: 	............................................................................................

Strona internetowa:		..................................................................................	..........

Numer telefonu:		0 (**) ..................................................................................

Numer faksu:			0 (**) ..................................................................................

Numer REGON:		.............................................................................................

Numer NIP:			.............................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Trojanów

Urząd Gminy w Trojanowie

08-455 Trojanów 57 A.

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, przedmiot zamówienia: „Przebudowa czterech odcinkow dróg na terenie Gminy Trojanów”, Nr sprawy: OSW 341-4/08, oferujemy wykonanie  zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

i kosztorysami ofertowymi:

- Odcinka drogi gminnej Nr 131210W w m. Babice, o dł. 883 mb, za cenę:

Cena ofertowa netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................................  ………………………………………………………….................…………………………)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT......................................................................zł

Cena ofertowa brutto .............................................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………….................……………………………………….……)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.....................................................................

- Odcinka drogi gm. Nr 131205W w m. Wola Korycka Górna, o dł. 290 mb, za cenę:

Cena ofertowa netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................................  ………………………………………………………….................…………………………)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT......................................................................zł

Cena ofertowa brutto .............................................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………….................……………………………………….……)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.....................................................................

- -

- Odcinka drogi wewnętrznej w m. Wola Korycka Górna, o dł. 190 mb, za cenę:

Cena ofertowa netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................................  ………………………………………………………….................…………………………)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT......................................................................zł

Cena ofertowa brutto .............................................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………….................……………………………………….……)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.....................................................................

- Odcinka drogi wewnętrznej w m. Kolonia Życzyn, o dł. 535 mb, za cenę:

Cena ofertowa netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................................  ………………………………………………………….................…………………………)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT......................................................................zł

Cena ofertowa brutto .............................................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………….................……………………………………….……)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.....................................................................

W związku z powyższym, oferujemy wykonanie całości zamówienia, tj. czterech odcinków w/w dróg, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za łączną kwotę:

Cena ofertowa netto ...............................................................................................................zł

(Słownie:......................................................................................................................................  …………………………………………………………....................…………………………)

Stawka podatku VAT..........%,

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………...........................….

Termin płatności:................................ dni,

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………......................................….......... ........... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .............................................................................................. .......... .......... ..........

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................... ..........

-

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... tel. kontaktowy, faks: .......................  zakres odpowiedzialności ...................................................................................................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... tel. kontaktowy, faks: .......... ............  zakres odpowiedzialności ....................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wadium nie jest wymagane.

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......................................................... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......................................................... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......................................................... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......................................................... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......................................................... .......... .......... .......... ..........

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Nie jest wymagane

-

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

______________________________  							 (data i czytelny podpis wykonawcy)

-

Załącznik Nr 2.

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 				ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Przebudowa czterech odcinków dróg na terenie Gminy Trojanów.

Sprawa Nr OSW 341-4/08

Miejscowość: ...................................................................Data:................................................

Nazwa wykonawcy....................................................................................................................

Adres wykonawcy......................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia

działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.

24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

________________________________

(data i czytelny podpis wykonawcy)

-

Załączniki Nr 4.

Droga gminna Nr 131210W Babice – Kamionki  					2008-05-25

Przedmiar/ obmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| Element 1. ROBOTY POMIAROWE |  |
| 1.1. | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym. [0.883] | 0.88300 |
|  |  | km 0 + 000 – 0 + 883 – 0,883km |  |
|  |  | Jm. km | Razem: | 0.8830 |
| Element 2. NAWIERZCHNIA |  |
| 2.1. | KSNR 0-06-1005-05-00 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – beton, kostka. [22.11] | 22.11000 |
|  |  | (863 x 5 + 0,2146 x 4 x 4 x 2) x 50% = 2211m² |  |
|  |  | Jm.100m² | Razem: | 22.1100 |
| 2.2. | KNR 02-31-0107-01-00 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. [25] | 25.00000 |
|  |  | 55Mg : 2,2 = 25m³ |  |
|  |  | Jm. m³ | Razem: | 25.0000 |
| 2.3. | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno –bitumiczną asfaltową standard II, wbudowaną mechanicznie. Transport samochodem samowyładowczym 5 – 10t. [221] | 221.00000 |
|  |  | 4422m² x 0,05Mg/m² = 221,1 Mg |  |
|  |  | Jm. t | Razem: | 221.0000 |
| 2.4. | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport samochodem samowyładowczym 5 – 10t. [44.22] | 44.22000 |
|  |  | 883 x 5 +0,2146 x 4 x 4 x 2 = 4422m² |  |
|  |  | Jm.100m² | Razem: | 44.2200 |

-

Droga gminna Nr 131205W w m. Wola Korycka Górna 				2008-05-25

Przedmiar/obmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| Element 1. ROBOTY POMIAROWE |  |
| 1. 1. | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym. [0.290] | 0.29000 |
|  |  | km 0 + 060 – 0 + 350 – 0,290 km |  |
|  |  | Jm. km | Razem: | 0.2900 |
| Element 2. NAWIERZCHNIA |  |
| 2.1. | KSNR 00-06-1005-05-00 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – beton, kostka. [7.25] | 7.25000 |
|  |  | 290m x 5m x 50% = 725m² |  |
|  |  | Jm. 100m² | Razem: | 7.2500 |
| 2.2. | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. [14.50] | 14.50000 |
|  |  | 290m x 5m = 1450m² |  |
|  |  | Jm. 100m² | Razem: | 14.5000 |
| 2.3. | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową standard II, wbudowaną mechanicznie. Transport samochodem samowyładowczym 5 – 10t. [72.5] | 72.50000 |
|  |  | 1450m² x 0,05Mg/m² = 72,5Mg |  |
|  |  | Jm.t | Razem: | 72.5000 |
| 2.4. | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. Transport samochodem samowyładowczym 5 – 10t [14.50] | 14.50000 |
|  |  | 290m x 5m = 1450m² |  |
|  |  | Jm.100m² | Razem: | 14.5000 |

-

Droga wewnętrzna w miejscowości Wola Korycka Górna				20005-05-25

Przedmiar/obmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| Element 1. ROBOTY POMIAROWE |  |
| 1.1. | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym. [0.190] | 0.19000 |
|  |  | 0,19 km |  |
|  |  | Jm. km | Razem: | 0.1900 |
| Element 2. NAWIERZCHNIA |  |
| 2.1. | KSNR 00-06-1005-05-00 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – beton, kostka. [3.379] | 3.37900 |
|  |  | (0,2146 x 5 x 5 x 2 +190 x 3,5) x 50% = 337,9m² |  |
|  |  | Jm. 100m² | Razem: | 3.3790 |
| 2.2. | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. [6.757] | 6.75700 |
|  |  | 2 x 0,2146 x 5 x 5 + 190 x 3,5 = 675,7m² |  |
|  |  | Jm. 100m² | Razem: | 6.7570 |
| 2.3. | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową standard II, wbudowaną mechanicznie. Transport samochodem samowyładowczym 5 – 10t. [33.8] | 33.80000 |
|  |  | 675,7m² x 0,05Mg/m² = 33,8 Mg |  |
|  |  | Jm. t | Razem: | 33.8000 |
| 2.4. | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Transport samochodem samowyładowczym 5 – 10t. [6.757] | 6.75700 |
|  |  | 2 x 0,2146 x 5 x 5 + 190 x 3,5 = 675,7m² |  |
|  |  | Jm. 100m² | Razem: | 6.7570 |

-

Droga wewnętrzna w m. Kolonia Życzyn 					 	2008-05-25

Przedmiar/obmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| Element 1. ROBOTY POMIAROWE |  |
| 1.1. | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym. [0.535] | 0.53500 |
|  |  | 0,535 km |  |
|  |  | Jm. km | Razem: | 0.5350 |
| Element 2. NAWIERZCHNIA |  |
| 2.1. | KSNR 00-06-1005-05-00 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – beton, kostka. [8.604] | 8.60400 |
|  |  | (0,2146 x 4 x 4 + 0,2146 x 5 x 5 + 535 x 3,2)x 50% = 860,4m² |  |
|  |  | Jm. 100m² | Razem: | 8.6040 |
| 2.2. | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. [17.208] | 17.20800 |
|  |  | (0,2146 x 4 x 4 + 0,2146 x 5 x 5 + 535 x 3,2) = 1720,8m² |  |
|  |  | Jm. 100m² | Razem: | 17.2080 |
| 2.3. | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową standard II, wbudowaną mechanicznie. Transport samochodem samowyładowczym 5 – 10t. [86.04] | 86.04000 |
|  |  | 1720,8m² x 0,05Mg/m² = 86,04Mg |  |
|  |  | Jm. t | Razem: | 86.0400 |
| 2.4. | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Transport samochodem samowyładowczym 5 – 10 t. [17.208] | 17.20800 |
|  |  | 0,2146 x 4 x 4 + 0,2146 x 5 x 5 + 535 x 3,2 = 1720,8m² |  |
|  |  | Jm. 100m² | Razem: | 17.2080 |

-

Załącznik nr 5

UMOWA   Nr.........(wzór)

zawarta w dniu ......................... 2008r. w Trojanowie pomiędzy Gminą Trojanów

reprezentowaną przez: Wójt Gminy-Krzysztof Tomaszek, zwaną w dalszej części

„Zamawiającym”, a

........................................................................................................ .................................,

reprezentowanym przez:..................................................................................................,

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, o następującej treści:

§1

1.Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru wykonawcy na podstawie  	   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku którego oferta

Wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza.

2.Przedmiotem umowy jest:

Przebudowa czterech odcinków dróg na terenie Gminy Trojanów:

- odcinka drogi gminnej Nr 131210 W w miejscowości Babice, o dł. 883 mb,

- odcinka drogi gminnej Nr 131205W w miejsc. Wola Korycka Górna o dł. 290 mb

- odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Korycka Górna, o dł. 190 mb,

- odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Życzyn, o dł. 535 mb,

polegająca na wykonaniu  nawierzchni bitumicznych na istniejących podbudowach betonowych, wykonana według załączonych do SIWZ przedmiarów robot, określających ich zakres.

3.Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami „ przedmiarów robót”

stanowiącym integralną część SIWZ, wymaganiami wynikającymi z

obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych oraz zasadami rzetelnej

wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

4.Uwagi do dokumentacji zgłoszone przez Wykonawcę załatwiane będą przez

Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.

§2

1.Do wykonania robót wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

2.Przy realizacji zamówionego zadania wykonawca zobowiązuje się stosować

wyroby dopuszczone w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.

3.Wykonawca powierza wykonanie części zamówionego zadania innej osobie

(podwykonawcy) w zakresie określonym w ofercie.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za

wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§3

1.Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia

podpisania umowy.

2.Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu

przepisów prawa budowlanego oraz zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć

teren budowy oraz strzec bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy.

3.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie

przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych,

stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących

bezpośredniej realizacji zamówionego zadania.

§4

Zamawiający zapewnia nadzór z ramienia Urzędu Gminy Trojanów. Przedstawiciel

Urzędu Gminy Trojanów jest upoważniony do wydawania Wykonawcy poleceń

związanych z jakością i ilością robót niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z

umową wykonania przedmiotu umowy.

§5

1.Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień następny po dniu przekazania placu

budowy.

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na

dzień 31.08.2008r.

§6

1.Ustala się okresy gwarancji i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 2 tj. za wykonanie przebudowy czterech

odcinkow dróg na terenie Gminy Trojanów”, Nr sprawy: OSW 341-4/08, zgodnie z

wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i kosztorysami ofertowymi, na niżej wymienione kwoty za każdy poszczególny odcinek drogi:

1). Odcinek drogi gminnej Nr 131210W w m. Babice, o dł. 883 mb, za cenę:

Cena  netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT.......................................................zł

Cena ofertowa brutto ..............................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):......................................................

2). Odcinek dr. gm. Nr 131205W w m. Wola Korycka Górna, o dł. 290 mb, za cenę:

Cena  netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT.......................................................zł

Cena ofertowa brutto ..............................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):......................................................

-

3). Odcinek drogi wewnętrznej w m. Wola Korycka Górna, o dł. 190 mb, za cenę:

Cena  netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT.......................................................zł

Cena ofertowa brutto ..............................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):......................................................

4). Odcinek drogi wewnętrznej w m. Kolonia Życzyn, o dł. 535 mb, za cenę:

Cena  netto ..............................................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Stawka pod. VAT..........%, wartość pod. VAT.......................................................zł

Cena ofertowa brutto ..............................................................................................zł

(Słownie:...................................................................................................................)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):......................................................

Powyższe cztery wynagrodzenia, obejmują wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, tj czterech przedmiotowych odcinków dróg.

2. Za roboty wykonane jako zbędne, Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje.

§7

1.Zamawiający przyjmuje przedmiot zamówienia po jego wykonaniu (każdy odcinek

drogi oddzielnie) na podstawie czterech protokołów odbioru wraz z obmiarami  wykonanych robót.

2.Wynagrodzenie będzie wypłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy na konto wskazane w fakturach, w terminie ............. dni od daty

wystawienia przez Wykonawcę faktur, w całości za każdy odcinek drogi, po dokonaniu

udokumentowanego ich odbioru.

§8

Odbiór końcowy przedmiotu umowy strony ustalają w terminie najpóźniej do dnia

10.09.2008r.

§9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za spóźnienie w wykonaniu realizacji robót- w wysokości 0,05% należnego

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

2) za spóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu przedmiotu zamówienia

z tytułu gwarancji w wysokości 0,02% należnego wynagrodzenia za każdy dzień

spóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za spóźnienie  w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,01% należnego

wynagrodzenia za każdy dzień spóźnienia.

2) za odstąpienie od umowy z winy którejkolwiek ze stron, strona odstępująca z

własnej winy zapłaci karę umowną w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia.

-

3. W przypadku, gdy wysokości ustalonych w umowie kar nie pokrywa faktycznie

poniesionej szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

na zasadach ogólnych.

§10

Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze

lub w toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie,

w którym Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności i zasad prawa budowlanego  może te wady usunąć.

§11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za wykonanie części umowy.

2. Strony mogą odstąpić od umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

3.W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w pkt 1 i 2 strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokółu z inwentaryzacji wykonanych robót na koszt strony

odstępującej od umowy,

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odstępującej

od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do

realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę odstępującą od umowy, która

obowiązana jest przejąć je na własny użytek,

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty

na zasadach określonych niniejszą umową.

§12

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okresy, jakie zostały wymienione w §6 niniejszej umowy, od dnia odbioru końcowego.

§13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczone tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz ustawy –Prawo budowlane.

-

§15

Spory będące wynikiem wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Z a m a w i a j ą c y:						W y k o n a w c a: