Załącznik Nr 3 do SIWZ

Umowa Nr …/2016/Projekt

W dniu …………..…. 2016 r. w Wierzchlesie, pomiędzy Gminą Wierzchlas ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Bednarka – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Teresy Nowak – Skarbnika Gminy

a firmą:

działającą na podstawie  	,

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1.

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy stanowi przyznanie zamówienia publicznego, na podstawie Art. 39-46 ustawy: Prawo zamówień publicznych po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Strugi-Łaszew”.

- Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany oraz dokumentacja techniczna.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wymienionych w § 2,  a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości ……….…… zł netto + podatek VAT w kwocie ………..……. zł, (do zapłaty: ………..…………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………..…….. zł).

- Zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w terminie ……. dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury zawierającej potwierdzenie przez inspektora nadzoru wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

§ 4

Termin wykonania robót ustala się na 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

§ 5

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, jakość materiałów oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów będzie przedkładał dokumenty potwierdzające ich jakość wymienione w ustawie “Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 roku i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Jest to warunek do uzyskania zezwolenia Inspektora Nadzoru na przystąpienie do realizacji robót.

- Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane).

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

- Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum pięciu osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) prace związane z nawierzchniami bitumicznymi;

b) prace związane z realizacją podbudowy;

c) prace związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy.

- Strony umowy potwierdzają że wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu pisemne oświadczenie że przy realizacji przedmiotu zamówienia bezpośredni udział będzie brało minimum 5 osób (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawiera informacje Wykonawcy że uzyskał on od pracowników zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania wykonawcy do udowodnienia, że w realizacji przedmiotu zamówienia udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (nie dłuższego niż 5 dni) pisemnego udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, w szczególności przedstawiając dowody, że w realizacji przedmiotu zamówienia faktycznie udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (min. 5) – wskazane w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 7. Dowodami mogą być zarówno kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem umów o pracę jak również kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem deklaracji składanych do ZUS przez Wykonawcę potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osób określonych w złożonym oświadczeniu.

§ 6

- Na wykonany przedmiot zamówienia będący przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi: ….. miesięcy. Okres gwarancji zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi istotnych wad w wykonaniu robót zabezpieczenie nie będzie wypłacone. Zamawiającemu przysługują  ponadto  roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. K.C.).

§ 7

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. Wykonawca ubezpieczy roboty określone w § 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót. Wartość tych robót jest ujęta w kwocie wynagrodzenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, objętych umową.

§ 8

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsca składowania odpadów. Wykonawca pokryje koszty pobranej energii elektrycznej i wody oraz innych czynników niezbędnych do realizacji robót.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren budowy w stanie czystym i nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac, w zakresie wynikającym z robót o których mowa w niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za prace objęte niniejszą umową, bez względu na stopień inflacji nie ulega zmianie.

- Wszelkie decyzje Inspektora Nadzoru w zakresie wzrostu ilości robót winny być zgłoszone Zamawiającemu na piśmie. Zmiana taka może być dokonana wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 9

- Zamawiający wyznacza ze swej strony do pełnienia nadzoru

- Wykonawca ustanawia koordynatora  w osobie:

- Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownictwa budowy, jej pracowników oraz czynników produkcji (sprzętu, materiałów, organizacji robót), o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań. Nie zastosowanie się do tych żądań będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy, jako zawinione przez Wykonawcę.

- Wykonawca może dokonać zmian kierownictwa budowy wyłącznie za zgodą Zamawiającego i zmiana taka nie będzie wymagać aneksu.

§ 10

- Odbiór końcowy dokonywany będzie w oparciu o SIWZ, obowiązujące Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

- Wykonawca zgłosi wykonane roboty do odbioru w ciągu 7 dni od daty ich wykonania, jednakże nie później w dniu w którym upływa termin zakończenia robót.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia ich zakończenia. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych szczegółowymi przepisami prób technicznych na koszt własny. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami (zgodnie z p.1) prawidłowego pod względem jakościowym i rzeczowym wykonania robót.

- Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 11

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 10% ceny umownej.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w protokóle robót poprawkowych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego za usunięcie wad.

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2%. wynagrodzenia umownego, w formie ……………… na kwotę …….……… (słownie: ………………………………………………………………………………………………)

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości:

- 70 % wartości - w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości robót,

30 % wartości - nie później niż w 15  dniu po upływie okresu rękojmi - gwarancji.

§ 13

Integralną część niniejszej umowy stanowią zawiadomienie o wyborze oferty, oferta wraz kosztorysem ofertowym.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawca, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.

§ 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 					     	             WYKONAWCA

KONTRASYGNATA