Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/111/08

Rady Gminy Wodzisław z dnia 28.10.2008 r.

Lokalny Program Rewitalizacji

dla
miejscowości

Wodzisław
na lata

2007 – 2015

Wodzisław, październik 2008 r.

Opracowano zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ dotyczącymi przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007 – 2013”

| Autor | Podpis |
| --- | --- |
| mgr Karolina Mróz |  |
| mgr Paweł Walczyszyn |  |
| mgr Rafał Graczkowski |  |
| mgr Piotr Wójtowicz |  |

Konsorcjum InicjatywaLokalna.pl

ul. Targowa 18 (p. 1207, 1208, 1215)

25-520 Kielce

tel./fax 041 343 01 23

tel./fax 041 343 01 24

e-mail: biuro@inicjatywalokalna.pl

www.inicjatywalokalna.pl

SPIS TREŚCI

|  | Wstęp………………………………………………………………………………. | 6 |
| --- | --- | --- |
| I | Charakterystyka obecnej sytuacji w centrum gminy………...………………… | 23 |
| 1.1 | Zagospodarowanie przestrzenne…………………………………………………… | 25 |
| 1.1.1 | Granice stref ochrony konserwatorskiej……………………………………………. | 28 |
| 1.1.2 | Uwarunkowania ochrony środowiska……………………………………………… | 33 |
| 1.1.3 | Własność gruntów i budynków……….……………………………………………. | 34 |
| 1.1.4 | Infrastruktura techniczna…………………………………………………………… | 34 |
| 1.1.5 | Identyfikacja problemów…………………………………………………………… | 38 |
| 1.2 | Gospodarka…………………………………………………………………………. | 38 |
| 1.2.1 | Główni pracodawcy/struktura i trendy……………..………………………………. | 38 |
| 1.2.2 | Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta/trendy……………………………………………………………………..… | 39 |
| 1.2.3 | Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danym sektorze/trendy………………………...…………………………………………… | 41 |
| 1.2.4 | Identyfikacja problemów…………………………………………………………… | 43 |
| 1.3 | Sfera społeczna……………………………………………………………………... | 43 |
| 1.3.1 | Struktura demograficzna i społeczna/trendy……………………………………… | 43 |
| 1.3.2 | Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji………………………………………………………………………… | 46 |
| 1.3.3 | Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych……………………. | 53 |
| 1.3.4 | Struktura organizacji pozarządowych…………………………………..…………. | 54 |
| 1.3.5 | Identyfikacja problemów…………………………………………………………… | 57 |
| 1.4 | Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi ww. sektorów…… | 58 |
| 1.5 | Analiza SWOT……………………………………………………………………... | 59 |
| II | Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno - gospodarczego miejscowości i regionu……………. | 61 |
| 1. | Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020……………….. | 61 |
| 2. | Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wodzisław na lata 2000 - 2015………………………………………………………………………………. | 62 |
| 3. | Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wodzisław na lata 2004-2006-2013…………. | 63 |
| 4. | Dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno – gospodarczych.. | 64 |
| 5. | Plan kilkuletniego zagospodarowania przestrzennego…………………………….. | 66 |
| 6. | Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006 – 2014………………………………………………………………………… | 66 |
| 7. | Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2004 - 2013…………. | 67 |
| III | Założenia programu rewitalizacji……………………………………………….. | 68 |
| 1. | Podokresy programowania: 2007-2013 i lata następne…………………………. | 68 |
| 2. | Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) i uzasadnienie z opisem komplementarności zadań w ramach poszczególnych obszarów…………………………………………………………………………… | 68 |
| 3. | Podział na projekty i zadania inwestycyjne………………………………………... | 74 |
| 4. | Kryterium wyboru pilotażu i kolejność realizacji………………………………….. | 75 |
| 5. | Oczekiwane wskaźniki osiągnięć (produkty i rezultaty)…………………………… | 76 |
| IV | Planowane działania w latach 2007 – 2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym…………………………………………………………………... | 79 |
| 1. | Planowane działania przestrzenne (techniczno materialne) w latach 2007-2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym………………………………. | 79 |
| 2. | Plan działań gospodarczych w latach 2007-2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym…………………………………………………………. | 82 |
| 3. | Plan działań społecznych w latach 2007-2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizacyjnym…………………………………………………………………… | 83 |
| V | Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa……………………………………………. | 84 |
| VI | Plan finansowy rewitalizacji na lata 2007 – 2013 (obligatoryjne) i na lata następne (fakultatywnie)……………………………………………..…………... | 85 |
| VII | System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji………………………… | 88 |
| 1. | Wybór prawnej formy zarządzającej programem………………………………… | 88 |
| VIII | Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej……………………… | 90 |
| 1 | System monitorowania programu rewitalizacji…………………………………….. | 90 |
| 2 | Sposoby oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji ………………………………. | 91 |
| 3. | Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi……………………………………………………. | 92 |
| 4. | Konsultacje społeczne i współpraca partnerska w ramach programu rewitalizacji.. | 95 |
|  | Koncepcja przebudowy Rynku Miejskiego w Wodzisławiu...………………….. | 97 |
|  | Bibliografia………………………………………………………………………… | 98 |
|  | Spis tabel…………………………………………………………………………... | 99 |
|  | Spis wykresów……………………………………………………………………... | 100 |
|  | Spis fotografii……………………………………………………………………… | 101 |

Podstawowe pojęcia

Rewitalizacja (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) – działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - wieloletni, interdyscyplinarny, zintegrowany program operacyjny bazujący na współpracy różnych podmiotów podczas przygotowania, opracowania i realizacji. Określenie prawidłowych kierunków działań w LPR, stanowi podstawę do pozyskania środków z funduszy europejskich (w niniejszym dokumencie Lokalny Program Rewitalizacji często nazywany jest skrótowo Programem Rewitalizacji).

Obszar programu rewitalizacji - teren, dla którego opracowuje się i realizuje Lokalny Program Rewitalizacji, obejmujący całość lub część terenu znajdującego się w stanie kryzysowym.

WSTĘP

Jako rewitalizację rozumie się przekształcanie istniejącej przestrzeni, niespełniającej należycie swoich funkcji, w celu znalezienia dla niej nowego zastosowania lub przywrócenia jej pierwotnego stanu. To wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych prowadzony na obszarze zdegradowanym. Degradacja obszarów zurbanizowanych wynika z zaniechania bieżących remontów i odnowy infrastruktury, które skutkują postępującą degradacją przestrzeni i braku dostosowania struktur przestrzennych oraz ich funkcji do nowych zmieniających się w czasie potrzeb. Procesy degradacji odbierają danym obszarom wartość i atrakcyjność. Zabudowa przestaje być źródłem dochodu i staje się ciężarem dla gminy. Natomiast uruchomienie inwestycji jest niemożliwe. Rewitalizacja ujmowana jest w kilku aspektach, spośród których za najważniejsze należy uznać:

- ekonomiczny – tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej,

- społeczny – zapobieganie patologiom społecznym, w tym: przestępczości, marginalizacji,

- kulturowy – zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty, modernizację, konserwację obiektów zabytkowych i przestrzeni publicznej.

Dokumentem niezbędnym dla Gminy Wodzisław w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, działanie 6.2 „Rewitalizacja małych miast” jest Lokalny Program Rewitalizacji. Jest to wieloletni program, przyjęty i koordynowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, który ma na celu rewitalizację zaniedbanego obszaru.

Przez uchwalenie programu i spójnego planu przestrzennego dla rewitalizacji, gmina Wodzisław daje wyraz woli kompleksowej modernizacji zdegradowanego obszaru 
oraz wyraża gotowość jego koordynacji, wspierania konkretnymi działaniami. To sygnał dla rynków kapitałowych, gdyż tworzy dobre warunki ramowe dla sensownego i kompleksowego ruchu inwestycyjnego, co zwiększa bezpieczeństwo zainwestowanych tam środków, jak również gwarantuje wiarygodność przyszłych kredytobiorców.

Obszar rewitalizacji

Plac Wolności – dawny rynek zagospodarowany jest obecnie w formie parku. Zasadzone w latach sześćdziesiątych drzewa są w dużym stopniu zniszczone. Na środku placu usytuowany jest wielki klomb w formie koła w niecce po nieczynnej fontannie. Na placu wykonane są alejki w układzie nieregularnego czworokąta. Po przekątnej rynku, na osi 
w kierunku północno - zachodnim znajduje się dawna synagoga Rynek otaczają asfaltowe drogi tworzące rondo komunikacyjne z wylotami w rogach placu oraz dwiema zatokami parkingowymi.

Zdjęcie nr 1 – Park w Wodzisławiu

Źródło: Folder „500-lecie nadania Praw Magdeburskich 
 dla Wodzisławia 1508-2008”

Z rynku wychodzą ulice: od północy ul. Aryjska, od południa ul. Żarnowska, zaś od zachodu ul. Wodna. Na placu wybudowana się również wiata autobusowa. Zabudowa stanowiąca południową i zachodnią pierzeję jest chaotyczna i przypadkowa. Stan istniejący rynku, układ funkcjonalny, nawierzchnia, zieleń wysoka, oświetlenie, elementy małej architektury są wynikiem przypadkowych działań cząstkowych z różnych okresów i nie posiada spójnej koncepcji, wynikającej z wytycznych konserwatorskich, jak również 
z charakteru takiego placu.

Myślą przewodnią Programu Rewitalizacji jest przywrócenie pierwotnej formy przestrzennej centrum Wodzisławia, stworzenie zadbanego, atrakcyjnego i pełniącego funkcje użyteczności publicznej rynku. Do osiągnięcia tych celów przewidziano dwa place sąsiadujące ze schodami terenowymi służące za estrady – sceny, przy których odbywać się będą uroczystości. Do rekreacji służyć będą tereny urządzone wokół fontanny, pomnika 
i zieleńce w miejscach specjalnie wydzielonych. Przewiduje się także budowę nowej wiaty przystanku autobusowego w miejscu istniejącej, po jej wyburzeniu. Do usprawnienia ruchu kołowego przewidziano od południa i północy placu miejsca postojowe. Uzbrojenie placu będzie umożliwiało stworzenie sceny letniej oraz organizowanie letnich kawiarni. Istotnym elementem zagospodarowania jest projekt oświetlenia placu oraz iluminacja fontanny 
i pomnika.

Program Rewitalizacji obejmuje działania i projekty, które będą realizowane systematycznie. Dzięki temu wzrośnie atrakcyjność i wartość danego obszaru, pojawią się nowe funkcje, a mieszkańcy będą mieli większą satysfakcję z zamieszkiwania 
w Wodzisławiu, stanie się ono miastem ładniejszym, bardziej przyjaznym i atrakcyjnym.

Etapy realizacji LPR

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Wodzisław został przygotowany na lata 2007 – 2015, a jego realizacja została podzielona na dwa etapy.

Pierwszy etap obejmuje działania, które mają na celu przebudowę i modernizację zaniedbanego rynku w Wodzisławiu wraz z wymianą infrastruktury technicznej.

Zakres działań to:

- Przebudowa uzbrojenia technicznego na Placu Wolności (rynek).

- Płyta rynku – wymiana nawierzchni.

- Chodniki – budowa w obrębie placu (materiał: kostka brukowa).

- Budowa parkingów w sąsiedztwie dróg rynku.

- Konstrukcja schodów terenowych, murki, stałe ławy, kosze na śmieci.

- Przebudowa oświetlenia ulicznego w rynku.

- Uzbrojenie pod płyta rynku:

  - przebudowa sieci elektrycznej,

  - przebudowa sieci teletechnicznej i przyłączy telefonicznych,

  - wymiana wodociągu (80 m wraz z przyłączami),

  - uzbrojenie pod sceną dla imprez, festynów oraz dla punktów gastronomicznych.

- Odwodnienie placu rynku i obrzeżnych ulic.

- Obiekty ruchome (ławki żeliwne, dekoracje okolicznościowe)

- Zieleń na Rynku (zagospodarowanie zielenią - nasadzenie drzew, itp.)

- Odbudowa i modernizacja dróg wokół rynku.

- Odbudowa ulicy Ariańskiej (Położenie nawierzchni - 1 warstwa i chodnika wraz 
z przebudową oświetlenia ulicznego).

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wodzisławia.

- Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Wodzisławiu.

Wizualizacja Rynku Miejskiego w Wodzisławiu

Źródło: Projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania rynku 
z małą architekturą

Na terenie gminy brakuje urządzeń sportowo – rekreacyjnych, które mogłyby być wykorzystywane do masowego uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców gminy Wodzisław. Mała liczba sal gimnastycznych oraz zły stan boisk przy szkołach nie stwarza warunków do uprawiania urozmaiconych dyscyplin sportowych oraz rekreacji. Mieszkańcy gminy nie mają możliwości aktywnie wypocząć, gdyż wszelkie obiekty szkolne są zamknięte i niedostępne ze względu na brak nadzoru. Ponadto nie znajdują się one w zadowalającym stanie technicznym. Na terenie gminy istnieje niepełnowymiarowe, asfaltowe boisko 
o zniszczonej nawierzchni, położone bezpośrednio przy budynku szkolnym. Brak miejsc 
do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych czy gier zespołowych uniemożliwia dalszy rozwój integracji społecznej oraz hamuje rozwój aktywności społeczeństwa.

Planowany kompleks sportowo - rekreacyjny

Działka pod budowę kompleksu aktualnie stanowi nieużytek. Środkowa i północna część terenu (działka nr 273/9) przeznaczona na ośrodek sportowo – rekreacyjny pozostaje niezabudowana obiektami kubaturowymi oraz nie posiada zieleni wysokiej. Na terenie projektowanego placu zabaw w południowej części działki istnieje niewielki gaj obsadzony wysokimi, strzelistymi drzewami, które będą pełnić idealną ochronę dla dzieci przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Na terenie opracowania w części północnej 
i wschodniej przebiega kanał kanalizacji sanitarnej oraz zasypany zbiornik na nieczystości płynne - przewidziany do likwidacji. Wzdłuż części wschodniej działki przebiega linia instalacji wodnej, natomiast w części południowej linia energii elektrycznej. Projektowany ośrodek sportowo – rekreacyjny zlokalizowano w części środkowej i północnej, a plac zabaw w części południowej. Istniejąca komunikacja piesza i kołowa nie jest wystarczająca 
do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Obecnie na terenie gminy procent skanalizowania jest niski i wynosi około 1,5%, 
przekłada się to na małe szanse rozwojowe obszaru objętego projektem, jak również osób zamieszkujących ten teren. Budowa sieci kanalizacyjnej zwiększa możliwości rozwojowe zarówno mieszkańców gminy, jak i całego obszaru.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia osób zamieszkujących teren objęty projektem, wzrost możliwości prowadzenia nowoczesnej i ekologicznej gospodarki ściekowej oraz działalności gospodarczej w sektorze pozarolniczym. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność analizowanego terenu, co może skutkować zainteresowaniem potencjalnych inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Projekt przyczyni się także do promocji przedsiębiorczości, powstaną nowe podmioty gospodarcze.

Wymienione działania stanowią etap pierwszy kompleksowej inwestycji. Mają one ogromne znaczenie dla rozwoju miejscowości w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Gmina Wodzisław realizując przedstawione działania w podejściu kompleksowym, osiągnie zamierzoną skalę pozytywnych przeobrażeń.

Etap drugi Programu Rewitalizacji obejmie działania mające na celu poprawę estetyki miejscowości. Należą do nich: zagospodarowanie rynku – budowa fontanny oraz sceny, zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej, odbudowa lochów w Wodzisławiu oraz zabezpieczenie synagogi.

Cel główny i cele szczegółowe LPR

Celem głównym Lokalnego Programu Rewitalizacji do osiągnięcia w perspektywie roku 2015 jest zapewnienie wielostronnego i harmonijnego rozwoju miejscowości Wodzisław poprzez nadanie obszarom zdegradowanym nowych funkcji społeczno 
- gospodarczych oraz  uruchomienie potencjału turystycznego.

Aby osiągnąć cel główny należy zrealizować w obszarze rewitalizowanym następujące cele cząstkowe:

1. Zmiana układu funkcjonalnego placu centralnego rynku.

2. Rozwiązanie komunikacji kołowej i pieszej.

3. Wprowadzenie elementów małej architektury i zieleni.

4. Przebudowa sieci oświetleniowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacji.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wodzisław.

6. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Wodzisławiu.

Niniejsze przedsięwzięcia oddziaływają na obszar przestrzenny, gospodarczy oraz społeczny.

- Obszar przestrzenny – poprzez realizację projektu poprawi się estetyka przestrzeni publicznej w centrum miejscowości, zostanie ono kompleksowo zagospodarowane. Projekt przyczyni się do odpowiedniego zabezpieczenia terenu rynku, a tym samym zagwarantowania jego istnienia przez szereg kolejnych lat.

- Obszar gospodarczy – realizacja projektu wpłynie na pobudzenie wzrostu społeczno
- gospodarczego. Powstaną nowe przedsiębiorstwa oraz nowe miejsca pracy. Pobudzenie wzrostu gospodarczego w Wodzisławiu jest bardzo ważnym aspektem dla rozwoju miejscowości, gminy, powiatu i tym samym dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego.

- Obszar społeczny – zagospodarowanie centrum miejscowości Wodzisław wpłynie
na aktywizację mieszkańców oraz umożliwi im rewitalizację społeczną. Umożliwi przyjemne spędzanie czasu wolnego nie tylko mieszkańcom, ale również osobom podróżującym, gdyż Wodzisław jest miejscem przystanku środków komunikacji publicznej na trasie krajowej E7 Kielce - Kraków.

Znaczenie zadań wymienionych w LPR dla rozwoju miejscowości i gminy

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji ma pozytywne oddziaływanie na sferę przestrzenną, gospodarczą oraz społeczną w miejscowości Wodzisław.

Rewitalizacja jest procesem przemian, których oddziaływanie odczuwalne jest 
w obszarze przestrzennym, gospodarczym i społecznym gminy.  Kompleksowe inwestycje przyniosą dużą opłacalność, gdyż gwarantują wysokie walory lokalizacyjne. Zmieniają one pozytywnie większy obszar w stosunkowo krótkim czasie i tym samym zapewniają sukces mających tam miejsce pojedynczych realizacji. Działania takie nie są obciążone dużym ryzykiem, ponieważ zdegradowany teren objęty jest precyzyjnym Programem Rewitalizacji.

Zdjęcie nr 2 – Wodzisław

Źródło: Folder „500-lecie nadania Praw Magdeburskich 
           dla Wodzisławia 1508-2008”

Kompleksowość zaplanowanych w projekcie przedsięwzięć ma na celu rozwój Wodzisławia, wzrost konkurencyjności tego obszaru oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Wiąże się to z adaptacją starych zasobów infrastruktury do nowych potrzeb. Innymi słowy, jest przekształceniem istniejącej przestrzeni, która nie spełnia należycie swoich funkcji. O powodzeniu działań w dużym stopniu decyduje skumulowanie założeń inwestycyjnych na danym obszarze, co przyczynia się do osiągnięcia odpowiedniej skali przeobrażeń.

Projekt zagospodarowania rynku z małą architekturą w Wodzisławiu bardzo znacząco wpływa na sferę przestrzenną, bo tworzy dzięki temu wyjątkowe centrum miejscowości. Jest ono pomysłem na to, jak odnaleźć w zaniedbanym obszarze „świeżość” i jak wykorzystać rynek dla celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Wodzisław musi posiadać centrum charakterystyczne tylko i wyłącznie dla tej miejscowości. Podjęcie działań w kierunku modernizacji centrum miejscowości ma pozytywne oddziaływanie w kwestiach budowlanych, ale i gospodarczych. Realizacja projektu ma znaczący wpływ na rozwój obszaru rewitalizowanego i na tworzenie nowych miejsc pracy. To dobry sygnał dla inwestorów, gdyż tworzy odpowiednie warunku ramowe dla sensownego i efektywnego ruchu inwestycyjnego.

Wizualizacja – przebudowa Rynku Miejskiego w Wodzisławiu

Źródło: Projekt budowlany zagospodarowania rynku

Poprawa warunków w sferze przestrzennej i gospodarczej gminy niesie za sobą pozytywny wpływ na sferę społeczną. Polepszą się warunki bytowe mieszkańców, zdecydowanie zwiększy się ich zadowolenie z miejscowości którą zamieszkują. Wizerunek Wodzisławia zmieni swój obraz na ładniejszy, bardziej atrakcyjny i odzwierciedlający potencjał miejscowości. Zaniedbane centrum miejscowości przekształci się w przestrzeń 
o dużych walorach estetycznych. Nowa architektura spowoduje większą integrację mieszkańców, zainicjuje to wzrost liczby imprez plenerowych oraz będzie żywą promocją Wodzisławia. Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest przywrócenie pierwotnej formy placu miejscowości, tak aby zorganizować miejską przestrzeń publiczną służącą do zgromadzeń, imprez zbiorowych i rekreacji. Zadbane i atrakcyjne centrum, potencjał historyczny, kulturowy, estetyka krajobrazu - to korzystne warunkami dla rozwoju turystyki na danym obszarze. Turystyka nie może rozwijać się w oderwaniu od środowiska naturalnego oraz jego ochrony, a także bez inwestycji w otoczenie turystyki, którym jest infrastruktura techniczna i społeczna danej miejscowości. Wodzisław, który położony jest nad Mozgawą 
w bliskim sąsiedztwie lasów, stwarza dogodne warunki do uprawiania wędkarstwa nad zalewem w Brzeziu, turystyki pieszej, rowerowej oraz do wypoczynku. Większa liczba turystów to jednoznaczne ze wzrostem dochodów, a wprowadzi to właśnie zespół kompleksowych przemian w centrum miejscowości. Niesie to ze sobą pozytywne oddziaływanie dla lokalnej gospodarki wynikające z rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia. Wszelkie przemiany zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji niosą za sobą pozytywny efekt w postaci przezwyciężenia zjawisk negatywnych jak degradacja obszaru centrum miejscowości, problem bezrobocia czy brak nowych inwestorów. Działania przedstawione w Programie Rewitalizacji są ze sobą ściśle powiązane i są w pełni komplementarne. Dotyczą zakreślonego obszaru i jedno zadanie pociąga za sobą drugie, co w konsekwencji daje pożądany efekt skumulowanych inwestycji, które doprowadzą do odnowy centrum Wodzisławia.  Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej – politykę zatrudnienia, politykę równych szans, politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Realizacja przyjętych założeń procesu rewitalizacji ma duży wpływ na zrównoważony rozwój województwa świętokrzyskiego, gdzie jednym z celów jest kształtowanie ładu przestrzennego w zagospodarowaniu obszarów miejskich oraz poprawa wizerunku miast, co warunkuje efekt w postaci poprawy wizerunku województwa świętokrzyskiego i pokazuje wzrost aktywności województwa, co jest fundamentem rozwoju. Projektu ma duże znaczenie dla realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Nastąpi rozwój sfery przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Gmina Wodzisław jest ważnym ośrodkiem dla województwa świętokrzyskiego w zakresie własnej, wysokiej jakości produkcji rolniczej oraz jako ośrodek rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Śląska 
i Krakowa. To gmina ludzi przedsiębiorczych, którzy wspólnie działają dla jej rozwoju.

Wpływ działań LPR na polityki horyzontalne UE

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w LPR oddziaływają pozytywnie na następujące polityki horyzontalne UE, tj.:

- Politykę równych szans - we wszystkich operacjach inwestycyjnych będzie uwzględniona zasada równych szans:

- kobiet i mężczyzn do pracy o ile w wyniku realizacji projektów uda się bezpośrednio przez Beneficjenta wygenerować takie miejsca pracy,

- dostępu do obiektów i miejsc bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, orientację seksualną, stopień niepełnosprawności.

- Politykę społeczeństwa informacyjnego – każda inwestycja (o ile będzie to uzasadnione zakresem) będzie realizowana zgodnie z polityką społeczeństwa informacyjnego.

- Politykę zatrudnienia - projekty przewidziane do realizacji w ramach LPR będą bezpośrednio bądź pośrednio generować nowe, stałe miejsca pracy. Osiągnięcie celu głównego LPR tj.: rozwój gospodarczy i społeczny gminy Wodzisław oraz wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej, szczególnie służące podniesieniu atrakcyjności dla ruchu turystycznego, przyczyni się w sposób bezpośredni do tworzenia klimatu przedsiębiorczości.

Pozytywnie bądź neutralnie na:

- Politykę ochrony środowiska – gdyż Beneficjent będzie brał pod uwagę wpływ realizacji projektów na środowisko:

- Uwzględni procedurę konsultacji i opiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie  z art. 44 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

- Zgodność projektów z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko”

(Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573z późn. zm.).

LPR a zrównoważony rozwój regionu

Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku” jedną z zasad na której opiera się rozwój regionu jest jego zrównoważony rozwój. Koncepcja ta ma na celu „(…) zagwarantowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności regionu (…) uwzględniając zachowania równowagi przyrodniczej i równoważenie szans 
w dostępie do środowiska oraz trwałość podstawowych procesów przyrodniczych; oznacza ona potrzebę preferowania i wzmacniania takich procesów rozwoju, które będą przyczyniały się do ograniczenia zużycia zasobów w ogóle, a nieodnawialnych w szczególności oraz minimalizowania wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń” (s. 73). Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Wodzisław na lata 2007 - 2015 w pełni wpisuje się w/w koncepcję. Realizacja przyjętych założeń procesu rewitalizacji ma duży wpływ na zrównoważony rozwój województwa świętokrzyskiego, gdzie jednym z celów jest kształtowanie ładu przestrzennego w zagospodarowaniu centrów gmin oraz poprawa ich wizerunku, co warunkuje efekt w postaci lepszego wizerunku nie tylko obszaru rewitalizowanego, ale i województwa świętokrzyskiego.

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Wodzisław na lata 2007-2015 charakteryzuje się :

- kompleksowością, czyli całościowym spojrzeniem na obszar wymagający rewitalizacji,                                               na którym podejmowane działania w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, społecznej               i środowiskowej są w pełni ze sobą zintegrowane i podporządkowane tym samym celom.

- koordynacją działań, czyli takim zarządzaniem LPR, aby realizowane przedsięwzięcia były zgodne z ustalonym harmonogramem, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów istniejących jak i powstałych dzięki realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

- wieloletnością – stopień skomplikowania procesu rewitalizacji, konieczność podjęcia wielu działań oraz ich kosztowność zmusza do rozłożenia zadań inwestycyjnych na wiele lat.

Realizacja Programu Rewitalizacji na zdegradowanym obszarze miejscowości ma umożliwić:

- Przywrócenie pierwotnej formy placu w centrum miejscowości w celu zorganizowania miejskiej przestrzeni publicznej służącej do zgromadzeń, imprez zbiorowych, rekreacji.

- Rozwój lokalny, którego celem nadrzędnym jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją oraz włączenie ich w procesy rozwojowe regionu.

- Wykorzystanie lokalnego potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego 
i przyrodniczego.

- Poprawę estetyki przestrzeni centrum miejscowości.

- Zabudowanie przestrzeni w harmonii z otoczeniem.

- Poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych.

- Przebudowę i remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych połączonych z działalnością gospodarczą.

Struktura Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Wodzisław na lata 2007 - 2015 zawiera:

Część diagnostyczną - opis stanu istniejącego na obszarze planowanym do rewitalizacji, obejmuje aspekty społeczne, ekonomiczne, infrastrukturalne, środowiskowe, zawierające skwantyfikowane dane wraz z elementami ich analizy oraz identyfikację problemów, występujących na obszarze, wymagającym rewitalizacji, analizę SWOT.

Opis celów - które zostaną osiągnięte w wyniku zrealizowania lokalnego programu rewitalizacji w kontekście urbanistycznym, infrastrukturalnym, społecznym, środowiskowym oraz ekonomicznym.

Opis przedsięwzięć - które zostaną podjęte w celu realizacji LPR. Uwzględniono nie tylko inwestycje i inicjatywy planowane przez JST, ale również przez inne podmioty, w tym również prywatne – partnerów projektu rewitalizacyjnego. Istotną częścią opisu przedsięwzięć jest plan finansowy tychże przedsięwzięć wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania (budżet gminy, środki prywatne, programy pomocowe UE, itp.).

Metodologia tworzenia LPR

Na etapie tworzenia Programu przyjęto podstawowe zasady (które stosowane będą także na etapie realizacji):

1. „programowania” – cele LPR są realizowane w ramach kompleksowego systemu programowania wieloletniego na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, co sprzyja komplementarności realizowanych przedsięwzięć. Przy tworzeniu LPR starano się wykazać zgodność i spójność Lokalnego Programu Rewitalizacji m.in. z następującymi dokumentami strategicznymi:

- „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wodzisław na lata 2000 - 2015”

- „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wodzisław na lata 2004 – 2006 – 2013”

- „Projekt Budowlano – Wykonawczy Zagospodarowania Rynku z Małą Architekturą”

2. „strategicznego zarządzania rozwojem obszaru rewitalizowanego” – LPR stanowi ważne narzędzie planowania strategicznego rozwoju miejscowości i całej gminy, gdyż wpływ obszaru rewitalizowanego na rozwój miejscowości i gminy jest kluczowy (rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza handlowo-usługowej).

3. „partnerstwa” - LPR jest dokumentem uwzględniającym szeroką współpracę i dialog pomiędzy podmiotami społecznymi – organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami 
- Partnerami LPR), którzy uczestniczyli w jego tworzeniu i na każdym etapie mogli wnosić uwagi/sugestie.

4. „koncentracji” – polega na koncentrowaniu zasobów na ograniczonej liczbie wybranych obszarów (ekonomicznym, społecznym, kulturowym) ważnych dla trwałego długofalowego rozwoju obszaru rewitalizowanego.

5. „kompleksowości i koordynacji” – LPR nie jest wyłącznie dokumentem władz gminnych realizujących zadania własne - jest narzędziem koordynacji celów i działań prorozwojowych na rzecz rozwoju obszaru rewitalizowanego przez Partnerów LPR (samorząd gminy Wodzisław, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) oraz koordynacji z działaniami na szczeblu gminnym,

6. „oceny” – LPR będzie podlegał ocenie (odnośnie założeń, sytuacji w miejscowości, doboru celów i priorytetów, wykorzystania środków, spełnienia założeń i uzyskania przewidywanych rezultatów); projekty zakładane do realizacji w LPR podlegają także ocenie efektywności ekonomicznej. W trakcie opracowywania celów szczegółowych Programu Rewitalizacji kierowano się zasadą spójności i logiczności lokalnego systemu planowania. Ponieważ dokument ma na celu rozwój miejscowości oraz aktywizację społeczną 
i gospodarczą, to musiał być tworzony przy udziale mieszkańców. Stąd spotkania, dyskusje, prezentacje, warsztaty z mieszkańcami w ramach procesu tworzenia LPR. Przeprowadzono także ankietę wśród mieszkańców – uczestników spotkań, której celem było zdiagnozowanie oczekiwań wobec obszaru rewitalizowanego oraz uzyskanie odpowiedzi dotyczących przyszłych funkcji danego terenu.

Proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji ma szeroki charakter społeczny 
i przebiega według następującego harmonogramu:

- Spotkanie z władzami miejscowości i gminy, omówienie problematyki i celów Lokalnego Programu Rewitalizacji, dyskusja na temat aktualnego stanu miejscowości, określenie ram czasowych realizacji planowanych działań, oszacowanie kosztów,

- Wybranie osoby do kontaktu podczas tworzenia LPR.

- Analiza zgromadzonych danych, prace nad tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji.

- Spotkanie robocze w danej miejscowości z członkami stowarzyszeń, kierownikami jednostek samorządowych, przedsiębiorcami, aktywnymi mieszkańcami.

- Prezentacja informacji na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji (przedstawienie charakteru, obszaru, potrzeb przeprowadzenia rewitalizacji),

- Warsztaty – analiza potrzeb danej miejscowości we współudziale osób obecnych na spotkaniu,

- Przedstawienie okresu realizacji, kosztorysu, harmonogramu prac,

- Przeprowadzenie ankiety podsumowującej.

- Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji.

- Umieszczenie uwag ze spotkania roboczego.

- Spotkanie otwarte z przedstawicielami władz miejscowości i gminy, członkami stowarzyszeń, przedsiębiorcami, zainteresowanymi  mieszkańcami.

- Warsztaty – prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji,

- Dyskusja.

- Prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na Sesji Rady Gminy.

- Podjecie uchwały przez Radę.

Przedstawiony powyżej proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji jest gwarancją, że zaplanowane w nim działania są właściwe oraz przyczynią się do rozwoju obszaru rewitalizowanego i całej miejscowości.

Projekty zrealizowane ze środków zewnętrznych dotyczące miejscowości Wodzisław

- Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji i wodociągu w Wodzisławiu etap III”, kontrakt wojewódzki umowa nr 2.2.6/44/38 z dn. 20.09.2001 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Samorządem Gminnym Wodzisław. Źródło współfinansowaniu: gmina 118 000,00 zł, mieszkańcy: 17 000,00 zł, budżet państwa 50 000,00 zł. Opis: sieć kanalizacyjna PCV O 200-78 mb, przyłącza kanalizacyjne PCV O 160-90 mm o dł. 1239 m, przyłącza wodociągowe z PE O 40 w ilości 21 sztuk długości 158 m.

- Projekt pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 1572001 Wodzisław – Drobin” SAPARD umowa z 2004 wg projektu Nr 24553/734-130181/03 – kwota całkowita projektu 101 227,80 zł. Źródło finansowania: Gmina 58 276,38 zł, SAPARD 42 951,42 zł. Opis: profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej materiałem kamiennym, ułożenie warstwy ścieralnej z bet. asf.

- Projekt pod nazwą „Wymiana stolarki okiennej i drzwi zew. w budynku SP 
w Wodzisławiu” współfinansowany z PAOW /umowa nr PAOW/13/74 z dn. 20.08.2001 r. pomiędzy Woj. Świętokrzyskim a Gminą Wodzisław. Kwota projektu 59 621, 36 zł. Źródło finansowania: Gmina 34 581, 36 zł, PAOW 25 040,00 zł Opis: demontaż stolarki drewnianej dostawa i montaż okien z profili PCV w ilości 49 szt. 
o powierzchni 208,26 m². Demontaż stalowych drzwi zewnętrznych oraz dostawa 
i montaż drzwi z profili aluminiowych szt. 1 o pow. 578 m². Roboty malarskie ościeży okiennych u drzwiowych o pow. 65 m².

- Projekt pod nazwą „Realizacja zadań szkolno-dydaktyczne w ramach PAOW”. umowa PAOW/13/B2-II/33 z dn. 7.10.2004 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Wodzisław. Opis: zakup środków dydaktycznych: gmina: 660,21 zł, PAOW 1 340,00 zł, szkolenie dla nauczycieli i dyr. Szkół Gmina 11 856,00 zł, PAOW 19 344,00 zł. Szkolenie informatyczne – 8 os. Gmina 2 736,00 zł, PAOW 4 464,00 zł.

- Projekt pod nazwą „Remont SP w Wodzisławiu” umowa nr PAOW/13/155 z dn. 14.06.04 r. pomiędzy woj. świętokrzyskim a Gminą Wodzisław. Źródło finansowania: Gmina 28 862,28 zł PAOW 20 900,00 zł, opis: wymiana okien w budynku sali gimnastycznej, wymiana drzwi zewn. w sali gimnastycznej 1 szt. i drzwi wewnętrzne.

- Projekt pod nazwą „Rozbudowa wodociągu grupowego Wodzisław – etap V 
w miejscowości Świątniki gmina Wodzisław”, zakres: zbiorniki żelbetonowe 2 x 200 m3, sieć wodociągowa tłoczna PCV fi 225 – 702 m wartość projektu: 399 105,09 zł.

I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI 
W CENTRUM GMINY

Historia miejscowości Wodzisław

Historia Wodzisławia sięga początku XIV wieku. Miejscowość założył prawdopodobnie Władysław Łokietek pod nazwą Włodzisław, nadając jej około 1317 roku prawa miejskie. Tereny te pozostawały w domenie królewskiej również za panowania Kazimierza Wielkiego, który miał zapisać je w testamencie trzem braciom, synom Zbigniewa.

W XVI wieku Wodzisław należał już do rodu Lanckorońskich i zawdzięcza jej czasy swej świetności. Dzięki staraniom Adama Lanckorońskiego w 1508 roku miastu w miejsce praw polskich nadano prawa niemieckie – magdeburskie, co po dziś dzień widoczne jest 
w zabudowie starej części miejscowości. Centrum stanowi rynek w formie czworoboku. 
W pobliżu rynku i bezpośrednio na nim znajdowały się budynki najbogatszych mieszczan. 
Na rynku znajdował się ratusz. Odbywały się w nim posiedzenia rady miejskiej, sądy miejskie i wszystkie ważniejsze zebrania obywateli miasta.

W II połowie XVI wieku Wodzisław stał się silnym ośrodkiem reformacji. Orędownikiem kalwinizmu, który zyskał duże uznanie wśród możnowładców małopolskich, był właściciel Wodzisławia – Jan Wodzisławski, prawnuk Jana z Wodzisławia i Brzezia. Utworzył on w 1551 roku zbór kalwiński, gminę kalwińską i na potrzeby nowej religii przejął kościoły w Wodzisławiu i Mieronicach.

Szybki wzrost liczby mieszkańców nastąpił z chwilą zamieszkania w mieście różnowierców. Napływający osadnicy, byli przeważnie rzemieślnikami i odegrali ważną rolę w rozwoju gospodarczym miasta. Znaczący wkład w rozwój demograficzny wnieśli Żydzi, którzy osiedlili się na przełomie XVI i XVII wieku. W końcu XVIII wieku mieszkało ich 
w Wodzisławiu około tysiąca, przy czym liczba mieszkańców wynosiła wówczas dwa tysiące. Jednakże liczba ta zwiększyła się w następnym stuleciu do 70 – 75 % ogółu mieszkańców.

Osadnictwu Wodzisławia nie przeszkodził pożar całej miejscowości w 1865 roku, ani odebranie im praw miejskich cztery lata później w odwecie za udział regionu w powstaniu styczniowym.

Podczas II wojny światowej, w 1940 roku w Wodzisławiu powstało getto, a większość Żydów wywieziono dwa lata później do obozu w Treblince. Pozostałą ludność żydowską rozstrzelano na pobliskim cmentarzu.

Zdjęcie 3 – Ruiny synagogi w Wodzisławiu

Źródło: www.ciekawe-miejsca.net

Wydarzenia II wojny światowej oraz narzucony Polsce po 1945 roku system w istotny sposób wpłynęły także na obraz Wodzisławia i lokalnych stosunków społecznych.

Rozwój Wodzisławia nastąpił dopiero w latach siedemdziesiątych, głównie przez inwestycje państwowe skierowane w obsługę rolnictwa i usług dla ludności. Po transformacji ustrojowej na przełomie lat 80-tych i 90-tych stworzono warunki do rozwoju infrastruktury 
i przedsiębiorczości mieszkańców.

  - Zagospodarowanie przestrzenne

Wodzisław położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, przy trasie Nr 7 (Gdańsk – Chyże), w miniregionie zwanym Garbem Wodzisławskim. Jest on siedzibą gminy. Teren zajmuje powierzchnię 17.666 ha i pod względem obszaru należy do grupy większych gmin w Polsce. Wodzisław zamieszkuje obecnie 1269 osób. Infrastruktura techniczna gminy przystosowana jest przede wszystkim do potrzeb mieszkaniowych 
i rolniczych. Użytki rolne zajmują 14.400 ha.

Położenie powiatu jędrzejowskiego na mapie województwa świętokrzyskiego

W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej utworzony został w 1979 roku na wschodnich wybrzeżach Wodzisławia zbiornik retencyjny o powierzchni 13,70 ha popularnie obecnie nazywany „Zalewem”. Drugim ważnym kompleksem wodnym są stawy rybne w Mieronicach, zajmujące powierzchnię 20,14 ha założone jeszcze przez Lanckorońskich – dawnych właścicieli Wodzisławia.

Wodzisław stanowi ważny węzeł dróg krajowych, wojewódzkich, regionalnych, a także lokalnych. W skład węzła wchodzi droga krajowa Nr 7.

Źródło: www.mapy.google.pl

Gmina Wodzisław jest jedną z największych gmin w powiecie jędrzejowskim pod względem powierzchni. W skład powiatu jędrzejowskiego wchodzą także: Jędrzejów, Słupia, Sędziszów, Oksa, Nagłowice, Imielno, Małogoszcz, Sobków.

Źródło: www.wodzislaw.info.pl

Tabela 1 – Powierzchnia oraz podział gminy Wodzisław na poszczególne sołectwa

| L.p. | Sołectwo | Obszar [w km ²] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Brzeście | 5,3 |
| 2. | Brzezinki | 3,03 |
| 3. | Droblin | 1,26 |
| 4. | Folga Pierwsza | 1,57 |
| 5. | Jeziorki | 1,55 |
| 6. | Konary | 5,52 |
| 7. | Kowalów Dolny | 2,37 |
| 8. | Kowalów Górny | 1,63 |
| 9. | Krężoły | 4,89 |
| 10. | Kaziny | 2,85 |
| 11. | Klemencice | 8,38 |
| 12. | Ludwinów | 1,04 |
| 13. | Łany | 3,65 |
| 14 | Laskowa | 4,16 |
| 15 | Mieronice | 5,58 |
| 16 | Mierzawa | 4,35 |
| 17 | Nawarzyce | 7,77 |
| 18 | Niegosławice | 10,56 |
| 19 | Nowa Olszówka | 3,08 |
| 20 | Olbrachcice | 2,25 |
| 21 | Piotrkowice | 5,37 |
| 22 | Podlesie | 8,1 |
| 23 | Pokrzywnica | 2,01 |
| 24 | Pękosław | 3,47 |
| 25 | Promyk | 1,03 |
| 26 | Piskorzowice | 2,87 |
| 27 | Przyłęk | 4,77 |
| 28 | Przyłęczek | 4,69 |
| 39 | Przyrąb | 2,26 |
| 30 | Przezwody | 5,88 |
| 31 | Sadki | 2,05 |
| 32 | Sielec | 8,91 |
| 33 | Strzeszkowice | 2,87 |
| 34 | Światniki | 2,58 |
| 35 | Wodacz | 2,96 |
| 36 | Wodzisław | 7,93 |
| 37 | Wola Lubecka | 1,98 |
| 38 | Września | 2,89 |
| 39 | Stara Olszówka | 3,41 |
| 40 | Lubcza | 9,73 |
| 41 | Judasze | 2,04 |
| 42 | Dębiany | 2,61 |
| 43 | Zarzecze | 5,45 |

Gminę Wodzisław charakteryzuje niska gęstość zaludnienia wynosząca 43,0 osoby/km². Do miejscowości w gminie posiadających większą liczbę mieszkańców należy zaliczyć Wodzisław, Lubcza, Nawarzyce, Niegosławice, Przyłęczek, Przezwody.

Analizując udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem:

- w wieku przedprodukcyjnym – 19,8%

- w wieku produkcyjnym – 58,8%

- w wieku poprodukcyjnym – 21,4%

    - Granice stref ochrony konserwatorskiej

Dziedzictwo kulturowe na terenie gminy Wodzisław obejmuje stanowiska archeologiczne, które są pozostałością śladów osadnictwa i przebiegu szlaków historycznych oraz obiekty wpisane do rejestru dóbr kultury. Pomimo licznej ilości zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego miejscowości nie zostały utworzone dla Wodzisławia strefy ochrony konserwatorskiej.

Obiekty zabytkowe potwierdzone przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach:

Brzeście:

- Dwór, wł. Henryk Hola, mur., 2 poł. XIX, remont.

- Kurhan (stanowisko archeologiczne) - R. 31.

Brzezie - aktualnie Wodzisław:

1. Zespół dworski, ob. nie użytkowany:

- Dwór, mur., pół. XIX (na piwnicach d. dworu z pocz. XVI, obmurowanych ok. 1980) - Rej. nr 966.

- Pałac, tzw. kałamarz, mur., k. XVIII, przebud. na spichlerz poł. XIX, remont. 1937 
i ok. 1950, - Rej. nr 966.

- Rządcówka, tzw. piórnik ( mylnie uznawana za dwór), mur., ok. 1850, - Rej. nr 966.

- Park, XVI, przekształcony pół. XIX i XX. - Rej. Nr 966.

2. Folwark, były P.O.M.

- Budynek mieszkalny, mur., 1906.

- Obora, ob. budynek produkcyjny, mur., 1906.

- Stodoła l, mur., pocz. XX.

- Stodoła 11, mur., pocz. XX.

- Młyn parowy „Antonin", ob. elektryczny, Wit. GS, mur., k. XIX, przeb. ok. 1910, zniszczony pożarem 1931, cz. rozebrany i odbud. ze niszczeń 1932.

Klemencice:

1. Kaplica P.W. MB Częstochowskiej, mur., XIX, gruntownie przebud. 1932.

2. Pozostałości zespołu dworskiego:

- Czworak, ob. dom nr 23, wł. UG, mur, ok. 1900.

- Obora mur., k. XIX, wł. prywatna.

- Stodoła i spichlerz, ob. magazyn, uż. Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne 
w Kielcach, mur., k. XIX.

- Pozostałości parku krajobrazowego, 1 pół. XIX. - Rej. nr 947.

3. Dom nr 40, wł. Władysław Peruń, mur., 1888.

4. Dom nr 53, wł. Wiesław Nowak. mur., 1852. przebud. ok. 1960.

5. Dom nr 54. wł. Władysław Wąchała. mur.. ok. 1910.

Krężoły:

1. Kaplica P.W. Najśw. Serca Jezusowego, mur., 1917.

Lubcza:

1. Kaplica P.W. MB Częstochowskiej, mur., k. XIX, rozbud. po 1960.

2. Zespół Pałacowy Wielowieyskich, wł. Prywatna.

- Pałac, mur., ok. 3 ćw. XIX (z wykorzystaniem fragmentów dworu z XVIII), - Rej. 
nr 808.

- Park, pocz. XIX, przekształcony pół. XIX, - Rej. nr 808.

3. Dom nr 49, wł. Władysław Domagała, mur., pocz. XX.

Łany:

1. Dróżniczówka, wł. Rejom Dróg Publicznych w Jędrzejowie, mur., 1 ćw. XIX, remont.

2. Dom nr 23, M. Jan Marchwiński, mur., k. XIX.

Mieronice:

1. Zespół Kościoła par. P.W. Św. Jakuba Starszego:

- Kościół, mur, 2 poł. XIII, nawa 1439, dobud. zakrystii pn. XVI i kaplicy przy nawie pn. Pocz. XX, restaur. m.in. 1939 i 1980, - Rej. Nr 193.

- Dzwonnica, drew., XVIII. - Rej. Nr 193.

2. Pozostałości zespołu dworskiego:

- Ruina rządcówki, wł. UG, mur., k. XIX – rozebrane.

- Stodoła, wł., SKR Wodzisław, mur.-drewn., k. XIX.

- Spichlerz, ob. magazyn, wł. SKR Wodzisław, k. XIX.

- Park krajobrazowy, poł. XIX.

Mierzawa:

1. Kapliczka, mur, XIX, cz. zrujnowana.

2. Park Dworski krajobrazowy, XIX, przekomponowany pocz. XX.

3. Młyn wodny, wł. Kazimierz Bitner, mur., ok. 1910.

Nawarzyce:

1. Zespół Kościoła par. P.W. Św. Andrzeja:

- Kościół, mur., 1748-1753, remont. po pożarze 1893, remont dobudówki pd. XX. 
- Rej. nr 202.

- Dzwonnica, mur. po 1893.

- Ogrodzenie z bramką mur.- żel., k. XIX.

- Plebania, drewniana, k. XIX.

2. Kaplica Grobowa Winnickich, ob. cmentarna, mur., ok. 1887, remont.1987.

3. Dom nr 42, wł. Władysław Kuryga, mur., l. 30 XX. drewn. przedsionek późniejszy.

4. Dom nr 51, wł. Józef Gruszka, drewn., l. 30 XX.

5. Dom nr 54, wł. Kazimiera Borowiecka, drewn., ok. 1880r.

6. Cmentarz przykościelny.

Nawarzyce Leśne:

1. Pozostałości ogrodu folwarcznego Bukowińskich, pocz. XIX, przekształcony pocz. XX,
- Rej. nr 954.

Niegosławice:

1. Zespół dworski, wł. prywatna:

- Dwór, mur. l poł. XIX - Rej. nr 221.

- Park krajobrazowy, l poł. XIX. cz. przekomponowany pocz. XX - Rej. nr 221.

- Dom nr 83, wł. Zygfryda Wojtecka, drewn., ok. 1880.

- Dom nr 84, wł. Marian Lech, mur., ok. 1910.

- Dom nr 86, wł. Henryka Słota, mur., ok. 1910.

- Cmentarz parafialny, w granicach ogrodzenia.

Nowa Olszówka:

1. Dom z częścią gospodarczą nr 53, wł. Bonifacy Wrzesień, mur. - drewn., 2 dek. XX.

Olbrachcice:

1. Dom nr 14, wł. Jan Lech, drewn., 1894.

Piotrkowice:

1. Zespół Kościoła par. P.W. ŚŚ Piotra i Pawła:

- Kościół, mur., 1682, restaur. 1927 - Rej. Nr 223.

- Dzwonnica, mur, XIX.

- Ogrodzenie z bramą i schodami, mur.-żel., XIX/XX.

- Plebania, mur. 1939.

2. Kompozycja krajobrazowo-parkowa, XVII/XVIII, park dworski przekształcony poł. XIX 
- Rej. nr 957.

3. Dom nr 26, wł. Bogumił Skalmierski, drewn., k. XIX.

4. Kuźnia w zagrodzie nr 28, wł. Jan Skalmierski, mur., ok. 1930.

5. Cmentarz parafialny, w granicach ogrodzenia.

6. Cmentarz przykościelny.

Przezwody:

1. Pozostałości zespołu dworskiego, wł. RSP.

- Pozostałości parku, XIX.

Przyłęczek:

1. Pozostałości parku dworskiego, pocz. XX, - Rej. nr 958.

Strzeszkowice:

1. Pozostałości zespołu dworskiego:

- Kuchnia, ob. dom nr 31, wł. Zofia Woźniak, mur., 2 pół. XIX - rozebrany.

- Park krajobrazowy, 2 poł. XIX - Rej. nr 963.

2. Dom nr 59, wł. Ryszard Kowalczyk, mur., k. XIX.

Świątniki:

1. Zagroda nr 36, wł. Józef Urban:

- Dom, drewn., pocz. XX.

- Stodoła, drewn., pocz. XX.

Wodzisław:

1. Układ Urbanistyczny, XIV-XIX.

2. Zespół Kościoła par. P.W. Św. Marcina:

- Kościół, mur., 1621-1644. zniszczony pożarem 1746, odbud. 1787r. oblicowanie fasady cegłą 1910 - Rej. Nr 228.

- Dzwonnica, mur., 1815.

- Ogrodzenie, mur.-żel., 2 poł. XIX.

- Plebania, mur. ok. poł. XIX- rozebrana.

- Organistówka, ul. Pińczowska, mur., poł. XIX.

3. Ruina Bożnicy (mylnie uważanej za zbór kalwiński), ob. nie użytkowana, wł. UG, mur.,
2 poł. XVI. przebud. XVII, przeb. elewacji 1943 (przebite 2 rzędy okien), cz. zawalona 1988 
i 1992 - Rej. nr 209.

4. Kaplica p.w. Jana Nepomucena, mur., 1903r. ul. Jędrzejowska.

5. Dom nr 1, mur., 2 poł. XIX

6. Dom nr 3, mur., k. XIX, przebud. Pocz. XX.

7. Dom nr 5, mur., XIX/XX, ul. Kościelna.

8. Dom nr 1. mur. k. XIX.

9. Dom nr 2, mur,, k. XIX., ul. Krakowska.

10. Dom nr 8, była biblioteka, mur., k. XIX., ul. Pińczowska.

11. Dom nr 5, mur., przed 1920.

12. Dom nr 6, mur., k. XIX.

- Dom nr 25, mur.. k. XIX.

14. Dom nr 29, drewn., k. XIX.

15. Dom nr 33, mur., k XIX, przebud., ul. Rolnicza

16. Dom nr 2, mur., k. XIX.

17. Dom nr 4, mur, k. XIX/XX.

18. Dom nr 7, mur., pocz. XX.

19. Dom nr 14, mur., pocz. XX.

20. Dom nr 16, mur., pocz. XX., pl. Wolności

21. Dom nr 1, mur, pocz. XX.

22. Dom nr 11, mur., 2 poł. XIX, przebud. pocz. XX.

23. Dom nr 12, mur., k. XIX. nadbud. pocz. XX.

69. Dom nr 29, mur., k. XIX.

70. Cmentarz parafialny, w granicach ogrodzenia.

71. Cmentarz przykościelny.

72. Cmentarz żydowski, w granicach ogrodzenia.

1.1.2 Uwarunkowania ochrony środowiska

Na terenie gminy Wodzisław występują różnorodne formy ochrony przyrody. Są one zarówno wielkoprzestrzenne jak i indywidualne. Duża część gminy została włączona do Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych i jest objęta Miechowsko 
- Działoszyckim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Ma on duże znaczenie przyrodnicze, naukowe oraz dydaktyczne. Występuje na jego obszarze około 50 gatunków roślin prawnie chronionych. W gminie Wodzisław, na terenie Miechowsko – Działoszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, występuje rezerwat w Lubczy. Położony jest na terenie Lasów Państwowych na górze Okrąglica. W Lubczy znajduje się pomnik przyrody o nr 049 rejestru wojewódzkiego – jest to klon i lipa – ustanowione orzeczeniem z dnia 3 maja 1958r. Kolejny pomnik przyrody to źródło w miejscowości Laskowa – nr 251 rejestru wojewódzkiego. Źródło znajduje się w warstwie wodonośnej zbudowanej z margli kredowych i jest typu podzbiorowego, szczelinowego.

1.1.3 Własność gruntów i budynków

Niezwykle ważne dla procesu planowania jest określenie struktury własności gruntów i budynków na obszarze rewitalizowanym. Wszelkie prace w obszarze rewitalizacji rynku obejmują działki o numerze ewidencyjnym 108 i 109, które są własnością gminy Wodzisław.

Lokalizacja inwestycji polegającej an budowie kanalizacji to drogi nr: 447, 73/2; działki prywatne: 453, 454, 440/2, 442, 461/2, 443, 252, 251, droga nr 224; działki prywatne: 188, 1311, 244, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 215, 216, 185, 184, droga nr 153; działki prywatne: 137, 167, 168, 142, 175, 146, 148/1, 149/1, 150, droga nr 166;  działki prywatne: 183, 206, 182, 205, 204/1, 202, 174/1, 165, 164, 163, 162, 172, 170, droga nr 214; działki prywatne: 664, 663, 662, 208, 660, 659, 207, 665, droga nr 690; działki prywatne: 680/2, 681, 684, 685, 692/2, 699, 700, 687, droga nr 706: działki prywatne: 756/3, 754/4, 595/2, 755/5, droga nr  666;  działki prywatne: 676, 594, 595/1.

Kompleks sportowo – rekreacyjny zostanie usytuowany na działce o numerze ewidencyjnym 273/9 przy ul. Szkolnej.

1.1.4 Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wodę

Wodociągi na terenie gminy zasilają 26 studni o łącznych zasobach eksploatacji 1305 m3/h - Wodzisław, Brzeście, Brzezinki, Lubcza, Przezwody, Niegosławice, Olbrachcice. 
Liczba przyłączy to 1.322 sztuki.

Funkcjonujące wodociągi:

- Wodociąg „Wodzisław”, obsługuje: Wodzisław.

- Wodociąg „Niegosławice”, obsługuje: Niegosławice, Konary, Strzeszkowice, Zarzecze, Piotrkowice i Przyłęk, Pokrzywnica, Nawarzyce.

- Wodociąg „Brzeście”, obsługuje: Brzeście, Krężoły, Łany, Mieronice.

- Wodociąg „Klemencice”, obsługuje: Klemencice.

- Wodociąg „Promyk”, obsługuje: Promyk.

- Wodociąg „ Brzezinki”, obsługuje: Brzezinki, Sadki.

- Wodociąg „Sadki Janowskie”, obsługuje: Sadki Janowskie, Janów Lubecki.

- Wodociąg „Nawarzyce Leśne”, obsługuje: Nawarzyce Leśne.

- Wodociąg „Zielonki”, obsługuje: Zielonki, własność gminy Sędziszów.

- Wodociąg „Lubcza”, obsługuje: Lubcza

- Wodociąg „Przyrąb”, obsługuje: Przyrąb, Lubcza.

- Wodociąg „Olbrachcice -Dębiany”, obsługuje: Olbrachcice, Dębiany.

- Wodociąg „Przezwody”, obsługuje: Przezwody.

- Wodociąg „Ludwinów”, obsługuje: Ludwinów.

Gospodarka odpadami

Odpady wywożone są do gminy Sędziszów, gdzie mieści się składowisko 
w Boruszowicach. Dzieje się tak na podstawie porozumienia między zarządami gmin. Wysypisko to jest właściwie wykonane i ma funkcję docelową. Składowisko posiada zabezpieczenie w postaci ekranizacji podłoża wykonane z tworzywa sztucznego, ma również zbiornik odcieków, które są okresowo badane.

Ciepłownictwo

Znaczna większość obiektów użyteczności publicznej w gminie Wodzisław 
- zakładów produkcyjnych oraz budynków mieszkalnych, zaopatrywana jest w ciepło 
z lokalnych kotłowni. W ostatnich latach daje się zauważyć proces zmiany nośnika energii jakim był węgiel i koks na ciepłownie olejowe, gazowe i elektryczne.

Zaopatrzenie w gaz

Gmina jest członkiem Związku Międzygminnego „Gazociąg ” skupiającego gminy 
z południowej części województwa świętokrzyskiego i północnej części województwa małopolskiego. Gmina Wodzisław nie jest zgazyfikowana.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Teren gminy Wodzisław zasilany jest układem linii 15 kV z dwóch stacji transformatorowo-rozdzielczych:

- GPZ 110/15 kV w Sędziszowie

- GPZ 110/30/15 kV w Jędrzejowie.

Jedna z linii 15 kV nawiązana jest do linii RS 30/15 kV w Racławicach, zasilanej od strony GPZ 110/30/15 kV w Miechowie.

Kanalizacja

Na terenie gminy działa jedna – grupowa oczyszczalnia ścieków „Wodzisław”, która zlokalizowana jest południowo – wschodniej części miejscowości. Korzysta z niej miast Wodzisław oraz część Wodzisławia, Brzezie. Sieć kanalizacyjna ma 183 sztuki przyłączy kanalizacyjnych. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna. Kolejna oczyszczalnia „Lubcza” znajduje się na terenie Polskiej Stadniny Koni w Michałowie. Oczyszczalnia ta odbiera ścieki z okolicznych instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych. Administrowana jest przez Zakład Usług Komunalnych. Jest to oczyszczalnia mechaniczno 
– biologiczna. Oczyszczalnia „Przezwody” mieści się na obszarze Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nowe Życie” i jest oczyszczalnią biologiczną. Kolejny obiekt oczyszczalni „Przyłęczek” jest własnością gminy Wodzisław, korzysta z niego szkoła i osiedle mieszkaniowe. Administrowany jest przez Zakład Usług Komunalnych. Jest to oczyszczalnia typu Bioclear.

Telekomunikacja

W gminie Wodzisław funkcjonują trzy centrale automatyczne, które mieszczą się 
w Wodzisławiu, Nawarzycach i Mierzawie. Sieć telefoniczna kablowa rozprowadzana jest po terenie gminy do wszystkich zainteresowanych odbiorców i pokrywa zapotrzebowanie. Teren gminy posiada dostęp do połączeń komórkowych wszystkich operatorów.

Infrastruktura drogowa

Przez obszar gminy przebiegają drogi krajowe – 20 km, wojewódzkie – 105 km, gminne – 38 km. Przez Wodzisław, Klemencice i Mierzawę biegnie droga E-77 łącząca Warszawę z Krakowem, jest jednopasmowa i ma ona charakter międzynarodowy. Trasa E-77 zwiększa atrakcyjność położenia komunikacyjnego gminy i jest dużym udogodnieniem 
w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przez gminę przebiegają również: trakt łączący Śląsk z rejonem Sandomierza oraz trakt łączący Jędrzejów i Kazimierzę Wielką.

Ważniejsze odcinki dróg powiatowych mieszczących się w granicach gminy przechodzą przez następujące miejscowości:

- nr 15340 (Szczekociny) Słupia -Sędziszów -Wodzisław

- nr 15347 Mierzawa -Sędziszów -Kozłów

- nr 15330 Mierzawa -Niegosławice -Michałów

- nr 15346 Żarnowiec -Przełaj -Wodzisław -Michałów

Transport kolejowy i autobusowy

Na terenie gminy Wodzisław nie występują linie kolejowe. Najbliżej miejscowości położona jest linia kolejowa Warszawa - Kraków ze stacją w Sędziszowie. Stacja ta oddalona jest od Wodzisławia o około10 km. Obszar gminy obsługiwany jest masową komunikacją autobusową przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie jak i przewoźników prywatnych.

Zasób mieszkaniowy

Miejscowość Wodzisław ma charakter historycznie ukształtowanego miasteczka 
z rynkiem i wychodzącymi z niego uliczkami. Na terenach wiejskich dominuje infrastruktura ulicowa jedno i dwustronna o zróżnicowanym zagęszczeniu zabudowy. Na terenie gminy można zaobserwować dominująca zabudowę siedliskowa i jednorodzinna. Stan techniczny budynków jest średni, m.in. w: Dębiany, Judasze, Krężoły, Laskowa, Lubcza, Podlesie, Przerąb, Wola Lubecka.. Dobry stan zabudowań widoczny jest w sołectwach: Brzeście, Klemencice, Łany, Mieronice, Piotrkowice, Przezwody. Natomiast zły stan techniczny zasobów mieszkaniowych występuje w: Wodzisław, Konary, Mierzawa, Olszówka Nowa 
i Olszówka Stara.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl/

1.1.5 Identyfikacja problemów

Analizując stan infrastruktury technicznej Wodzisławia, można zidentyfikować następujące problemy:

1. Niski poziom skanalizowania gminy.

2. Konieczna jest modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa nowych.

3. Istniejąca sieć drogowa posiada niską jakość.

4. Niezadowalająca estetyka centrum miejscowości.

5. Brak lokalnych składowisk odpadów stałych.

6. Potrzeba modernizacji oświetlenia słupowego na lampowe (energooszczędne) w rynku.

1.2 Gospodarka

1.2.1 Główni pracodawcy/struktura i trendy

- Gminna Spółdzielnia w Wodzisławiu.

- Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska w Wodzisławiu.

- Zakład Usług Komunalnych.

Zakład Usług Komunalnych zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności gminy Wodzisław, m. in. :

- zaopatrzenie w wodę,

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

- wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych,

- budowa i remonty sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

- usługi oczyszczania ulic i terenów; zimowe utrzymanie ulic i placów,

- roboty remontowe mieszkań i budynków wraz z instalacjami,

- administrowanie budynkami,

- zarządzanie cmentarzami komunalnymi,

- wywóz śmieci,

- oczyszczalnia,

- modernizacja.

- Modern & Kotły Spółka z o. o.

- Dragon – Boiler Spółka z o. o.

- Piekarnia „Kociołek”.

- Cartem Spółka z o. o. – zakład produkcyjny.

1.2.2 Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta/trendy

Uprawa roli jest podstawową gałęzią gospodarki w gminie. Gospodarstwa indywidualne zajmują 12.296 ha co stanowi 93,5% użytków rolnych na terenie gminy. Ponad 80% powierzchni zasiewów stanowią zboża, to głównie pszenica i jęczmień. Zwiększyła się uprawa rzepaku i warzyw. Pod względem produkcji zbóż, Wodzisław zajmuje czwarte miejsce w województwie świętokrzyskim.

Na terenie Wodzisławia istnieje wiele różnego rodzaju placówek handlowych. Działają sklepy w branży – spożywczej, odzieżowej, chemicznej, budowlanej, części samochodowe, artykuły hydrauliczne. Istnieją także przedsiębiorstwa usługowe, takie jak:

- gastronomia,

- zakłady fryzjerskie,

- optyk,

- wulkanizacja,

- mechanik samochodowy,

- zakład pogrzebowy.

W handlu detalicznym nastąpił znaczący wzrost liczby drobnych podmiotów gospodarczych. Są to przede wszystkim małe i średnie placówki handlowe oraz placówki 
oraz przedsiębiorstwa usługowe, stanowią one największy procent wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Miejscowość posiada wszelkie warunki do rozwoju turystyki, zwłaszcza poprzez gospodarstwa agroturystyczne. Wodzisław położony jest nad Mozgawą w bliskim sąsiedztwie kompleksów leśnych, co stwarza dobre warunki dla uprawiania wędkarstwa nad zalewem w Brześciu, turystyki pieszej, rowerowej oraz do wypoczynku. Dlatego też wskazane jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców gminy aby podejmowali działalność zarobkową w ramach agroturystyki.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl/

Zdjęcie 4 – Zalew w Wodzisławiu

Źródło:  http://www.panoramio.com/photo/4261315

1.2.3 Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danym sektorze/trendy

Handel i usługi w gminie Wodzisław skoncentrowane są przede wszystkim w sektorze prywatnym. Na terenie gminy zarejestrowanych  438 podmiotów gospodarczych.

Tabela 2 – Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon według        sektorów własnościowych w gminie Wodzisław wg stanu na 31.12.2007r.

| Sektor publiczny | Jednostka gospodarcza |
| --- | --- |
| Podmioty gospodarki ogółem | 19 |
| Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | 16 |
| Przedsiębiorstwa państwowe | 0 |
| Spółki handlowe | 0 |
| Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 0 |
| Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze | 0 |
| Sektor prywatny | Jednostka gospodarcza |
| Podmioty gospodarki ogółem | 419 |
| Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 350 |
| Spółki handlowe | 11 |
| Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 1 |
| Spółdzielnie | 7 |
| Fundacje | 0 |
| Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe | 29 |

Największym przedsiębiorstwem handlowym jest Gminna Spółdzielnia w Wodzisławiu, która dysponuje własną piekarnią w Łanach. Do większych podmiotów gospodarczych działających w gminie zaliczyć należy między innymi Jędrzejowską Spółdzielnie Mleczarską 
w Wodzisławiu, która zatrudnia 70 osób.

Inne firmy produkcyjne to :

- Modern & Kotły Sp. z o. o.,

- Dragon – Boiler Sp. z o.o.,

- Piekarnia „Kociołek” zlokalizowana przy ulicy Zakładowej,

- zakład produkcyjny Cartem Sp. z o. o. przy ulicy Pińczowskiej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl/

Tabela 3 – Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon według        sektora prywatnego w gminie Wodzisław.

| Sektor prywatny |
| --- |
| Rok | Podmioty gospodarki ogółem | Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | Spółki handlowe | Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | Spółdzielnie | Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe |
| 2003 | 366 | 301 | 9 | 1 | 7 | 29 |
| 2005 | 382 | 317 | 9 | - | 6 | 28 |
| 2007 | 419 | 350 | 11 | 1 | 7 | 29 |

1.2.4 Identyfikacja problemów

Analiza sytuacji gospodarczej Wodzisławia pozwala zidentyfikować na terenie gminy problemy takie jak:

1. Niski odsetek ludności utrzymującej się z innych źródeł niż rolnictwo.

2. Brak nowych miejsc pracy.

3. Migracja zarobkowa ludzi młodych.

4. Brak promocji przedsiębiorczości.

5. Brak inwestorów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

6. Niewykorzystane walory turystyczne gminy, brak miejsc noclegowych, punktów gastronomicznych.

7. Potrzeba przekształcenia funkcji parku w Wodzisławiu na funkcje rynku

1.3 Sfera społeczna

1.3.1 Struktura demograficzna i społeczna/trendy

Stan ludności gminy Wodzisław według faktycznego miejsca zamieszkania to 7 539 osób, w tym: 3 745 mężczyzn i 3 794 kobiet. W gminie zanotowano ujemny przyrost naturalny. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców to -5,9.

Tabela 4 - Ludność w gminie Wodzisław według faktycznego miejsca zamieszkania, stan na 31.12.2007r.

| Gmina Wodzisław | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Ogółem | 7 539 |
| Mężczyźni | 3 745 |
| Kobiety | 3 794 |

Tabela 5 – Ruch naturalny według płci, stan na 2007r.

| Gmina Wodzisław | Jednostka miary (osoba) |
| --- | --- |
| Ogółem | - 45 |
| Mężczyźni | - 29 |
| Kobiety | - 16 |

Gminę Wodzisław charakteryzuje niska gęstość zaludnienia wynosząca 43,0 osoby/km². Do miejscowości w gminie posiadających większą liczbę mieszkańców należy zaliczyć Wodzisław, Lubcza, Nawarzyce, Niegosławice, Przyłęczek, Przezwody.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl/

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl/

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl/

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl/

Analizując udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem:

- w wieku przedprodukcyjnym – 19,8%

- w wieku produkcyjnym – 58,8%

- w wieku poprodukcyjnym – 21,4%

1.3.2 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji

Grupami społecznymi wymagającymi wsparcia w ramach LPR są: mieszkańcy miejscowości i gminy Wodzisław, przedsiębiorcy oraz turyści.

Bez wątpienia jednym z poważniejszych problemów z jakim boryka się miejscowość Wodzisław jest wysoki poziom bezrobocia, który wykonuje negatywne skutki ekonomiczne 
i społeczne. Z punktu widzenia mikroekonomicznego, bezrobocie oznacza spadek dochodów gospodarstw domowych. Z punktu widzenia makroekonomicznego – oznacza rzeczywistą produkcję niższą od potencjalnej. Skutki społeczne takiej sytuacji to patologie, frustracje, wzrost przestępczości. Stąd potrzeba stworzenia takich warunków rozwoju gospodarczego, który zapewni nowe miejsca pracy i lepszą sytuację bytową mieszkańców.

Przedsiębiorcy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji również grupą, której niezbędne jest wsparcie. Istnieje potrzeba stworzenia bardziej atrakcyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze rewitalizowanym.

Konieczna jest poprawy estetyki i zagospodarowania Rynku w Wodzisławiu. Dzięki tym działaniom turyści będą mieli okazję wypoczywać w przyjemnych warunkach, sprzyjać będzie podniesieniu jakości oferty turystycznej gminy.

Tabela 6 – Podstawowe dane o bezrobociu w gminie Wodzisław

| Gmina | Liczba bezrobotnych ogółem | W tym kobiety | Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy | Z prawem do zasiłku | W wieku 18 – 44 lat | Pozostający bez pracy > 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WODZISŁAW | I kwartał 2007 |
|  | 388 | 209 | 27 | 17 | 304 | 229 |
|  | II kwartał 2007 |
|  | 331 | 182 | 19 | 17 | 259 | 201 |
|  | III kwartał 2007 |
|  | 300 | 176 | 16 | 21 | 238 | 186 |
|  | IV kwartał 2007 |
|  | 326 | 185 | 18 | 25 | 254 | 175 |
|  | I kwartał 2008 |
|  | 307 | 176 | 17 | 15 | 231 | 165 |
|  | II kwartał 2008 |
|  | 294 | 177 | 16 | 26 | 218 | 148 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl/

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl/

Oświata i wychowanie

Działalność edukacyjna na terenie gminy Wodzisław ma bogatą tradycję. Od wielu wieków w Wodzisławiu działa szkoła parafialna, a jej absolwenci kontynuowali naukę m. in. na Akademii Krakowskiej. Obecnie struktura szkolnictwa w gminie umożliwia wychowanie 
i opiekę oraz kształcenie na czterech poziomach.

W zakresie opieki wczesnoszkolnej Przedszkole Samorządowe, w zakresie szkolnictwa podstawowego Zespół Szkół w skład którego wchodzi: Samorządowa Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1, a w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu, kształcący młodzież między innymi w profilach: ogólny, sportowo – militarny, czy też policyjno – prawnym. Szkoły średnie, jako ośrodki dydaktyczne, cieszą się dużą popularnością w regionie, którą zawdzięczają wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej i bardzo dobremu zapleczu technicznemu. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie z terenu gmin: Wodzisław, Sędziszów, Miechów i Jędrzejów. Kształcenie w Technikum Ekonomicznym w zakresie m.in.: marketingu, reklamy, rachunkowości, zarządzania oraz planowania jest połączone z zajęciami praktycznymi odbywającymi się w lokalnych przedsiębiorstwach.

W 1993 roku rozpoczęto budowę nowego budynku Liceum Ogólnokształcącego 
w Wodzisławiu obok dotychczasowego budynku Szkoły Podstawowej, który oddano do użytku w 1995 roku. Staraniem władz i Dyrekcji Liceum przy wsparciu finansowym Gminy w 1996 roku oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną. Zwolnienie częściowo przez liceum i przez Szkołę Podstawową pomieszczeń lekcyjnych, stały się bazą do utworzenia 
w Wodzisławiu jedynego w gminie Gimnazjum Nr 1. W roku 2004 Rada Gminy podjęła decyzję o połączeniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 tworząc Zespół Szkół 
w Wodzisławiu.

Kultura w miejscowości

Działalność kulturalną w gminie prowadzi m Gminna Biblioteka Publiczna wraz 
z filiami oferującymi czytelnikom bogaty, liczący ponad 50 tys. księgozbiór, a także bezpłatny dostęp do Internetu oraz Świetlica Środowiskowa. Filie Biblioteki Publicznej znajdują się w: Brześciu, Mierzawie i Nawarzycach. Organizowane są Dni Wodzisławia, która to impreza odbywa się w miesiącu czerwcu, jest to miesiąc ustalony uchwałą Rady Gminy. Dni Wodzisławia obejmują wiele różnych atrakcji, pojawiają się na nich występy zespołów artystycznych z terenu gminy, występy lokalne, turnieje, zabawy taneczne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl/

W roku 1997 powstała Młodzieżowa Orkiestra Strażacka, która działa i kontynuuje tradycje działającej w Wodzisławiu jeszcze przed wojną orkiestry strażackiej. Działa ona po dziś dzień oświetlając swoimi występami uroczystości patriotyczne, kościelne i świeckie, zarówno w gminie jak i poza jej granicami. Tradycje kultury ludowej rozpowszechnia zespół Mozgowianie pod przewodnictwem Ryszarda Mędryka, który działa przy Kole Gospodyń Wiejskich. Na terenie Wodzisławia działa stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia, które wydaje periodyk „Przyjaciel Wodzisławia”. Inną organizacją jest Stowarzyszenie Ziemia Wodzisławska, a także Koła Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Łowieckie „Mozgawa”.

W 2005 roku powstała w Wodzisławiu Galeria „Pod Brzozą” Państwa Izabelli 
i Stanisława Sliwów. Prezentowane są tam kolekcjonerskie zbiory gromadzone od ponad 
40-tu lat. Zobaczyć można także między innymi fotografie starego Wodzisławia, kolekcję archiwalnych pocztówek z motywami patriotycznymi, grafikę i ekslibrisy, rodzinne pamiątki, medale.

Opieka zdrowotna

Na obszarze gminy funkcjonują trzy ośrodki zdrowia, a lekarze w nich zatrudnieni zapewniają podstawową opiekę medyczną W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, którego pomieszczenia zostały zmodernizowane i dostosowane do obowiązujących standardów, znajdują się nowoczesne gabinety lekarskie i zabiegowe. W Ośrodku Zdrowia funkcjonuje poradnia ogólna z gabinetem zabiegowym, poradnia dziecięca, gabinet stomatologiczny, gabinet fizjoterapii wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz pracownia cytologiczna, laboratorium analiz lekarskich wykonujące pełny zakres badań analitycznych. W ramach struktur Ośrodka działa przy ulicy Szkolnej, w budynku Internetu, oddany do użytku w 2007 roku Gabinet Rehabilitacji. Gminny Ośrodek Zdrowia ma dwie filie: 
w Niegosławicach i Lubczy.

Tabela 7 – Zasięg obsługi poszczególnych placówek medycznych.

| Ośrodek zdrowia | Zasięg |
| --- | --- |
| Wodzisław | Brzeście, Droblin, Folga Pierwsza, Jeziorki, Judasze, Kaziny, Klemencice, Kowalów Dolny, Kowalów Górny, Krężoły, Laskowa, Ludwinów, Łany, Mieronice, Mierzawa, Olszówka Nowa, Olszówka Stara, Pękosław, Piotrkowice, Podlesie, Pokrzywnica, Promyk, Przyłęczek, Przyłęk, Sielec, Wodacz, Wodzisław, Września, Zarzecze. |
| Filia w Niegosławicach | Dębiany, Konary, Nawarzyce, Niegosławice, Olbrachcice, Piskorzowice, Strzeszkowice. |
| Filia w Lubczy | Brzezinki, Lubcza, Przezwody, Przyrąb, Sadki, Wola Lubecka. |

Opieka społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu jest jednostką Organizacyjną Gminy, utworzoną przez Radę Gminy Wodzisław dla realizacji zadań pomocy społecznej. Działa jako jednostka budżetowa. Ośrodek zajmuje się opieką niesprawnych i samotnych starszych osób, zatrudniając 3 tzw. opiekunki domowe. W Ośrodku zatrudnionych jest 6 osób: kierownik Anna Skiba, 4 pracowników socjalnych oraz księgowa. Ośrodek realizuje zadania zlecane gminie oraz zadania własne gminy. Zadania zlecane, to takie, które wynikaj z Rządowych Programów Pomocy Społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Zadania zlecone gminie obejmują:

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i stałych wyrównawczych.

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i okresowych jednorazowych.

- Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby uprawnione.

- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania własne gminy z zakresu Pomocy Społecznej obejmują:

- Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobą tego pozbawionym, 
w tym osobą bezdomnym

- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

- Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków  powstałych w skutek  zdarzenia losowego

- Przyznawanie zasiłków celowych i specjalnych celowych

- Przyznawanie pomocy rzeczowej

- Inne zadania z zakresu  pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy

- Prowadzenie opraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych

Ośrodkiem kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność. Kierownikowi bezpośrednio podlegają: osoba zajmująca stanowisko ds. księgowo – finansowych, pracownicy socjalni, opiekunki domowe.

Na terenie gminy brak jest domu dziennego pobytu dla osób starszych, domu opieki społecznej czy tez innych obiektów wymagających zwiększonej obsługi specjalistycznej.

1.3.3 Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych

Na terenie gminy Wodzisław dominuje zabudowa siedliskowa i jednorodzinna. Istnieją także budynki wielorodzinne, które stanowią własność komunalną i prywatną. Stan zabudowy w poszczególnych miejscowościach jest zróżnicowany. Ogólnie w gminie dominuje zabudowa o średnim stanie technicznym. Wysoki jest jednak wskaźnik zabudowy 
o złym stanie. O warunkach życia mieszkańców na obszarze gminy Wodzisław stanowi stopień uzbrojenia zabudowy w podstawowe media. Połowa miejscowości gminy posiada wodę wodociągową. Natomiast ścieki są oczyszczane w jednej grupowej oczyszczalni na terenie Wodzisławia, obsługującej część zabudowy Wodzisławia, Brzezia i Laskowej, oraz 
w oczyszczalniach indywidualnych w Lubczy, Przezwodach i Przyłęczku. W zakresie uzbrojenia w gaz przewodowy, gmina nie posiada zapewnionego dostępu, a mieszkańcy korzystają jedynie z gazu butlowego. W gminie istnieje szereg terenów przeznaczonych na cele budownictwa, usługi podstawowe oraz produkcję i obsługę rolnictwa. Uzupełnienie drobnych usług bytowych w dużej mierze uzależniona jest od aktywności gospodarczej mieszkańców.

Tabela 8 – Dochód na 1 mieszkańca w gminie Wodzisław – ogółem

| Dochód na 1 mieszkańca w gminie Wodzisław |
| --- |
| rok 2003 | 1 229,04 zł |
| rok 2005 | 1 581,51 zł |
| rok 2007 | 1 796,34 zł |

Wysokość budżetu gminy Wodzisław: według danych GUS za 2007 r. dochody wyniosły 13 542 639,39 zł, w tym 3 490 746,62 zł stanowiły dochody własne. Wydatki natomiast sięgnęły kwoty 13 937 679,12 zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl/

1.3.4 Struktura organizacji pozarządowych

W miejscowości Wodzisław działają organizacje i stowarzyszenia pozarządowe:

Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia

Jest to stowarzyszenie społeczno-kulturalne, które tworzy i wspiera miejscowe inicjatywy dotyczące rozwoju Wodzisławia i gminy. Założone zostało w 1958 roku, jako stowarzyszenie mające wspierać lokalne inicjatywy społeczno-kulturalne, a w szczególności popierać badania nad historią Wodzisławia i okolic. Wydawana przez Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia publikacja (zeszyt) ”Przyjaciel Wodzisławia” poprzez szereg opracowań popularnonaukowych przybliża historyczną przeszłość Wodzisławia, upamiętnia osoby i organizację związane z dziejami miejscowości, stwarza możliwość publikowania wspomnień, a także ukazuje współczesne problemy naszej ”małej Ojczyzny”.

Prezes: Zakrzewska Teodora, Sekretarz: Małek  Maria  Jadwiga, Skarbnik: Mędrala Janina.

Stowarzyszenie Ziemia Wodzisławska

Celem Stowarzyszenia jest rozwój infrastruktury, kultury, oświaty , sportu, turystyki, poprawa stanu ochrony środowiska, integracja i promocja Ziemi wodzisławskiej. Przedstawione cele Stowarzyszenie realizuje poprzez oddziaływanie na samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie w sprawach służących rozwojowi oraz zaspokajania potrzeb miejscowego społeczeństwa. Stowarzyszenie organizuje zebrania, dyskusje, odczyty, spotkania, seminaria, konferencje, badania regionalne. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i wydawniczą. Ponadto wspiera wszelkimi sposobami inicjatywy społeczne, gospodarcze i obywatelskie. Współpracuje z władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami, które pełnią podobne funkcje. \stowarzyszenie Ziemia Wodzisławska prowadzi działalność gospodarczą według ogólnie obowiązujących przepisów prawnych, 
z tym zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych. Prezes: Gołębiowski Bogumił, V-ce Prezes: Kucharski Józef , Sekretarz: Sokołowski Roman.

Koło Gospodyń Wiejskich

Reaktywowane po latach skupia kilkanaście osób starszych, które swój czas 
i siły poświęcają kultywowaniu miejscowych tradycji ludowych. Ubrane w ludowe stroje, często szyte i ozdabiane przez same członkinie, prezentują swoje kulinarne zdolności na wielu imprezach. Koło Gospodyń przyśpiewkami i tańcem pokazuje piękno ludowej kultury.

Koło Wędkarskie

W Wodzisławiu, w ramach polskiego Związku Wędkarskiego, działa Koło Wędkarskie. Prowadzi gospodarkę hodowlaną na terenie zalewu w Wodzisławiu 
i okolicznych rzek: Mozgawy, Mozgawki i Mierzwy. Zrzesza ponad 100 wędkarzy amatorów. Organizuje szkolenia młodzieży w zakresie prawa wędkarskiego, etyki wędkarskiej oraz ochrony przyrody. Utrzymuje, poprzez prace społeczne, w dobrym stanie groble zalewu, urządzenia wodne i estetykę otoczenia. Brać wędkarska wspólnie wędkuje, organizuje zawody wędkarskie, ogniska i debaty. Nad zalewem Koło Wędkarskie posiada dom wędkarza. Polski Związek Wędkarski to największe stowarzyszenie polskich wędkarzy, który zrzesza 600 tys. członków, reprezentuje wszystkie środowiska i grupy społeczne. Jest kontynuatorem historii i tradycji zorganizowanego wędkarstwa polskiego, które w 2004r. obchodziło jubileusz 125-lecia, a w 2005 r. jubileusz 55-lecia PZW. Struktury organizacyjne PZW tworzą koła (2700) i okręgi (47) jako jednostki terenowe. Związek opiera działalność na pracy społecznej członków. Celem stowarzyszenia jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. Związkiem kieruje Zarząd Główny w Warszawie, organizując pracę całego stowarzyszenia. Organizacja prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania i ochrony wód, realizuje politykę ekologiczna państwa, zgodną z przyjętymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami Unii Europejskiej.

Koło Łowieckie „Mozgawa”

Działa od ponad 50 lat i aktualnie liczy 40 członków. Prowadzi gospodarkę hodowlaną zwierzyny łownej żyjącej w stanie wolnym, ochronę przyrody w regionie i jej zasobów, organizuje odłowy i polowania zgodne z prawem myśliwskim. Krzewi kulturę łowiecką, zasady etyki myśliwskiej i tradycji łowiectwa. Koło prowadzi działalność 
w obwodach łowieckich znajdujących się wokół Wodzisławia. Dysponuje własnym sprzętem potrzebnym do gospodarowania i polowań. W Wodzisławiu przy ul. Pińczowskiej 15, Koło Łowieckie posiada własny dom myśliwski ”Ostoja”. Organizacją kieruje Zarząd Koła 
w składzie: Prezes – Andrzej Wilkusz, Sekretarz – Adam Janowski, Skarbnik – Wojciech Fydel.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu

Wodzisławska Ochotnicza Straż Pożarna chlubi się ponad stuletnią tradycją. 
W 1904 roku zostało założone Towarzystwo Straży Ogniowej w celu „gaszenia pożarów 
i przeciwdziałania klęskom pożarowym”, mówiła tak ustawa będąca podstawą prawna do ustanowienia Ochotniczej Straży Pożarnej. Funkcjonująca obecnie jednostka OSP jest przodującą w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym. Wyposażona w średni samochód ratowniczo – gaśniczy oraz w samochód ratownictwa drogowego z profesjonalnym wyposażeniem pełni służebną rolę w ratowaniu życia i ochronie mienia mieszkańców gminy Wodzisław.

Towarzystwo miłośników Piotrkowic

Zrzesza rodowitych mieszkańców Piotrkowic oraz sympatyków.

Prezes: Danuta Stachorzak, Sekretarz: Sabina Mitręga, Kazimierz Dziura.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nawarzyce

Prezes: Małgorzata Majcher, V-ce Prezes: Jan Masalski.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lubcza

Prezes: Zenon Kobierski, V-ce Prezes: Kazimierz Golik, Skarbnik: Stanisław Zięba.

1.3.5 Identyfikacja problemów

Biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej sferę społeczną Wodzisławia, można określić następujące problemy:

1. Ujemny przyrost naturalny – spadek liczby ludności.

2. Mała aktywność społeczności lokalnej, stowarzyszeń i instytucji pozarządowych.

3. Niedostateczna liczba animatorów życia społecznego.

4. Niewystarczająca ilość obiektów kultury w gminie.

5. Brak promocji miejscowości Wodzisław.

6. Potrzeba zwiększenia aktywności organizacji społecznych.

7. Potrzeba kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

8. Mała estetyka rynku – brak miejsca wypoczynku i brak perspektywy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Wodzisławia.

1.4 Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi ww. sektorów

| Rok | Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców | Pracujący ogółem na 1000 mieszkańców | Bezrobotni zarejestrowani ogółem na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gmina Wodzisław | Województwo | Gmina Wodzisław | Województwo | Gmina Wodzisław | Województwo |
| 2003 | 48 | 80 | 66 | 160 | 63 | 98 |
| 2004 | 49 | 80 | 61 | 161 | 63 | 98 |
| 2005 | 51 | 81 | 61 | 166 | 62 | 92 |
| 2006 | 55 | 83 | 62 | 169 | 53 | 78 |
| 2007 | 57 | 84 | 64 | 176 | 43 | 65 |
| Rok | Czytelnicy bibliotek na 1000 mieszkańców | Ilość oddanych budynków ogółem na 10000 mieszkańców | Udzielone noclegi ogółem na 1000 mieszkańców |
|  | Gmina Wodzisław | Województwo | Gmina Wodzisław | Województwo | Gmina Wodzisław | Województwo |
| 2003 | 154 | 170 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 2004 | 158 | 168 | 0 | 15 | 0 | 461 |
| 2005 | 154 | 165 | 8 | 15 | 0 | 457 |
| 2006 | 153 | 155 | 10 | 14 | 0 | 626 |
| 2007 | 149 | 147 | 5 | 19 | 0 | 877 |
| Rok | Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) na 1000 mieszkańców | Mieszkańcy w wieku produkcyjnym na 1000 mieszkańców | Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców |
|  | Gmina Wodzisław | Województwo | Gmina Wodzisław | Województwo | Gmina Wodzisław | Województwo |
| 2003 | 220 | 219 | 551 | 614 | 210 | 168 |
| 2004 | 213 | 212 | 555 | 619 | 209 | 169 |
| 2005 | 212 | 206 | 560 | 624 | 209 | 170 |
| 2006 | 205 | 200 | 568 | 628 | 209 | 172 |
| 2007 | 194 | 194 | 579 | 631 | 211 | 174 |
| Rok | Liczba mieszkańców | Przyrost naturalny na 10000 mieszkańców | Dochód gminy na 1 mieszkańca |
|  | Gmina Wodzisław | Województwo | Gmina Wodzisław | Województwo | Gmina Wodzisław | Województwo |
| 2003 | 7909 | 1 291 598 | -63 | -16 | 1205 | 1468 |
| 2004 | 7833 | 1 288 693 | -71 | -16 | 1308 | 1611 |
| 2005 | 7777 | 1 285 007 | -33 | -17 | 1553 | 1825 |
| 2006 | 7725 | 1 279 838 | -48 | -19 | 1686 | 2110 |
| 2007 | 7661 | 1 275 550 | -59 | -14 | 1768 | 2239 |

1.5 Analiza SWOT

Analiza SWOT jest wyodrębnieniem zespołów cech badanej rzeczywistości, identyfikuje ona mocne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities) 
i zagrożenia (threats). W uproszczeniu pojęciowym SWOT można traktować jako identyfikację problemów i potencjałów rozwojowych. To technika analityczna służąca do porządkowania informacji. Przy Programie Rewitalizacji wykorzystywana jest jako narzędzie analizy planowania strategicznego.

Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej gminy Wodzisław została przeprowadzona na pięciu polach strategicznych: gospodarka, zasoby ludzkie, infrastruktura techniczna 
i społeczna, turystyka, ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, odpowiadających kluczowym aspektom szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego gminy. Analiza SWOT jest podsumowaniem sporządzonego opisu sytuacji społeczno – gospodarczej gminy. W toku analizy poszczególne czynniki rozwoju były klasyfikowane na pozytywne  bądź negatywne. Wyniki analizy SWOT stanowią podstawę do zdefiniowania celów i priorytetów Lokalnego Programu Rewitalizacji. Tworząc SWOT dla miejscowości Wodzisław autorzy niniejszego opracowania brali pod uwagę nie tylko wszechstronną analizę poszczególnych sektorów, uwzględniono również wyniki konsultacji społecznych, które były przeprowadzane w całym procesie tworzenia LPR.

MOCNE STRONY

1. Położenie przy drodze międzynarodowej E7. 2. W miejscowości krzyżują się drogi o znaczeniu ponadlokalnym. 3. Warunki sprzyjające produkcji rolniczej. 4. Korzystne warunki klimatyczne miejscowości, nieskażone powietrze. 5. Dobrej jakości gleby. 6. Potencjał mieszkańców. 7. Dobra baza oświatowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (ciekawe kierunki: profil militarno – sportowy). 8. Potencjał turystyczny (budowany jest duży hotel z basenem, posiadający salę konferencyjną; ścieżka historyczno – przyrodnicza, lochy pod rynkiem Wodzisławiu. 9. Wystarczająca sieć dróg. 10. Walory zabytkowe i historyczne Wodzisławia, zabytki: zbór ariański/synagoga. 11. Dogodne warunki naturalne do prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. 12. Drużyna piłkarska Klub Sportowy „Partyzant” Wodzisław (obecnie świętokrzyska klasa „A”; stadion piłkarski wraz z boiskiem rezerwowym.

SŁABE STRONY

1. Zły stan dróg. 2. Zbyt duża odległość od większych miast (60 km Kielce, Kraków). 3. Brak ośrodka kultury. 4. Niska efektywność gospodarstw rolnych, słaby stopień wykorzystania potencjału produkcyjności. 5. Brak organizacji rolników. 6. Niska przedsiębiorczość. 7. Brak aktywnej promocji gminy Wodzisław. 8. Brak nowych miejsc pracy. 9. Brak inwestorów zewnętrznych. 10. Niewystarczający poziom infrastruktury technicznej. 11. Brak odpowiedniej estetyki centrum Wodzisławia, które powinno stać się dla miejscowości punktem rekreacyjno – wypoczynkowym.

SZANSE

1. Plany rozbudowy drogi E7 jako drogi ekspresowej. 2. Potencjał wykonawczy w budownictwie. 3. Rosnące zapotrzebowanie na „zdrową” żywność. 4. Rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 5. Dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej. 6. Możliwość realizacji projektów z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej. 7. Promocja gminy w celu pozyskania inwestorów.

ZAGROŻENIA

1. Mała aktywność społeczna. 2. Bezrobocie na obszarze gminy. 3. Migracja zarobkowa młodych ludzi. 4. Rozdrobnienie agrarne. 5. Duża konkurencja spowodowana napływem towarów z Unii Europejskich, trudności zbytu produktów wytworzonych przez gospodarstwa rolne. 6. Brak wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 7. Niskie nakłady na modernizację dróg.

II. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO 
– SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIEJSCOWOŚCI 
I REGIONU

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem określającym cele i programy działań na rzecz rozwoju określonego obszaru. Istnieje również wiele innych dokumentów 
o charakterze strategicznym, które dotyczą rozwoju przestrzenno – społeczno 
– gospodarczego. Lokalny Program Rewitalizacji nawiązuje w swych założeniach i treści do tych opracowań. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami ma wpływać na skuteczność oraz efektywność rewitalizacji.

1. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020

Misja strategii województwa – to podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Poprawa warunków życia obejmuje takie aspekty, jak: warunki funkcjonalne życia w gospodarstwach domowych i w jego otoczeniu, warunki estetyczne środowiska oraz dostępność do pozytywnych osiągnięć cywilizacyjnych (str. 84).

Cel generalny – wzrost aktywności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju 
w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Efekt w postaci poprawy wizerunku województwa, pokazując korzyści dla mieszkańców i inwestorów w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, polepszenie warunków funkcjonowania firm i całego układu gospodarki rynkowej (str. 84).

Cel warunkujący 1 – przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa. Ważną rolę w rozwoju województwa i podniesieniu jej konkurencyjności będą pełnić miasta średnie i małe, zdolne do skutecznej i wielostronnej obsługi swoich subregionalnych stref wpływów (str.88).

- Priorytet 1 - tworzenie otoczenia przyjaznego dla rozwoju nowoczesnego biznesu, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, kierunek działań: tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, rozwój infrastruktury wspierającej działania inwestycyjne przedsiębiorstw (str. 88).

- Priorytet 4 – kreowanie rozwoju i dywersyfikacji funkcji wyższego rzędu w kieleckim Obszarze Metropolitarnym oraz regionalny rozwój miast i centrów gmin województwa, kierunek działań: rewitalizacja obszarów miejskich, obszarów poprzemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej w miastach, kształtowanie ładu przestrzennego w zagospodarowaniu obszarów miejskich i podmiejskich, poprawa wizerunku miast (str. 89).

Cel warunkujący 2 – rozwój zasobów ludzkich, rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

- Priorytet 6 – społeczeństwo obywatelskie, kierunek działań: umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców, wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej i wzrostu zaangażowania mieszkańców (str. 89-90).

Cel warunkujący 3 – ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury, kształtowanie krajobrazu, zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. Budowa 
i modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe (str. 93).

- Priorytet 1 – tworzenie warunków rozwoju turystyki, sportu i rekreacji, kierunek działań: modernizacja i rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej w regionie (str. 93).

- Priorytet 2 – ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego, kierunki działań: zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości, modernizacja 
i rozbudowa infrastruktury kulturalnej (str. 93).

Cel warunkujący 5 – rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej, ułatwienie dostępu do usług publicznych takich jak kultura, sport i wypoczynek pozwoli na odczuwalną poprawę warunków życia mieszkańców (str. 97).

- Priorytet 2 – podnoszenie standardów i tworzenie spójnego układu komunikacyjnego oraz gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu (str. 100).

- Priorytet 4 – rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska (str. 100).

2.  Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wodzisław na   lata 2000 - 2015

Misja gminy - Wodzisław jako ważny ośrodek województwa świętokrzyskiego w zakresie przetwórstwa rolno – spożywczego, bazujący na wysokiej jakości produkcji rolniczej oraz ośrodek rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Śląska i Krakowa (str. 54).

Cel strategiczny 3 – rozwój infrastruktury technicznej (str. 54).

Cel strategiczny 4 – tworzenie nowych miejsc pracy poprzez przyciąganie inwestycji zewnętrznych i promocję przedsiębiorczości (str. 54).

Cel strategiczny 5 – rozwój turystyki wiejskiej i aktywnej (str. 54).

Cel strategiczny 6 – rozbudowa, utrzymanie i modernizacja istniejącej infrastruktury społecznej, szczególnie w zakresie oświaty, kultury i sportu (str. 54).

3. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wodzisław na lata 2004 – 2006 - 2013

Misja gminy – stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zapewnienie społeczeństwu odpowiedniego poziomu życia. Misja gminy zakłada podporządkowanie gospodarki zasadom ekologii (str. 86).

Misja ma służyć:

- przyciąganiu zainteresowania gminą z zewnątrz,

- pobudzaniu poczucia własnej wartości oraz wartości samorządu,

- budowie korzystnego wizerunku gminy Wodzisław,

- tworzeniu wspólnych wartości mieszkańców gminy poprzez politykę uspołeczniania zarządzania (str. 86).

Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców

- Działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy na terenie gminy poprzez tworzenie dogodnych warunków inwestowania oraz zakładania własnej działalności gospodarczej (str. 89).

- Zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez dostęp do infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej (str. 89).

Poprawa stanu środowiska kulturowego

- Renowacja zabytków (str. 89).

4. Dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno 
– gospodarczych

| L.p. | Polityka | Nazwa dokumentu | Nawiązanie LPR do dokumentów strategicznych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszkalnictwo | Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego | LPR zachowuje spójność z założeniami celu głównego polityki przestrzennej województwa świętokrzyskiego – zostanie odwrócona niekorzystna tendencja w zakresie ilości budowanych mieszkań. Przy rosnącej zamożności społeczeństwa w strukturze budownictwa mieszkaniowego dominować będzie budownictwo jednorodzinne (str.141). Realizacja przedsięwzięć zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji spowoduje, że coraz więcej osób wyrazi chęć zamieszkania w Wodzisławiu. Obszar rewitalizacji stanie się bardziej atrakcyjny, a to spowoduje wzrost wartości gruntów. |
| 2. | Infrastruktura i usługi komunalne | Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2004 - 2013 | Zadania inwestycyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji pozostają w bezpośrednim odniesieniu do celu Planu Rozwoju Lokalnego – poprawa stanu infrastruktury technicznej (str. 90) |
| 3. | Rozwój przedsiębiorczości | Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2004 - 2013 | LPR jest sygnałem tworzenia dobrych warunków dla kompleksowego ruchu inwestycyjnego, co zwiększa bezpieczeństwo zainwestowanych tam środków. Program wspiera inicjatyw przedsiębiorczości, które są podstawą stabilizacji i rozwoju gospodarczego. W ramach LPR będą także prowadzone działania w postaci: dotacji na start, szkoleń, kursów itp. |
|  |  | Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Wodzisław na lata 2000 - 2015 |  |
|  |  | Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 |  |
| 4. | Gospodarowanie gruntami | Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Wodzisław na lata 2000 - 2015 | Granice obszaru rewitalizowanego zostały wyznaczone przy uwzględnieniu: „promocja gminy tzn. wolne obiekty, możliwości wynikające ze specyfiki regionu: cel - przyciągnięcie potencjalnych inwestorów” – Strategia Rozwoju (str. 66) |
| 5. | Ochrona dziedzictwa kulturowego | Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 | Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów dóbr kultury, zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. LPR obejmuje problem przestrzeni miejskiej i jej funkcji, ochrony dóbr kultury oraz cel usuwania zjawisk degradacji przestrzeni utrudniającej rozwój miejscowości. |
| 6. | Komunikacja społeczna | Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 | LPR wspiera rozwój komunikacji społecznej poprzez kwestię wspólnych dyskusji i decyzji mieszkańców na temat obszaru rewitalizacji. Rozwój zasobów ludzkich, społeczeństwo obywatelskie, kierunek działań: umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców, wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej i wzrostu zaangażowania mieszkańców. |
| 7. | Transport | Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 | Program Rewitalizacji jest zgodny z Celem warunkującym nr 5 „Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej”, Priorytetem 2 „Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu”, kierunek działań: radykalna poprawa stanu dróg (str. 100). |
| 8. | Przeciwdziałanie patologiom społecznym | Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2004 - 2013 | Inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie polityki społecznej. Diagnozowanie, konsultowanie i poradnictwo zawodowe bardziej dostępne dla mieszkańców powiatu (str. 85). |

5. Plan kilkuletniego zagospodarowania przestrzennego

Gmina Wodzisław nie posiada planów kilkuletniego zagospodarowanie przestrzennego, które dotyczyłyby obszaru rewitalizowanego.

6. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 
2006 – 2014

Turystyka jest gałęzią gospodarki, która rozwija się w konkretnej przestrzeni, stąd całość działań kształcących tą przestrzeń ma duży wpływ na turystyczną koniunkturę. Turystyka nie może rozwijać się w oderwaniu od środowiska naturalnego oraz jego ochrony, a także bez inwestycji w otoczenie turystyki, którym jest infrastruktura techniczna i społeczna (str. 313).

Cel pośredni - Rozwój otoczenia sprzyjającego rozwojowi województwa świętokrzyskiego.

Cel operacyjny 1 – tworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym, działanie: rozwój regionalnego systemu zatrudnienia w turystyce oraz warunków kreowania systemów lokalnych (str. 335).

Cel operacyjny 2 – wsparcie świętokrzyskich przedsiębiorców turystycznych, działanie: tworzenie zachęt inwestycyjnych (str. 335).

Obszar priorytetowy - Przestrzeń turystyczna

Cel 2 – kształtowanie proekologicznej infrastruktury w kontekście rozwoju przestrzeni turystycznej, działanie 1: rozwój innowacyjny infrastruktury na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim. (str. 390-391).

Cel 3 – rozwój mikro przestrzeni turystycznej, działanie 1: rewitalizacja zabytkowych układów urbanistycznych oraz cennych obiektów zabytkowych (str. 392).

7.  Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2004 - 2013

Wizja

Powiat jędrzejowski regionem atrakcyjnym turystycznie o dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych. Obszar zrównoważonego rozwoju, przyjazny rozwojowi przedsiębiorczości, wykorzystujący swe dogodne położenie geograficzne w otoczeniu wielkich aglomeracji (str. 81).

Sfera społeczna

- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu poprzez inwestycje infrastrukturalne, wspieranie przedsiębiorczości, lepsza jakość usług publicznych (str. 81).

- Niezbędne remonty i modernizacje w infrastrukturze, tworzenie nowych placów 
i organizowanie imprez kulturalnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (str. 87).

Strefa techniczna

Program modernizacji infrastruktury drogowej (str. 89).

Sfera gospodarcza

- Działanie powiatu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

- Poprawa stanu infrastruktury technicznej.

- Działanie na rzecz infrastruktury społecznej, kulturowej i turystycznej powiatu.

- Aktywna kampania promocyjna powiatu i jego potencjału turystycznego (str. 90).

Turystyka

- Organizacja imprez kulturalnych (str. 93).

- Szerokie i wielostronne rozwijanie infrastruktury turystycznej.

- Dbałość o ład przestrzenny i urbanistyczny, zachowanie regionalnego charakteru architektury, uporządkowanie przestrzeni w celu uzyskania jej czytelności i poprawy jakości, dbałość o estetykę (str. 93).

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

1. Podokresy programowania: 2007 – 2013 i lata następne

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Wodzisław obejmuje dwa podokresy realizacji. Pierwszy przypada na lata 2007 – 2011 oraz drugi, który będzie realizowany 
w latach 2012 – 2015. Tak przyjęte ramy czasowe mają za zadanie sprawić, by była jak największa szansa na realizację jego zapisów. Długi okres czasu przeznaczony na podejmowanie działań może bowiem umożliwić pozyskiwanie środków nie tylko z obecnego okresu programowania, ale również z programów, które zostaną zaplanowane w kolejnych latach.

2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) 
i uzasadnienie z opisem komplementarności zadań w ramach poszczególnych obszarów

Rewitalizacja jest procesem przestrzennych przemian technicznych, społecznych 
i ekonomicznych, prowadzonych na obszarze wymagającym odnowy. Wszelkie podejmowane działania mają na celu rozwój danej miejscowości, wzrost jej konkurencyjności oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Wiąże się to również z adaptacją starych zasobów infrastruktury do nowych potrzeb, co integruje formy historyczne i te współczesne.

Niezwykle istotna jest kompleksowość podejmowanych zadań rewitalizacyjnych, ponieważ 
o powodzeniu działań decyduje w dużym stopniu skumulowanie założeń inwestycyjnych na danym obszarze, co przyczynia się do osiągnięcia odpowiedniej skali przeobrażeń. Punktem odniesienia do planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest  przede wszystkim kontekst społeczny. Aby móc dokonywać niezbędnych przemian w układzie urbanistycznym danej miejscowości i zwiększyć jej wartość, konieczne jest pozyskiwanie publicznych 
i prywatnych źródeł finansowania przyjętych programów.

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Wodzisław obejmuje dwa okresy programowania w odniesieniu do Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Świętokrzyskiego, które są zgodne z harmonogramem podziału środków pomocowych na poziomie unijnym.

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ, zasięg terytorialny obszaru rewitalizacji obejmuje kompleksowe projekty dotyczące rewitalizacji marginalizowanych obszarów miast oraz zaniedbanych części miejscowości, będących centrami gmin.

Wizualizacja – przebudowa Rynku Miejskiego w Wodzisławiu, kolorystyka płyty rynku

Źródło: Projekt budowlany zagospodarowania rynku

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Wodzisław został przygotowany na lata 2007 – 2015, a generalnym celem odnowy jest zapewnienie wielostronnego 
i harmonijnego rozwoju miejscowości głównie poprzez zagospodarowanie rynku z małą architekturą. Plac Wolności – dawny rynek obecnie zagospodarowany jest w formie parku. Drzewa, głównie jesiony i kasztanowce, zasadzone w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, są w dużym stopniu zniszczone, częściowo obcięte, w kilku miejscach są nowe nasadzenia kilkuletnich iglaków i krzewów ozdobnych. Na środku placu usytuowany jest wielki klomb w formie koła w niecce po nieczynnej fontannie. Plac pierwotnie równomiernie nachylony w kierunku północnym, w czasie urządzania parku został zniwelowany, 
a równomierny spadek zredukowano przy pomocy skarp po stronie południowej i północnej. Na placu wykonano w ostatnich latach alejki z kostki betonowej w układzie nieregularnego czworokąta z zejściami na okalający chodnik schodami terenowymi. Alejki odsunięte są od dróg okalających rynek. Po przekątnej rynku na osi w kierunku północno – zachodnim znajduje się dawna synagoga. Nad pierzeją wschodnią widoczna jest sylwetka zabytkowego kościoła parafialnego. W północno – wschodniej części placu zlokalizowano pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich w formie głazu z tablicą pamiątkową. Rynek otaczają asfaltowe drogi tworzące rondo komunikacyjne z wylotami w rogach placu oraz dwiema zatokami parkingowymi. Z rynku wychodzą ulice: od północy ul. Aryjska, od południa 
ul. Żarnowska, zaś od zachodu ul. Wodna. Na placu wybudowana jest wiata przystanku autobusowego. Zabudowa stanowiąca południową i zachodnią pierzeję istniejących kamienic jest chaotyczna i przypadkowa. Plac jest skąpo oświetlony lampami parkowymi. Na chodnikach zupełnie przypadkowo ustawione są słupy NN, oświetlenia oraz telefoniczne, od których wykonane są napowietrzne przyłącza energetyczne i telefoniczne. Sieć wodociągowa znajduje się w ulicach po stronie południowej placu i pod chodnikiem po stronie północnej. Nieczynne jest zasilania ze strony południowej nieużytkowanej fontanny.

Zdjęcie nr 5 – Lokale handlowe przy Placu Wolności

Źródło: Folder „500-lecie nadania Praw Magdeburskich 
                                                     dla Wodzisławia 1508-2008”

Stan istniejący rynku, układ funkcjonalny, nawierzchnia, zieleń wysoka, oświetlenie, elementy małej architektury są wynikiem przypadkowych działań cząstkowych z różnych okresów i nie posiada spójnej koncepcji, wynikającej z wytycznych konserwatorskich, jak również z charakteru rynku miejskiego. Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje działania 
i projekty, które będą realizowane kompleksowo oraz systematycznie. Dzięki temu wzrośnie atrakcyjność i wartość danego obszaru, pojawią się nowe funkcje, a mieszkańcy będą mieli większą satysfakcję z zamieszkiwania w Wodzisławiu, stanie się ono miastem ładniejszym, bardziej przyjaznym i atrakcyjnym. Myślą przewodnią  koncepcji zagospodarowania rynku jest przywrócenie pierwotnej formy przestrzennej dla placu miejscowości, to znaczy stworzenie miejsca zgromadzeń, do organizowania imprez zbiorowych, uroczystości okolicznościowych, miejsca do rekreacji. Do osiągnięcia tych celów przewidziano dwa place sąsiadujące ze schodami terenowymi służące za estrady – sceny, przy których odbywać się będą uroczystości. Do rekreacji służyć będą tereny urządzone wokół fontanny, pomnika 
i zieleńce w miejscach specjalnie do tego wydzielonych. Program Rewitalizacji przewiduje budowę nowej wiaty przystanku autobusowego w miejscu istniejącej, po jej wyburzeniu. 
Do usprawnienia ruchu kołowego przewidziano od południa i północy placu miejsca postojowe. Zaprojektowane uzbrojenie placu będzie umożliwiało stworzenie sceny letniej oraz organizowanie letnich kawiarni. Istotnym elementem zagospodarowania rynku jest oświetlenie oraz iluminacja fontanny i pomnika.

Aby osiągnąć w/w cele należy wprowadzić następujące rozwiązania:

- Zmiana układu funkcjonalnego placu centralnego rynku i obrzeży.

- Wymiana nawierzchni chodników placu, z zachowaniem nawierzchni istniejących ciągów pieszych, lokalizacja miejsc wypoczynku, nowe umiejscowienie fontanny.

- Nowa lokalizacja pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich w części spacerowej rynku, na wyodrębnionym placyku z przewidzianym oświetleniem iluminacyjnym.

- Wprowadzenie elementów małej architektury, porządkujących oraz nadających nową jakość przestrzeni, zharmonizowaną swymi gabarytami i formą z charakterem zabudowy otaczającej plac rynku. Są to głównie murki o kamiennej okładzinie, wynikające z rozmieszczenia zieleni, ławy o postawie siedziska będącego integralną częścią murków – podobnie jak elementy stałe obudów przyłączy mediów. Schody terenowe o zmienionej formie rozlokowane będą w miejscach pierwotnych za wyjątkiem naroża północno – zachodniego, gdzie wprowadzone zostaną schody na przedłużeniach zachowanych alejek. Najbardziej atrakcyjną i rozbudowaną formą małej architektury jest fontanna. Ujęto również wiatę przystankową. Ławy parkowe, latarnie oświetleniowe i inne elementy ruchome – żeliwne.

- Wprowadzenie uporządkowanej zieleni wysokiej i niskiej. W urządzenie zieleni będzie unikać się drzew i roślin parkowych na rzecz drzew stosowanych w alejach 
i skwerach miejskich. Oprócz przesadzonych iglaków naturalnej wysokości, będą to również niskie drzewka liściaste ozdobne z owocami.

- Przebudowa sieci elektrycznej oraz wodno – kanalizacyjnej z uwzględnieniem fontanny, pomnika i scen imprez okolicznościowych. Zostanie także uporządkowane oświetlenie placu poprzez zastosowanie lamp słupowych oraz reflektorów oświetlających ekspozycję czyli fontannę i pomnik.

- Zlokalizowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w trzech skrzydłach rynku, zwłaszcza od południa, w związku z natężeniem ruchu.

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje także inwestycje polegające na budowie nowoczesnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz budowie kanalizacji sanitarnej.

Brak typowego boiska wielofunkcyjnego jest dużym problemem, gdyż ogranicza aktywność fizyczną mieszkańców, młodzieży szkolnej i turystów odwiedzających Wodzisław. Aby mieszkańcy mogli uprawiać różne dyscypliny sportu od siatkówki 
i koszykówki czy tenisa ziemnego po możliwość strzelania i uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych i gier zespołowych musi zostać wybudowany przedmiotowy kompleks. Ze względu na fakt, że obiekty przyszkolne są niedostępne po godzinach zajęć uzasadnionym jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w celu wzrostu  „usportowienia” społeczeństwa gminy Wodzisław. Istniejący obiekt umożliwi rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej 
w szerokim zakresie. Realizacja projektu da możliwość organizowania i uprawiania wielu gier zespołowych. Możliwość korzystania ze strzelnicy, mało spotykanej atrakcji, poszerzy 
w znacznym stopniu krąg osób użytkujących nowo wybudowany obiekt.

Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przyniesie bezpośrednią korzyść dzieciom i młodzieży, pozwoli na realizację imprez sportowych, przyczyni się do osiągnięcia celu wyrównywania szans w dostępie do obiektów sportowych pomiędzy mieszkańcami 
z obszarów wiejskich i miejskich. Realizacja projektu stworzy możliwość organizacji zajęć pozalekcyjnych i turniejów sportowych. Efektem pośrednim projektu będzie zapewnienie właściwego rozwoju fizyczno-ruchowego młodzieży będącej w fazie rozwoju oraz mieszkańców, umożliwiając im regularne uprawianie sportu i zapobiegając w ten sposób wadom postawy. Dzięki funkcjonowaniu obiektu, Gmina będzie mogła stworzyć ofertę aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wpływając na wychowanie w duchu sportowej rywalizacji oraz na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Obiekt także będzie udostępniany turystom oraz gościom uczestniczącym w  imprezach organizowanych przez Gminę.

Stopień skanalizowania terenu aglomeracji jest dość niski i wynosi jedynie około 1,5%. Na ternie aglomeracji Wodzisław istnieje kanalizacja sanitarna o długości 6,4 km, która obsługuje tylko część miejscowości Wodzisław wraz z oczyszczalnią ścieków w Wodzisławiu o przepustowości 340 m3/dobę aktualnie do oczyszczalni dopływa średnio ok. 140 m3/dobę. W Wodzisławiu kilka ulic z istniejącymi budynkami jednorodzinnymi, pozostaje bez dostępu do kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy posiadają indywidualne bezodpływowe zbiorniki 
na ścieki. Do istniejącej oczyszczalni ścieków odprowadzane są ścieki komunalne z części miejscowości Wodzisław oraz Zakładu Mleczarskiego w Wodzisławiu. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków zostały wybudowane w latach 1995-2002 z materiałów 
i technologii, które były dostępne w tamtych latach. W ostatnim czasie nastąpił wzrost zwodociągowania gminy, który wynosi obecnie 67,0 %.

Zaprojektowano sieć kanalizacyjną mieszaną grawitacyjno-ciśnieniową, z przewagą sieci grawitacyjnej, z uwagi na ukształtowanie terenu. Inwestycja ma znaczenie proekologiczne, ponieważ ścieki z części obszaru gminy Wodzisław zostaną ujęte w system kanalizacyjny i odprowadzone do oczyszczalni. Dzięki temu zostanie wyeliminowane zagrożenie dla wód powierzchownych i podziemnych.

Brak sieci kanalizacyjnej ma negatywny wpływ na jakość życia całej społeczności lokalnej, zaburza rozwój gminy oraz znacznie ogranicza atrakcyjność inwestycyjną jej obszaru dla podmiotów zewnętrznych. Budowa systemu kanalizacji jest więc zadaniem priorytetowym dla Samorządu. Zrealizowanie tej inwestycji przede wszystkim spełni oczekiwania społeczności lokalnej w zakresie gospodarki wodnej.

Konieczność realizacji inwestycji wynika z braków i potrzeb w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w gminie. Ścieki i nieczystości płynne przedostają się do gruntu i wód podziemnych oraz nieoczyszczone zrzucane są do wód powierzchniowych i do gruntów. 
Ma to negatywny wpływ na jakość wód szczególnie w głównym zbiorniku wód podziemnych. Zgodnie z art. 3 Dyrektywy 91/271EWG aglomeracje powinny być wyposażone w systemy zbiorcze za wyjątkiem terenów, gdzie budowa i eksploatacja zbiorczego sytemu kanalizacyjnego nie są uzasadnione, jako że nie przynosiłyby korzyści dla środowiska lub powodowałyby nadmierne koszty, pod warunkiem zapewnienia na tych terenach gospodarki ściekowej zapewniającej ten sam poziom ochrony środowiska, co system kanalizacji zbiorczej połączonej z oczyszczalniami ścieków spełniającymi wymagania 
w/w Dyrektywy.

- Podział na projekty i zadania inwestycyjne

| Lp. | Etapy i zadania do realizacji | Planowane rozpoczęcie realizacji | Planowane zakończenie realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP 1 |
| 1. Przebudowa i modernizacja rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej. |
| 1.1 Przebudowa uzbrojenia technicznego na Placu Wolności (Rynek) -przebudowa sieci elektrycznej, - przebudowa sieci teletechnicznej i przyłączy telefonicznych, - wymiana wodociągu (80 m wraz z przyłączami), - uzbrojenie pod sceną dla imprez, festynów oraz dla punktów gastronomicznych | 2007 - 2011 |
| 1.1.1 Płyta Rynku – wymiana nawierzchni i odwodnienie powierzchniowe placu Rynku |  |
| 1.1.2 Chodniki – budowa w obrębie placu (kostka brukowa) |  |
| 1.1.3 Budowa parkingów w sąsiedztwie dróg Rynku |  |
| 1.1.4 Konstrukcja schodów terenowych, murki, stałe ławy, kosze na śmieci |  |
| 1.1.5 Przebudowa oświetlenia ulicznego w Rynku |  |
| 1.1.6 Obiekty ruchome (ławki żeliwne, dekoracje okolicznościowe) |  |
| 1.1.7 Zieleń na Rynku Miejskim (zagospodarowanie zielenią - nasadzenie drzew, itp.) |  |
| 1.2 Odbudowa i modernizacja dróg wokół Rynku ( ul. Kościelna, Jędrzejowska, część Krakowskiej (nawierzchnia, ciągi piesze, oświetlenie) |  |
| 1.2.1 Odbudowa ulicy Ariańskiej (Położenie nawierzchni (1 warstwa) i chodnika wraz z przebudową oświetlenia ulicznego) |  |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wodzisław |  |
| 3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu |  |
| 4. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Wodzisławiu przy ulicy Szkolnej |  |
| ETAP 2 |
| 1. Zagospodarowanie Rynku – faza końcowa. | 2012 - 2015 |
| 1.1 Budowa fontanny (m.in. oświetlenie - iluminacja fontanny). |  |
| 1.2 Budowa sceny. |  |
| 1.3 Szalet publiczny |  |
| 2. Zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej. |  |
| 3. Odbudowa lochów w Wodzisławiu. |  |
| 4. Zabezpieczenie synagogi. |  |

- Kryterium wyboru pilotażu i kolejność realizacji

O kolejności realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych zadecydowała przede wszystkim potrzeba, która wynika z istniejących uwarunkowań przestrzennych Wodzisławia. Usystematyzowany zakres działań wynika również z wcześniej przyjętych i zatwierdzonych celów strategicznych, które zamieszczono w lokalnych dokumentach gminy. Podczas tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, został przeprowadzony szereg spotkań 
z mieszkańcami Wodzisławia w celu konsultacji społecznych na temat oczekiwań i potrzeb danego obszaru. Mieszkańcy miejscowości, którzy na co dzień stykają się z problemami 
i barierami ich otoczenia, wiedzą najlepiej, jakie zmiany wprowadzić, co ulepszyć, co zmodernizować aby żyć w przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni. Zaznaczono te obszary, które w pierwszej kolejności powinny zostać objęte projektem oraz te, które zakwalifikują się do projektu następnego. Dlatego też największy wpływ na ustalenie kolejności realizowanych zadań inwestycyjnych miał wspólny głos społeczeństwa.

Cele szczegółowe, które podejmowane są w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, to:

- Rynek – centrum miejscowości, przywrócenie dla tego obszaru funkcji centralnego placu miejscowości – tak aby stał się on rynkiem miejskim. Priorytetem jest aby ten układ urbanistyczny stał się dumą i wizytówką Wodzisławia, aby przyciągał swą formą mieszkańców i turystów, aby był miejscem rekreacji i odpoczynku.

- Wymiana nawierzchni chodników placu, z zachowaniem nawierzchni istniejących ciągów pieszych.

- Nowa lokalizacja pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich w części spacerowej rynku, na wyodrębnionym placyku z przewidzianym oświetleniem iluminacyjnym.

- Wprowadzenie elementów małej architektury, porządkujących oraz nadających nową jakość przestrzeni, zharmonizowaną swymi gabarytami i formą z charakterem zabudowy otaczającej plac rynku.

- Najbardziej atrakcyjną i rozbudowaną formą małej architektury jest fontanna. Ujęto również wiatę przystankową. Ławy parkowe, latarnie oświetleniowe i inne elementy ruchome.

- Wprowadzenie uporządkowanej zieleni wysokiej i niskiej.

- Przebudowa sieci elektrycznej oraz wodno – kanalizacyjnej z uwzględnieniem fontanny, pomnika i scen imprez okolicznościowych.

- Zostanie uporządkowane oświetlenie placu poprzez zastosowanie lamp słupowych oraz reflektorów oświetlających ekspozycję.

- Zlokalizowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w trzech skrzydłach rynku.

- Nadanie centrum miejscowości Wodzisław nowych funkcji, przede wszystkim rekreacyjnej i turystycznej.

- Podniesienie poziomu integracji mieszkańców Wodzisławia.

- Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez powstawanie nowych miejsc pracy, co oznacza rozwój gminy.

- Ograniczenie negatywnych zjawisk związanych np. z patologiami społecznymi.

- Promocja miejscowości oraz podniesienie poziomu rozpoznawalności gminy 
w województwie, kraju.

- Umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców, wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej.

- Stworzenie godziwych warunków egzystencji mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wodzisław.

- Poprawa infrastruktury sportowej w Wodzisławiu poprzez budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

- Oczekiwane wskaźniki osiągnięć - produkty i rezultaty

Ze względu na stan przygotowania zadań, które wymagają doprecyzowania, wskaźniki określone niżej mają wartość szacunkową i mogą ulec wahaniom. Część wskaźników  (szczególnie oddziaływania) ma charakter nie mierzalny lub zostanie osiągnięta w długim okresie czasu dlatego też zostaną one określone szczegółowo przy opracowaniu poszczególnych projektów. Zrealizowane projekty inwestycyjne będą analizowane między innymi pod kątem osiągniętych n/w wskaźników.

Wskaźniki produktu

| Wskaźniki produktu | Źródło danych | Jedn. miary | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba zmodernizowanych i zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych | Monitoring własny | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liczba projektów wpływających na poprawę centrum gminy | Monitoring własny | Umowa o dofinansowanie projektu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba wybudowanych/wyremontowanych przystanków | Monitoring własny | Szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba gospodarstw agroturystycznych | Monitoring własny | Szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |

Wskaźniki rezultatu

| Wskaźniki rezultatu | Źródło danych | Jedn. miary | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem | Monitoring własny | osoby | 200 | 230 | 260 | 300 | 390 | 480 | 610 | 820 | 980 |
| Liczba osób korzystających z lokalnej bazy kulturalnej (biblioteka) | Monitoring własny | osoby | 520 | 540 | 560 | 590 | 620 | 650 | 690 | 730 | 870 |
| Liczba stworzonych miejsc pracy na obszarach zrewitalizowanych (miejsca pracy tworzone pośrednio oraz bezpośrednio w wyniku realizacji inwestycji ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji) | Monitoring własny/umowa o pracę | Osoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach | Monitoring własny | Szt. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |

IV. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007 – 2013 
I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM

1. Planowane działania przestrzenne (techniczno materialne) w latach 
2007 – 2013 w latach następnych na obszarze rewitalizowanym

| Nazwa planowanego działania | Etap działania /czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAP I |
| 1. Przebudowa i modernizacja rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej. |
| 1.1 Przebudowa uzbrojenia technicznego na Placu Wolności (Rynek) -przebudowa sieci elektrycznej, - przebudowa sieci teletechnicznej i przyłączy telefonicznych, - wymiana wodociągu (80 m wraz z przyłączami), - uzbrojenie pod sceną dla imprez, festynów oraz dla punktów gastronomicznych | 2007 - 2011 | Nowa nawierzchnia rynku, modernizacja placu, chodników i przekształcanie ich funkcji na rekreacyjno – wypoczynkowe. Przebudowa uzbrojenia technicznego pod płytą rynku oraz odwodnienie placu i przylegających do niego ulic. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 290 000,00 zł |
| 1.1.1 Płyta Rynku – wymiana nawierzchni i odwodnienie powierzchniowe placu Rynku | 2007 - 2011 |  | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 392 125,00 zł |
| 1.1.2 Chodniki – budowa w obrębie placu (kostka brukowa) | 2007 - 2011 |  | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 165 091,00 zł |
| 1.1.3 Budowa parkingów w sąsiedztwie dróg Rynku | 2007 - 2011 | Powstaną nowe miejsca parkingowe w obrębie rynku. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 97 690,00 zł |
| 1.1.4 Konstrukcja schodów terenowych, murki, stałe ławy, kosze na śmieci | 2007 - 2011 | Zagospodarowanie rynku poprzez elementy małej architektury. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 154 632,00 zł |
| 1.1.5 Przebudowa oświetlenia ulicznego w Rynku | 2007 - 2011 | Nowoczesne oświetlenie. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 145 000,00 zł |
| 1.1.6 Obiekty ruchome (ławki żeliwne, dekoracje okolicznościowe) | 2007 - 2011 | Na rynku zamontowane zostaną obiekty ruchome, dekoracyjne. Plac ozdobi zaprojektowany system zieleni niskiej i wysokiej, modernizacji ulegną drogi wokół rynku | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 65 000,00 zł |
| 1.1.7 Zieleń na Rynku Miejskim (zagospodarowanie zielenią - nasadzenie drzew, itp.) | 2007 - 2011 |  | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 38 500,00 zł |
| 1.2 Odbudowa i modernizacja dróg wokół Rynku, ul. Kościelna, Jędrzejowska, część Krakowskiej (nawierzchnia, ciągi piesze, oświetlenie) | 2007 - 2011 | Zmodernizowane i odbudowane drogi wokół Rynku. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 295 712,00 zł |
| 1.2.1 Odbudowa ulicy Ariańskiej (Położenie nawierzchni (1 warstwa) i chodnika wraz z przebudową oświetlenia ulicznego) | 2007 - 2011 | Ulica Ariańska uzyska dodatkową warstwę nawierzchni, odbudowany zostanie również chodnik i oświetlenie. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 156 250,00 zł |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wodzisław | 2007 - 2011 | Kanalizacja sanitarna na terenie aglomeracji Wodzisław. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 4 868 800,00 zł |
| 3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu | 2007 - 2011 | Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Wodzisławiu | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 4 409 107,00 zł |
| 4. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Wodzisławiu przy ulicy Szkolnej | 2007 - 2011 | Powstanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 4 161 570,00 zł |
| ETAP II |
| 1. Zagospodarowanie Rynku – faza końcowa. | 2012 - 2015 | Końcowy etap rewitalizacji rynku – budowa fontanny wraz z jej iluminacją świetlną, dodatkowo dla umożliwienia organizacji życia kulturowego miejscowości, powstanie na rynku scena. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 255 000,00 zł |
| 1.1 Budowa fontanny (m.in. oświetlenie-iluminacja fontanny). | 2012 - 2015 |  | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. |  |
| 1.2 Budowa sceny. | 2012 - 2015 |  | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 35 000,00 zł |
| 1.3 Szalet publiczny. |  |  |  | 20 000,00 zł |
| 2. Zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej. | 2012 - 2015 | Zagospodarowanie skweru poprzez elementy zieleni i małej architektury. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 45 000,00 zł |
| 3. Odbudowa lochów w Wodzisławiu. | 2012 - 2015 | Odbudowa lochów jako elementu na trasie turystycznej po miejscowości Wodzisław. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 165 000,00 zł |
| 4. Zabezpieczenie synagogi. | 2012 - 2015 | Zabezpieczenie synagogi jako wartości dziedzictwa kulturowego. | Samorząd gminy, okoliczni mieszkańcy, cała społeczność gminy, stowarzyszenia, podwykonawcy itp. | 500 000,00 zł |

2. Plan działań gospodarczych w latach 2007 – 2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym

| Nazwa planowanego działania | Etap działania /czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wspieranie przedsiębiorczości (dotacje na start, szkolenia, zmniejszenie podatków lokalnych dla nowych inwestorów, kursy, wyjazdy studyjne) | 2014 - 2015 | Powstawanie nowych firm, zmniejszenie bezrobocia, pozyskanie inwestorów dla miejscowości, zwiększenie przychodów do budżetu gminy, podniesienie poziomu życia mieszkańców | Samorząd gminy, okoliczni przedsiębiorcy, uczestnicy sektorów gospodarki lokalnej, mieszkańcy chcący założyć własną działalność gospodarczą itp. | 200 000,00 zł |
| Wspieranie rozwoju turystyki jako priorytetowej dziedziny gospodarki lokalnej (inwestycje i dotacje, promocja, wspieranie budowy infrastruktury turystycznej) | 2014 - 2015 | Powstawanie nowych firm, zmniejszenie bezrobocia, pozyskanie inwestorów dla miejscowości, zwiększenie przychodów do budżetu gminy, podniesienie poziomu życia mieszkańców | Samorząd gminy, okoliczni przedsiębiorcy, uczestnicy sektorów gospodarki lokalnej, mieszkańcy chcący założyć własną działalność gospodarczą itp. | 200 000,00 zł |

3. Plan działań społecznych w latach 2007 – 2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym

| Nazwa planowanego działania | Etap działania /czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wspieranie zadań mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, tworzenie równych szans (dofinansowanie programów profilaktycznych i tworzenia równych szans, kursy, szkolenia, wyjazdy itp.) | 2014 - 2015 | Likwidacja grup wykluczonych społecznie, wyrównanie szans rozwojowych różnych grup społecznych | Samorząd gminy, mieszkańcy, stowarzyszenia, jednostki gminne | 150 000,00 zł |
| Wspieranie działań dotyczących walki z patologiami społecznymi oraz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych (dotacje dla organizacji pozarządowych i gminnych zajmujących się środowiskami dziecięcymi i młodzieżowymi, kursy, szkolenia, aktywna walka z patologiami) | 2014 - 2015 | Zmniejszenie poziomu występujących patologii społecznych, aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych | Samorząd gminy, mieszkańcy, stowarzyszenia, jednostki gminne | 150 000,00 zł |

V. WYTYCZNE W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA

Podstawą dla określenia zasad wydatkowania środków UE na przedsięwzięcia, 
dot. Mieszkalnictwa jest Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210/1 z 31.07.2006 r.).

Uszczegółowieniem zapisów Rozporządzenia 1080/2006 w tym zakresie, są przepisy wykonawcze Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371/ z 27.12.2006 r.).

Projekty inwestycyjne, które objęte są Lokalnym Programem Rewitalizacji, nie wpisują się bezpośrednio w zakres mieszkalnictwa. Jednakże pośrednio, modernizacja centrum miejscowości podniesie wartość gruntów tego obszaru. Zachęci to także mieszkańców do inwestowania w remont budynków, np. zmiany elewacji. Dzięki temu budynki będą harmonizowały z estetyką otoczenia. Realizacja kompleksowych inwestycji 
w centrum Wodzisławia będzie motywacją do podejmowania dalszych prac związanych 
z odnową i modernizacją danego obszaru.

VI. Plan finansowy rewitalizacji na lata 2007 – 2013 (obligatoryjne) i na lata następne (fakultatywnie)

| Nazwa realizowanego zadania | Wartość zadania | Źródło finansowania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Przebudowa uzbrojenia technicznego na Placu Wolności (Rynek) -przebudowa sieci elektrycznej, - przebudowa sieci teletechnicznej i przyłączy telefonicznych, - wymiana wodociągu (80 m wraz z przyłączami), - uzbrojenie pod sceną dla imprez, festynów oraz dla punktów gastronomicznych | 290 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Płyta Rynku – wymiana nawierzchni i odwodnienie powierzchniowe placu Rynku | 392 125,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Chodniki – budowa w obrębie placu (kostka brukowa) | 165 091,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Budowa parkingów w sąsiedztwie dróg Rynku | 97 690,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 Konstrukcja schodów terenowych, murki, stałe ławy, kosze na śmieci | 154 632,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 Przebudowa oświetlenia ulicznego w Rynku | 145 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 Obiekty ruchome (ławki żeliwne, dekoracje okolicznościowe) | 65 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 Zieleń na Rynku Miejskim (zagospodarowanie zielenią - nasadzenie drzew, itp.) | 38 500,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Odbudowa i modernizacja dróg wokół Rynku ( ul. Kościelna, Jędrzejowska, część Krakowskiej (nawierzchnia, ciągi piesze, oświetlenie) | 295 712,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Odbudowa ulicy Ariańskiej (Położenie nawierzchni (1 warstwa) i chodnika wraz z przebudową oświetlenia ulicznego) | 156 250,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wodzisław | 4 868 800,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu | 4 409 107,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Wodzisławiu przy ulicy Szkolnej | 4 161 570,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zagospodarowanie Rynku – faza końcowa 1.1 Budowa fontanny (m.in. oświetlenie - iluminacja fontanny). | 255 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Budowa sceny. | 35 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Szalet publiczny | 20 000,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Zagospodarowanie skweru przy ul. Kościelnej. | 45 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Odbudowa lochów w Wodzisławiu. | 165 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Zabezpieczenie synagogi. | 500 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie przedsiębiorczości | 200 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie rozwoju turystyki jako priorytetowej dziedziny gospodarki lokalnej | 200 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie zadań mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, tworzenie równych szans | 150 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie działań dotyczących walki z patologiami społecznymi oraz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych | 150 000,00 zł | Budżet JST, Budżet państwa, środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. SYSTEM WDRAŻANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad aktualnością 
i podnoszeniem jego jakości. Ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów Programu Rewitalizacji jest skuteczny i przemyślany system jego wdrażania. Proces wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest złożonym przedsięwzięciem, które wymaga dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem. Wdrożeniu programu towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która opierać się będzie na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.

Ze względu na swój długookresowy charakter wdrażanie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji jest procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian prawnych 
w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

1. Wybór prawnej formy zarządzającej programem

Zarządzającym Programem w imieniu Gminy Wodzisław będzie Wójt Gminy przy pomocy Zespołu ds. Wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Wodzisław. Zespół zostanie powołany stosownym Zarządzeniem Wójta, w jego skład wejdą:

- 2 przedstawicieli Wójta – w tym Pełnomocnik ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie przewodniczył pracom Zespołu,

- 2 przedstawicieli Rady Gminy,

- 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie obszaru rewitalizowanego,

- 2 przedstawicieli przedsiębiorców,

- inne osoby wskazane przez Wójta.

Zespół ds. Wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji opracuje swój regulamin. Jego pracami będzie kierował Pełnomocnik ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zespół nadzoruje skuteczność i jakość realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Do zadań Zespołu będzie należało w szczególności:

- Przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji LPR.

- Przedkładanie Radzie Gminy propozycji zmian w treści Lokalnego Programu Rewitalizacji.

- Zapoznanie się z uwagami Rady Gminy dotyczącymi rocznego sprawozdanie 
z realizacji LPR.

- Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Partnerów Projektów dotyczących zadań realizowanych w ramach obszaru rewitalizowanego.

- Przygotowanie i zatwierdzenia Planu Komunikacji LPR.

- Ewaluację LPR.

- Podejmowanie decyzji odnośnie regulaminu prac Zespołu, wyboru sekretarza, itp.

- Inne określone w Regulaminie i mające znaczenie dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Uczestnictwo w pracach Zespołu ma charakter społeczny i za udział w nich nie przysługuje wynagrodzenie. Zespół spotyka się nie rzadziej niż raz w roku. Decyzje podejmowane są 
w ramach Zespołu, o ile to możliwe w ramach konsensu. Szczegółowy tryb podejmowania decyzji zostanie zaproponowany w Regulaminie Zespołu.

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Wodzisław będzie realizowany 
w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, korzystając 
z funduszy strukturalnych, jest zobowiązana przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych. Wdrażanie polityki strukturalnej będzie dotyczyło  przede wszystkim budowy, przebudowy 
i modernizacji elementów infrastruktury technicznej, gospodarczej, społecznej oraz monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

VIII. SYSTEM MONITOROWANIA, OCENY 
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1. System monitorowania programu rewitalizacji

Prawidłowe wykonywanie przez aparat zarządzający funkcji planowania, organizowania i motywowania nie zapewni realizacji głównych celów bez funkcji kontroli.

Kluczowe znaczenie dla  oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. Funkcję instytucji monitorującej wdrażania LPR będzie pełnić Rada Gminy w Wodzisławiu. 
Co najmniej raz w roku przed sesją absolutoryjną będą analizowane postępy w realizacji Programu Rewitalizacji.

Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie:

- Akceptację rocznych sprawozdań z realizacji LPR przygotowanych przez Zespół 
ds. Wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności osiągnięcia celów, rezultatów.

- Analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Lokalnego Programu Rewitalizacji.

- Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji.

- Uwzględnienie  zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych o znaczeniu lokalnym.

Monitoring stanowi zbiór czynności kontrolnych polegających na porównaniu stanów rzeczywistych z danymi, orzekaniu o ich odchyleniach i formułowaniu zaleceń minimalizujących te odchylenia. Monitorowanie można zdefiniować jako proces systematycznego zbierania oraz analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i realizacji całego programu w aspekcie finansowym i rzeczowym, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami programu.

Monitoring finansowy – dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji programu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Monitorowanie to odbywa się w oparciu o sprawozdania okresowe, roczne oraz końcowe.

Monitoring rzeczowy - dostarcza danych, które obrazują postęp we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz umożliwiający ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w programie. Pozwala on na porównanie stanu faktycznego ze stanem pożądanym w oparciu o skwantyfikowane dane:

- wskaźniki produktu

- wskaźniki rezultatu

- wskaźniki oddziaływania

Monitorowanie jest procesem ciągłym, przebiegającym równolegle do całego okresu wdrażania lokalnego Programu Rewitalizacji. Jego głównym celem jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości oraz korygowanie ich w możliwie najbardziej efektywny sposób. Monitorowanie obejmuje funkcjonowanie całego programu, zarówno finansowe jak 
i rzeczowe. Metodologia prowadzenia działań monitorujących opiera się na sprawozdaniach, wizytach na miejscu realizacji projektów, raportach z realizacji założonych zadań.

2. Sposoby oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ewaluacja ma na celu poprawę: jakości, skuteczności i spójności realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego z jednoczesnym uwzględnieniem celu głównego Programu i właściwego prawodawstwa lokalnego, krajowego i wspólnotowego dotyczącego m.in. oddziaływania na środowisko naturalne projektów zapisanych do realizacji w LPR.

Rada Gminy oceniając realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie brała pod uwagę następujących 5 kryteriów:

Skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie Programu zostały osiągnięte,

Efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” Programu,

Użyteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie Programu odpowiada potrzebom grupy docelowej,

Trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Programu odpowiadają potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego,

Trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem Programu będą trwać po jego zakończeniu.

Ocena wszystkich projektów i zadań inwestycyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Wodzisław, powinna formułowana w oparciu o:

- ocenę ex - ante (przed realizacją Programu), stanowiąca instrument ułatwiający podejmowanie spójnych decyzji, ocena ta została przeprowadzona przed opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji,

- ocenę mid - term (w połowie okresu realizacji) – służy przede wszystkim jako instrument w wyniku, którego nastąpi aktualizacja Programu Rewitalizacji,

- ocenę ex - post (na zakończenie Programu) – służy ocenie zgodności realizacji LPR 
z założeniami i celami przyjętymi w niniejszym dokumencie,

- ocenę on - going (na bieżąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez Zespół 
ds. Wdrażania LPR, który będzie corocznie przygotowywał sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Sprawozdania z oceny realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji powinny być sporządzane zgodnie z zaleceniami Rady Gminy, instytucji przyznających dofinansowanie projektów przewidzianych we wdrażaniu LPR. Podmiotem odpowiedzialnym za ewaluację Programu jest Zespół ds. Wdrażania LPR.

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Zasada „partnerstwa” jest jedną z kluczowych zasad przyświecających przygotowaniu i wdrażaniu LPR. Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym 
oraz organizacjami pozarządowymi stanowi kontynuację prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, gdzie do współpracy zostały zaproszeni chętni z terenu obszaru rewitalizacji. Współpraca ta będzie odbywać się także na poziomie Zespołu ds. Wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, gdzie zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Także w miarę możliwości i potrzeb informacje na temat wdrażania działań przewidzianych w LPR w odniesieniu do obszaru rewitalizacji będą przekazywane na zebraniach wiejskich, imprezach cyklicznych oraz za pomocą instrumentów wskazanych 
w Planie Komunikacji LPR, który przygotuje Zespół ds. Wdrażania LPR. Współpraca pomiędzy Partnerami LPR ma na celu:

- Wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego 
i wspieranego przez wszystkich uczestników.

- Optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

- Wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym.

Promocja Lokalnego Programu Rewitalizacji

Informowanie ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji, 
w zamian za ewentualne, tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia. Komunikacja społeczna ma zapewnić dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji oraz pobudzić do wyrażania własnych opinii. Osoby zarządzające Programem Rewitalizacji zapewnią powszechny dostęp do bieżących informacji na temat prowadzonych przedsięwzięć, o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów oraz rezultatach działań na poziomie Wodzisławia.

Celem działań związanych z promocją Programu Rewitalizacji jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów – mieszkańców, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, a także instytucji mogących stać się partnerami w realizacji określonych zadań inwestycyjnych.

Podmiotem, który ma zadanie prowadzić i nadzorować promocję Lokalnego Programu Rewitalizacji, a w jej ramach również promocję poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych będzie Zespół ds. Wdrażania LPR. W celu skuteczniejszej komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu wdrażania Lokalnego Programu a społeczeństwem zostanie opracowany „Plan komunikacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Wodzisław na lata 2007 - 2015”. Opracowanie to będzie podstawą działań informacyjnych 
i promocyjnych dla podmiotów uczestniczących we wdrażaniu LPR. W szczególności dokument ten będzie zawierał opis celów działań promocyjnych i informacyjnych, potencjalne grupy docelowe oraz działania zmierzające do zapewnienia sprawnego systemu wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu wdrażania LPR.

Najważniejszym celem działań związanych z promocją Lokalnego Programu Rewitalizacji jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów pośrednich (mieszkańców, turystów) z informacją o projektach podejmowanych w jego ramach.

Celem pośrednim może stać się np. pozyskanie instytucji, które ewentualnie mogą później występować w charakterze partnera poszczególnych zadań realizowanych w ramach LPR.

Grupami docelowymi do których kierowana jest promocja LPR będą:

- beneficjenci pośredni większości projektów – mieszkańcy miejscowości i gminy,

- środowisko przedsiębiorców lokalnych i ponadlokalnych,

- organizacje pozarządowe.

W ramach promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji będą podejmowane 
następujące działania:

- powstanie i stałe uaktualnianie zakładki LPR na stronie internetowej Gminy Wodzisław,

- publikacje o realizacji projektów w ramach LPR w prasie samorządowej, lokalnej 
i regionalnej oraz w Internecie,

- tablice informacyjne i pamiątkowe informujące o realizowanych bądź zrealizowanych projektach,

- spotkania, zebrania, warsztaty, konsultacje projektów z potencjalnymi partnerami gospodarczymi, społecznymi, jak i z mieszkańcami obszaru rewitalizowanego.

Jeśli projekty będą współfinansowane ze środków UE wówczas promocja tychże przedsięwzięć będzie się odbywać zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. W przypadku współfinansowaniu projektów w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 wszystkie materiały informacyjno – promocyjne, a także dokumentacja związana z realizacją projektu (-ów) będzie zawierać:

- Logo Program Regionalny/Narodowa Strategia Spójności;

- Logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne / określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- Herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE;

- Hasło RPOWŚ „…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”.

Rozmieszczenie obowiązkowych znaków na wszystkich materiałach informacyjno 
- promocyjnych będzie zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.

Beneficjent projektu współfinansowanego z RPO WŚ zamontuje w momencie rozpoczęcia inwestycji tablicę informacyjną i pozostanie ona w widocznym miejscu przez cały czas realizacji projektu. Napisy na niej będą wykonane w sposób czytelny i trwały.

4. Konsultacje społeczne i współpraca partnerska w ramach programu rewitalizacji

W celu utrzymania stałego kontaktu ze społeczeństwem będą stosowane:

1. Środki komunikacji społecznej bezpośredniej:

- spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw,

- spotkania Wójta z mieszkańcami w czasie przyjęć interesantów,

- spotkania Wójta oraz radnych Rady Gminy z mieszkańcami,

- przesyłki pocztowe,

- poczta elektroniczna,

- rozmowy telefoniczne.

2. Środki komunikacji społecznej pośredniej:

- relacje z dziennikarzami prasy, radia (informacja prasowa, konferencja, wywiady),

- ulotki, biuletyny, informatory,

- wydawnictwa (stałe, cykliczne, okazjonalne),

- strona internetowa

Konsultacje społeczne będą prowadzone podczas:

- Zebrań w miejscowości Wodzisław.

- Sesji Rady Gminy.

- Spotkań Zespołu ds. Wdrażania LPR.

- ad hoc w razie potrzeby.

Przy konsultacjach społecznych mogą być wykorzystane następujące narzędzia:

  - ankiety,

  - bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami/turystami,

  - zostanie opracowany formularz wniosku aktualizującego zadania w ramach LPR.

Współpraca partnerska będzie realizowana:

- w ramach Zespołu ds. Wdrażania LPR.

- w wyniku wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć Partnerów LPR.

Istnieje możliwość zawarcia formalnego partnerstwa dla realizacji konkretnego (-ych) zadania (-ń) przewidzianych w ramach Programu.

Koncepcja przebudowy Rynku Miejskiego w Wodzisławiu

Źródło: Projekt budowlany zagospodarowania rynku

B I B L I O G R A F I A

I. Podstawowe dokumenty.

- „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wodzisław na lata 2000 
- 2015”

- „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wodzisław na lata 2004 – 2006 – 2013”

- „Projekt Budowlano – Wykonawczy Zagospodarowania Rynku z Małą Architekturą”

II. Dane statystyczne.

- Główny Urząd Statystyczny.

III. Źródła internetowe.

- www.mapy.google.pl

- www.wikipedia.pl

- www.wodzislaw.info.pl

- www.pupjedrzejow.enteria.pl

S P I S   T A B E L

| Tabela 1. | Powierzchnia oraz podział gminy Wodzisław na poszczególne sołectwa | 27 |
| --- | --- | --- |
| Tabela 2. | Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon według sektorów własnościowych w gminie Wodzisław wg stanu na 31.12.2007r. | 41 |
| Tabela 3. | Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon według sektora prywatnego w gminie Wodzisław | 42 |
| Tabela 4. | Ludność w gminie Wodzisław według faktycznego miejsca zamieszkania, stan na 31.12.2007r. | 43 |
| Tabela 5. | Ruch naturalny według płci, stan na 2007r. | 44 |
| Tabela 6. | Podstawowe dane o bezrobociu w gminie Wodzisław | 47 |
| Tabela 7. | Zasięg obsługi poszczególnych placówek medycznych | 51 |
| Tabela 8. | Dochód na 1 mieszkańca w gminie Wodzisław | 53 |

S P I S   W Y K R E S Ó W

| Wykres 1. | Ilość oddanych budynków na 1000 mieszkańców | 37 |
| --- | --- | --- |
| Wykres 2. | Udzielone noclegi na 1000 mieszkańców | 40 |
| Wykres 3. | Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | 42 |
| Wykres 4. | Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców | 44 |
| Wykres 5. | Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) na 1000 mieszkańców | 45 |
| Wykres 6. | Mieszkańcy w wieku produkcyjnym na 1000 mieszkańców | 45 |
| Wykres 7. | Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców | 46 |
| Wykres 8. | Bezrobotni zarejestrowani ogółem na 1000 mieszkańców | 48 |
| Wykres 9. | Pracujący ogółem na 1000 mieszkańców | 48 |
| Wykres 10. | Czytelnicy bibliotek na 1000 mieszkańców | 50 |
| Wykres 11. | Dochód gminy na 1 mieszkańca | 54 |

S P I S   F O T O G R A F I I

| Zdjęcie 1. | Park w Wodzisławiu | 7 |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie 2. | Wodzisław | 13 |
| Zdjęcie 3. | Ruiny synagogi w Wodzisławiu | 24 |
| Zdjęcie 4. | Zalew w Wodzisławiu | 40 |
| Zdjęcie 5. | Lokale handlowe przy Placu Wolności | 70 |

# Footnotes

Źródło: Urząd Gminy Wodzisław

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wodzisław na lata 2004-2006-2013”, str. 10

www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2007r.

www.wodzislaw.info.pl

Źródło: Urząd Gminy Wodzisław

Źródło: Urząd Gminy Wodzisław

Źródło: Urząd Gminy Wodzisław

Źródło: Urząd Gminy Wodzisław

Źródło: www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2007r.

Źródło: www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2007r.

Źródło: Urząd Gminy Wodzisław

Źródło: www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny.

www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2007r.

www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2007r.

www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2007r.

www.pupjedrzejow.enetia.pl/podstrony/statystyka/gmin2008.html

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wodzisław na lata 2004 – 2006 – 2013”, str. 32

www.wodzislaw.info.pl

www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny

Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Publikacja zamieszczona na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 5 sierpnia 2008 roku.