# Załącznik nr 10

# (wzór umowy)

# UMOWA NR …….…

na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze i Siodła gm. Zagnańsk etap I

zawarta w dniu ………………… 2009 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez: Mirosław Garecki – Zastępca  Wójta Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

….……………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

………………………………………………….………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

# § 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze i Siodła gm. Zagnańsk etap I. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:

  - Budowę kanału głównego:

    - IH-IH57, IH12-IH12.4 – dł. 1601,5m;

    - IIH42–IIH54 – dł. 353,0m;

    - IIH39-IIH42, IIH42-IIH42.2, IIH39-IVH4, IVH1-IVH1.1-SR1 – 
dł. 327,5m;

    - IIH26-VH13, VH4-VIH4, VH13-VH1.1-VH1.4 – dł. 524,5m;

    - VH13-VH18 – dł. 115,5m;

    - IH30-IIH39 – dł. 1249,5m.

  - Budowę podłączeń:

    - kanał IH, IH1 – dł. 393m;

    - kanał IIH – dł. 21,0m;

    - kanał IIH – dł. 7,0m;

    - kanał VH15-VH18 –dł. 21,0m;

    - kanały IIH, IVH – dł. 14,0m;

    - kanały VH, VIH – dł. 58,0m.

- Zamówienie obejmuje roboty określone w dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania obiektu do użytkowania. Kosztorys ofertowy dla przedmiotowego zadania stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu badania zagęszczenia gruntu wykonane co 25m w pasie drogowym (dot. kanału sanitarnego IIH, IIH42-IIH42.2, IVH, IVH1-IVH1.1-SR1, VH oraz VH13-VH1.4) potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu musi wynosić Is=0,97. Wyżej wymieniony koszt zawarty jest w cenie o której mowa w §2.

- W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą należy przedłożyć przy odbiorze końcowym robót.

- W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których nie zawierają przedmiary robót a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii oraz inne ewentualne media.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym - załącznik nr 7 do SIWZ oraz ze sztuką budowlaną i wszelką dostępną wiedzą w tym zakresie.

- Wykonawca musi postępować zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, która dla przedmiotowego zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót. W przypadku rezygnacji z wykonania części zamówienia Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę jaka wyniknie z wyliczenia ilości robót pomnożonych przez ceny jednostkowe wynikające z oferty złożonej przez Wykonawcę.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, ustala się wynagrodzenie za wszystkie elementy zamówienia ujęte w §1 w kwocie brutto: ..................................................................

(słownie: ................................................................................).

- Kwota powyższa zawiera podatek VAT.

- Wynagrodzenie to jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w pkt.1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie otrzymanej dokumentacji, również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca nie może powoływać się na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania określonych prac jak również, co do obmiaru w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.

§ 3

- Termin przekazania placu budowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień przekazania placu budowy.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 30 czerwca 2010r.

- Termin wykonania kanału sanitarnego IIH, IIH42-IIH42.2, IVH, IVH1-IVH1.1-SR1, VH oraz VH13-VH1.4 ustala się do 20 września 2009r.

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia o:

  - okres niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłową realizację zadania. Za niesprzyjające warunki atmosferyczne uznaje się takie warunki pogodowe (np. temperatura, opady atmosferyczne), które uniemożliwiają zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie zadania.

  - okres przygotowania (opracowania) nowych rozwiązań technicznych umożliwiającą prawidłową realizację zadania. Sytuacja taka może mieć miejsce jeżeli roboty budowlane nie mogą być prowadzone zgodnie z projektem budowlanym z uwagi np. na brak rozwiązań technicznych danego elementu lub wadę dokumentacji technicznej.

- Zaistnienie warunków o których mowa w pkt.5 lit. a każdorazowo winno zostać potwierdzone odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powołaniem się na odpowiednią normę lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zawiadomienia na piśmie w terminie natychmiastowym o powyższym fakcie Zamawiającego oraz uzyskać jego pisemną zgodę na wstrzymanie prac.

§ 4

- Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie:

  - faktury częściowej nr 1 – w wysokości 25% wartości zamówienia po wykonaniu i odebraniu 30% zakresu rzeczowego inwestycji;

  - faktury częściowej nr 2 - w wysokości 25% wartości zamówienia po wykonaniu i odebraniu 60% zakresu rzeczowego inwestycji;

  - faktury częściowej nr 3 - w wysokości 25% wartości zamówienia po wykonaniu i odebraniu 80% zakresu rzeczowego inwestycji;

  - faktury końcowej - za pozostałą część zakresu rzeczowego inwestycji.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego z wykazem wykonanych robót oraz ich wartości zatwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie:

  - pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu zadania;

  - końcowy protokół odbioru robót podpisany przez wszystkich członków powołanej do tego celu komisji;

  - zestawienie rzeczowo – finansowe wykonania robót potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora  nadzoru inwestorskiego.

- Wartość robót umieszczonych w kosztorysie ofertowym, a nie wykonanych w ramach inwestycji, odliczona będzie od kwoty faktury końcowej.

- Płatność w/w faktur nastąpi w terminie 21 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.

- Finansowanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z konta nr 42 8512 0002 2001 0000 0143 0002 B.S. Samsonów.

§ 5

- Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zobowiązany jest do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy kwoty zabezpieczenia 
w wysokości.................................................. zł (słownie: …………………………) co stanowi 10% wartości brutto całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z form określonych w art. 148 Prawa zamówień publicznych.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia ustalona wysokość zabezpieczenia z powodu zwiększenia wartości robót ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zwrócone zostanie na następujących zasadach:

  - 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót;

  - pozostałe 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi.

- Kwoty zabezpieczenia podlegające zwrotowi ulegają zmniejszeniu z tytułu naliczania kar umownych za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub nakładów poniesionych na usunięcie wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca umowy.

§ 6

Nadzór budowlany inwestycji:

- Inspektor nadzoru ………………………., uprawnienia budowlane Nr ……………, jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie.

- Kierownik budowy …………………………………………., uprawnienia budowlane Nr ………………………., jest przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

§ 7

- Zamawiający za pośrednictwem inspektora nadzoru zgodnie z zawartą umową o nadzór inwestorski może, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem budowlanym wykonania przedmiotu zamówienia, wydawać Wykonawcy polecenia na piśmie (wpis do dziennika budowy), dokonywania takich zmian jakości i ilości robót lub ich odpowiednich części, które uzna za niezbędne tj.: w szczególności ograniczenia ilości robót w porównaniu do ilości umówionej.

- Przy wprowadzaniu zmian, Inspektor Nadzoru musi okazać się zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 8

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego Przedmiot zmówienia nie będzie posiadał wad i usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa oraz wadliwości materiałów zastosowanych do wykonania.

- Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji w wymiarze 36 miesięcy od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od kradzieży i wszelkich zdarzeń losowych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od następstwa odpowiedzialności cywilnej.

§ 10

- Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących urządzeń.

- W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich powstałych szkód na terenie (objętym robotami) wynikłych w trakcie realizacji robót oraz doprowadzenie w/w terenu do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnienia informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca winien podjąć niezbędne środki, aby wszelkie roboty, z jakimi będzie miał do czynienia nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu istniejących obiektów.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń oraz terenów objętych w ramach powyższej inwestycji.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 11

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, odpowiedni personel oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust.1 będą realizowane przez wykonawcę na jego koszt.

§ 12

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub zabezpieczenia przed awarią. Podstawę do podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez inspektora lub przedstawiciela nadzoru budowlanego.

§ 13

Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania podwykonawcom po uzyskaniu uprzednio na piśmie zgody Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 14

- Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie bez wad przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym z załączonymi niezbędnymi protokołami odbioru elementów zanikających i robót ulegających zakryciu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia kompletną dokumentację powykonawczą.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający o dacie odbioru zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

§ 15

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad z zastrzeżeniem, że jeżeli termin usunięcia wad przekroczy ustalony termin zakończenia robót określony w § 3 umowy, Zamawiający zastosuje ustalenia § 16 umowy,

  - jeżeli wady  nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli umożliwiają  one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt. W tej sytuacji Zamawiający według wyboru może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi nieodpłatnie, lub zlecić zastępcze wykonanie na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcie wad po upływie okresu rękojmi.

# § 16

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które wykonawca zapłaci zamawiającemu w następujących wypadkach i wysokościach:

- za niedotrzymanie terminu umownego realizacji robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §2 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §2 umowy;

- za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w §2, a po upływie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, łącznie z odszkodowaniem naliczonym na podstawie ust. 1 lit a).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Jeżeli zadanie określone niniejszą umową współfinansowane będzie ze środków obcych a Wykonawca odstąpi od umowy lub nie dotrzyma terminu wykonania inwestycji, co uniemożliwi skorzystanie z przedmiotowych środków lub ich utratę, strony ustalają, że Zamawiający niezależnie od kar zawartych w ust.1, przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości niewykorzystanych środków,
a w przypadku konieczności ich zwrotu łącznie z odsetkami. Odszkodowanie będzie zawierać również odsetki.

- Kary będą potrącone z faktury za realizację zamówienia a jeżeli kwota kar
i odszkodowań przekroczy wartość przedmiotu zamówienia, jaka jest wykazana
w ostatniej fakturze będą one finansowane z innych przychodów wykonawcy.

§ 17

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy 
w następujących wypadkach:

  - przerwane robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od siebie i nie realizowania ich przez okres 1 tygodnia;

  - ogłoszonej upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzą inwentaryzację robót na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt od „a” do „c” Zamawiającemu przysługuje od wykonawcy odszkodowanie w wysokości 20% wartości ceny umownej zadania inwestycyjnego określonej w § 2 umowy.

§ 18

  - Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 19

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy.

- Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do umowy w przypadku opisanym w § 1 pkt.8 oraz w § 3 pkt. 5-7 umowy.

- SIWZ wraz z ofertą i załącznikami stanowi integralną część umowy.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

# Załącznik do umowy:

1. Harmonogram prac wykonania przedmiotu zamówienia.