Zagnańsk, 17 marca 2010 r..

BID-7041/LD/1/21/2010

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy Zagnańsk, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę drogi gminnej w ciągu ul. Dęba Bartka i Bartkowe Wzgórze, gm. Zagnańsk wraz z przebudową wodociągu, gazociągu, sieci elektrycznej i teletechnicznej”.

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załączniki do SIWZ winny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian lub skreśleń.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji w terenie
w miejscu prowadzenia robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty 
oraz podpisania umowy.

Zatwierdzam:

…………………………………..

(podpis zamawiającego)

Rozdział I

### ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zagnańsk, z siedzibą ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Tel. 41 - 300-1322, 	fax 41 - 300-1373

e-mail: sekretariat@zagnansk.pl		www.zagnansk.pl

NIP: 959-09-25-932			Regon: 000551941

Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 700 – 1500, środa 700 – 1800.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.zagnansk.biuletyn.net

### Rozdział II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych”.

- Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych.

Rozdział III

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowę drogi gminnej w ciągu ul. Dęba Bartka i Bartkowe Wzgórze, gm. Zagnańsk wraz z przebudową wodociągu, gazociągu, sieci elektrycznej i teletechnicznej.

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

45231220-3	Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

  - Zakres budowy drogi:

    - roboty ziemne i przygotowawcze;

    - budowa jezdni – 4.511 m2;

    - budowa zjazdów – 171,5 m2;

    - budowa rowów  ścieków odwadniających – łącznie 959 m;

    - budowa przepustów rurowych – łącznie 19 m;

    - regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych – 19 szt.;

  - przebudowa uzbrojenia na sieci wodociągowej – 6 szt;

  - przebudowa odcinków sieci gazowej w miejscach kolizji z projektowaną drogą – łącznie 30,0 m;

  - budowa i przebudowa linii oświetlenia ulicznego:

    - zabezpieczenie kabla niskiego napięcia rurą osłonową – 15,0 m;

    - przesunięcie istniejącego obwodu oświetleniowego o długości 220 m i 6 latarń;

    - budowa linii oświetleniowej długości 157 m i 5 latarń;

  - zabezpieczenie i przebudowa kabli teletechnicznych:

    - przebudowa kabla na długości 223 m;

    - zabezpieczenie rurami osłonowymi – łącznie 40 m;

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót.

- Zamówienie obejmuje roboty określone w dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w załącznikach nr 9 - 18 oraz wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania obiektu do użytkowania. Kosztorysy ofertowe dla przedmiotowych zadań stanowią załączniki nr 20 (20dr, 20wod, 20en, 20gaz, 20tel) do SIWZ.

- Nawierzchnię zjazdów wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, typu behaton koloru czerwonego.

- W zakres zamówienia, o których mowa w pkt. 1 wchodzi także opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej drogi i urządzeń technicznych, którą należy przedstawić przy odbiorze końcowym robót.

- W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których 
nie zawierają przedmiary robót, a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie 
bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłosić do odbioru urządzenia techniczne polegające zakryciu przed ich zasypaniem jak również elementy podbudowy drogi przed ułożeniem kolejnej warstwy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót.

- Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelką dostępną wiedzą 
w tym zakresie.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej 
w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. w przypadku opisanym w § 1 pkt. 8 SIWZ oraz w § 3 pkt. 4-6 
i w § 7 ust. 1 umowy.

Rozdział IV

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 29 października 2010 r.

Rozdział V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza, 
że zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przedmiot zamówienia polegający na budowie lub przebudowie dróg o długości nie mniejszej niż 500 m 
dla jednostkowego zadania; Brak doświadczenia wynikającego z w/w zapisu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania;

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zmówienia.

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków określonych w pkt 1 lit. b), c) i d) będzie dokonana łącznie 
w stosunku do wykonawców.

- Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI.

- Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

  - przy dokonaniu oceny spełniania warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia” albo „nie spełnia”;

  - nie uzupełnienie przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów w określonym terminie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania - ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział VI

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ).

- W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa 
w rozdziale V pkt. 1 wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz wykonanych prac, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat (licząc wstecz od terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), polegający na budowie lub przebudowie dróg o długości nie mniejszej niż 500 m dla jednostkowego zadania (załącznik nr 4 do SIWZ).

- potwierdzenie należytego wykonania prac ujętych w załączniku nr 4 - referencje;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5);

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada (załącznik nr 6)

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy(ów) w wysokości 
nie mniejszej niż 500.000,00 zł, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
nie mniejszą niż 300.000,00 zł;

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział V pkt. 2) wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie nr 2 (załącznik nr 3 do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 składane są w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Rozdział VII

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawców należy kierować 
na adres i nr faksu wskazane w rozdziale I.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiającego będą kierowane na adres i numer faksu wskazany w ofercie.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Józef Sejud

Tel.: 41 - 300-1322 w. 44, fax.: 41 - 300-1373

Rozdział VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium 
w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie 
nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z adnotacją: „budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dęba Bartka i Bartkowe Wzgórze, gm. Zagnańsk”.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego wraz z odsetkami w przypadku:

- odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- braku możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. O ile zostanie przedłużony termin związania ofertą o tyle zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

### Rozdział X

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegających usunięciu bez pozostawiania śladów. Wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

- Oferta powinna zawierać następujące elementy:

- wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany druk oferty cenowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, pod rygorem nieważności,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI,

- pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę oraz oświadczenia,

- dokument ustanawiający pełnomocnictwo wykonawców występujących wspólnie 
o udzielenie zamówienia,

- dowód wniesienia wadium.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę 
lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.

- W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt. 3.

- Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie zapisane strony ofert, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Ofertę należy opakować kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oraz oznaczoną: „Oferta na budowę drogi gminnej w ciągu ul. Dęba Bartka i Bartkowe Wzgórze, gm. Zagnańsk wraz z przebudową wodociągu, gazociągu, sieci elektrycznej i teletechnicznej’’ oraz „Nie otwierać przed godziną 10:00 w dniu 9 czerwca 2010 r.”

- Ofertę należy opakować kopertą wewnętrzną z nazwą i adresem wykonawcy, tak 
by możliwe było zwrócenie oferty w razie opóźnienia w jej doręczeniu.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.

- Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

Rozdział XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8, pokój nr 19 (sekretariat).

- Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego w pkt. 1 nie jest równoznaczne 
ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- Termin składania ofert upływa dnia 9 czerwca 2010 r. o godz. 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 8B (sala konferencyjna) 
w dniu 9 czerwca 2010 r. o godz. 10:00.

- Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu 
do Zamawiającego.

- Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w punkcie 6 i 7 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

Rozdział XII

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót określonych w rozdziale III 
i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT i taką Zamawiający przyjmuje dla porównania ofert.

- W zaoferowanej cenie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosownych ustaw.

Rozdział XIII

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: cena – 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów.

- Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert obliczana będzie według wzoru:

PC= ( CON/CDO ) x 100 pkt.

w którym:

Pc - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę

CON - cena oferty najtańszej

CDO – cena danej oferty (ocenianej)

100 – ciężar kryterium (100%)

- Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku badania i oceny ofert.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział XIV

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Po pięciu dniach od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
z Wykonawcą którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa z zachowaniem warunków określonych w art.182 ust. 3 pkt. 2.

- Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem rozdziału XV.

Rozdział XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej.

  - Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

  - Pozostałe wymagania odnośnie zabezpieczenia regulują art. 147 – 151 Prawa zamówień publicznych.

Rozdział XVI

### OGÓLNE WARUNKI UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany 
do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem stanowiącym załącznik nr 5 
do niniejszej SIWZ.

- Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom
a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany będzie w dniu podpisania umowy do przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, podającego wartość (brutto) 
i terminy wykonania poszczególnych elementów, wchodzących w skład całego zamówienia.

- Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.

- Do umów, w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Rozdział XVII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Prawa zamówień publicznych.

- Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych, wykonawcy przysługuje odwołanie.

- Na orzeczenie Izby kończące postępowanie odwoławcze, wykonawcy przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

### Rozdział XVIII

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art.2 pkt.6 Prawa zamówień publicznych

### Rozdział XIX

UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art.2 pkt.9a Prawa zamówień publicznych.

### Rozdział XX

### ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz 7 Prawa zamówień publicznych na warunkach określonych 
w § 1 ust. 10 SIWZ.

### Rozdział XXI

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art.2 pkt.7 Prawa zamówień publicznych.

### Rozdział XXII

POCZTA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

### Rozdział XXIII

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 
A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

### Rozdział XXIV

AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

### Rozdział XXV

KOSZTY POSTĘPOWANIA

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### Rozdział XXVI

ŻĄDANIE WSKAZANIA W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONEJ PODWYKONAWCOM

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający nie określa, jaka część zamówienia, nie może być powierzona podwykonawcom.

### Wykaz załączników do SIWZ:

- Wzór oferty

- Oświadczenie nr 1 – posiadanie wiedzy, uprawnień i potencjału;

- Oświadczenie nr 2 – brak podstaw do wykluczenia;

- Oświadczenie nr 3 – wykonane prace;

- Wykaz osób i podmiotów;

- Wykaz narzędzi;

- Wzór umowy;

- Lokalizacja inwestycji;

- (A, B, C) projekt zagospodarowania terenu;

- (A, B) profile podłużne;

- (A, B, C) przekroje poprzeczne i normalne;

- Przekroje konstrukcyjne;

- Elementy odwodnienia ulic;

- Przekroje wjazdów;

- (A, B, C) projekt przebudowy wodociągu;

- (A, B) projekt przebudowy gazociągu;

- (A, B, C, D) projekt przebudowy linii eNN;

- (A, B, C) projekt przebudowy linii teletechnicznej;

- (A, B, C, D, E) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;

- (20dr, 20wod, 20en, 20gaz, 20tel) kosztorysy ofertowe;

- Dokumentacja geotechniczna;