U M O W A  NR ………/ 2012

Na demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk.

zawarta w dniu …………. 2012r. pomiędzy Gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Szczepana Skorupskiego zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………………………………………………………………………………………………......

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:.

Właściciela - …………………………………

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

  - demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest oraz usunięcie powstałych odpadów (tj. odpowiednie zabezpieczenie, transport i przekazanie odpadu na składowiska posiadające zezwolenia na przyjmowanie tego typu odpadów) z budynków zlokalizowanych na terenie gminy,

  - usunięcie odpadów zawierających azbest (tj. odpowiednie zabezpieczenie, transport i przekazanie odpadu na składowiska posiadające zezwolenia na przyjmowanie tego typu odpadów) z posesji zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:

  - dla zadania określonego w § 1 pkt 1.1:

    - demontaż pokryć dachowych wykonanych z płyt azbesto-cementowych  budynków zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk,

    - załadunek na środek transportu,

    - transport oraz przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych,

    - uporządkowanie terenu prowadzonych prac wraz z zapleczem,

    - wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - dla zadania określonego w § 1 pkt 1.2:

    - odpowiednie zabezpieczenie,

    - załadunek na środek transportu,

    - transport oraz przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych,

    - uporządkowanie terenu prowadzonych prac wraz z zapleczem,

    - wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca ustala z właścicielami budynków terminy wykonania usług wymienionych w pkt. 1 i 2.

- Odpady zawierające azbest będą unieszkodliwiane na składowisku 
posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów położone najbliżej miejsca ich wytworzenia tj. w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy,

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.);

- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz.1367 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 71, poz.649 
z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.  w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31ze zm.)

§ 3.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 5.11.2012r.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca zaniedbuje bądź niewłaściwie (nienależycie) wykonuje obowiązki określone w § 1 niniejszej umowy i pomimo pisemnego upomnienia sytuacja nie ulega zmianie.

§ 4.

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia:

  - za rozbiórkę 1 m2 pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo -cementowych z budynków, transport i zdeponowanie na składowisku:

    - cena netto ……………………zł,

słownie netto złotych ……………………………………………………………..

podatek VAT ……………………..

cena brutto ……………………zł,

słownie brutto złotych …………………………………………………………….

  - za usunięcie wraz z transportem i zdeponowaniem na składowisku odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych złożonych na posesjach (1 m2)

    - cena netto …………………….zł,

słownie netto złotych ……………………………………………………………..

podatek VAT ……………………..

cena brutto …………………….zł,

słownie brutto złotych …………………………………………………………….

- Strony ustalają, że obmiaru zdemontowanych płyt azbesto – cementowych dokonywał będzie inspektor nadzoru przy udziale kierownika robót przyjmując, że:

  - obmiar dokonywany będzie bezpośrednio po zdemontowaniu płyt. 
Z czynności tej inspektor nadzoru sporządza protokół z podaniem ilości m2 wraz z przeliczeniem na ilość Mg.

  - sporządzony protokół inspektor nadzoru przedkłada Zamawiającemu 
w terminie max. 3 dni od daty zakończenia prac rozbiórkowych na danym budynku.

- Kwota powyższa zawiera podatek VAT i jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie ilości odpadów w m2 określonej w protokole wymienionym w ust.2 pkt 2.1 oraz oferowanych cen jednostkowych wymienionych w ust 1 pkt 1.1 i 1.2 niniejszej umowy.

- Cena określona w ust.1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie wizji w terenie, również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a są konieczne do wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

§ 5.

- Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania    podwykonawcom po uzyskaniu uprzednio na piśmie zgody Zamawiającego. 
W takim przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania 
i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących urządzeń.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za zniszczenie własności prywatnej 
i osób prawnych związane z wykonywanymi pracami.

- W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich powstałych szkód na terenie (objętym robotami) wynikłych w trakcie  realizacji robót oraz doprowadzenie w/w terenu do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze dla wykonywanych robót oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, urządzenia pomocnicze, odpady urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnienia informacji wymaganych tą ustawa.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac wraz z zapleczem.

- Podstawą przystąpienia do odbioru będzie przedłożenie Zamawiającemu karty przekazania odpadu oraz dokumentów wagowych ze składowiska

§ 6.

Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie Inspektor Nadzoru

…………………………………………………………………………………………………..

§ 7.

Wykonawca ustala kierownika robót w osobie

………………………………………………………………………………………………......

§ 8.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami wystawianymi nie częściej niż za okresy miesięczne i dotyczącymi usług wykonanych w tym okresie.

- Podstawą do wystawienia faktur będą:

- protokóły spisane przez przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru), właścicieli budynków oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość rozebranego pokrycia dachu zawierającego azbest,

- karta oddania odpadu na składowisko określająca ilość przekazanych odpadów. Jeżeli na karcie oddania odpadu ilość zostanie określona 
w jednostkach wagowych.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie:

- pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu realizacji prac i zgłoszeniu do odbioru przedmiotu zamówienia,

- zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót potwierdzone przez kierownika robót i inspektora nadzoru,

- końcowy protokół odbioru robót podpisany przez członków komisji biorącej udział w odbiorze, inspektora nadzoru i Wykonawcę.

- Zamawiający dokona zapłaty faktur przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach, w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia, z zastrzeżeniem 
p.2 i 3.

§ 9.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia   robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami  losowymi oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

§ 10.

- Strony postanawiają, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 skutkować będzie naliczeniem kary umownej 
w wysokości:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 %  ogólnej wartości zamówienia wyliczonej na podstawie ilości m2 pokryć dachowych przyjętych do realizacji budynków i sumy kwot określonych 
w   § 4 ust.1 pkt 1.1 i 1.2.

- Kary umowne mogą być potrącane z faktury za realizację przedmiotu zamówienia.

§ 11.

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy
w następujących wypadkach:

  - ogłoszonej upadłości, rozwiązania bądź likwidacji firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1  Zamawiającemu  przysługuje od drugiej strony odszkodowanie w wysokości 20% kwoty określonej w budżecie gminy Zagnańsk na 2012r. na realizację tego zadania

§12.

- Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 13.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy.

- Zamawiający nie przewiduje wprowadzenie zmian do umowy.

- SIWZ wraz z ofertą, oraz harmonogramem wykonania prac, który zostanie dostarczony przez wykonawcę w terminie maksymalnie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, stanowią integralną część umowy.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15.

Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 16.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy a trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:					                  WYKONAWCA:

Przygotowała: A. Grudzień