5.2.1. Lista zadań planowanych do realizacji w latach 2004 - 2013

Wszystkie projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z uwzględnieniem hierarchii ważności oraz podziałem na zadania zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela 19. Lista zadań i projektów planowanych do realizacji w latach 2004 – 2013

| Numer projektu | Nazwa projektu | Termin realizacji | Nakłady w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zadanie 1. Budowa, przebudowa i remont urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków |
| 1.1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Lekomin (etap I i II) | 2004 | 2 350 000 |
| 1.2 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kajetanów | 2004 | 1 050 000 |
| 1.3 | Budowa kanalizacji w miejscowości Gruszka (etap I i II) | 2004 | 750 000 |
| 1.4 | Budowa kanalizacji w miejscowości Chrusty Duże | 2005 | 2 500 000 |
| 1.5 | Budowa kanalizacji w miejscowości Samsonów Komorniki -Samsonów Dudków - część Goleniaw | 2005 | 2 000 000 |
| 1.6 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kaniów Południe | 2005 | 1 500 000 |
| 1.7 | Budowa kanalizacji w miejscowości Jaworze | 2005 | 1 500 000 |
| 1.8 | Budowa kanalizacji w miejscowości Janaszów (dokończenie) | 2005 | 1 500 000 |
| 1.9 | Budowa kanalizacji w miejscowości Tumlin Dąbrówka (połączenie z Samsonowem) | 2005 | 1 500 000 |
| 1.10 | Budowa kanalizacji w miejscowości Zachełmie (I etap) | 2006 | 1 450 000 |
| 1.11 | Budowa kanalizacji w miejscowości Borowa Góra i Kaniów II | 2006 | 2 500 000 |
| 1.12 | Budowa kanalizacji w miejscowości Bartków Górny | 2006 | 2 000 000 |
| 1.13 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kajetanów Dolny - Kajetanów Bloki - „E7” | 2006 | 1 600 000 |
| 1.14 | Budowa kanalizacji w miejscowości Belno | 2007 | 3 000 000 |
| 1.15 | Budowa kanalizacji w miejscowości Samsonów Piechotne | 2007 | 1 300 000 |
| 1.16 | Budowa kanalizacji w miejscowości Tumlin Osowa - Zacisze - Węgle | 2008 | 3 000 000 |
| 1.17 | Budowa kanalizacji w miejscowości Siodła | 2009 | 2 000 000 |
| 1.18 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kołomań | 2009 | 2 000 000 |
| 1.19 | Budowa kanalizacji w miejscowości Samsonów Ciągłe | 2009 | 1 600 000 |
| 1.20 | Budowa kanalizacji w miejscowości Zachełmie (II etap) | 2009 | 1 550 000 |
| 1.21 | Budowa kanalizacji w miejscowości Ścięgna | 2010 | 600 000 |
| 1.22 | Budowa kanalizacji w miejscowości Chrusty Małe | 2011 | 1 500 000 |
| 1.23 | Budowa kanalizacji w miejscowości Umer | 2011 | 1 000 000 |
| 1.24 | Budowa kanalizacji w miejscowości Szałas | 2013 | 3 500 000 |
| Zadanie 2. Budowa przebudowa i remont dróg oraz infrastruktury drogowej |
| 2.1 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 w miejscowości Zagnańsk od skrzyżowania do przejazdu kolejowego | 2004 | 3 000 000 |
| 2.2 | Przebudowa drogi i budowa chodnika w miejscowości Belno | 2004 | 1 216 000 |
| 2.3 | Budowa drogi w miejscowości Goleniawy Górne | 2004 | 550 000 |
| 2.4 | Przebudowa drogi w miejscowości Siodła | 2004 | 220 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5 | Budowa chodnika w miejscowości Kaniów ul. Młynarska | 2004 | 400 000 |
| 2.6 | Budowa chodnika w miejscowości Szałas wzdłuż drogi powiatowej | 2004 | 320 000 |
| 2.7 | Przebudowa drogi w miejscowości Janaszów | 2004 | 50 000 |
| 2.8 | Budowa oświetlenia w miejscowości Zagnańsk ul Kielecka i ul. Słoneczna | 2004 | 40 000 |
| 2.9 | Budowa oświetlenia w miejscowości Szałas | 2004 | 20 000 |
| 2.10 | Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Janaszów | 2004 | 15 000 |
| 2.11 | Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Zagnańsk os. Wrzosy | 2004 | 15 000 |
| 2.12 | Przebudowa przejazdu kolejowego w miejscowości Zagnańsk (wykonanie nawierzchni ścieralnej) | 2004 | 12 000 |
| 2.13 | Budowa oświetlenia w miejscowości Samsonow Dudków | 2004 | 10 000 |
| 2.14 | Budowa oświetlenia w miejscowości Siodła | 2004 | 6 000 |
| 2.15 | Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów Dolny od skrzyżowania z trasą nr 7 do istniejącego oświetlenia (opracowanie dokumentacji) | 2004 | 3 000 |
| 2.16 | Budowa oświetlenia w miejscowości Tumlin wzdłuż boiska sportowego (opracowanie dokumentacji) | 2004 | 3 000 |
| 2.17 | Budowa chodnika w miejscowości Tumlin Dąbrówka | 2004-2005 | 150 000 |
| 2.18 | Budowa oświetlenia w miejscowości Umer | 2004-2006 | 108 000 |
| 2.19 | Budowa drogi oraz chodnika w miejscowości Zagnańsk ul. Piaskowa | 2005 | 350 000 |
| 2.20 | Wykup gruntów pod budowę drogi w miejscowości Kajetanów Dolny | 2005 | 100 000 |
| 2.21 | Budowa chodnika w miejscowości Jasiów od drogi wojewódzkiej nr 750 do mostu | 2005 | 100 000 |
| 2.22 | Budowa chodnika w miejscowości Zagnańsk ul. Słoneczna | 2005 | 50 000 |
| 2.23 | Budowa chodnika w miejscowości Chrusty od szkoły do drogi wojewódzkiej nr 750 | 2005 | 50 000 |
| 2.24 | Budowa rowu odwadniającego w miejscowości Bartków | 2005 | 35 000 |
| 2.25 | Przebudowa rowu odwadniającego w miejscowości Chrusty na odcinku od szkoły do boiska | 2005 | 26 000 |
| 2.26 | Budowa oświetlenia w miejscowości Zagnańsk na odcinku ul. Turystyczna – Borowa Góra | 2005 | 20 000 |
| 2.27 | Remont przejazdów kolejowych w miejscowości Bartków | 2005 | 15 000 |
| 2.28 | Przebudowa dwóch przystanków w miejscowości Gruszka (wykonanie zadaszenia) | 2005 | 15 000 |
| 2.29 | Przebudowa dwóch przystanków w miejscowości Jaworze (wykonanie zadaszenia) | 2005 | 15 000 |
| 2.30 | Budowa drogi Jaworze – Siodła (łącznik) | 2006 | 600 000 |
| 2.31 | Budowa chodnika przez wieś Bartków | 2006 | 250 000 |
| 2.32 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 oraz budowa chodnika w miejscowości Gruszka od drogi do kościoła do zjazdu do Gruszki | 2007 | 1 300 000 |
| 2.33 | Budowa drogi w miejscowości Kaniów II (od Domagały do Węglarczyków z łącznikiem do Borowej Góry) | 2007 | 850 000 |
| 2.34 | Przebudowa drogi w miejscowości Długojów | 2007 | 800 000 |
| 2.35 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 oraz budowa chodnika w miejscowości Chrusty od przejazdu do drogi do kościoła | 2007 | 700 000 |
| 2.36 | Budowa drogi w miejscowości Zagnańsk ul. Turystyczna – Bartkowe Wzgórze | 2007 | 600 000 |
| 2.37 | Remont drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Gruszka | 2007 | 800 000 |
| 2.38 | Przebudowa drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Zabłocie | 2007 | 500 000 |
| 2.39 | Przebudowa drogi na odcinku Zagnańsk ul. Kielecka (przez las) | 2008 | 1 400 000 |
| 2.40 | Budowa drogi w miejscowości Bartków – ul. Kielecka | 2008 | 2 600 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.41 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 oraz budowa chodnika w miejscowości Lekomin od zjazdu do Gruszki do drogi nr 7 | 2008 | 1 500 000 |
| 2.42 | Przebudowa drogi w miejscowości Samsonów Piechotne | 2008 | 300 000 |
| 2.43 | Budowa oświetlenia w miejscowości Kaniów II (od Domagały do Węglarczyków z łącznikiem do Borowej Góry) | 2008 | 100 000 |
| 2.44 | Budowa drogi w miejscowości Kajetanów Dolny | 2008 | 1 000 000 |
| 2.45 | Budowa chodnika w miejscowości Tumlin - Osowa | 2008 | 500 000 |
| 2.46 | Budowa drogi w miejscowości Zagnańsk ul. Słoneczna II i ul. Rzemieślnicza | 2009 | 300 000 |
| 2.47 | Przebudowa drogi i budowa chodnika w miejscowości Kaniów ul. Młynarska do początku wsi (P. Mądzik) | 2009 | 400 000 |
| 2.48 | Przebudowa drogi w miejscowości Kaniów od ul. Turystycznej do Borowej Góry | 2009 | 300 000 |
| 2.49 | Budowa chodnika w miejscowości Chrusty | 2009 | 100 000 |
| 2.50 | Przebudowa dróg w miejscowości Szałas (I i II etap) | 2009-2010 | 800 000 |
| 2.51 | Budowa drogi do miejscowości Goleniawy od ul. Kieleckiej w Zagnańsku | 2010 | 1 200 000 |
| 2.52 | Budowa drogi Jaworze – Chrusty | 2010 | 1 000 000 |
| 2.53 | Budowa chodnika w miejscowości Samsonów Ciągłe | 2010 | 500 000 |
| 2.54 | Budowa drogi w miejscowości Zagnańsk os. Wrzosy (koło ujęcia wody oraz do Kasicy) | 2010 | 400 000 |
| 2.55 | Przebudowa drogi w miejscowości Kajetanów | 2010 | 250 000 |
| 2.56 | Budowa drogi Długojów - Szałas | 2011 | 1 500 000 |
| 2.57 | Budowa drogi w miejscowości Zagnańsk od drogi do Borowej Góry do terenów budowlanych | 2011 | 350 000 |
| 2.58 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Zagnańsk – Dąb „Bartek" – Samsonów | 2011 | 350 000 |
| 2.59 | Budowa chodnika w miejscowości Jasiów | 2011 | 300 000 |
| 2.60 | Budowa drogi Umer – Zarzecze | 2011 | 250 000 |
| 2.61 | Przebudowa chodnika w miejscowości Wrzosy | 2011 | 150 000 |
| 2.62 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Samsonów - Umer - granica gminy | 2012 | 2 000 000 |
| 2.63 | Przebudowa drogi w miejscowości Kołomań | 2012 | 500 000 |
| 2.64 | Budowa chodnika w miejscowości Kołomań - od skrzyżowania (łączniki do Samsonowa i Ciągłych) do skrzyżowania przy zalewie w miejscowości Umer | 2012 | 350 000 |
| 2.65 | Przebudowa drogi w miejscowości Zagnańsk ul. Borek | 2012 | 300 000 |
| 2.66 | Przebudowa drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Zachełmie | 2013 | 700 000 |
| 2.67 | Przebudowa drogi oraz budowa chodnika Zagnańsk ul. Przemysłowa - Chrusty, chodnik na ul. Przemysłowej | 2013 | 300 000 |
| Zadanie 3. Budowa, przebudowa i modernizacja lokalnej bazy turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej |
| 3.1 | Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Umer | 2004 | 5 000 000 |
| 3.2 | Rozbudowa i przebudowa parkingu w miejscowości Zagnańsk ul. Spacerowa | 2005 | 150 000 |
| 3.3 | Zagospodarowanie centrum Zagnańska | 2006 | 650 000 |
| 3.4 | Zagospodarowanie centrum Samsonowa | 2006 | 500 000 |
| 3.5 | Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaniów | 2006 | 15 000 |
| 3.6 | Zagospodarowanie terenu wokół dęba „Bartka” | 2007 | 200 000 |
| 3.7 | Budowa ścieżki rowerowej oraz zagospodarowanie placu po przedsiębiorstwie POLMAIK w miejscowości Zagnańsk | 2007 | 150 000 |
| 3.8 | Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym Lipice w miejscowości Janaszów | 2008 | 1 300 000 |
| 3.9 | Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Samsonów | 2010 | 2 600 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.10 | Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Kaniów na rzece Bobrzy | 2010 | 2 100 000 |
| 3.11 | Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Szałas | 2011 | 2 100 000 |
| Zadanie 4. Budowa, przebudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej, edukacyjnej i społecznej |
| 4.1 | Budowa hali sportowej w miejscowości Zagnańsk | 2004 | 1 000 000 |
| 4.2 | Adaptacja biblioteki w miejscowości Zagnańsk | 2004 | 100 000 |
| 4.3 | Modernizacja szkoły w miejscowości Kajetanów | 2004 | 65 000 |
| 4.4 | Budowa ogrodzenia boiska leśnego w miejscowości Zagnańsk | 2004 | 15 000 |
| 4.5 | Budowa boiska w miejscowości Szałas | 2005 | 10 000 |
| 4.6 | Remonty w szkołach i dostęp do Internetu | 2005-5006 | 650 000 |
| 4.7 | Modernizacja szkoły w miejscowości Kołomań (centralne ogrzewanie) | 2006 | 100 000 |
| 4.8 | Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Chrusty | 2006 | 50 000 |
| 4.9 | Budowa boiska w miejscowości Janaszów | 2006 | 10 000 |
| 4.10 | Budowa świetlicy w miejscowości Janaszów | 2007 | 500 000 |
| 4.11 | Budowa świetlicy w miejscowości Kaniów | 2007 | 500 000 |
| 4.12 | Budowa świetlicy w miejscowości Jaworze | 2008 | 500 000 |
| 4.13 | Rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Tumlin | 2009 | 1 600 000 |
| 4.14 | Rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Kajetanów | 2009 | 1 600 000 |
| 4.15 | Budowa świetlicy w miejscowości Lekomin | 2009 | 350 000 |
| 4.16 | Modernizacja boiska w miejscowości Tumlin | 2011 | 2 600 000 |
| 4.17 | Modernizacja boiska w miejscowości Kajetanów | 2012 | 2 600 000 |
| 4.18 | Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Belno | 2012 | 1 600 000 |
| 4.19 | Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Zabłocie | 2012 | 400 000 |
| 4.20 | Budowa Kompleksu Sportowego w miejscowości Zagnańsk | 2013 | 2 600 000 |
| Zadanie 5 Budowa i przebudowa urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody |
| 5.1 | Budowa połączenia sieci wodociągowej w Szałasie z wodociągiem Kołomań | 2004-2005 | 335 000 |
| 5.2 | Budowa wodociągu w miejscowości Samsonów Podlesie | 2005 | 120 000 |
| 5.3 | Uzbrojenie w infrastrukturę terenu os. Chrusty | 2006 | 1 000 000 |
| Zadanie 6. Rozbudowa sieci gazociągowej |
| 6.1 | Budowa gazociągu w miejscowości Tumlin – Węgle (dokończenie) | 2006 | 150 000 |
| 6.2 | Budowa gazociągu w miejscowości Kołomań | 2010 | 200 000 |