##### 5.2.2. Lista zadań i projektów planowanych do realizacji

##### w latach  2004 – 2013 z podziałem na sołectwa

##### Poniższa tabela zawiera wszystkie projekty i zadania przewidziane do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagnańsk z uwzględnieniem hierarchii ważności projektów oraz podziałem na poszczególne sołectwa gminy:

Tabela 20. Lista zadań i projektów z podziałem na sołectwa na lata 2004 – 2013

| Lp | Nazwa Zadania | Termin realizacji | Nakłady w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bartków | 6 650 000 |
| 1 | Budowa drogi w miejscowości Goleniawy Górne | 2004 | 550 000 |
| 2 | Budowa rowu odwadniającego w miejscowości Bartków | 2005 | 35 000 |
| 3 | Remont przejazdów kolejowych w miejscowości Bartków | 2005 | 15 000 |
| 4 | Budowa chodnika przez wieś Bartków | 2006 | 250 000 |
| 5 | Budowa kanalizacji w miejscowości Bartków Górny | 2006 | 2 000 000 |
| 6 | Budowa drogi Bartków – ul. Kielecka | 2008 | 2 600 000 |
| 7 | Budowa drogi do miejscowości Goleniawy od ul. Kieleckiej w Zagnańsku | 2010 | 1 200 000 |
| Belno | 5 816 000 |
| 1 | Przebudowa drogi i budowa chodnika w miejscowości Belno | 2004 | 1 216 000 |
| 2 | Budowa kanalizacji w miejscowości Belno | 2007 | 3 000 000 |
| 3 | Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Belno | 2012 | 1 600 000 |
| Chrusty | 5 926 000 |
| 1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Chrusty Duże | 2005 | 2 500 000 |
| 2 | Przebudowa rowu odwadniającego w miejscowości Chrusty na odcinku od szkoły do boiska | 2005 | 26 000 |
| 3 | Budowa chodnika w miejscowości Chrusty od szkoły do drogi wojewódzkiej nr 750 | 2005 | 50 000 |
| 4 | Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Chrusty | 2006 | 50 000 |
| 5 | Uzbrojenie w infrastrukturę terenu os. Chrusty | 2006 | 1000 000 |
| 6 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 oraz budowa chodnika w miejscowości Chrusty od przejazdu do drogi do kościoła | 2007 | 700 000 |
| 7 | Budowa chodnika w miejscowości Chrusty | 2009 | 100 000 |
| 8 | Budowa kanalizacji w miejscowości Chrusty Małe | 2011 | 1 500 000 |
| Długojów | 2 300 000 |
| 1 | Przebudowa drogi w miejscowości Długojów | 2007 | 800 000 |
| 2 | Budowa drogi Długojów – Szałas | 2011 | 1 500 000 |
| Gruszka | 3 465 000 |
| 1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Gruszka (etap I i II) | 2004 | 750 000 |
| 2 | Przebudowa dwóch przystanków w miejscowości Gruszka (wykonanie zadaszenia) | 2005 | 15 000 |
| 3 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 oraz budowa chodnika w miejscowości Gruszka od drogi do kościoła do zjazdu do Gruszki | 2007 | 1 300 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Remont drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Gruszka | 2007 | 800 000 |
| 5 | Budowa kanalizacji w miejscowości Ścięgna | 2010 | 600 000 |
| Janaszów | 4 125 000 |
| 1 | Przebudowa drogi w miejscowości Janaszów | 2004 | 50 000 |
| 2 | Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Janaszów | 2004 | 15 000 |
| 3 | Budowa kanalizacji w miejscowości Janaszów (dokończenie) | 2005 | 1 500 000 |
| 4 | Budowa chodnika w miejscowości Jasiów od drogi wojewódzkiej 750 do mostu | 2005 | 100 000 |
| 5 | Budowa boiska w miejscowości Janaszów | 2006 | 10 000 |
| 6 | Budowa świetlicy w miejscowości Janaszów | 2007 | 500 000 |
| 7 | Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym Lipice w miejscowości Janaszów | 2008 | 1 300 000 |
| 8 | Budowa chodnika w miejscowości Jasiów | 2011 | 300 000 |
| 9 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Zagnańsk – Dąb „Bartek" – Samsonów | 2011 | 350 000 |
| Jaworze | 5 841 000 |
| 1 | Przebudowa drogi w miejscowości Siodła | 2004 | 220 000 |
| 2 | Budowa oświetlenia w miejscowości Siodła | 2004 | 6 000 |
| 3 | Budowa kanalizacji w miejscowości Jaworze | 2005 | 1 500 000 |
| 4 | Przebudowa dwóch przystanków w miejscowości Jaworze (wykonanie zadaszenia) | 2005 | 15 000 |
| 5 | Budowa drogi Jaworze – Siodła (łącznik) | 2006 | 600 000 |
| 6 | Budowa świetlicy w miejscowości Jaworze | 2008 | 500 000 |
| 7 | Budowa kanalizacji w miejscowości Siodła | 2009 | 2 000 000 |
| 8 | Budowa drogi Jaworze – Chrusty | 2010 | 1 000 000 |
| Kajetanów | 9 168 000 |
| 1 | Modernizacja szkoły w miejscowości Kajetanów | 2004 | 65 000 |
| 2 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kajetanów | 2004 | 1 050 000 |
| 3 | Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów Dolny od skrzyżowania z trasą nr 7 do istniejącego oświetlenia (opracowanie dokumentacji) | 2004 | 3 000 |
| 4 | Wykup gruntów pod budowę drogi w miejscowości Kajetanów Dolny | 2005 | 100 000 |
| 5 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kajetanów Dolny - Kajetanów Bloki - „E7” | 2006 | 1 600 000 |
| 6 | Przebudowa drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Zabłocie | 2007 | 500 000 |
| 7 | Budowa drogi w miejscowości Kajetanów Dolny | 2008 | 1 000 000 |
| 8 | Rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Kajetanów | 2009 | 1 600 000 |
| 9 | Przebudowa drogi w miejscowości Kajetanów | 2010 | 250 000 |
| 10 | Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Zabłocie | 2012 | 400 000 |
| 11 | Modernizacja boiska w miejscowości Kajetanów | 2012 | 2 600 000 |
| Kaniów | 8 665 000 |
| 1 | Budowa chodnika w miejscowości Kaniów ul. Młynarska | 2004 | 400 000 |
| 2 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kaniów Południe | 2005 | 1 500 000 |
| 3 | Budowa kanalizacji w miejscowości Borowa Góra i Kaniów II | 2006 | 2 500 000 |
| 4 | Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaniów | 2006 | 15 000 |
| 5 | Budowa drogi w miejscowości Kaniów II (od Domagały do Węglarczyków z łącznikiem do Borowej Góry) | 2007 | 850 000 |
| 6 | Budowa świetlicy w miejscowości Kaniów | 2007 | 500 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Budowa oświetlenia w miejscowości Kaniów II (od Domagały do Węglarczyków z łącznikiem do Borowej Góry) | 2008 | 100 000 |
| 8 | Przebudowa drogi w miejscowości Kaniów od ul. Turystycznej do Borowej Góry | 2009 | 300 000 |
| 9 | Przebudowa drogi i budowa chodnika w miejscowości Kaniów ul. Młynarska do początku wsi (P. Mądzik) | 2009 | 400 000 |
| 10 | Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Kaniów na rzece Bobrzy | 2010 | 2 100 000 |
| Kołomań | 3 150 000 |
| 1 | Modernizacja szkoły w miejscowości Kołomań (centralne ogrzewanie) | 2006 | 100 000 |
| 2 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kołomań | 2009 | 2 000 000 |
| 3 | Budowa gazociągu w miejscowości Kołomań | 2010 | 200 000 |
| 4 | Przebudowa drogi w miejscowości Kołomań | 2012 | 500 000 |
| 5 | Budowa chodnika w miejscowości Kołomań – od skrzyżowania (łączniki do Samsonowa i Ciągłych) do skrzyżowania przy zalewie w miejscowości Umer | 2012 | 350 000 |
| Lekomin | 4 200 000 |
| 1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Lekomin (etap I i II) | 2004 | 2 350 000 |
| 2 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 oraz budowa chodnika w miejscowości Lekomin od zjazdu do Gruszki do drogi nr 7 | 2008 | 1 500 000 |
| 3 | Budowa świetlicy w miejscowości Lekomin | 2009 | 350 000 |
| Samsonów | 8 930 000 |
| 1 | Budowa oświetlenia w miejscowości Samsonow Dudków | 2004 | 10 000 |
| 2 | Budowa wodociągu w miejscowości Samsonów Podlesie | 2005 | 120 000 |
| 3 | Budowa kanalizacji w miejscowości Samsonów Komorniki -Samsonów Dudków - część Goleniaw | 2005 | 2 000 000 |
| 4 | Zagospodarowanie centrum Samsonowa | 2006 | 500 000 |
| 5 | Budowa kanalizacji w miejscowości Samsonów Piechotne | 2007 | 1 300 000 |
| 6 | Przebudowa drogi w miejscowości Samsonów Piechotne | 2008 | 300 000 |
| 7 | Budowa kanalizacji w miejscowości Samsonów Ciągłe | 2009 | 1 600 000 |
| 8 | Budowa chodnika w miejscowości Samsonów Ciągłe | 2010 | 500 000 |
| 9 | Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Samsonów | 2010 | 2 600 000 |
| Szałas | 7 085 000 |
| 1 | Budowa chodnika w miejscowości Szałas wzdłuż drogi powiatowej | 2004 | 320 000 |
| 2 | Budowa oświetlenia w miejscowości Szałas | 2004 | 20 000 |
| 3 | Budowa połączenia sieci wodociągowej w Szałasie z wodociągiem Kołomań | 2004-2005 | 335 000 |
| 4 | Budowa boiska w miejscowości Szałas | 2005 | 10 000 |
| 5 | Przebudowa dróg w miejscowości Szałas ( I i II etap ) | 2009-2010 | 800 000 |
| 6 | Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Szałas | 2011 | 2 100 000 |
| 7 | Budowa kanalizacji w miejscowości Szałas | 2013 | 3 500 000 |
| Tumlin | 9 503 000 |
| 1 | Budowa oświetlenia w miejscowości Tumlin wzdłuż boiska sportowego (opracowanie dokumentacji) | 2004 | 3 000 |
| 2 | Budowa chodnika w miejscowości Tumlin Dąbrówka | 2004-2005 | 150 000 |
| 3 | Budowa kanalizacji w miejscowości Tumlin Dąbrówka (połączenie z Samsonowem) | 2005 | 1 500 000 |
| 4 | Budowa gazociągu w miejscowości Tumlin – Węgle (dokończenie) | 2006 | 150 000 |
| 5 | Budowa kanalizacji w miejscowości Tumlin Osowa - Zacisze - Węgle | 2008 | 3 000 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Budowa chodnika w miejscowości Tumlin - Osowa | 2008 | 500 000 |
| 7 | Rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Tumlin | 2009 | 1 600 000 |
| 8 | Modernizacja boiska w miejscowości Tumlin | 2011 | 2 600 000 |
| Umer | 8 358 000 |
| 1 | Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Umer | 2004 | 5 000 000 |
| 2 | Budowa oświetlenia w miejscowości Umer | 2004-2006 | 108 000 |
| 3 | Budowa kanalizacji w miejscowości Umer | 2011 | 1 000 000 |
| 4 | Budowa drogi Umer – Zarzecze | 2011 | 250 000 |
| 5 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Samsonów - Umer - granica gminy | 2012 | 2 000 000 |
| Zachełmie | 3 700 000 |
| 1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Zachełmie (I etap) | 2006 | 1 450 000 |
| 2 | Budowa kanalizacji w miejscowości Zachełmie (II etap) | 2009 | 1 550 000 |
| 3 | Przebudowa drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Zachełmie | 2013 | 700 000 |
| Zagnańsk | 10 892 000 |
| 1 | Budowa hali sportowej w miejscowości Zagnańsk | 2004 | 1 000 000 |
| 2 | Budowa oświetlenia w miejscowości Zagnańsk ul Kielecka i ul. Słoneczna | 2004 | 40 000 |
| 3 | Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Zagnańsk os. Wrzosy | 2004 | 15 000 |
| 4 | Przebudowa przejazdu kolejowego w miejscowości Zagnańsk (wykonanie nawierzchni ścieralnej) | 2004 | 12 000 |
| 5 | Budowa ogrodzenia boiska leśnego w miejscowości Zagnańsk | 2004 | 15 000 |
| 6 | Adaptacja biblioteki w miejscowości Zagnańsk | 2004 | 100 000 |
| 7 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 w miejscowości Zagnańsk od skrzyżowania do przejazdu kolejowego | 2004 | 3 000 000 |
| 8 | Budowa drogi oraz chodnika w miejscowości Zagnańsk ul. Piaskowa | 2005 | 350 000 |
| 9 | Budowa chodnika w miejscowości Zagnańsk ul. Słoneczna | 2005 | 50 000 |
| 10 | Budowa oświetlenia w miejscowości Zagnańsk na odcinku ul. Turystyczna - Borowa Góra | 2005 | 20 000 |
| 11 | Rozbudowa i przebudowa parkingu w miejscowości Zagnańsk ul. Spacerowa | 2005 | 150 000 |
| 12 | Zagospodarowanie centrum Zagnańska | 2006 | 650 000 |
| 13 | Zagospodarowanie terenu wokół dęba „Bartka” | 2007 | 200 000 |
| 14 | Budowa drogi w miejscowości Zagnańsk ul. Turystyczna – Bartkowe Wzgórze | 2007 | 600 000 |
| 15 | Budowa ścieżki rowerowej oraz zagospodarowanie placu po przedsiębiorstwie POLMAIK w miejscowości Zagnańsk | 2007 | 150 000 |
| 16 | Przebudowa drogi na odcinku Zagnańsk ul. Kielecka (przez las) | 2008 | 1 400 000 |
| 17 | Budowa drogi w miejscowości Zagnańsk ul. Słoneczna II i ul. Rzemieślnicza | 2009 | 300 000 |
| 18 | Budowa drogi w miejscowości Zagnańsk os. Wrzosy (koło ujęcia wody oraz do Kasicy) | 2010 | 400 000 |
| 19 | Budowa drogi w miejscowości Zagnańsk od drogi do Borowej Góry do terenów budowlanych | 2011 | 350 000 |
| 20 | Przebudowa chodnika w miejscowości Wrzosy | 2011 | 150 000 |
| 21 | Przebudowa drogi w miejscowości Zagnańsk ul. Borek | 2012 | 300 000 |
| 22 | Przebudowa drogi oraz budowa chodnika Zagnańsk ul. Przemysłowa - Chrusty, chodnik na ul. Przemysłowej | 2013 | 300 000 |
| 23 | Budowa Kompleksu Sportowego w miejscowości Zagnańsk | 2013 | 2 600 000 |
| Inne projekty na terenie całej gminy | 650 000 |
| 1 | Remonty w szkołach i dostęp do Internetu | 2005-2006 | 650 000 |