6.	REALIZACJA  ZADAŃ  I  PROJEKTÓW

6.1.	Zadania i projekty inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2004-2006

Zadanie 1

##### Budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

#### Kryterium kolejności realizacji projektów

Kolejność realizacji założona w Koncepcji Kanalizacji Gminy Zagnańsk z uwzględnieniem obszarów gminy szczególnie zagrożonych zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

#### Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie przewidziane do realizacji projekty są zgodne z Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk.

#### Rezultaty realizacji zadania

- Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji.

- Zwiększenie ilości odprowadzanych i oczyszczanych ścieków.

- Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

- Uzbrojenie istniejących i nowych terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną.

Oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą

- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

- Pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców gminy.

- Pozyskanie nowych inwestorów i mieszkańców gminy.

- Podniesienie poziomu życia mieszkańców.

- Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację zadnia

- Samorząd Gminy Zagnańsk - wykonawca

- Mieszkańcy Gminy Zagnańsk.

- Podmioty gospodarcze z terenu gminy.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania

## Na realizację zadania w latach 2004 – 2006 przewidziano łącznie 22 200 000 zł

#### Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie poprzez wdrażanie pojedynczych projektów inwestycyjnych w okresie od 2004 do 2006 roku oraz w latach kolejnych. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych projektów w latach 2004 - 2006 wraz z przewidywanymi rezultatami bezpośrednimi.

Tabela 21. Lista projektów planowanych do realizacji w ramach Zadania 1 w latach 2004 - 2006

| Numer projektu | Nazwa projektu | Okres realizacji | Nakłady w PLN | Realizatorzy projektu | Rezultat bezpośredni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |  |
| Zadanie 1. Budowa, przebudowa i remont urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ściekÓw |
| 1.1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Lekomin (etap I i II) |  |  |  | 2 350 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.2 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kajetanów |  |  |  | 1 050 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.3 | Budowa kanalizacji w miejscowości Gruszka (etap I i II) |  |  |  | 750 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.4 | Budowa kanalizacji w miejscowości Chrusty Duże |  |  |  | 2 500 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.5 | Budowa kanalizacji w miejscowości Samsonów Komorniki -Samsonów Dudków - część Goleniaw |  |  |  | 2 000 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.6 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kaniów Południe |  |  |  | 1 500 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.7 | Budowa kanalizacji w miejscowości Jaworze |  |  |  | 1 500 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.8 | Budowa kanalizacji w miejscowości Janaszów (dokończenie) |  |  |  | 1 500 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.9 | Budowa kanalizacji w miejscowości Tumlin Dąbrówka (połączenie z Samsonowem) |  |  |  | 1 500 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.10 | Budowa kanalizacji w miejscowości Zachełmie (I etap) |  |  |  | 1 450 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.11 | Budowa kanalizacji w miejscowości Borowa Góra i Kaniów II |  |  |  | 2 500 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.12 | Budowa kanalizacji w miejscowości Bartków Górny |  |  |  | 2 000 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 1.13 | Budowa kanalizacji w miejscowości Kajetanów Dolny – Kajetanów Bloki – „E 7” |  |  |  | 1 600 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |

Zadanie 2

##### Budowa, przebudowa i remont dróg oraz infrastruktury drogowej

#### Kryterium kolejności realizacji projektów

Stan techniczny istniejących dróg (stopień uszkodzeń).

Znaczenie drogi dla rozwoju lokalnej sieci transportowej.

#### Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie przewidziane do realizacji projekty są zgodne z Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk.

#### Rezultaty realizacji zadania

- Poprawa jakości i rozbudowa lokalnej sieci dróg.

- Poprawa jakości i zwiększenie liczby ciągów pieszych.

- Rozbudowa systemu oświetlenia dróg.

- Rozbudowa systemu odwodnień dróg.

- Rozbudowa sieci przystanków.

- Zwiększenie przepustowości dróg oraz skrócenie czasu przejazdów.

- Uzbrojenie istniejących i nowych terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną.

Oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą

- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu  pieszego i kołowego.

- Zmniejszenie liczby wypadków drogowych.

- Obniżenie kosztów i lepsze zaspokojenie potrzeb transportowych.

- Ułatwienie dostępu do usług turystyczno wypoczynkowych.

- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

- Pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców gminy.

- Podniesienie poziomu życia mieszkańców.

- Zmniejszenie emisji spalin.

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację zadnia

- Samorząd Gminy Zagnańsk .

- Starostwo Powiatowe w Kielcach.

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania

## Na realizację zadania w latach 2004 – 2006 przewidziano łącznie 7 764 000 zł

#### Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie poprzez wdrażanie pojedynczych projektów inwestycyjnych w okresie od 2004 do 2006 roku oraz w latach kolejnych. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych projektów w latach 2004 - 2006 wraz z przewidywanymi rezultatami bezpośrednimi.

Tabela 22. Lista projektów planowanych do realizacji w ramach Zadania 2 w latach 2004 - 2006

| Numer projektu | Nazwa projektu | Okres realizacji | Nakłady w PLN | Realizatorzy projektu | Efekt bezpośredni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |  |
| ZADANIE 2. Budowa, przebudowa i remont dróg oraz infrastruktury drogowej |
| 2.1 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 w miejscowości Zagnańsk od skrzyżowania do przejazdu kolejowego |  |  |  | 3 000 000 | Samorząd Województwa Gmina Zagnańsk | długość drogi |
| 2.2 | Przebudowa drogi i budowa chodnika w miejscowości Belno |  |  |  | 1 216 000 | Powiat Kielecki Gmina Zagnańsk | długość chodnika |
| 2.3 | Budowa drogi w miejscowości Goleniawy Górne |  |  |  | 550 000 | Gmina Zagnańsk | długość drogi |
| 2.4 | Przebudowa drogi w miejscowości Siodła |  |  |  | 220 000 | Gmina Zagnańsk | długość drogi |
| 2.5 | Budowa chodnika w miejscowości Kaniów ul. Młynarska |  |  |  | 400 000 | Gmina Zagnańsk | długość chodnika |
| 2.6 | Budowa chodnika w miejscowości Szałas wzdłuż drogi powiatowej |  |  |  | 320 000 | Powiat Kielecki Gmina Zagnańsk | długość chodnika |
| 2.7 | Przebudowa drogi w miejscowości Janaszów |  |  |  | 50 000 | Gmina Zagnańsk | długość drogi |
| 2.8 | Budowa oświetlenia w miejscowości Zagnańsk ul Kielecka i ul. Słoneczna |  |  |  | 40 000 | Gmina Zagnańsk | liczba zamontowanych lamp długość oświetlonego odcinka |
| 2.9 | Budowa oświetlenia w miejscowości Szałas |  |  |  | 20 000 | Gmina Zagnańsk | liczba zamontowanych lamp długość oświetlonego odcinka |
| 2.10 | Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Janaszów |  |  |  | 15 000 | Gmina Zagnańsk | wybudowanie przystanku poprawa jakości komunikacji publicznej |
| 2.11 | Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Zagnańsk os. Wrzosy |  |  |  | 15 000 | Gmina Zagnańsk | wybudowanie przystanku poprawa jakości komunikacji publicznej |
| 2.12 | Przebudowa przejazdu kolejowego w miejscowości Zagnańsk (wykonanie nawierzchni ścieralnej) |  |  |  | 12 000 | Gmina Zagnańsk | długość drogi |
| 2.13 | Budowa oświetlenia w miejscowości Samsonow Dudków |  |  |  | 10 000 | Gmina Zagnańsk | liczba zamontowanych lamp długość oświetlonego odcinka |
| 2.14 | Budowa oświetlenia w miejscowości Siodła |  |  |  | 6 000 | Gmina Zagnańsk | liczba zamontowanych lamp długość oświetlonego odcinka |
| 2.15 | Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów Dolny od skrzyżowania z trasą nr 7 do istniejącego oświetlenia (opracowanie dokumentacji) |  |  |  | 3 000 | Gmina Zagnańsk | liczba zamontowanych lamp długość oświetlonego odcinka |
| 2.16 | Budowa oświetlenia w miejscowości Tumlin wzdłuż boiska sportowego (opracowanie dokumentacji) |  |  |  | 3 000 | Gmina Zagnańsk | liczba zamontowanych lamp długość oświetlonego odcinka |
| 2.17 | Budowa chodnika w miejscowości Tumlin Dąbrówka |  |  |  | 150 000 | Gmina Zagnańsk | długość chodnika |
| 2.18 | Budowa oświetlenia w miejscowości Umer |  |  |  | 108 000 | Gmina Zagnańsk | liczba zamontowanych lamp długość oświetlonego odcinka |
| 2.19 | Budowa drogi oraz chodnika w miejscowości Zagnańsk ul. Piaskowa |  |  |  | 350 000 | Gmina Zagnańsk | liczba zamontowanych lamp długość oświetlonego odcinka |

| Numer projektu | Nazwa projektu | Okres realizacji | Nakłady w PLN | Realizatorzy projektu | Efekt bezpośredni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |  |
| 2.20 | Wykup gruntów pod budowę drogi w miejscowości Kajetanów Dolny |  |  |  | 100 000 | Gmina Zagnańsk | długość drogi |
| 2.21 | Budowa chodnika w miejscowości Jasiów od drogi wojewódzkiej nr 750 do mostu |  |  |  | 100 000 | Gmina Zagnańsk | długość chodnika |
| 2.22 | Budowa chodnika w miejscowości Zagnańsk ul. Słoneczna |  |  |  | 50 000 | Powiat Kielecki Gmina Zagnańsk | długość chodnika |
| 2.23 | Budowa chodnika w miejscowości Chrusty od szkoły do drogi wojewódzkiej nr 750 |  |  |  | 50 000 | Gmina Zagnańsk | długość chodnika |
| 2.24 | Budowa rowu odwadniającego w miejscowości Bartków |  |  |  | 35 000 | Gmina Zagnańsk | długość rowu |
| 2.25 | Przebudowa rowu odwadniającego w miejscowości Chrusty na odcinku od szkoły do boiska |  |  |  | 26 000 | Gmina Zagnańsk | długość rowu |
| 2.26 | Budowa oświetlenia w miejscowości Zagnańsk na odcinku ul. Turystyczna - Borowa Góra |  |  |  | 20 000 | Gmina Zagnańsk | liczba zamontowanych lamp długość oświetlonego odcinka |
| 2.27 | Remont przejazdów kolejowych w miejscowości Bartków |  |  |  | 15 000 | Gmina Zagnańsk | liczba przejazdów |
| 2.28 | Przebudowa dwóch przystanków w miejscowości Gruszka (wykonanie zadaszenia) |  |  |  | 15 000 | Gmina Zagnańsk | wybudowanie zadaszenia przystanku poprawa jakości komunikacji publicznej |
| 2.29 | Przebudowa dwóch przystanków w miejscowości Jaworze (wykonanie zadaszenia) |  |  |  | 15 000 | Gmina Zagnańsk | wybudowanie zadaszenia przystanku poprawa jakości komunikacji publicznej |
| 2.30 | Budowa drogi Jaworze – Siodła (łącznik) |  |  |  | 600 000 | Gmina Zagnańsk | długość drogi |
| 2.31 | Budowa chodnika przez wieś Bartków |  |  |  | 250 000 | Powiat Kielecki Gmina Zagnańsk | długość chodnika |

Zadanie 3

##### Budowa i modernizacja lokalnej bazy turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej

#### Kryterium kolejności realizacji projektów

Wpływ projektu na rozwoju turystyki rekreacji i wypoczynku.

#### Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie przewidziane do realizacji projekty są zgodne z Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk.

#### Rezultaty realizacji zadania

- Wybudowanie nowych zbiorników retencyjnych.

- Zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

- Poprawa estetyki miejscowości.

Oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy.

- Pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców gminy.

- Rozwój działalności turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej na terenie gminy.

- Zwiększenie liczby osób korzystających z usług turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych na trenie gminy.

- Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy i regionu.

- Podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację zadnia

- Samorząd Gminy Zagnańsk - wykonawca

- Mieszkańcy Gminy Zagnańsk.

- Podmioty gospodarcze z terenu gminy.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania

## Na realizację zadania w latach 2004 – 2006 przewidziano łącznie 6 315 000 zł

#### Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie poprzez wdrażanie pojedynczych projektów inwestycyjnych w okresie od 2004 do 2006 roku oraz w latach kolejnych. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych projektów w latach 2004 –2006 wraz z przewidywanymi rezultatami bezpośrednimi.

Tabela 23. Lista projektów planowanych do realizacji w ramach Zadania 3 w latach 2004 - 2006

| Numer projektu | Nazwa projektu | Okres realizacji | Nakłady w PLN | Realizatorzy projektu | Efekt bezpośredni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |  |
| ZADANIE3. BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA LOKALNEJ BAZY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I WYPOCZYNKOWEJ |
| 3.1 | Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Umer |  |  |  | 5 000 000 | Gmina Zagnańsk | powierzchnia lustra wody pojemność zbiornika |
| 3.2 | Rozbudowa i przebudowa parkingu w miejscowości Zagnańsk ul. Spacerowa |  |  |  | 150 000 | Gmina Zagnańsk | powierzchnia parkingu liczba miejsc parkingowych |
| 3.3 | Zagospodarowanie centrum Zagnańska |  |  |  | 650 000 | Gmina Zagnańsk | pow. zagospodarowanego terenu poprawa estetyki miejscowości |
| 3.4 | Zagospodarowanie centrum Samsonowa |  |  |  | 500 000 | Gmina Zagnańsk | pow. zagospodarowanego terenu poprawa estetyki miejscowości |
| 3.5 | Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaniów |  |  |  | 15 000 | Gmina Zagnańsk | pow. zagospodarowanego terenu poprawa estetyki miejscowości |

Zadanie 4

##### Budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej, edukacyjnej i społecznej

#### Kryterium kolejności realizacji projektów

Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców.

#### Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie przewidziane do realizacji projekty są zgodne z Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk.

#### Rezultaty realizacji zadania

- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych.

- Wybudowanie nowych i modernizacja istniejących hal sportowych.

- Wybudowanie nowych i modernizacja istniejących boisk sportowych.

- Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury kulturalnej.

Oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i mieszkaniowej gminy.

- Podniesienie poziomu usług oświatowych i kulturalnych.

- Rozwój usług sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy oraz turystów.

- Poprawa stanu zdrowia mieszkańców.

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację zadnia

- Samorząd Gminy Zagnańsk - wykonawca

- Mieszkańcy Gminy Zagnańsk.

- Podmioty gospodarcze z terenu gminy.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania

## Na realizację zadania w latach 2004 – 2006 przewidziano łącznie 2 000 000 zł

#### Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie poprzez wdrażanie pojedynczych projektów inwestycyjnych w okresie od 2004 do 2006 roku oraz w latach kolejnych. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych projektów w latach 2004 –2006 wraz z przewidywanymi rezultatami bezpośrednimi.

Tabela 24. Lista projektów planowanych do realizacji w ramach Zadania 4 w latach 2004 - 2006

| Numer projektu | Nazwa projektu | Okres realizacji | Nakłady w PLN | Realizatorzy projektu | Efekt bezpośredni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |  |
| ZADANIE 4. BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, EDUKACYJNEJ I SPOŁECZNEJ |
| 4.1 | Budowa hali sportowej w miejscowości Zagnańsk |  |  |  | 1 000 000 | Gmina Zagnańsk | powierzchnia obiektu |
| 4.2 | Adaptacja biblioteki w miejscowości Zagnańsk |  |  |  | 100 000 | Gmina Zagnańsk | powierzchnia obiektu |
| 4.3 | Modernizacja szkoły w miejscowości Kajetanów |  |  |  | 65 000 | Gmina Zagnańsk | powierzchnia obiektu |
| 4.4 | Budowa ogrodzenia boiska leśnego w miejscowości Zagnańsk |  |  |  | 15 000 | Gmina Zagnańsk | długość ogrodzenia |
| 4.5 | Budowa boiska w miejscowości Szałas |  |  |  | 10 000 | Gmina Zagnańsk | powierzchnia obiektu |
| 4.6 | Remonty w szkołach i dostęp do Internetu |  |  |  | 650 000 | Gmina Zagnańsk | liczba pracowni komputerowych liczba łączy internetowych |
| 4.7 | Modernizacja szkoły w miejscowości Kołomań (centralne ogrzewanie) |  |  |  | 100 000 | Gmina Zagnańsk | powierzchnia obiektu |
| 4.8 | Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Chrusty |  |  |  | 50 000 | Gmina Zagnańsk | powierzchnia obiektu |
| 4.9 | Budowa boiska w miejscowości Janaszów |  |  |  | 10 000 | Gmina Zagnańsk | powierzchnia obiektu |

Zadanie 5

##### Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody

#### Kryterium kolejności realizacji projektów

Dostępność mieszkańców do sieci wodociągowej.

Usprawnienie działania sieci wodociągowej.

#### Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie przewidziane do realizacji projekty są zgodne z Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk.

#### Rezultaty realizacji zadania

- Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z wodociągów.

- Zwiększenie ilości dostarczanej wody pitnej.

- Uzbrojenie istniejących i nowych terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną.

Oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą

- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

- Podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację zadnia

- Samorząd Gminy Zagnańsk - wykonawca

- Mieszkańcy Gminy Zagnańsk.

- Podmioty gospodarcze z terenu gminy.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania

## Na realizację zadania przewidziano łącznie 1 455 000 zł

#### Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie poprzez wdrażanie pojedynczych projektów inwestycyjnych w okresie od 2004 do 2005. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych projektów wraz z przewidywanymi rezultatami bezpośrednimi.

Tabela 25. Lista projektów planowanych do realizacji w ramach Zadania 5 w latach 2004 - 2006

| Numer projektu | Nazwa projektu | Okres realizacji | Nakłady w PLN | Realizatorzy projektu | Efekt bezpośredni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |  |
| ZADANIE 5. BUDOWA I PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ I POBORU WODY |
| 5.1 | Budowa połączenia sieci wodociągowej w Szałasie z wodociągiem Kołomań |  |  |  | 335 000 | Gmina Zagnańsk | długość połączenia liczba ludności korzystającej |
| 5.2 | Budowa wodociągu w miejscowości Samsonów Podlesie |  |  |  | 120 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |
| 5.3 | Uzbrojenie w infrastrukturę terenu os. Chrusty |  |  |  | 1 000 000 | Gmina Zagnańsk | powierzchnia uzbrojonego terenu |

Zadanie 6

Rozbudowa sieci gazociągowej

#### Kryterium kolejności realizacji projektów

Dostępność mieszkańców do sieci gazociągowej.

#### Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie przewidziane do realizacji projekty są zgodne z Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk.

#### Rezultaty realizacji zadania

- Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z gazociągu.

- Uzbrojenie istniejących i nowych terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną.

Oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą

- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

- Podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Instytucje i podmioty zaangażowane w realizację zadnia

- Gmina Zagnańsk - wykonawca

- Mieszkańcy Gminy Zagnańsk.

- Podmioty gospodarcze z terenu gminy.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania

## Na realizację zadania w latach 2004 - 2006 przewidziano łącznie 150 000 zł

#### Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem realizacji zadania

Zadanie realizowane będzie poprzez wdrażanie pojedynczych projektów inwestycyjnych w okresie od 2004 do 2006 roku oraz w latach kolejnych zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców na dostęp do sieci gazociągowej. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych projektów w latach 2004 do 2006 wraz z przewidywanymi rezultatami bezpośrednimi.

Tabela 26. Lista projektów planowanych do realizacji w ramach Zadania 6 w latach 2004 - 2006

| Numer projektu | Nazwa projektu | Okres realizacji | Nakłady w PLN | Realizatorzy projektu | Rezultat bezpośredni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |  |
| ZADANIE 6. Rozbudowa sieci gazociągoweJ |
| 6.1 | Budowa gazociągu w miejscowości Tumlin – Węgle (dokończenie) |  |  |  | 150 000 | Gmina Zagnańsk | liczba nowych przyłączy liczba ludności korzystającej |