# Załącznik nr 7 do SIWZ

# UMOWA NR …….… (wzór)

na wykonanie zadania pn: „MONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY PIONOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRZEDSZKOLA I GIMNAZJUM W TUMLINIE NA DZ. NR EW. 579/2 W TUMLINIE, 
GM. ZAGNAŃSK ”

zawarta w dniu ………………… 2013 r.

pomiędzy

Gminą Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

reprezentowaną przez:  ……………………… 	- Wójt Gminy Zagnańsk

przy kontrasygnacie:    ……………………… 	-  Skarbnik Gminy Zagnańsk

zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

….……………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

………………………………………………….………………………………………………

NIP: ………………………………, REGON: ………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr………..z dnia .….2013 r.                                                                                                                                                                                                     prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 
z 2013 r.  poz. 907) zawarto umowę o następującej treści:

# § 1.

# Przedmiot umowy

# 1. Przedmiotem umowy jest montaż zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie na dz. nr ew. 579/2 w Tumlinie, gm. Zagnańsk

2. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

Budowę fundamentów wraz z instalacją zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych   i przebudowę w zakresie montażu drzwi platformy przy budynku Zespołu Szkół

3.Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:

a) Projekt Budowlano – Wykonawczy  „MONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY PIONOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRZEDSZKOLA I GIMNAZJUM W TUMLINIE NA DZ. NR EW. 579/2 
W TUMLINIE, GM. ZAGNAŃSK ”

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

c) pomocniczo przedmiar robót

Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami zawartymi w SIWZ.

4.Wszelkie wymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznej  wykonania  
i odbioru robot oraz przedmiarze robót urządzenia i materiały mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że dopuszcza się materiały innych   producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określonych poprzez  materiały wymienione z nazwy.

§ 2.

- Obowiązki Zamawiającego:

a) Dostarczenie dokumentacji projektowej

b) Protokolarne przekazanie placu budowy,

c) Dokonanie odbioru wykonywanych prac na warunkach określonych w §10 niniejszej umowy

d) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego

e) Zapłata należnego wynagrodzenia

    - Obowiązki Wykonawcy:

2.1  Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy  zgodnie z:

a) ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

c) dokumentacją projektową wraz z uzgodnieniami oraz przedmiarami robót;

d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego;

e) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

f) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, z należytą starannością oraz ustalonymi zwyczajami.

włącznie z dokonaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego, 
       zawiadomień oraz uzyskaniem ewentualnych decyzji w imieniu inwestora wraz z pokryciem  
       związanych  z  tym kosztów.

2.2. Protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego.

2.3. Zapewnienie nadzoru nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. Kierownik (cy) budowy powinni posiadać uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w SIWZ.

2.4. Organizacja i pokrycie kosztów korzystania z zaplecza budowy, zużycia energii i wywóz śmieci.

Wykonawca na własny koszt doprowadzi oraz rozliczy niezbędne media na terenie budowy, 
 stosownie do potrzeb wykonywanych prac. Obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie  zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót o rozpoczęciu prac. Kosztem Wykonawcy jest ewentualny nadzór z ramienia tych służb.

2.5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy; Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

2.6. Zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw realizacji do czasu kontynuacji robót oraz odbioru końcowego.

2.7. Zapewnienie, aby materiały odpowiadały: polskim normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie.

2.8.Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi 
      – 5 egz. oraz  w wersji elektronicznej;

2.9.Wykonanie dokumentacji powykonawczej  - 2 kpl.;

2.10.Wykonawca powiadomi zarządców sieci o planowanym rozpoczęciu  robót budowlanych.  Ewentualne  koszty z tym  związane leżą po stronie Wykonawcy,

2.11. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego

2.12.Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych przeszkodach 
i trudnościach wpływających na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia robót;

2.13.Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie niezbędną obsługę geodezyjną prowadzonych 
 robót, wraz z inwentaryzacją powykonawczą dla wszystkich branż.

2.14.Terminowe  usuwanie usterek powstałych z winy Wykonawcy i  stwierdzonych przez nadzór 
 w czasie trwania robót.

2.15.Udzielenie stosownych gwarancji.

2.16.Demontaż własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zapleczy technologicznych.  Wykonawca wycofa z budowy wszystkie środki produkcji oraz załogę w terminie nie później niż 14 dni od zakończenia robót i odbioru końcowego. Wykonawca poniesie koszty doprowadzenia przyległego terenu do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami zarządcy ulicy lub terenu.

2.17.Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy/innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ważnego w okresie obowiązywania umowy.

2.18.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanego zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośrednio przedmiotu umowy.

§3

Terminy realizacji robót

1.Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy.

2.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 grudnia 2013 r.

3.Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) o okres niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłową realizację zadania (np. długotrwałe opady deszczu, śniegu)

b) o okres  przygotowania (opracowania) nowych  rozwiązań technicznych umożliwiającą  
   prawidłową realizację zadania. Sytuacja taka może mieć miejsce jeżeli roboty budowlane 
   nie mogą być prowadzone zgodnie z projektem budowlanym z uwagi np. na brak odpowiednich  
   rozwiązań  technicznych lub wadę dokumentacji technicznej.

4. Zaistnienie warunków, o których mowa w ust.3 każdorazowo winno zostać potwierdzone  odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powołaniem się na  odpowiednią normę lub przepis. Wpis wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.4 Wykonawca zobowiązany jest   zawiadomić Zamawiającego  każdorazowo na piśmie  w terminie  natychmiastowym o powyższym  
oraz uzyskać jego pisemna zgodę  na wstrzymanie robót.

§ 4

Materiały

1.Przy doborze materiałów należy posługiwać się parametrami technicznymi opisanymi w dokumentacji wykonawczej.

2. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru lub Projektantowi) do zatwierdzenia poszczególne materiały z wyszczególnieniem ich producenta oraz parametrów. Tylko materiały zatwierdzone przez Zamawiającego mogą być wbudowane.

3. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także wymogom dokumentacji technicznej.

4. Materiały, które nie są określonej jakości będą odrzucone. Każda robota, w której wykorzystano odrzucone materiały nie zostanie przyjęta.

5.Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: kopie faktur zakupu wraz z deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§ 5

Nadzór

1. Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będzie ze strony Zamawiającego Inspektor Nadzoru - ……………………………… uprawnienia budowlane  nr ……………………..

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru bez zgody Wykonawcy, niezwłocznie powiadamiając go o tym na piśmie.

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością 
i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.

5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających 
z treści niniejszej umowy.

7. Inspektor nadzoru ma obowiązek wstrzymać roboty, jeżeli są one realizowane niezgodnie 
z dokumentacją techniczną, przepisami Prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej lub obowiązującymi Polskimi Normami.

8. Zgodnie z niniejszą umową przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie kierownik budowy.

9. Kierownikiem/ami budowy z ramienia Wykonawcy będzie(ą) osoby posiadający uprawnienia budowlane w branży: elektrycznej …………..nr ………..……, konstrukcyjno - budowlanej ……………nr …………

10.Wykonawca na swój koszt ustanawia kierowników robót branżowych zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za których zachowania i działania bierze pełną odpowiedzialność.

11.Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana kierownika budowy / kierownika branżowego wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu.

§ 6

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości:……………………………………………….. (słownie:…………………………………………………………………………………………….)

Powyższa kwota zawiera podatek VAT

2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowych określonych w ust.1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu umowy  zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ,przedmiarami robót oraz kosztów dodatkowych związanych      z realizacją zamówienia w tym między innymi; kosztów urządzenia zaplecza budowy, kosztów zakupu, dostawy, materiałów określonych w dokumentacji technicznej, kosztów zabezpieczenia terenu budowy, ubezpieczenia robót, kosztów związanych z ewentualnymi  płatnymi odbiorami i nadzorami, kosztów związanych z przeprowadzeniem wymaganych przepisami branżowymi badań i prób, kosztów zabezpieczenia robót na czas przerwy, kosztów związanych z segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu budowlanego, kosztów wynajmu niezbędnego sprzętu, opłat wynikających z uzyskania ewentualnych decyzji (np. zajęcia pasa drogowego), oznakowania robót, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, rozruchu, kosztów ewentualnych odszkodowań za szkody powstałe w wyniku realizacji robót oraz innych elementów i czynności wymienionych  min. w § 2 niniejszej umowy.

3. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz stawek   i cen wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania kontraktowe,        a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia usterek.

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie wystawienia przez Wykonawcę dwóch oddzielnych faktur: częściowej i końcowej

- częściowa w wysokości co najmniej 60% kwoty wynagrodzenia całkowitego określonego 
w ust. 1 obejmująca m.in. dostarczenie platformy wraz z wykonaniem niezbędnego zakresu robót przygotowawczych do jej montażu, wystawiona w terminie do dnia 06.12.2013 r.

- końcowa za pozostałą część zakresu rzeczowego inwestycji.

a)  Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie:

-   pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu zadania;

- końcowy protokół odbioru robót podpisany przez wszystkich członków powołanej w tym celu 
       komisji;

- zestawienie rzeczowo - finansowe wykonania robót, potwierdzone przez kierownika budowy 
   i inspektora nadzoru;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót.

b) Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………,
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz ze sprawdzonym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru protokołem odbioru dołączonym do faktury.

c) Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktur przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.

§ 7

Zmiana zakresu robót, roboty zamienne i dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmian zakresu przedmiotu umowy.

2. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego.

3. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające 
      z niewykonanych robót i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

4. Zamawiający dopuszcza  na wniosek jednej ze stron wykonanie robót zamiennych (tj. robót nie
       wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia)
       polegających na zamianie materiałów, rodzaju zastosowanych urządzeń, rozwiązań technicznych,
       technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamówienia, poprawienia jego
       funkcjonalność lub zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji bądź z powodu braku dostępności
       na rynku przewidzianych w projekcie materiałów przy jednoczesnym zachowaniu jakości,
       funkcjonalności i parametrów nie gorszych niż  przewidzianych w pierwotnej dokumentacji .

5. Realizacja robót zamiennych poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu konieczności podpisanym przez Wykonawcę , Inspektora Nadzoru, oraz  Zamawiającego i ewentualnie Projektanta.

6. Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych bez pisemnej zgody zamawiającego (zatwierdzenia przez niego protokołu konieczności).

7. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia   Zamawiającemu kosztorysu robót zamiennych opracowanego na  podstawie projektu zamiennego      (w przypadku konieczności jego wykonania). Kosztorysy obejmujące zakres robót zamiennych będą  opracowane w oparciu o następujące założenia:

a) roboty zamienne wycenione będą na podstawie cen i wskaźników cenotwórczych zawartych 
w  kosztorysach ofertowych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe na podstawie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych lub na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru wycen własnych wykonawcy dokonanych o czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysach ofertowych,

b) jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą według stawek przyjętych 
w kosztorysie ofertowym (a w przypadku ich braku przyjmowane będą wg. cen producenta materiałów),

8. W przypadku gdy wprowadzenie robót zamiennych spowoduje zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy na powyższą okoliczność sporządzony zostanie właściwy aneks do umowy.

9.  Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać te roboty w ramach zamówienia dodatkowego udzielonego w trybie            z  wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

10. Za roboty dodatkowe  uznaje się roboty ( zgodnie z art.67 ust .5 ustawy PZP)  nie objęte zamówieniem podstawowym, ściśle związane z realizacją  z przedmiotem umowy, warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – wynikłe w trakcie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

11. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół 
      konieczności. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca poinformuje 
      niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Wycena robót dodatkowych nastąpi  zgodnie z zapisami ust.7 niniejszego paragrafu określonego dla robót zamiennych. Na okoliczność zlecenia wykonania robót dodatkowych zawarta zostanie dodatkowa umowa.

§ 8

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz wyraźnej woli obydwu Stron  pod rygorem nieważności.

2. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie:

a).zmiany zakresu robót- jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana  taka stanie się konieczna z przyczyn technicznych,

b).zmiany wynagrodzenia – jeżeli nastąpi zmiana robót lub wystąpią roboty  zamienne  generujące 
      zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości  stawki podatku VAT.

c).zmian przewidzianych zapisami umowy lub SIWZ.

3.   Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:

-   gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,

-   wystąpienie zdarzeń losowych (powstałe na wskutek działań natury) ,

- wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji 
     współfinansujących realizację przedmiotu umowy,

-  zaistnienia okoliczności ujętych w § 3 ust. 3-5 umowy.

§ 9

Podwykonawstwo

1.Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, ma prawo podpisać umowę 
        podwykonawcami na wykonanie części robót wymienionych w ofercie.

2.Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z podwykonawcą   
    do akceptacji .

3.Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
    za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 
    w takim samym zakresie jak za swoje działania.

4.Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia określonych podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny                       ze   specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub innymi obowiązującymi przepisami.

5.Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury

pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego prace są częścią składową wystawionej

faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia.

6.Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 5 upoważnia  
 Zamawiającego do wstrzymania zapłaty kwot należnych za roboty wykonane przez Podwykonawcę           do chwili  otrzymania  potwierdzenia.

7.Strony przewidują także możliwość polecenia przez Wykonawcę dokonania zapłaty należności 
 z faktury bezpośrednio na rzecz podwykonawcy. Do polecenia  musi być dołączone  pisemne   
 oświadczenie podwykonawcy że przekazana kwota wyczerpuje jego roszczenia o zapłatę   
 wynagrodzenia za roboty  wykonane w ramach  przekładanej faktury wykonawcy.

8.W przypadku podzlecenia robót Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość   
 uczestniczenia w odbiorze tychże robót.

§ 10

Odbiory

1 Odbiory częściowe poszczególnych elementów robót ulegających zakryciu odbywać się będą nie później niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę oraz wpisu do dziennika budowy.

2. Zgłoszenie zakończenia całości robót odbędzie się przez dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz zawiadomienie Zamawiającego na piśmie.

3. Wykonawca przed odbiorem końcowym dostarczy Zamawiającemu komplet poniżej wymienionych dokumentów:

- dziennik budowy

- oświadczenie kierownika budowy , że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem

- rozliczenie rzeczowe i finansowe

- dokumentację geodezyjną powykonawczą – 5egz. oraz w wersji elektronicznej

- atesty na wbudowane materiały

4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę całkowitego zakończenia robót przystąpi do dokonania odbioru przedmiotu umowy.

5.  datę odbioru uważać się będzie datę spisania protokołu końcowego odbioru robót.

6. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wykonanego przedmiotu po zgłoszeniu gotowości odbioru przez Wykonawcę

7. W przypadku gdy wykonane roboty nie spełniają wymagań norm branżowych , Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek.

8. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót, które nie są zgodne normami branżowymi, Zamawiający może powstrzymać się od dokonania odbioru do czasu usunięcia usterek przez Wykonawcę. Jeśli usterki nie zostaną usunięte do czasu upływu terminu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca od chwili upływu tego terminu będzie pozostawał
w opóźnieniu co do zakończenia robót.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………………………..…., co stanowi 10%  wartości umowy brutto.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu .........................2013 r. w jednej z form określonych    art. 148 ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznej tj. w formie ..........................................

- Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

- Zabezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za  wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, przekroczenie termin wykonania zamówienia, przekroczenie terminu usunięcia wad          i usterek. Strony ustalają, że wniesione  zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na następujących  zasadach:

a).70% zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie  do 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego     i uznaniu przez Zamawiającego że przedmiot zamówienia został należycie wykonany,

b).30% stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zostanie zwrócone 
w  15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, oraz protokolarnym dokonaniu odbioru.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 12

Gwarancja

- Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy i za metody użyte przy budowie.

- Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela na wykonany przedmiot umowy 
3 letniej gwarancji i rękojmi od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż przedmiot umowy i wszystkie jego elementy składowe nie wykazują przy przekazaniu żadnych wad.

- Wadą w myśl niniejszej umowy jest również każde odstępstwo od SIWZ oraz innych dokumentów stanowiących integralną część umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny po dokonaniu odbioru.

- W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości wykonanych robót.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 
do 1 miesiąca od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od chwili  zgłoszenia ( pisemnie lub faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie w terminie do 10 dni. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 ust.2 niniejszej umowy.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przenieść na niego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń stosowanych (montowanych) przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej do chwili podpisywania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 13

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

a) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;

b) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.2  Umowy, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia,

c) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z dowolnej  należności   
 przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ale innych niż podano
 w § 14 ust.1.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać  Zamawiającego prawa

żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 
       poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 14

Odstąpienie od umowy

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli rozpoczęcie realizacja lub zakończenie  poszczególnych części  lub całości przedmiotu umowy opóźnia się  z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany 
w sposób wadliwy lub niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacją techniczną, w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy i powierzyć  poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi,

- wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach ( art.145 ustawy pzp). W  tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  wykonania części umowy.

- został złożony wniosek o upadłość lub ogłoszona likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz Wierzycieli.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia .

  - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia (inwentaryzacje)

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i plac budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony która spowodowała odstąpienie,

    - Wykonawca sporządzi wykaz, oraz zabezpieczy te materiały, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy,

    - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia. Nie wywiązanie  się Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszym punkcie w wymaganym  terminie upoważnia Zamawiającego do jednostronnego dokonania czynności powyżej opisanych z wszelkimi  skutkami prawnymi i kosztami.

f. Wykonawca pokryje koszty otrzymanej przez Zamawiającego dotacji  za nie wywiązanie się 
     z przedmiotu umowy

          - W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania realizacji zadania przez Zamawiającego, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

a). odebrać wykonane roboty

        - zapłacić za wykonane roboty

        - zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 15

Spory

- Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z  realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wykonania zadania objętego projektem stanowiącym część składową umowy.

§ 16

Ustalenia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane 
z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony 
w związku z Umową powinny być przekazywane bezpośrednio, pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne        z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

- Wszelkie zmiany  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,              3 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA:

# Załączniki do umowy:

# 1.  SIWZ

# 2.  Szczegółowy Harmonogram wykonania prac

3.  Oferta Wykonawcy