G.271.20.2014.GDK

Załącznik nr 8 do SIWZ

U m o w a nr ..........

zawarta w dniu ……………. w Zagnańsku pomiędzy:

…………………………..

reprezentowanym przez :

……………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………..

NIP: ……………..

reprezentowanym przez :

…………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z późn. zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej p.t.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zakup i wymianę oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Zagnańsk. Obejmuje modernizację 
1203 szt. punktów oświetleniowych (Mapa z lokalizacją robót – zał. 10). Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie:

a) Zakup, dostawę i montaż nowych opraw LED ze źródłem światła:

- Oprawy o mocy całkowitej 68W LED - 35 szt.

- Oprawy o mocy całkowitej 105W LED - 123 szt.

b) Zakup, dostawę i montaż nowych opraw sodowych wraz ze źródłem światła

- Oprawy o mocy całkowitej 79W SODA - 475 szt.

- Oprawy o mocy całkowitej 112W SODA – 547 szt.

- Oprawy o mocy całkowitej168W SODA – 23 szt.

- Demontaż starych opraw oświetlenia zewnętrznego oraz wysięgników rurowych na słupach oraz montaż nowych oprawy z odpowiednio: ledowymi i sodowymi źródłami światła (1203 szt.) - zgodnie z wyżej wymienionym wyszczególnieniem (wymogi dla opraw LED i sodowych – zał. 11).

- Wymianę/montaż przewodów zasilających oprawy – 3600,0 m.

- Wymianę/montaż zacisków prądowych  dla wszystkich opraw.

- Wymianę/montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw.

- Wymianę układów sterowania pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia ulicznego.

- Wykonanie pomiarów obciążeń dla wszystkich szaf oświetleniowych oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonanej modernizacji.

- Dostarczenie starych zdemontowanych opraw wraz z osprzętem na miejsce wskazane przez Zamawiającego (możliwe przekazanie starych opraw wraz z osprzętem do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna RE Kielce, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce).

- Inwestycja może wymagać uzyskania decyzji administracyjnych i dokumentów formalno-prawnych (Infrastruktura oświetleniowa nie stanowi własności Gminy Zagnańsk, ale gmina jest uprawniona do przedmiotowej modernizacji oświetlenia na terenie gminy – uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna RE Kielce, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce; do wglądu u Zamawiającego)

- Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do weryfikowania parametrów energetycznych oraz oświetleniowych do 6 lat od wykonania modernizacji instalacji oraz przedstawiania wyników na każdorazowe żądanie Zamawiającego. W tym Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia oraz weryfikacji efektu ekologicznego wyliczonego w oparciu o załącznik nr 12 w terminach cyklicznych (corocznych) od 02.03.2016 do dnia 02.03.2021 r. W/w dokumenty Wykonawca każdorazowo dostarczy w formie papierowej oraz wersji elektronicznej (plik tekstowy).

- Zgodnie z oczekiwanym efektem ekologicznym, oszczędność w zużyciu energii po wykonaniu modernizacji ma wynieść 624 570,54 kWh rocznie, a ograniczenie emisji spalin CO2 [Mg/rok] - o 555,86 – co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 56 %.

- W cenie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami, zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, uzgodnienie 
i uzyskanie zgody na prace na linii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna RE Kielce, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce. Powyższy podmiot może zażądać wyniesienia układów sterujących), których nie zawierają przedmiary robót, a które Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).

- Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi 
w SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wzorem umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku opisanym 
w umowie § 10 ust 3.

- Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających 
z przepisów m.in. Prawa Budowlanego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach złożonej oferty.

- Wszelkie urządzenia i materiały wymienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarze robót (będącym elementem pomocniczym) mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że dopuszcza się materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określonych poprzez materiały wymienione z nazwy.

- Wykonanie inwentaryzacji wykonanego oświetlenia na mapach sytuacyjno - wysokościowych  w formie papierowej i elektronicznej wraz z wykonaniem schematów jednokreskowych obwodów oświetlenia ulicznego 
z wyszczególnieniem numerów słupów, na których zostały zamontowane oprawy wraz z podaniem ich typu
i mocy źródeł światła w nich zamontowanych.

- Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca winien udzielić następujących gwarancji jakości i rękojmi za wady:

- min. 6 lat gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i  zainstalowane oprawy oświetleniowe typu LED i typu sodowego (w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia nowych źródeł światła w miejsce uszkodzonych oraz ich wymiany na własny koszt);

- gwarancja jakości i rękojmia za wady rozpoczyna się od daty odbioru robót budowlanych;

- okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości;

- czas trwania okresu rękojmi za wady strony ustalają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

- Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że zmodernizowane przez niego oświetlenie spełnia normę PN-EN 13201.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz wykonany na podstawie przedmiotowych dokumentów - harmonogram rzeczowo-finansowy, oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanych dalej dokumentacją).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i oświadcza, że zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie na drodze korespondencji pisemnej, doręczanej adresatom za pokwitowaniem. W sprawach szczególnej wagi dopuszcza się formę faxu.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

1.   Protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastąpi w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy.

2.   Rozpoczęcie robót powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty przekazania placu budowy.

- Zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją nastąpi do dnia:  02 czerwca 2015 r.

- Zakończenie całości robót związanych z monitorowaniem i raportowanie w sprawie redukcji wielkości emisji CO2 oraz weryfikacji efektu ekologicznego, zgodnie z metodyką programu SOWA do dnia 2 marca 2021 r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o zauważonych wadach w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót oraz innych dokumentacjach związanych 
z przedmiotem umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót i innych dokumentach związanych z przedmiotem umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego, a także wpisu do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 647 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wynagrodzenie za roboty budowlane  i usługi wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu pisemnego oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.

7. 	Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy uzp.

1)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane i usługi, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)	Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

- Umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury.

- W umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone 
w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- W umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- Termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny 
z wymogami określonymi w SIWZ.

- Zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

3) 	Zamawiający w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

4)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5)	Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w ppkt. 4), jeżeli wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji i 50 tys. zł.

8.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

9.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podwykonawcą robót .................. będzie.............

§ 4

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest ………………….

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem robót jest: ………………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

§5

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- Nie przestrzegają przepisów BHP.

- Nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym.

- Nie wykonują robót budowlanych zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 
z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 6

1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy; Wykonawca:

- Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej (inwentaryzację zmodernizowanego oświetlenia) oraz kosztorys powykonawczy z wykonanych robót

- Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.

- Usunie materiały zbędne z placu budowy, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny dróg dojazdowych na plac budowy.

- Zapewni pełną obsługę związaną z monitorowaniem i raportowaniem o efektywności dotyczącej zmniejszenia emisji CO2  dla przedsięwzięcia przez 6 lat zgodnie z metodyką programu „SOWA”.

§ 7

Wykonawca na własny koszt:

- Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

- Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz dokumentacji.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

4. 	Wykonawca jest zobowiązany posiadać świadectwa jakości (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna, norma itp.) materiałów dostarczonych na plac budowy w miejscu  ich przechowywania, w celu natychmiastowej weryfikacji w/w materiałów  przez Zamawiającego.

§ 9

## Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót na kwotę ……………………………. (słownie: złotych) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

- Wykonawca dostarczy do Zamawiającego dokument potwierdzający ubezpieczenie robót wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, w zakresie określonym w ust.1., w terminie 7 dni od daty podpisania umowy – pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

§ 10

- Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: brutto …………….. zł (słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości …………………zł brutto.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót. Wykonawca przygotuje na podstawie w/w dokumentów harmonogram finansowo – rzeczowy zgodny z warunkami płatności - załącznik nr 3 do umowy.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do STWiOR i SIWZ:

- Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje STWiOR. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

- W przypadku, gdy określone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

- Rozliczenie finansowe zadania nastąpi fakturami częściową i końcową

- Fakturą częściową rozliczony będzie zakup lamp oświetleniowych – termin nieprzekraczalny realizacji do 20 listopada 2014 r.( dzień złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego).

- Zamawiający w  2014 r. zastrzega sobie prawo finansowana zadania do wielkości posiadanych w budżecie środków.

- Fakturą końcową rozliczona będzie zakończona modernizacja oświetlenia (wymiana wszystkich opraw  oświetleniowych wraz z wysięgnikami i osprzętem oraz pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz dokumentacją inwentaryzacyjną), odebrana protokółem odbioru robót, podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz przedstawiciela zarządcy sieci

- Faktura częściowa, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z planem płatności, który został uwzględniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

§ 12

- Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego (Punkt obsługi interesanta):

- Faktury częściowej  wraz z dowodem zakupu lamp oświetleniowych.

- Faktury końcowej wraz z protokołem odbioru  robót budowlanych wraz wymaganymi dokumentami. (§ 15 ust. 2)

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury częściowej
 i końcowej jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę

- Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 5, zwróci się do Wykonawcy, aby ten w terminie 
7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą:

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 13

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty – ………………….zł (słownie: ………………… złotych …../100).

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ……………………………………………..

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze częściowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. (Wykonawca musi do tego czasu zakończyć okres monitorowania i raportowania w sprawie redukcji wielkości emisji CO2 zgodnie z metodyka programu SOWA i przekazać wszystkie niezbędne materiały Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej)

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 1 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 15

- Po wykonaniu robót budowlanych objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

- Do zawiadomienia zakończenia robót budowlanych Wykonawca załącza:

- dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzono wpisem kierownika robót.

- operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

- rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika robót

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz.,

- protokoły wymaganych prób, ustalenia technologiczne, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonanej modernizacji - 1 egz.,

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki, Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad lub braków,

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.

§ 16

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić stan pierwotny i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru częściowego robót.

§ 17

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 18

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 72 miesięcy na wykonane roboty budowlane.

2.  Bieg rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.

§ 19

- W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie lub faxem w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarne.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Rękojmia ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

- Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za zwłokę w wykonaniu terminu końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad.

- Za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania robót opisany w § 10 ust. 3 umowy w wysokości w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego 
oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt. 3 i 4 i 5 umowy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 21

    - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

    - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

    - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

    - W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności zinwentaryzowania wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne.

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Wykonawca nie jest uprawiony przenosić praw i obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 24

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 26

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

### Oferta Wykonawcy

- SIWZ

### Harmonogram finansowo – rzeczowy

### Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:									        WYKONAWCA: